Dodatek č.1

SMLOUVY   O  DÍLO

kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřeli dle ustanovení § 536 a následujících obchodního zákoníku

Číslo smlouvy objednatele:	403/ODO/2017

Číslo smlouvy zhotovitele:	841/VG/2017/41/VGDA

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 113//MR/SÚ/2015

- Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,

příspěvková organizace

se sídlem v Sokolově, Chebská 282,  PSČ 356 04

zastoupená ředitelem organizace ing. Jan Lichtneger

IČ:   	70947023

DIČ: 	CZ70947023

Zřizovací listina ZK 5901 ze dne 13. 12. 2001

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka

114

na straně jedné jako objednatel /dále jen objednatel/

a

2.   STRABAG a.s.

se sídlem v Praze 5, Na Bělidle 198/21, 150 00

kontaktní adresa: Sedlecká 777/27, 360 10  Karlovy Vary

zastoupená ve věcech smluvních:

Luboš Mengr, technický vedoucí provozní jednotky VG, zmocněn

Ing. Jitka Tesařová, ekonom provozní jednotky VG, zmocněna

IČ:608 38 744

DIČ: CZ60838744

Výpis obchodního rejstříku vedený u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

název akce: Oprava povrchu III/2072 Smilov – Komárov

se dnešního dne dohodli na změně termínu dokončení díla v oddílu IV.

odst. 4.1 na nový termín dokončeného díla do 31.10.2017

# Závěrečné ustanovení

- Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel dva stejnopisy. Každý stejnopis této smlouvy má právní sílu originálu.

- Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku smlouvy a prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Sokolově, dne: 20.9.2017       			V K.Varech, dne:    19.9.2017

Za objednatele:						Za zhotovitele:

# ---------------------------------------		            ------------------------------------

# Ing. Jan Lichtneger			                                  Luboš Mengr

ředitel Krajské správy a údržby silnic		             vedoucí provozní jednotky

Karlovarského kraje,			                        STRABAG a.s.

příspěvkové organizace

--------------------------------------

Ing. Jitka Tesařová

ekonom provozní jednotky

STRABAG a.s.