DODATEK č.3 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 20.12.2024

(dále též „SoD“)

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo a zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění, konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

Smluvní strany

Objednatel:	Město Kralovice

Se sídlem:	Markova tř. 2, 331 41 Kralovice

IČ: 		00257966

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Ing. Karel Popel, starosta města, tel. xxxx, e-mail: xxxx

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických:

technický dozor stavebníka, jako pověřený zástupce objednatele, bude určen zápisem do stavebního deníku pro výkon funkce TDS

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel:	ROADFIN STAVBY s.r.o.

Se sídlem:	Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice

IČ: 		04852427

DIČ: 		CZ04852427

Spisová značka: C 323779 vedená u Krajského soudu v Plzni

Zhotovitel je plátcem DPH.

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Milan Hacker, tel. xxxx, e-mail: xxxx

stavbyvedoucí s autorizací:

xxxxx

bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.

číslo účtu:		115-2097680207/0100

(dále jen zhotovitel)

Předmětem plnění podle Smlouvy o dílo je zhotovení stavebního díla

„Cyklostezka Kralovice - Kožlany“.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy učiněných formou tohoto Dodatku č.3 (dále jen „Dodatek“):

Dodatek č.3 se týká změn v oddílu I.

Oddíl I.

Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla

I. Předmět SoD

Beze změn.

II. Termín a místo plnění

Beze změn.

III. Cena za Dílo

- Cena za dílo dle dodatku č.3 je stanovena na základě položkového rozpočtu víceprací a méněprací v souhrnné výši:

|  | Kč bez DPH | DPH 21 % | Kč včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena celkem dle SOD | 24 816 616,16 | 5 211 489,39 | 30 028 105,55 |
| Změna č.1 vícepráce | 2 939 206,04 | 617 233,27 | 3 556 439,31 |
| Změna č.1 méněpráce | -714 653,98 | -150 077,34 | -864 731,32 |
| Změna č.2 vícepráce | 2 642 879,93 | 555 004,79 | 3 197 884,72 |
| Změna č.2 méněpráce | -1 300 689,36 | -273 144,77 | -1 573 834,13 |
| Změna č.3 vícepráce | 1 302 398,06 | 273 503,59 | 1 575 901,65 |
| Změna č.3 méněpráce | -472 421,02 | -99 208,41 | -571 629,43 |
| Cena dle dodatku č.3 celkem | 29 213 335,83 | 6 134 800,52 | 35 348 136,35 |

IV. Placení díla a fakturace

Beze změn.

Ostatní oddíly původní smlouvy o dílo uzavřené dne 20.12.2024 a dodatku č.1 a č.2 zůstávají beze změn.

Dodatek č.3 nabývá účinnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou.

V Kralovicích dne dle elektronického podpisu	Ve Vejprnicích dne dle elektronického podpisu

.............................................................	.............................................................

Ing. Karel Popel	Milan Hacker

starosta města	jednatel

(objednatel)	(zhotovitel)

Přílohy: rozpočet víceprací a méněprací, změna č.3