Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo a licenční č. 260086

Národní muzeum

se sídlem: Václavské náměstí 1700/68, 110 00 Praha 1

IČ: 00023272

jehož jménem jedná Mgr. Petr Brůha, náměstek pro výstavní a sbírkovou činnost

(dále jen objednatel)

a

Nüssli (CZ) spol. s r.o.

se sídlem: 277 45, Kozomín 501

IČ: 44444079

zastoupen Květoslavem Hanelem, prokuristou

(dále jen zhotovitel)

I.

Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne 2. 2. 2026 Smlouvu o dílo a licenční č. 260086 (dále jen Smlouva).

V rámci příprav došlo k následnému posunutí termínu odevzdání Tiskových dat velkoplošné grafiky.

II.

V ustanovení čl. III odst. 1. se mění:

Smluvní strany se dohodly na úpravě a posunutí dat odevzdání:

Odevzdání tiskových dat velkoplošné grafiky do 23.2. 2026.

III.

1.	Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

2.	Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden.

3.	Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv.

V Praze dne							V Praze dne

______________________________			____________________________

Mgr. Petr Brůha				                          Květoslav Hanel

náměstek pro centrální                                                               prokurista

sbírkotvornou a výstavní činnost