MP/0400/2026

Dodatek č. 1

ke

Smlouvě č. MUZ/383/2025

(dále jen „Dodatek č.1“)

uzavřený mezi stranami:

Smluvní strany:

# Objednatel: 		Muzeum hlavního města Prahy, příspěvková organizace

# IČO: 			00064432

# DIČ:			CZ00064432

# se sídlem 		Kožná 475/1, 110 01 Praha

# zastoupená 		RNDr. Ing. Ivo Macek, ředitel

(dále jen „Objednatel“)

a

# Dodavatel:		SPECION, s.r.o.

# IČO:			48112836

# DIČ:			CZ48112836

# se sídlem:		Květnového vítězství 332/31, 149 00 Praha 4 – Chodov

# zastoupený:		Ing. Zuzana Roškotová, jednatelka

# bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s., č.ú. 576766033/0300 zapsaný v OR:	Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 16413

(dále jen „Dodavatel“)

(Objednatel a Dodavatel dále společně také jen jako „smluvní strany“ a jednotlivě jako „smluvní strana“)

I.

# PREAMBULE

- Smluvní strany uzavřely dne 21.12.2025 Smlouvu na dodávku pořízení EDS detektoru k elektronovému mikroskopu Hitachi SU – 3900, č. MUZ/383/2025 (dále jen „Smlouva“), a to na základě rozhodnutí Objednatele ev. číslo VZ 98/2025. Smlouva byla zveřejněna v Registru smluv a nabyla tak účinnosti dne 22.12.2025.

- Po uzavření Smlouvy a v průběhu plnění Smlouvy vyšly najevo nové objektivní nepředvídatelné okolnosti, které mají vliv na plnění Smlouvy, a to na konkrétně na termín plnění.

- Smluvní strany se proto dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě (pro VZMR pouze analogicky v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání

# veřejných zakázek, v platném znění) a rozhodnutím zadavatele o schválení změny VZ 98/2025 ze dne 23.2. 2026, kterým bude Smlouva v potřebném rozsahu upravena (dále jen „Dodatek č.1“).

II.

PŘEDMĚT DODATKU

- Smluvní strany konstatují a berou na vědomí, že v průběhu plnění Smlouvy vyvstala z důvodů zdržení v dodavatelském řetězci vyvolanému objektivními příčinami potřeba změny v termínu plnění oproti původně Smlouvou sjednanému v čl. IV. odst. 2 Smlouvy.

- Smluvní strany se nově dohodly tak, že původní znění čl. IV. odst. 2 Smlouvy se vypouští a nově zní takto:

„Dodavatel se zavazuje poskytnout plnění dle této Smlouvy svým jménem a na svůj náklad, vlastní odpovědnost a na své nebezpečí nejpozději do 20.4.2026.  Překročení této lhůty se pro účely této Smlouvy považuje za podstatné porušení této Smlouvy.

- Ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č.1 nedotčená zůstávají nadále v platnosti a účinnosti v nezměněném znění.

III.

DOHODA O NAROVNÁNÍ

Smluvní strany shodně prohlašují, že v důsledku absence včasného uzavření a zveřejnění Dodatku č.1 platnost Smlouvy skončila ke dni 2.2. 2026,  a z tohoto důvodu Smlouva ke dni podpisu a uveřejnění tohoto Dodatku č.1 nebyla účinná.

Smluvní strany s ohledem na shora uvedenou skutečnost v odst. 1 čl. III tohoto narovnání prohlašují, že považují Smlouvu ve znění tohoto Dodatku č. 1 za nadále platnou. Smluvní strany dále potvrzují, že do dnešního dne nedošlo k poskytnutí žádného plnění ani jednou ze smluvních stran, a tím nedošlo k bezdůvodnému obohacení ani jedné ze smluvních stran.

Smluvní strany vyjadřují svou vůli i nadále řídit se podmínkami, za kterých byla Smlouva uzavřena, ve znění tohoto Dodatku č. 1.

IV.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

- 2.  	Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s hodnotou originálu, podepsaných oběma Smluvními stranami, z nichž jedno vyhotovení obdrží Objednatel a jedno vyhotovení Zhotovitel. Pro případ, že je Dodatek č.1 uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, je vyhotoven v jednom (1) provedení, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran oprávněných Dodatek č.1 uzavřít.

- 3.	Smluvní strany si tento Dodatek č.1  přečetly, jeho obsahu porozuměly, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své podpisy.

| V Praze dne …2.3.2026…………. ______________________________ za Muzeum hl. m. Prahy RNDr. Ing. Ivo Macek, ředitel | V Praze dne …3.3.2026………. ______________________________ za SPECION, s.r.o. # Ing. Zuzana Roškotová, jednatelka |
| --- | --- |