Č.J.: 2026/582/NM

Smlouva o dílo č. 260143

Smluvní strany

Národní muzeum

příspěvková organizace nepodléhající zápisu do obchodního rejstříku, zřízená Ministerstvem kultury ČR, zřizovací listina č. j. 17461/2000 ve znění pozdějších změn a doplňků

se sídlem Václavské náměstí 1700/68, 110 00 Praha 1-Nové Město

IČ: 00023272, DIČ: CZ00023272

jehož jménem jedná Ing. Martin Souček, Ph.D., ředitel Odboru digitalizace a informačních systémů

(dále jen „Objednatel“)

a

BlueGhost.cz, s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedená u Městského soudu v Praze, C152013

se sídlem: Českomalínská 516/27, Bubeneč, 160 00 Praha 6

IČO: 28901061

zastoupená panem: Lukášem Pilkou, jednatelem

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „Dodavatel“)

- Předmět smlouvy

- Předmětem této smlouvy je realizace projektu „Import dat ze systému eSbírky 1.0 do systému eSbírky 2.0". Plnění zahrnuje:

- Migrace dat: Převod předmětů, metadat, slovníků a uživatelů ze staré verze do nové, včetně čištění dat.

- Datace: Implementace výběru datace formou slovníku, přesného roku nebo rozsahu.

- Optimalizace: Ladění výkonu aplikace, úprava filtrace pro velký objem dat a úprava metadat po migraci.

- Technické spuštění: Odheslování projektu pro veřejnost, generování sitemapy, nastavení CDN. (Neobsahuje poplatky za poskytování CDN třetí stranou.)

- Redirecty: Analýza a implementace přesměrování (statické stránky, předměty) (dále jen „dílo“).

- Dodavatel se zavazuje provést dílo v termínu:

zahájení prací 2/26

dokončení prací 5/26

Č.J.: 2026/582/NM

- Cena a platební podmínky

- Smluvní strany se dohodly na celkové odměně za realizaci díla ve výši 495.000 Kč + DPH, což odpovídá předpokládané časové náročnosti 275 hodin při hodinové sazbě 1.800 Kč + DPH.

- Odměna je splatná měsíčně na základě faktury dle reálně odpracovaných hodin v daném měsíci. Součástí faktury bude rozpis provedených prací.

- Splatnost faktur činí 14 dnů od jejich vystavení.

- Součinnost a realizace

- Práce probíhají agilním způsobem v pravidelných sprintech.

- Objednatel se zavazuje poskytnout nezbytnou součinnost pro realizaci díla. Nedodržení termínů ze strany Objednatele prodlužuje termíny dokončení na straně BlueGhost.

- Kontaktní osoby:

Za Dodavatele: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Za Objednatele: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- Provádění díla, předání a převzetí díla, záruční doba

- Dodavatel bude při zhotovení díla postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné právní předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy.

- Povinnost Dodavatele provést řádně dílo je splněna dnem, kdy jsou splněny podmínky uvedené v čl. 1. této smlouvy.

- O předání a převzetí provedeného díla Dodavatelem bude sepsán předávací protokol, který podepíší zástupci smluvních stran.

- Nedokončené dílo nebo jeho nedokončené části není Objednatel povinen převzít.

- Dílo má vady, jestliže ho nelze užívat k účelu, pro který bylo zhotoveno a svým provedením neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, tj. kvalitě a rozsahu. Vady musí být jednoznačně specifikovány v předávacím protokolu.

- Dodavatel se zavazuje, že v případě prodlení s dokončením díla zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení. Dodavatel není v prodlení v případě, kdy nemohl na díle pokračovat z důvodu, že Objednatel neposkytl řádně a včas součinnost, k níž se zavázal v této smlouvě.

- Dodavatel poskytuje Objednateli záruku za vady, které vzniknou v záruční době, která činí na zhotovené dílo 24 měsíců a která začne běžet dnem následujícím po písemném předání díla Objednateli.

- Oznámení vady (reklamace), včetně popisu vady musí Objednatel sdělit Dodavateli písemně bez zbytečného odkladu, avšak nejpozději do pěti dnů poté, kdy vadu zjistil, a to doporučeným dopisem do rukou Dodavatele.

- Dodavatel se zavazuje do 5 pracovních dnů po obdržení reklamace Objednatele, reklamované vady prověřit a navrhnout způsob odstranění vad. Termín odstranění vad bude dohodnut písemnou formou s přihlédnutím k povaze vady.

Č.J.: 2026/582/NM

- Ochrana dat a reference

- Smluvní strany se zavazují chránit důvěrné informace a osobní údaje v souladu s GDPR.

- Objednatel souhlasí s uvedením projektu v referencích dodavatele (název).

- Závěrečná ustanovení

- Smlouva nabývá platnosti podpisem obou stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv (zajistí Objednatel).

- Jakékoli změny vyžadují písemnou formu (dodatek).

- Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě a Dodavatel jedno vyhotovení.

V Praze dne

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx