Dodatek č. 3 ke smlouvě č. SML/0449/24

Číslo dodatku objednatele: SML/0449/24-3

### Smluvní strany

#### Objednatel:	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

Subjekt je zapsán v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

# IČO: 46347275

DIČ: CZ46347275

Zastoupený XXX.

a

Zhotovitel:	AISE, s.r.o.

Broučkova 7165, 760 01 Zlín

Subjekt je zapsán v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 20122

IČO: 63472651

DIČ: CZ63472651

zastoupený: XXX.

Smluvní strany se dohodly, že smlouva o dílo č. SML/0449/24 (dále jen „smlouva“) ve znění dodatku č. 1 ze dne 25. 8. 2025 a dodatku č. 2 ze dne 13. 10. 2025 se mění následovně:

I.

v Článku 3. Doba plnění se mění odst. 3.1. a nově zní:

    - Smluvní strany si pro vyloučení pochybností potvrzují, že část díla „Reimplementace algoritmů části ŘS ED1“ byla zhotovitelem odevzdána v dohodnutém termínu do 31. 10. 2025. Zhotovitel dílo kompletně dokončí a objednateli je předá do 30. 9. 2026.

v Článku 10. Ostatní ujednání: se mění odst. 10.8., a nově zní:

10.8	Zhotovitel se zavazuje:

chovat se v síti LAN zodpovědně a dodržovat následující povinnosti

- přistupovat do sítě LAN objednatele výhradně ze zabezpečených zařízení s nejnověji:

  - vydanými bezpečnostními aktualizacemi operačního systému,

  - aktualizovaným antivirem,

- nescanovat síť objednatele nebo nezjišťovat bezpečnostní zranitelnosti v síti objednatele,

- nepřihlašovat se a neprolamovat se do jiných systémů objednatele, které nejsou předmětem díla dle této smlouvy,

- nestahovat jakákoli data ze systémů objednatele mimo LAN objednatele bez jeho vědomí a písemného souhlasu,

- oznámit objednateli každý bezpečnostní nedostatek, který při vykonávání díla zjistí, byť jen náhodně.

Zhotovitel odpovídá objednateli za škody, které vzniknou porušením těchto povinností zhotovitelem a/nebo jeho poddodavatelem.

Zhotovitel je oprávněn k provedení díla nebo jeho části použít pouze poddodavatele, jehož kontakt je uvedený v této smlouvě, a jehož zhotovitel poučil o jeho povinnostech. Při provádění díla dle této smlouvy poddodavatelem odpovídá zhotovitel vůči objednateli, jako kdyby dílo prováděl sám, zhotovitel tedy odpovídá v celém rozsahu za činnost dále uvedených osob, jejichž případnou změnu provedou smluvní strany písemným dodatkem této smlouvy. Jakékoliv změny v osobách na straně zhotovitele či poddodavatele se zavazuje zhotovitel objednateli bezodkladně písemně (e-mailem) oznámit, za účelem uzavření dodatku smlouvy a zneplatnění či zřízení přístupu dotčených osob do sítě LAN objednatele. Zhotovitel je na požádání objednatele povinen poskytnout bližší identifikaci svých pracovníků, kterým byl zřízen vzdálený přístup do sítě LAN objednatele prostřednictvím VPN a zajistit, aby obdobně mohl objednateli poskytnout na požádání objednatele bližší identifikaci pracovníků svého poddodavatele.

Seznam pracovníků zhotovitele, kterým objednatel zajistí přístup do sítě LAN objednatele s využitím VPN klienta pro plnění smlouvy:

XXX

Seznam pracovníků poddodavatele Pavla Nováka (OSVČ), kterým objednatel zajistí přístup do sítě LAN objednatele s využitím VPN klienta pro plnění smlouvy:

XXX

II.

- Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

- Dodatek je uzavřen a nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

- Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, přičemž každá ze stran obdrží 1 vyhotovení.

- Tento dodatek byl uzavřen v běžném obchodním styku právnickou osobou, která byla založena za účelem uspokojování potřeb majících průmyslovou nebo obchodní povahu. Dodatek nepodléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že pro naplnění transparentnosti při uzavření dodatku společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. zveřejní dodatek v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění s výjimkou seznamu pracovníků zhotovitele a poddodavatele uvedených v tabulce bodu 11.8. této smlouvy, kterou zhotovitel považuje za své obchodní tajemství.

V Brně, dne 2. 3. 2026	                                	V Praze, dne 20. 2. 2026

Za objednatele:					Za zhotovitele:

| ………………………… | ………………………… |
| --- | --- |
| Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. XXX | AISE, s.r.o. XXX |