Vyřizuje/kancelář		xxxx/VEZ

Objednatel:

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace

Se sídlem: 		Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2

IČO: 			70883858

zastoupený: 		Mgr. Adamem Švejdou, zástupcem ředitele pro ekonomickou a provozní činnost

Poskytovatel:

Grant Thornton Advisory k.s.

Se sídlem:	 	Pujmanové 1753/10a, 140 00 Praha 4- Nusle

IČ:			190 83 076

Zastoupený:		Ing. Zbyňkem Bolckem, zástupcem komplementáře

Osoba pověřená dle Smlouvy: Marta Silbernaglová, Jakub Šebek

Objednávka

Objednáváme u Vás plnění na základě Rámcové dohody č. ZAK24-0036 s názvem Služby projektového manažera ICT projektů pro sekce SPI a ICT 2024-2028 ze
dne 31. 07. 2024 spočívající v realizaci služeb projektového manažera DTM

(dále jen „předmět objednávky“).

Specifikace předmětu objednávky:

Předmětem objednávky je realizace služeb projektového manažera DTM pro řízení redundance, změny systému zálohování, změny DB prostředí, autentizace/autorizace a plánu opatření v souladu s legislativní úpravou NIS2 pro DTM PSK a to jak na primární, tak na záložních lokalitách.

Služby projektového manažera DTM budou dodány v rozsahu dle specifikace předmětu plnění Rámcové dohody, zejména pak poskytovatel zajistí:

- Zpracování harmonogramů akcí a vyjednání součinnosti jednotlivých dodavatelů bezpečnostních služeb

- Řízení a kontrola realizace dle dotačních podmínek

- Koordinace identifikace a návrhu pořízení potřebných technologií a procesních opatření

  - DB prostředí

  - Zálohovací technologie

  - Technologií pro redundanci

  - Jiné související technologie

- Řízení úprav zejména v části autorizace/autentizace (CAAIS), v části VMware a clusterového prostředí, v části databázového prostředí, v části KIVS a internetové konektivity aj.

  - Koordinace a vyhodnocení realizace jednotlivých opatření

  - Koordinace vzniku smluvních závazků

  - Koordinace přípravy metodik

Časová náročnost je max. 560 hodin.

Kontaktní osoby:

Kontaktní osobou objednatele je: xxxxxxx

Kontaktní osobou na straně poskytovatele je: xxxxxx

Termín a místo plnění a způsob předání/převzetí předmětu objednávky:

Doba plnění předmětu objednávky: 31. 12. 2026

Místo plnění předmětu objednávky: Praha

Poskytovatel spolu s předáním předmětu objednávky odevzdá kontaktní osobě objednatele výkaz skutečně odpracovaných hodin (tzv. výčetku).

Po kontrole předmětu objednávky bude převzetí předmětu objednávky potvrzeno na základě akceptačního protokolu podepsaného zástupci obou smluvních stran.

Vzory výkazu skutečně odpracovaných hodin a akceptačního protokolu jsou ke stažení na webových stránkách objednatele na adrese: http://www.iprpraha.cz/clanek/1950/vzory-dokumentu v záložce „Vzory dokumentů, na které odkazují smlouvy“.

Cena předmětu objednávky:

Cena za hodinu činí 1.270 Kč (slovy: tisíc dvě stě sedmdesát korun českých) bez DPH.

Celková cena za plnění předmětu objednávky bude činit nejvýše 711.200,- Kč 
(slovy: sedm set jedenáct tisíc dvě stě korun českých) bez DPH.

Poskytovatel je plátcem DPH. K celkové ceně bude účtována DPH ve výši dle platných předpisů.

Poskytovatel je dále povinen uvést na faktuře pro objednatele číslo objednávky: 
ZAK24-0036.10. Faktury neobsahující číslo objednávky nelze proplatit.

S pozdravem

Za objednatele:	Mgr. Adam Švejda, zástupce ředitele pro ekonomickou a provozní činnost

Objednávku, prosím, elektronicky potvrďte a obratem ji prostřednictvím e-mailu: kyselova@ipr.praha.eu doručte zpět, nejpozději však do 15 dnů ode dne, kdy Vám byla doručena. V případě nedodržení této lhůty návrh na uzavření dílčí smlouvy zaniká.

Potvrzení objednávky prostřednictvím elektronického podpisu:

Grant Thornton Advisory k.s.

……………………………