SMLOUVA O DÍLO

(dále jen „SOD“ nebo „ smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami

podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tato smlouva o dílo

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo zakázky zhotovitele: 02/2026

##### SMLUVNÍ STRANY

  - Objednatel:

Město Kralovice,

Sídlo: Markova 2, 331 41 Kralovice,

Zastoupená: Ing. Karlem Popelem, starostou města,

IČ: 00257966

DIČ: CZ00257966

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 0725658379/0800

dále jen „objednatel“

  - Zhotovitel:

Ing. Bohumil Fröhlich

zapsaný v živnostenském rejstříku

Sídlo: Záhumenní 808, 337 01 Rokycany

IČ: 062 59 197

DIČ: xxxx

Telefon:xxxx

e-mail: xxxx

datová schránka: xxx

dále jen „zhotovitel“

- PŘEDMĚT DÍLA

2.1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit pro objednatele dílo pod názvem „Parkování Žatecká, u kostela v Kralovicích", ve stupni DPS + PDSP (dále jen „stavba“), spočívající ve:

2.2. 	Vypracování projektové dokumentace DPS + PDSP, a to v 6 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě (na CD).

2.3. 	Zajištění související inženýrské činnosti pro stupeň DPS, doklady k podání žádosti o SP

2.4. 	Dílo bude provedeno za podmínek stanovených touto smlouvou a pokynů ze strany objednatele a v souladu s nabídkou zhotovitele ze dne 30. 1. 2026, která je přílohou č. 1 této smlouvy.

- CENA DÍLA

  - Cena za řádně a včas dokončené dílo, definované v čl. 2. této smlouvy, byla       stanovena na základě nabídky zhotovitele a činí:

Celkem za dílo bez DPH:	             		  	68.000,- Kč

DPH 21 %						           14.280,- Kč

CELKEM                                                           	 	82.280,- Kč

  - Cena díla se sjednává jako cena pevná a konečná.

  - DPH bude k uvedené ceně připočtena ve výši platné ke dni uskutečněného       zdanitelného plnění.

4. TERMÍN PLNĚNÍ

  - Zhotovitel se zavazuje zahájit projektové práce nejpozději dnem 01. 03. 2026

  - Zhotovitel se zavazuje předat dílo v termínech:

- Dokončení projektových prací                                   31. 08. 2026

  - V případě, že kterýkoliv účastník stavby nebo dotčený orgán státní správy nevydá své vyjádření či stanovisko ve lhůtě 30 kalendářních dnů od podání příslušné žádosti, nejde o prodlení zhotovitele.

  - Jestliže projektová dokumentace bude odpovídat zadání investora, stavebnímu       zákonu a jeho prováděcím vyhláškám v platném znění, není prodlením zhotovitele ani nesouhlas kteréhokoliv účastníka se stavbou.

- ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA DÍLO

  - Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž                                     se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

5.2. Zhotovitel poskytuje na řádně dokončené dílo záruku v trvání 5 let. Záruční doba  začíná běžet od data předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

5.3.  V případě, že zhotovitel odstraní vady, je provedenou opravu povinen předat objednateli neprodleně.

5.4.  Budou-li příčinou vad nesprávné projektové podklady objednatele pak záruka neplatí.

- PLATEBNÍ PODMÍNKY

  - Po zaměření a předložení prostorového uspořádání          	   15.000,- Kč bez DPH

Po dokončení a projednání projektové dokumentace            53.000,- Kč bez DPH

  - Splatnost všech platebních dokladů je 14 dnů od jejich doručení objednateli za podmínky oprávněnosti vystavení platebního dokladu.

- SMLUVNÍ POKUTY

  - Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH dle čl. 3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním kterékoli ze lhůt sjednaných v čl. 4. této smlouvy.

  - V případě prodlení objednatele s úhradou splatné faktury je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

- ZMĚNA SMLOUVY

  - Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“.

  - Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna druhé straně to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupců, oprávněných ve věcech smluvních.

- ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

  - Každá ze smluvních stran má právo odstoupit od této smlouvy v případě, poruší-li jedna ze smluvních stran své závazky a povinnosti stanovené touto smlouvou podstatným způsobem nebo poruší-li jakékoliv své povinnosti či závazky ze smlouvy opakovaně, tj. více než jednou. Odstoupení musí mít písemnou formu s uvedením důvodů odstoupení a musí být doručeno druhé smluvní straně, jinak je odstoupení neplatné. Odstoupení od smlouvy má právní účinky dnem doručení.

  - Odstoupením od smlouvy nezanikají práva na náhradu škody a smluvní pokuty dle této smlouvy.

  - Odstoupí-li objednatel od smlouvy, má zhotovitel právo na náhradu škody ve výši do té doby prokazatelně vynaložených a nutných nákladů.

- OSOBNÍ ÚDAJE

  - Smluvní strany berou na vědomí, že s uzavřením této smlouvy dochází ke vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.

  - Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích v souvislosti s plněním této smlouvy.

  - Smluvní strany budou v rámci smluvního vztahu uplatňovat zásady stanovené v nařízení Evropského Parlamentu a Radu (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „Obecné nařízení“ nebo rovněž „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.

  - Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů, které je nezbytné pro plnění smlouvy.

  - Je-li smluvní stranou fyzická osoba, bere na vědomí, že druhá smluvní strana zpracovává její osobní údaje v rozsahu osobních údajů uvedených v této smlouvě za účelem uzavření a splnění smlouvy, zajištění komunikace smluvních stran při plnění smlouvy a za účelem případného uplatnění nároků z této smlouvy.

- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  - Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel  obdrží každý po jednom.

  - Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem v platném znění.

  - Za objednatele je oprávněn jednat a veškeré právní úkony s touto smlouvou související provádět a podepisovat jako odpovědná osoba:

- Ing. Karel Popel ve věcech smluvních

xxxxx

  - Za zhotovitele je oprávněn jednat a veškeré právní úkony s touto smlouvou související provádět a podepisovat jako odpovědná osoba:

- Ing. Bohumil Fröhlich ve věcech smluvních i technických.

  - Smluvní strany si smlouvu přečetly, prohlašují, že byla sepsána na základě pravdivých údajů, a že jim nejsou známy žádné skutečnosti bránící uzavření smlouvy.

V Kralovicích dne ___________			 	V Rokycanech dne ___________

objednatel:	                                                                zhotovitel:

___________________________				___________________________

Ing. Karel Popel, starosta města 			           	Ing. Bohumil Fröhlich