Časový harmonogram

Oprava účelové komunikace v areálu Národního muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

| Stavební objekty/díly |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Únor |  |  |  | Březen |  |  |  | Duben |  |  |  | Květen |  |  |  | Červen |  |  |  |
| předání a převzetí staveniště, zahájení prací |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Zemní práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Komunikace pozemní |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| vyklizení staveniště, předání a převzetí díla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Termín zahájení díla: do tří dnů ode dne podpisu smlouvy a převzetí staveniště.

Termín ukončení díla: do 30. 06. 2026.

Ve Valašské Bystřici dne 19.2.2026