# Smlouva o dílo

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi:

Objednatelem: 	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Písek, Komenského 86

Komenského 86

Písek 397 01

Zastoupeným:	Mgr. Milanem Rambousem, ředitelem

IČO: 00511382

DIČ: CZ00511382

Bank. spojení: Komerční banka a.s., č.ú.: 16030271/0100

Zhotovitelem: 	TEKLEMPO.CZ, s.r.o.

Branice 101

Bernartice 398 43

Zastoupeným: 	jednatelem p. Petrem Markem

IČO: 27415759

##### DIČ: CZ27415759

OR Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 22705

Bank. spojení: FIO BANKA a.s., č.ú.: 2500596874/2010

## Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo: „Výměna střešní krytiny na budově školy Národní svobody 28, Písek – etapa B“, v rozsahu uvedeném v nabídce č. CN031/2016, která je nedílnou součástí této smlouvy (dále též jen „dílo“) a tomu odpovídající závazek objednatele zaplatit zhotoviteli cenu dle čl. II této smlouvy.

Vymezení předmětu díla:

    - střešní krytina: RUUKKI Decorrey barva cihlově červená

    - oplechování: lakovaný plech

    - okapový systém: lakovaný plech

    - laťování 6x4 cm, folie 150g

## Údaje o ceně

  - Cena díla bez DPH dle čl. I. této smlouvy je stanovena na základě nabídky/rozpočtu zhotovitele, odsouhlasené objednatelem, ve výši 339 178,- Kč.

  - K této ceně bude dopočtena DPH 21% dle platných předpisů ve výši 71 227,40 Kč

  - Pokud se objeví činnosti a dodávky nezahrnuté do rozpočtu, které se při jeho sestavování nepředpokládaly,  nebo které se teprve v průběhu provádění díla ukázaly jako nutné k provedení díla ve sjednané kvalitě a parametrech, nebo které objednatel požadoval nad rámec rozpočtu, bude cena díla upravena o cenu za tyto  práce a dodávky. Požadované změny budou sjednány vždy písemně.

  - Práce a dodávky dle cenové nabídky, které nebudou provedeny, nebudou účtovány.

## Čas plnění

Předběžný termín zahájení prací:			říjen 2016

Doba realizace / termín dokončení:		dokončení do 30.11.2016

Podmínkou dodržení sjednaných termínů jsou:

- stavební připravenost

- příznivé klimatické podmínky

### IV.      Vzájemný styk stran

- Zástupcem zhotovitele na stavbě je p. Petr Marek, tel.: 602 447 496,  který vyřizuje s objednatelem záležitosti související s prováděním díla a navrhuje případné změny závazků ze smlouvy.

- Za objednatele jsou ve věci provádění stavby oprávněni vystupovat a jednat:

Mgr. Milan Rambous, tel.č.: 734 578 437

…………………….. …………………...

…………………………………………..

## V.        Fakturace a placení

Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu úhrady ceny díla:

  - Po úplném dokončení díla vystaví zhotovitel konečnou fakturu s vyčíslením DPH, odečtením vyplacených záloh a dílčích plnění. Lhůta splatnosti konečné faktury je 14 dní od data vystavení faktury.

## VI.       Ostatní ujednání

- Zhotovitel provede práce podle předpisů a norem, platných  v době uzavření smlouvy.

- O předání a převzetí díla se sepíše zápis mezi objednatelem a zhotovitelem.Objednatel je povinen při převzetí díla dílo řádně prohlédnout, pokud se vyskytnou zjevné vady, uvést je v zápise a se zhotovitelem dohodnout lhůtu na jejich odstranění. Zhotovitel tyto vady odstraní bezplatně

- Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla i s případnými vadami a nedodělky, které samy o sobě, nebo ve spojení s jinými,  nebudou bránit provozu objektu.

- Objednatel není oprávněn pozastavit z konečné faktury částku  vyšší než 10% z důvodu zjištění drobných vad a nedodělků, uvedených v předávacím protokolu.

- Objednatel je oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil případné vady                           vzniklé vadným prováděním díla neprodleně již v průběhu prací.

- Za nesplnění termínu dokončení dle čl. III. této smlouvy (z důvodu na straně zhotovitele) bude účtováno smluvní penále 0,1% ceny díla za každý den prodlení.

- O dobu, po kterou byl objednatel v prodlení s úhradou faktur dle bodu V. se prodlužuje termín dokončení díla; jedná-li se o zálohu splatnou před zahájením díla, posouvá se termín zahájení díla.

- Záruka za jakost se řídí prohlášením výrobců materiálů. Práva objednatele a povinnosti zhotovitele  z vadného plnění díla se řídí ust. § 2615 a násl. (vady díla) , a ust. § 2629 a násl. (vady stavby)  občanského zákoníku.

- Za každý den prodlení s úhradou faktur bude objednateli účtováno smluvní penále 0,1% z dlužné částky.

- Zhotovitel provede veškerá opatření pro ochranu odkryté střešní konstrukce před působením nepříznivých povětrnostních vlivů. Zhotovitel však při provádění díla neručí za škody způsobené živelnými katastrofami.

- Další ujednání:

V Písku dne 3. 10. 2016			V Písku 27. 9. 2016

……………………………………..                                    ….…………………………………

Objednatel                                                                                 Zhotovitel