---

# Příloha č. 2 Restaurátorský záměr obraz inv.č. 1601

Konzervace výšivky

Konzervátorský zásah bude soustředěn do těchto jednotlivých etap:

- Fotodokumentace

- Demontáž výšivky

- Čištění

- Konsolidace

- Separace od původní lepenky

- Kompletace

Restaurování zlaceného rámu

Restaurátorský zásah bude soustředěn do těchto jednotlivých etap:

- Fotodokumentace

- Demontáž výšivky

- Sondážní průzkum polychromní vrstvy rámu

- Očištění rámu

Suchou cestou, ometením jemnými štětci osátím.

- Konsolidace polychromní vrstvy

Fixace polychromní vrstvy zpět k dřevěnému podkladu disperzním roztokem injektáží.

- Revize konstrukčních spojů rámu a sklížení odlomených částí

- Čištění polychromie, snímání druhotných vrstev Na základě výsledku sondážního průzkumu.

- Tmelení, křídování

Doplnění poškozeného křídového podkladu totožnou dochovanou technologií.

- Retušování - zlacení

Vizuální sjednocení nově doplněných a vyspravených míst. Přetření polimentem a zlacení plátkovým zlatem.

- Kompletace

- Vyhotovení restaurátorské zprávy s fotodokumentací 2x restaurátorská zpráva tištěná, 1x elektronicky Předpokládaný termín dodání listopad 2026.

Celková cena restaurátorského zásahu je 27 800Kč. Cena je konečná, nejsem plátce DPH.

# Restaurátorský záměr obraz inv.č. 1608

Konzervace výšivky

Konzervátorský zásah bude soustředěn do těchto jednotlivých etap:

- Fotodokumentace

- Demontáž výšivky

- Čištění

- Konsolidace

- Separace od původní lepenky

- Kompletace

8

Restaurování zlaceného rámu

Restaurátorský zásah bude soustředěn do těchto jednotlivých etap:

- Fotodokumentace

- Demontáž výšivky

- Sondážní průzkum polychromní vrstvy rámu

- Očištění rámu

Suchou cestou, ometením jemnými štětci, osátím.

- Konsolidace polychromní vrstvy

Fixace polychromní vrstvy zpět k dřevěnému podkladu disperzním roztokem injektáží.

- Revize konstrukčních spojů rámu a sklížení odlomených částí

- Čištění polychromie, snímání druhotných vrstev Na základě výsledku sondážního průzkumu.

- Tmelení, křídování

Doplnění poškozeného křídového podkladu totožnou dochovanou technologií.

- Retušování - zlacení

Vizuální sjednocení nově doplněných a vyspravených míst. Přetření polimentem a zlacení plátkovým zlatem.

1O. Kompletace

11. Vyhotovení restaurátorské zprávy s fotodokumentací 2x restaurátorská zpráva tištěná, 1x elektronicky

# Restaurátorský záměr obraz inv.č. 1609

Konzervace výšivky

Konzervátorský zásah bude soustředěn do těchto jednotlivých etap:

- Fotodokumentace

- Demontáž výšivky

- Čištění

- Konsolidace

- Separace od původní lepenky

- Kompletace

Restaurování zlaceného rámu

Restaurátorský zásah bude soustředěn do těchto jednotlivých etap:

- Fotodokumentace

- Demontáž výšivky

- Sondážní průzkum polychromní vrstvy rámu

- Očištění rámu

Suchou cestou, ometením jemnými štětci, osátím.

- Konsolidace polychromní vrstvy

Fixace polychromní vrstvy zpět k dřevěnému podkladu disperzním roztokem injektáží.

- Revize konstrukčních spojů rámu a sklížení odlomených částí

- Čištění polychromie, snímání druhotných vrstev Na základě výsledku sondážního průzkumu.

- Tmelení, křídování

Doplnění poškozeného křídového podkladu totožnou dochovanou technologií.

- Retušování - zlacení

9

Vizuální sjednocení nově doplněných a vyspravených míst. Přetření polimentem a zlacení plátkovým zlatem.

- Kompletace

- Vyhotovení restaurátorské zprávy s fotodokumentací 2x restaurátorská zpráva tištěná, 1x elektronicky