Dodatek č. 2

smlouvy o dílo na akci „Oprava povodňových škod v obci Nové Heřminovy, stavba č. 8750“ uzavřené dne 31.10.2025  podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi smluvními stranami

  - Objednatel:

název	Povodí Odry, státní podnik

sídlo	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,

Doručovací číslo: 701 26

IČO: 	70890021

DIČ:	CZ70890021

Zápis v obchodním rejstříku: 	Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č. 584

  - Zhotovitel:

název	Lesostavby Frýdek-Místek a.s.

sídlo 	Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek

IČO:	45193118

DIČ:	CZ45193118

Zápis v obchodním rejstříku: 	Zapsán u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 471

V souladu se zněním čl. 21. bod 21.4. se smluvní strany dohodly na následující změně citované smlouvy:

čl. 5. Doba plnění – bodě 5.2.se mění termín:

- Původní předání dokončeného díla včetně dokladové části:		10.03.2026

- Nové  předání dokončeného díla včetně dokladové části:		24.03.2026.

Změna závazku ze smlouvy v souvislosti se změnou termínu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, byla provedena v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Změna je stanovena na základě Změnového listu č. 01 ze dne 9.3.2026, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

- Ostatní ujednání smlouvy a jejích dodatků, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti.

| za objednatele: v Ostravě dne 10.3.2026 xxx ………………………………… Mgr. Petr Birklen generální ředitel | za zhotovitele: ve Frýdku-Místku dne 10.3.2026 xxx ………………………………… xxx xxx |
| --- | --- |