Název průzkumu trhu. „Oprava kanalizace, plochy a zdi budovy Ponávka 4“

Číslo průzkumu trhu: 11/2026

Smlouva o dílo

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Objednatel: Úrazová nemocnice v Brně

Se sídlem: Ponávka 139/6, 602 00 Brno

IČ: 00209813

DIČ: CZ00209813

Zastoupený: prof. MUDr. Jánem Kočišem, Ph.D., ředitelem

Bankovní spojení: Komerční banka Brno-venkov, a.s., č.ú. xxxxxxxxxx

Organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1602

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: JIRMAL, spol. s r.o.

Se sídlem:

IČ:

Veveří 365/46, Veveří, 602 00 Brno

27732941

DIČ:

CZ27732941

Zastoupený: Bc. Milan Dedík, jednatel

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s., č.ú. xxxxxxxxxx

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně v oddíle C vložce 55378

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět smlouvy

1

. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí

pro objednatele dílo spočívajících v provádění stavebních prací, dle požadavků

objednatelem vymezených dále v této smlouvě a vyplývajících ze zadání zhotovitele

na shora uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem „Oprava kanalizace,

plochy a zdi budovy Ponávka 4“ (dále jen „dílo“), a to řádně, bez vad a nedodělků.

Podrobná specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 - Výkaz výměr. Zhotovitel je povinen

obstarat si vše, co je nutné k provedení díla. Samotná realizace díla bude provedena

za provozu přilehlých prostor a zhotovitel je povinen udělat taková opatření, která zabrání

narušení prací a chodu zdravotnického zařízení v přilehlých prostorách a jejich blízkosti.

. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít dle čl. XI. a zaplatit zhotoviteli za řádně

a včas provedené dílo cenu ve výši a za podmínek dle této smlouvy.

2

II. Cena a specifikace díla

1

1

2

. Celková cena za provedení díla dle této smlouvy je sjednána v souladu s cenou,

kterou zhotovitel nabídl v rámci VZMR 11/2026 „Oprava kanalizace, plochy a zdi

budovy Ponávka 4“.

. Celková cena díla činí: 973 222,- Kč bez DPH,

sazba DPH: 21 %, částka DPH: 204 377,- Kč

celková cena díla včetně DPH tj. 1 177 599,- Kč.

3

4

. Celková cena včetně DPH je sjednána jako závazná a nejvýše přípustná. Změna ceny

je možná pouze dle podmínek této smlouvy a v souladu s právními předpisy.

. V celkové ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné pro řádné a včasné

provedení díla dle této smlouvy, tedy veškeré práce, dodávky, služby, poplatky, výkony

a další činnosti nutné pro řádné splnění předmětu této smlouvy.

. V případě prací prováděných nad rámec této smlouvy (vícepráce), budou tyto práce

předmětem dodatku smlouvy.

5

1

2

III.

Postup při uplatnění víceprací

. V případě, že během realizace díla vznikne potřeba provedení prací, které nejsou obsaženy

ve smlouvě o dílo (dále jen „vícepráce“), je zhotovitel povinen bezodkladně tuto skutečnost

oznámit objednateli. Oznámení o potřebě víceprací musí být s objednatelem bezodkladně

projednáno. Zhotovitel musí získat od objednatele výslovné stanovisko objednatele,

tj. jejich odsouhlasení nebo odmítnutí.

. V případě, že objednatel vícepráce odsouhlasí, je zhotovitel povinen zpracovat cenovou

nabídku na tyto vícepráce. Tato nabídka bude předložena objednateli ke schválení.

Zhotovitel je oprávněn vícepráce provést až po písemném schválení cenové nabídky

objednatelem.

3

4

. Bez výslovného souhlasu objednatele s provedením víceprací, jejich oceněním a uzavřením

příslušného dodatku ke smlouvě, nevzniká zhotoviteli nárok na úhradu nákladů spojených

s těmito vícepracemi.

. Každá změna závazku ze smlouvy, včetně změny ceny, rozsahu nebo doby plnění

v souvislosti s vícepracemi, bude provedena písemným dodatkem ke smlouvě. Dodatky

budou obsahovat zejména:

•

•

•

•

•

odůvodnění potřeby změny,

přesný popis předmětu víceprací včetně technické specifikace,

způsob ocenění víceprací

změnu celkové ceny díla (pokud je relevantní),

případnou změnu termínu dokončení díla, (pokud je relevantní).

IV.

Platební podmínky

1

. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedené a dokončené dílo cenu

bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele, a to na základě vystavené faktury

po předání a převzetí díla. Přílohou faktury bude objednatelem odsouhlasený a oboustranně

podepsaný soupis provedených prací, dodávek a služeb včetně výměr („soupis provedených

prací“).

2

2

. Objednatel se zavazuje uhradit cenu za dílo do třiceti (30) kalendářních dnů od doručení

řádně vystavené a doručené faktury objednateli. Dnem úhrady faktury se rozumí den

odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba bude probíhat výlučně bankovním

převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy, a to v české měně a rovněž

veškeré cenové údaje budou uvedeny v české měně.

3

4

. Dle pokynů objednatele bude na faktuře uvedeno označení „VZMR 11/2026“.

. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že jím vystavená faktura bude obsahovat všechny

náležitosti řádného daňového dokladu dle platné právní úpravy. Faktura bude zaslána

na adresu: fakturace@unbr.cz .

5

. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn

zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení

se splatností. Důvody vrácení sdělí objednatel zhotoviteli písemně zároveň s vráceným

daňovým dokladem. V závislosti na povaze závady je zhotovitel povinen daňový doklad

včetně jeho příloh opravit nebo vyhotovit nový. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu

od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených daňových dokladů.

. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH, je objednatel oprávněn v souladu

s § 109a zákona č. 253/2004 Sb. daň z přidané hodnoty uhradit na účet správce daně,

aby se vyvaroval ručení za nespolehlivého plátce (zhotovitele). Pokud objednatel uhradí

částku ve výši DPH na účet správce daně zhotovitele bez DPH zhotoviteli, považuje se tento

závazek za splněný.

. Zhotovitel je oprávněn postoupit své peněžité pohledávky za objednatelem výhradně

po předchozím písemném souhlasu objednatele, jinak je postoupení vůči objednateli

neúčinné. Zhotovitel je oprávněn započítat své peněžité pohledávky za objednavatelem

výhradně na základě písemné dohody obou smluvních stran, jinak je započtení pohledávek

neplatné. Objednatel je oprávněn započíst své peněžité pohledávky za zhotovitelem

a postoupit pohledávky za zhotovitelem i bez souhlasu za zhotovitele.

6

7

V. Termín plnění

1

2

. Zhotovitel se zavazuje dokončit kompletní dílo do 10 týdnů od převzetí staveniště.

. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do tří dnů od podpisu této smlouvy. Současně

se zhotovitel zavazuje do dvou dnů od převzetí staveniště zahájit realizaci díla.

. Dokončením stavebních prací se rozumí okamžik dle čl. XI. Smlouvy.

3

VI. Místo plnění

1

2

. Místem plnění je sídlo objednatele na adrese: Ponávka 139/6, 602 00 Brno.

. Kontaktní osobou a odpovědným zaměstnancem objednatele je pro účely této smlouvy určen

xxxxxxxxxx, tel. +420 xxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxx.

3

4

. Kontaktní osobou zhotovitele je pro účely této smlouvy určen xxxxxxxxxx, jednatel, tel.

xxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxx .

. Dílo bude splněno jeho celkovým předáním a převzetím v termínu dle čl. V odst. 1, a to bez

vad a nedodělků v místě sídla objednatele, o čemž smluvní strany pořídí předávací protokol,

který vyhotoví zhotovitel dle čl. XI. Smlouvy.

5

. Povinností zhotovitele je dodat dílo bezvadné, tzn. prosté všech vad a nedodělků.

3

6

7

. Povinnost zhotovitele je splněna předáním bezvadného díla, příp. až odstraněním vad

a nedodělků dle čl. XI. smlouvy.

. Nebudou-li vady či nedodělky odstraněny ve lhůtě stanovené smlouvou, má objednatel

právo nechat je odstranit 3. osobou na náklady zhotovitele. Nároky objednatele na zaplacení

eventuálních sankcí a škod tímto nejsou dotčeny.

VII. Záruční podmínky

1

. Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout záruku za jakost provedené stavební práce

v délce 60 měsíců ode dne převzetí díla objednatelem a záruku za jakost na použitý materiál

v délce 60 měsíců od převzetí díla

2

3

. Vady musí objednatel uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví.

. Objednatel má právo zvolit následující způsob odstranění vady – opravou nebo úpravou díla,

žádat přiměřenou slevu z ceny díla nebo na odstoupení od této smlouvy.

. Má-li dílo vady je zhotovitel povinen na základě připomínek objednatele k dílu, upravit

řešení a doplnit řešení díla dle čl. XI. odst. 3. smlouvy.

. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Zhotovitel

je povinen provádět dílo v souladu s touto smlouvou, požadavky objednatele, a v souladu

s obecně závaznými právními předpisy. Jestliže zhotovitel tyto povinnosti vyplývající

ze smlouvy poruší a nezjedná nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné

porušení smlouvy ze strany zhotovitele a objednatel má právo od smlouvy okamžitě

odstoupit.

4

5

VIII. Práva a povinnosti stran

1

2

. Zhotovitel má povinnost se do uzavření smlouvy seznámit s rozsahem, povahou díla

a s místem provádění stavby, s veškerými technickými, kvalitativními a jinými podmínkami

provádění díla, prověřit podklady a pokyny, které obdržel od objednatele a bez zbytečného

odkladu písemně upozornit objednatele, pokud shledal jakékoliv vady či nedostatky.

Tímto není dotčena odpovědnost objednatele za správnost a úplnost předané dokumentace.

. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně

oznámí:

a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech

jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící

úpadek zhotovitele; a/nebo

b) vstup zhotovitele do likvidace; a/nebo

c) změny v majetkové struktuře zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury,

která představuje běžný obchodní styk; a/nebo

d) rozhodnutí o provedení přeměny zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění

na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení

jiných organizačních změn; a/nebo

e) omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí

s předmětem smlouvy; a/nebo

f) rozhodnutí o založení obchodní společnosti zhotovitelem či účasti na podnikání

jiné osoby zhotovitele; a/nebo

4

g) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků

zhotovitele vůči objednateli vyplývajících ze smlouvy či se smlouvou souvisejících;

a/nebo

h) rozhodnutí o zrušení zhotovitele.

V případě porušení tohoto ustanovení povinností je objednatel oprávněn od smlouvy

bez dalšího odstoupit.

3

. Objednatel je oprávněn:

a) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění

dokončeného díla do provozu, kontrolu zhotovitelem prováděných prací a kontrolu

provádění závěrečného vyúčtování díla;

IX. Staveniště a jeho zařízení

1

. Staveništěm se pro účely smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla. Předáním

a převzetím staveniště se rozumí protokolární předání staveniště objednatelem a převzetí

staveniště zhotovitelem.

2

3

. K předání staveniště dojde nejpozději do 3 dnů od podpisu této smlouvy.

. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště. Zhotovitel zahájí stavební práce

do 2 dnů po protokolárním předání staveniště. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli

bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá

smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci

obou smluvních stran. Způsob napojení na zdroj vody a elektřiny zajistí zhotovitel na svoje

náklady ve spolupráci s objednatelem.

4

5

. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen

denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností

třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání

mimo staveniště. Zhotovitel je plně odpovědný za staveniště od jeho převzetí až do předání

dokončeného díla.

. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní

odpovědnost za:

a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování

staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a

b) zajištění zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření

pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na staveniště,

jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení provozu vozidel v souvislosti

s omezeními spojenými s realizací díla, jeho bezpečnosti a za osazení případného

dopravního značení; a

c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi

i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů

vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování

veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy.

. Ke dni odevzdání předmětu díla objednateli bude staveniště vyklizeno a proveden

závěrečný úklid místa provádění díla. Pozemky a komunikace dotčené stavebními pracemi

budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu.

6

7

. Zhotovitel se zavazuje při všech svých aktivitách respektovat prostředí, specifika

a požadavky zdravotnického zařízení a řídit se v tomto ohledu pokyny příslušných

5

zaměstnanců objednatele.

X. Podmínky provádění díla

1

2

. Zhotovitel je povinen v souladu s § 2589 občanského zákoníku provést dílo osobně.

. Objednatel je v souladu s § 2592 občanského zákoníku oprávněn dávat zhotoviteli

pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla, pokud tak neučiní, postupuje

zhotovitel ve věcech realizace stavby zcela samostatně.

3

4

. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců při práci

a za dodržování provozního řádu a požárních směrnic objednatele. Zajištění prostředků

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i prostředků požární ochrany

je plně povinností zhotovitele.

. Kvalita zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům

uvedených v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN a ČSN

OHSAS. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní

předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou. Dílo bude provedeno

v s právními předpisy (jedná se zejména o zákony, o vyhlášky k zákonům). Zhotovitel

je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje

ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky

a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude objednateli,

nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem

prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými

hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími

předpisy.

5

6

. Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové

vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena

požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky,

ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora

energie. Jakékoliv změny či odchylky při provádění díla je možno provádět pouze

po předchozím odsouhlasení objednatelem.

. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost řešení,

podle kterých je dle smlouvy vymezen předmět a rozsah díla a podle kterých je povinen

dílo včetně zhotovit. Zejména prověřovat, zda jsou v souladu s platnými předpisy,

vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami, a to před započetím prací,

výkonů a služeb na díle a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost řešení

a dokumentů upozornit objednatele ve smyslu ust. § 2594 občanského zákoníku.

Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:

a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla; a

b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi,

prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a

c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů

na okolí výstavby; a

d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele,

který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce

poddodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí Zhotovitel

odpovědnou osobou.

7

. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami

6

zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla,

tzn. do dokončení a převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené

svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv

narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských

sítí) je povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné

nebo v dohodě s objednatelem finančně uhradit.

8

9

. Zhotovitel je povinen před dokončením zakrývaných částí díla prokazatelně vyzvat

objednatele k jejich převzetí v předstihu alespoň tří pracovních dní před zakrytím;

a v případě, že objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to,

že se zakrytím souhlasí. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat objednatele

o zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty,

nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

. Ve smlouvách uzavíraných s případnými partnery a poddodavateli zhotovitel zaváže

povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy i případné partnery a poddodavatele.

XI. Předání a převzetí díla

1

2

. Předáním a převzetím díla se rozumí přejímací řízení, které svolá zhotovitel nejpozději

na den, kdy má zhotovitel dle smlouvy dílo ukončit a předat (odevzdat) objednateli.

. K předání díla zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou

písemného předávacího protokolu, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou

smluvních stran. Objednatelem podepsaný přejímací protokol nezbavuje zhotovitele

odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude dílo převzato.

3

. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části,

místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol

obsahovat soupis zjištěných vad díla a vyjádření zhotovitele k vadám díla vytčeným

objednatelem. Dle § 2628 občanského zákoníku nemá objednatel právo odmítnout převzetí

stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání

stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Má-li

objednatel povinnost převzít dílo, převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad.

Pokud objednatel dílo s vadami či nedodělky převezme, budou v protokolu uvedeny lhůty

pro odstranění vad díla. Nebudou-li lhůty uvedeny, platí, že vady či nedodělky budou

odstraněny do 10-ti dnů od předání a převzetí. Nebudou-li vady či nedodělky odstraněny

ve stanovené lhůtě, má objednatel právo nechat je odstranit 3. osobou na náklady

zhotovitele. Nároky objednatele na zaplacení eventuálních sankcí a škod tímto nejsou

dotčeny. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení objednatele, zda dílo přejímá

či nikoli a soupis příloh. Prohlášení objednatele o tom, že dílo přejímá, nezbavuje zhotovitele

odpovědnosti za vady zjištěné prohlídkou díla dle článku X. odst. 7 smlouvy. Předávací

protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel

a dva objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.

4

. V případě, že je objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno

co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně

zhotovitel a za tím účelem předkládá objednateli nezbytné písemné doklady v českém

jazyce.

5

. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby

včetně zhotovené stavby v souladu se smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna,

nepovažuje se dílo za řádně dokončené a objednatel není povinen dílo převzít. Budovy

7

a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí provádění díla, ale budou stavebními pracemi

dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu.

. V případě, že se při přejímání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo,

které nese vady nad rámec § 2628 občanského zákoníku, není objednatel povinen předávané

dílo převzít. Vadou se pro účely smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu

nebo parametrech díla, stanovených projektem díla, smlouvou a obecně závaznými

předpisy. Pokud objednatel pro vady dílo nepřevezme, opakuje se přejímací řízení

po jejich odstranění analogicky dle tohoto článku smlouvy. Nebudou-li vady odstraněny

ve stanovené lhůtě, platí lhůta pro odstranění vad do 10 dnů. Po této lhůtě má objednatel

právo nechat vady odstranit 3. osobou na náklady zhotovitele. Nároky objednatele

na zaplacení eventuálních sankcí a škod tímto nejsou dotčeny.

6

7

8

. Prohlídku převzatého díla je objednatel oprávněn provádět a zjišťovat vady, s nimiž bylo

dílo převzato, ještě po dobu 30 dnů ode dne převzetí díla. Vady díla zjištěné touto prohlídkou

oznámí objednatel zhotoviteli s uvedením termínu, v němž mají být oznámené vady

odstraněny, nebude-li dohodnuto jinak. Nedojde-li k dohodě platí, že vady budou odstraněny

ve lhůtě 10 dnů.

. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady díla

neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese zhotovitel, a to až do účinnosti dohody

smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci

úhrady těchto nákladů.

XII. Odstoupení od smlouvy

1

2

. Kterákoliv smluvní strana může od této smlouvy odstoupit, pokud zjistí podstatné porušení

této smlouvy druhou smluvní stranou.

. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení smluvních povinností považuje takové

porušení, u kterého strana porušující smlouvu měla nebo mohla předpokládat,

že při takovémto porušení smlouvy, s přihlédnutím ke všem okolnostem, by druhá smluvní

strana neměla zájem smlouvu uzavřít; zejména

a) prodlení zhotovitele se započetím prací delším než 10 dní od předání staveniště

b) prodlení zhotovitele s provedením díla o více než 20 dní;

c) jestliže zhotovitel ujistil objednatele, že dílo má určité vlastnosti, zejména

vlastnosti objednatelem vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění

se následně ukáže nepravdivým;

d) nemožnost odstranění vady díla;

e) v případě plnění provedeného s vadami bránícími řádnému užívání; nebo

f) v případě, že se kterékoliv prohlášení zhotovitele uvedené v této smlouvě ukáže

jako nepravdivé.

3

4

. Odstoupení od této smlouvy musí mít písemnou formu, musí v něm být přesně popsán důvod

odstoupení, podpis odstupující smluvní strany, jinak je odstoupení od této smlouvy neplatné.

Tato smlouva zaniká ke dni doručení oznámení odstupující smluvní strany o odstoupení

druhé smluvní straně, v pochybnostech 3. den po odeslání.

. Odstoupení od této smlouvy se nedotýká práva na náhradu škody vzniklého z porušení

smluvní povinnosti, práva na zaplacení smluvní pokuty a úroku z prodlení, ani ujednání

o způsobu řešení sporů a volbě práva.

8

XIII. Sankce

1

. Pro případ prodlení zhotovitele s termínem plnění uvedeným dle čl. V odst. 1 a V. odst. 2

této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 %

z celkové ceny za dílo včetně DPH uvedené v čl. II této smlouvy, a to za každý i započatý

den prodlení.

2

3

4

. Pro případ prodlení zhotovitele s termíny dle článku XI. odst. 3, odst. 6, odst. 7 této smlouvy

se zhotovitel zavazuje uhradit objednavateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z celkové ceny

za dílo včetně DPH, uvedené v čl. II této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení.

. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny je zhotovitel oprávněn požadovat

po objednateli zaplacení úroků z prodlení ve výši 0,25 % z dlužné částky za každý den

prodlení.

. Uplatněním práv z vad či uplatněním smluvních pokut není dotčeno právo na náhradu újmy

v plné výši. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst oproti pohledávce zhotovitele.

. Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem je rozhodná celková cena včetně DPH.

. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení výzvy k jejímu zaplacení. Dnem

splatnosti se rozumí den připsání příslušné částky na účet objednatele.

5

6

7

8

. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši újmu, která objednateli vznikla

vadným plněním nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele

dle této smlouvy.

. Zhotovitel uhradí objednateli náklady vzniklé při uplatňování práv z odpovědnosti za vady.

XIV. Závěrečná ustanovení

1

2

3

. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti připojením podpisu obou smluvních stran. Je-li nabytí

účinnosti této smlouvy vázáno na zveřejnění v registru smluv dle podmínek zákona

č. 340/2015 Sb., pak je smlouva účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv.

. Tato smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech výslovně neupravených

touto smlouvou se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném

znění.

. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy

a povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany vylučují

uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 a § 2620 občanského zákoníku na svůj smluvní

vztah založený touto smlouvou.

4

5

. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní

vymahatelnost nebo platnost této smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové

nevymahatelné nebo neplatné ustanovení nelze vyčlenit z této smlouvy, aniž by tím pozbyla

platnosti. Smluvní strany se pro takový případ zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí

na nahrazení takového neplatného nebo nevymahatelného ustanovení vymahatelným

a platným ustanovením, jehož účel v nejvyšší možné míře odpovídá účelu původního

ustanovení a cílům této smlouvy.

. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv

práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními

stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění

této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného

si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených

9

obchodních zvyklostí či praxe.

6

7

. Změna nebo doplnění smlouvy může být uskutečněna pouze písemným dodatkem

k této smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami.

. Smlouva bude vyhotovena elektronicky s kvalifikovaným elektronickým podpisem

nebo v listinné podobě ve třech originálech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno

vyhotovení.

8

. Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje upřednostňovat a dodržovat environmentální

aspekty při plnění předmětu této smlouvy (např. omezení spotřeby energií, vody, surovin,

omezení produkce látek znečišťujících ovzduší, vodu a půdu, omezení produkce odpadů

a uhlíkové stopy) a dodržovat důstojné pracovní podmínky a bezpečnost práce

svých zaměstnanců a poddodavatelů a podporovat férové dodavatelské vztahy.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č. 1 Výkaz výměr

Příloha č. 2 Projektová dokumentace Oprava kanalizace P4

V Brně dne ………

V …………… dne …………

Datum: 2026.03.10

Datum: 2026.03.10

1

0:50:58 +01'00'

1

2:27:39 +01'00'

…

…………………………………......

……………………………………......

objednatel

Bc. Milan Dedík, jednatel

Úrazová nemocnice v Brně

prof. MUDr. Ján Kočiš, Ph.D., ředitel

1

0

Příloha č. 1

Výkaz výměr

Uchazeč vloží vyplněnou Přílohu č. 1 Výkaz výměr

1

1

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

Úrazová nemocnice Brno

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

10.3.2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

JIRMAL, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

27732941

CZ27732941

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

973 222,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Základ daně

973 222,00

0,00

Výše daně

204 377,00

0,00

DPH základní

snížená

Cena s DPH

v

CZK

1 177 599,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Strana 1 z 12

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

0

Stavba:

Úrazová nemocnice Brno

Místo:

Datum:

10.3.2026

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

JIRMAL, spol. s r.o.

Popis

Zpracovatel:

Kód

Cena bez DPH [CZK]

Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

973 222,00

1 177 599,00

Oprava kanalizace a plochy za oddělením

rehabilitace

Oprava ohradní zdi u řešené plochy

1

2

875 305,00

97 917,00

1 059 119,00

118 480,00

Strana 2 z 12

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úrazová nemocnice Brno

Objekt:

1

- Oprava kanalizace a plochy za oddělením rehabilitace

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

27732941

JIRMAL, spol. s r.o.

DIČ:

CZ27732941

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

875 305,40

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

875 305,00

Základ daně

875 305,00

0,00

Sazba daně

Výše daně

183 814,00

0,00

DPH základní

21,00%

12,00%

snížená

Cena s DPH

v

CZK

1 059 119,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Strana 3 z 12

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úrazová nemocnice Brno

Objekt:

1

- Oprava kanalizace a plochy za oddělením rehabilitace

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

JIRMAL, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

875 305,40

HSV - Práce a dodávky HSV

846 105,40

1

4

5

8

9

9

9

- Zemní práce

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

- Vodorovné konstrukce

- Komunikace pozemní

- Vedení trubní dálková a přípojná

- Ostatní konstrukce a práce, bourání

97 - Doprava suti a vybouraných hmot

98 - Přesun hmot

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

xx

VRN9 - Ostatní náklady

xx

2) Ostatní náklady

0,00

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Provozní vlivy

Jiné VRN

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

875 305,00

Strana 4 z 12

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úrazová nemocnice Brno

Objekt:

1

- Oprava kanalizace a plochy za oddělením rehabilitace

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

JIRMAL, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

875 305,40

D

D

HSV

Práce a dodávky HSV

846 105,40

1

Zemní práce

xx

Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách

třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně

1

2

K

131213701

m3

m3

34,81

xx

xx

Xx              CS ÚRS 2026 01

"

odkop pro novou skladbu plochy hl. do 50 cm a kanalizaci,

VV

20,48

zadní část mezi ŠJ 35 A 34 " (7,34*3,5 + 3,17*4,82)*0,5

" dtto v čási mezi ŠJ 32 a 33 " 10,0*(3,45+2,28)/2*0,5

Součet

Hloubení šachetních jam v soudržných horninách třídy

těžitelnosti I skupiny 3 ručně

VV

VV

14,33

34,81

K

131213711

132212131

5,12

Xx           CS ÚRS 2026 01

VV

VV

VV

VV

VV

VV

" výkop pro šachtu ŠJ35 " 0,8*0,8*(1,35-0,5)

" výkop pro šachtu ŠJ34 " 1,0*1,0*(1,57-0,5)

" výkop pro šachtu ŠJ33 " 1,0*1,0*(1,69-0,5)

" výkop pro šachtu ŠJ32 " 1,0*1,0*(1,92-0,5)

" výklenky u budovy zázemí pro komunikaci " 1,5*0,3*0,5*4

Součet

0,54

1,07

1,19

1,42

0,90

5,12

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v

3

K

soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3

ručně

m3

14,14

xx

xx               CS ÚRS 2026 01

"

výkop mezi ŠJ35 a ŠJ34 " (26,9-18,4)*0,8*((1,35-0,5)+(1,57-

VV

VV

6,53

3,28

0,5))/2

"

výkop mezi ŠJ34 a ŠJ33 " (18,4-15,5)*1,0*((1,57-0,5)+(1,69-

0,5))/2

VV

VV

VV

" výkop pro napojení do ŠJ35 " 1,0*1,0*(1,69-0,5)

" výkop pro napojení do ŠJ34 " 2,0*1,0*1,57

Součet

1,19

3,14

14,14

Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

4

5

K

132254101

151101101

m3

m2

11,22

xx

xx

Xx              CS ÚRS 2026 01

Xx              CS ÚRS 2026 01

"

výkop mezi ŠJ33 a ŠJ32 " (15,5-6,9)*1,0*((1,69-0,5)+(1,92-

VV

11,22

0

,5))/2

Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2

K

62,70

m

VV

VV

VV

VV

" výkop pro šachtu ŠJ35 " 0,8*2*(1,35-0,5)

" výkop pro šachtu ŠJ34 " 1,0*2*(1,57-0,5)

" výkop pro šachtu ŠJ33 " 1,0*2*(1,69-0,5)

" výkop pro šachtu ŠJ32 " 1,0*2*(1,92-0,5)

1,36

2,14

2,38

2,84

"

0

"

0

"

0

výkop mezi ŠJ35 a ŠJ34 " (26,9-18,4)*((1,35-0,5)+(1,57-

,5))/2*2

výkop mezi ŠJ34 a ŠJ33 " (18,4-15,5)*((1,57-0,5)+(1,69-

,5))/2*2

výkop mezi ŠJ33 a ŠJ32 " (15,5-6,9)*((1,69-0,5)+(1,92-

,5))/2*2

VV

VV

VV

16,32

6,55

22,45

VV

VV

VV

" výkop pro napojení do ŠJ35 " 1,0*(1,69-0,5)*2

" výkop pro napojení do ŠJ34 " 2,0*1,57*2

Součet

2,38

6,28

62,70

Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl

do 2 m

Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10

6

7

K

151101111

162211311

m2

m3

62,70

65,29

xx

xx

Xx           CS ÚRS 2026 01

Xx              CS ÚRS 2026 01

K

m

VV

VV

z důvodu nedostatku místa je nutné zeminu průběžně odvážet

" přesun od výkopu do kontejneru " 34,81+5,12+14,14+11,22

65,29

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny

třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem

za každých dalších 10 m

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 m3

až 3

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny

z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m

přes 10000 m

8

9

K

162211319

162751117

162751119

m3

65,29

xx

xx

xx

Xx            CS ÚRS 2026 01

Xx              CS ÚRS 2026 01

Xx              CS ÚRS 2026 01

K

K

65,29

1

0

m3

652,90

VV

65,29*10 'Přepočtené koeficientem množství

Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny

652,90

65,29

1

1

1

1

2

3

K

K

K

167111101

171251201

171201231

m3

m3

t

xx

xx

Xx               CS ÚRS 2026 01

Xx            CS ÚRS 2026 01

Xx              CS ÚRS 2026 01

1

až 3 ručně

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky

65,29

Poplatek za předání recyklačnímu zařízení zeminy a

kamení kód odpadu 17 05 04

65,29*1,8 'Přepočtené koeficientem množství

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou

se zhutněním ručně

117,52

117,52

23,24

xx

VV

1

4

K

174111101

m3

xx

xx            CS ÚRS 2026 01

"

celkový výkop šachet a rýh " 5,12+14,14+11,22 " odpočet

VV

23,24

obsypů " -7,24

1

5

M

58337302

štěrkopísek frakce 0/16

23,24*2 'Přepočtené koeficientem množství

t

46,48

xx

xx              CS ÚRS 2026 01

VV

46,48

Strana 5 z 12

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

m3

Množství

7,24

J.cena [CZK]

xx

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození,

uloženou do 3 m

1

6

K

175111101

Xx            CS ÚRS 2026 01

VV

" výkop mezi ŠJ35, ŠJ34, ŠJ33 " (26,9-15,5)*0,8*0,4

" výkop pro napojení do ŠJ35 " 1,0*0,8*0,4

" výkop pro napojení do ŠJ34 " 2,0*0,8*0,4

" výkop mezi ŠJ33 a ŠJ32 " (15,5-6,9)*1,0*0,4

3,65

0,32

0,64

3,44

VV

VV

VV

VV

" odpočet objemu potrubí " -(3,14*(0,1)^2*(29,6-6,9+1,0+2,0))

-0,81

VV

Součet

7,24

14,48

14,48

7,24

1

7

M

58337303

štěrkopísek frakce 0/8

t

xx

xx            CS ÚRS 2026 01

VV

7,24*2 'Přepočtené koeficientem množství

Příplatek na ruční hutnění obsypu potrubí

" požadováno v projektové dokumentaci " 7,24

1

8

K

175111101R

m3

xx

xx

VV

7,24

D

4

Vodorovné konstrukce

xx

Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného

těženého

1

9

K

451572111

m3

2,01

xx

xx            CS ÚRS 2026 01

VV

VV

VV

VV

VV

" výkop mezi ŠJ35, ŠJ34, ŠJ33 " (26,9-15,5)*0,8*0,10

" výkop pro napojení do ŠJ35 " 1,0*0,8*0,1

" výkop pro napojení do ŠJ34 " 2,0*0,8*0,1

" výkop mezi ŠJ33 a ŠJ32 " (15,5-6,9)*1,0*0,1

Součet

0,91

0,08

0,16

0,86

2,01

2

2

0

1

K

451572111R

45231113 r

Příplatek na ruční hutnění lože pod potrubí

m3

m3

2,01

2,01

xx

xx

xx

VV

" požadováno v projektové dokumentaci " 2,01

Podkladní desky z betonu prostého ze směsi ručně

míchané na stavbě

K

0,40

0,40

xx

VV

D

" podklad šachet " 1,0*1,0*4*0,1

5

Komunikace pozemní

xx

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel.

2

2

K

564750104

m2

71,42

40,97

xx

xx               CS ÚRS 2026 01

1

6-32 mm plochy do 100 m2 tl 180 mm

VV

VV

plochy u šachet ŠJ 32 AŽ 35 dle zaměření

" řešená plocha, zadní část u ŠJ34 A 35 " 7,34*3,5 + 3,17*4,82

VV

VV

VV

" dtto v čási mezi ŠJ 32 a 33 " 10,0*(3,45+2,28)/2

" výklenky u budovy zázemí pro komunikaci " 1,5*0,3*4

Součet

28,65

1,80

71,42

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel.

2

2

3

4

K

564751101

571908111

m2

m2

71,42

xx

xx

Xx              CS ÚRS 2026 01

Xx              CS ÚRS 2026 01

3

2-63 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm

VV

" řešená plocha " 71,42

Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl

71,42

K

24,42

1

50 mm

VV

VV

plochy u šachet ŠJ 32 AŽ 35 dle zaměření

"

po obvodu plochy "

24,42

(10,0*2+4,82+3,17+1,07+7,34+3,24+9,2)*0,5

Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně

tl 80 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2

2

5

K

596212211

m2

47,00

xx

xx              CS ÚRS 2026 01

VV

VV

VV

" řešená plocha bez kačírku " 71,42

" odpočet kačírku " -24,42

Součet

71,42

-24,42

47,00

dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80 mm

barevná

47*1,03 'Přepočtené koeficientem množství

Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná

měrná hm přes 200 do 300 g/m2

" pod kačírek včetně vytažení " 30,0

2

6

M

59245005

m2

48,41

48,41

30,00

30,00

xx

xx              CS ÚRS 2026 01

VV

2

7

K

919726122

m2

xx

xx             CS ÚRS 2026 01

VV

D

8

Vedení trubní dálková a přípojná

xx

2

2

3

8

9

0

K

830311811

Bourání stávajícího kameninového potrubí DN do 150

m

kus

m

20,00

3,00

xx

xx

xx

Xx           CS ÚRS 2026 01

K

K

83031181R

871260310

Vybourání litinového lapače splavenin

xx

Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného

SN 10 z polypropylenu DN 100

" napojení odvodňovacího žlabu " 1,5

1,50

1,50

Xx         CS ÚRS 2026 01

VV

trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN

3

3

1

2

M

M

K

28614201

28614205

871310310

m

m

m

0,50

xx

xx

xx

Xx         CS ÚRS 2026 01

Xx         CS ÚRS 2026 01

Xx         CS ÚRS 2026 01

1

10x500mm SN10

trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN

10x1000mm SN10

1,00

1

Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného

SN 10 z polypropylenu DN 150

" napojení svodů do ŠJ33 a 35 " 1,0*2

" napojení svodů do ŠJ34 " 2,0

3

3

4,00

VV

2,00

2,00

4,00

VV

VV

Součet

trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN

3

4

M

28617003

871350310

28617004

m

m

m

4,06

4,06

xx

xx

Xx           CS ÚRS 2026 01

Xx           CS ÚRS 2026 01

Xx              CS ÚRS 2026 01

1

50x1000mm SN10

VV

4*1,015 'Přepočtené koeficientem množství

Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného

SN 10 z polypropylenu DN 200

" mezi ŠJ32,33,34,35 " 26,9-6,9

trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN

3

5

K

20,00

20,00

20,30

20,30

VV

3

6

M

xx

2

00x1000mm SN10

VV

20*1,015 'Přepočtené koeficientem množství

Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo

tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 100

3

7

K

877260310

kus

2,00

Xx

Xx         CS ÚRS 2026 01

VV

" napojení žlabu " 2

2,00

3

8

M

28617180

koleno kanalizační PP třívrstvé SN16 DN 100x45°

kus

2,00

xx

xx         CS ÚRS 2026 01

Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo

tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 100

3

9

K

877260320

kus

1,00

1,00

xx

xx         CS ÚRS 2026 01

VV

" napojení žlabu " 1

Strana 6 z 12

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

1,00

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

odbočka kanalizační PP třívrstvá SN16 45° DN

4

0

M

28617200

kus

xx

xx         CS ÚRS 2026 01

1

00/100

Montáž lapačů střešních splavenin na kanalizačním

potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých

plnostěnných DN 100

4

1

K

877260341

kus

3,00

xx

xx         CS ÚRS 2026 01

4

2

M

55244102

lapač litinový střešních splavenin DN 150

kus

3,00

xx

xx              CS ÚRS 2026 01

Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo

tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150

4

3

K

877310310

kus

1,00

xx

xx         CS ÚRS 2026 01

4

4

M

28617182

koleno kanalizační PP třívrstvé SN16 DN 150x45°

kus

1,00

xx

xx         CS ÚRS 2026 01

Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo

tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 200

4

5

K

877350310

kus

1,00

xx

xx          CS ÚRS 2026 01

VV

" dočasné zaslepení " 1

1,00

4

6

M

28614782

zátka kanalizační plastová PP SN12 DN 200

kus

1,00

xx

xx         CS ÚRS 2026 01

Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo

tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 200

4

7

K

877350320

kus

1,00

xx

xx         CS ÚRS 2026 01

odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG

4

8

M

28611432

kus

1,00

xx

xx         CS ÚRS 2026 01

2

00/160/87°

Bourání šachet ze ŽB ručně obestavěného prostoru do

,5 m3

4

5

5

9

0

1

K

890311811

m3

1,30

1,30

2,00

2,00

2,00

2,00

xx

xx               CS ÚRS 2026 01

1

VV

" rušená šachta " 1,3

Revizní a čistící šachta TEGRA z PP typ DN 600/200

šachtové dno průtočné 30°, 60°, 90°

" šachta ŠJ33,35 " 2

Revizní a čistící šachta TEGRA z PP typ DN 600/200

šachtové dno s přítokem tvaru T

" šachta ŠJ32,34 " 2

K

894812316.WVN

894812317.WVN

kus

kus

xx

xx

xx

xx

VV

K

VV

Revizní a čistící šachta TEGRA z PP DN 600 šachtová

roura korugovaná světlé hloubky 2000 mm

5

5

2

3

K

K

894812332.WVN

894812339

kus

kus

4,00

4,00

xx

xx

xx

Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600

za uříznutí šachtové roury

xx          CS ÚRS 2026 01

Revizní a čistící šachta TEGRA z PP DN 600 poklop

5

5

4

5

K

K

894812377.WVN litinový pro třídu zatížení D400 s teleskopickým

adaptérem

kus

kus

4,00

xx

xx

xx

Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně

899101211

1,00

1,00

Xx         CS ÚRS 2026 01

rámů hmotnosti do 50 kg

" rušená šachta " 1

VV

D

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

xx

Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s

boční opěrou do lože z betonu prostého

5

6

K

916131213

m

48,84

48,84

xx

xx              CS ÚRS 2026 01

VV

VV

plochy u šachet ŠJ 32 AŽ 35 dle zaměření

" po obvodu plochy " 10,0*2+4,82+3,17+1,07+7,34+3,24+9,2

5

7

M

PFB.2110031

Silniční obrubníky GRANITOID ABO 100/15/25 II nat

kus

50,31

xx

xx

VV

48,84*1,03 'Přepočtené koeficientem množství

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních

kostek z betonu prostého

50,31

5

8

K

916991121

m3

2,64

2,45

0,19

2,64

5,50

5,50

xx

xx              CS ÚRS 2026 01

VV

VV

VV

" pod obrubníky " 40,84*0,3*0,2

"

pod první tři řady betonové dlažby kolem žlabů "

(6,0+0,2)*2*0,3*0,05

Součet

Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s

krycím roštem šířky do 210 mm

" v řešené ploše " 5,5

5

9

K

935113111

m

xx

xx            CS ÚRS 2026 01

VV

žlab odvodňovací s roštem bez spádu dna monolitický

z polymerbetonu pro vysoké zatížení š 100 mm

6

6

0

1

M

59227125

59227021

935923216

m

5,50

1,00

1,00

xx

xx

Xx             CS ÚRS 2026 01

Xx        CS ÚRS 2026 01

Xx           CS ÚRS 2026 01

čelo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu

polymerbeton pozink hrana š 100 mm

M

kus

kus

Osazení vpusti pro odvodňovací žlab betonový nebo

polymerbetonový s krycím roštem šířky do 210 mm

6

2

K

xx

vpusť odtoková polymerbetonová s integrovaným

těsněním a můstkovým litinovým roštem pro

horizontální připojení potrubí dolní díl 500x230x365

odtok DN 100

6

3

M

59223081

kus

1,00

xx

xx            CS ÚRS 2026 01

Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem

nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2

6

4

K

965043441

m3

1,13

1,13

xx

xx            CS ÚRS 2026 01

VV

" v přední části dvora " 5,40*1,4*0,15

D

997

Doprava suti a vybouraných hmot

xx

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro

budovy v do 6 m ručně

Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a

6

6

5

6

K

997013211

t

t

5,70

5,70

xx

xx

Xx           CS ÚRS 2026 01

K

997013219

vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10

xx         CS ÚRS 2026 01

m

6

6

7

8

K

K

997221611

997013501

Nakládání suti

t

t

5,70

5,70

xx

xx

Xx           CS ÚRS 2026 01

Xx           CS ÚRS 2026 01

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo

meziskládku do 1 km se složením

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na

skládku ZKD 1 km přes 1 km

5,7*15 'Přepočtené koeficientem množství

Poplatek za předání recyklačnímu zařízení stavebního

odpadu směsného stavebního a demoličního kód

odpadu 17 09 04

6

9

K

997013509

t

85,50

85,50

xx

xx            CS ÚRS 2026 01

VV

7

0

K

997013871

t

5,70

xx

xx            CS ÚRS 2026 01

Strana 7 z 12

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

xx

Cenová soustava

D

998

Přesun hmot

Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem

dlážděným na vzdálenost do 50 m

" přesuny pro odíl 5, komunikace " 70,07

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických

hmot otevřený výkop do 50 m

" přesuny pro odíly 1,4,8,9 " 61,01+4,72+1,57+20,4

7

7

1

2

K

998229112

t

t

70,07

xx

xx              CS ÚRS 2026 01

VV

70,07

87,70

87,70

K

998276101

xx

xx              CS ÚRS 2026 01

VV

D

D

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

xx

VRN9

Ostatní náklady

xx

Ostatní náklady - zkouška zhutnitelnosti zásypového

materiálu

7

3

K

091002000

kpl

1,00

xx

xx            CS ÚRS 2026 01

VV

" požadováno v projektové dokumentaci " 1

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

7

7

4

5

K

091002001

091002002

Ostatní náklady - projekční práce

" projekt skutečného provedení " 1

Zařízení staveniště

kpl

kpl

xx

xx

VV

K

xx

xx

VV

" projekt skutečného provedení " 1

Strana 8 z 12

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úrazová nemocnice Brno

Objekt:

2

- Oprava ohradní zdi u řešené plochy

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

27732941

JIRMAL, spol. s r.o.

DIČ:

CZ27732941

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

97 916,70

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

97 917,00

Základ daně

97 917,00

0,00

Sazba daně

Výše daně

20 563,00

0,00

DPH základní

21,00%

12,00%

snížená

Cena s DPH

v

CZK

118 480,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Strana 9 z 12

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úrazová nemocnice Brno

Objekt:

2

- Oprava ohradní zdi u řešené plochy

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

JIRMAL, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

97 916,70

HSV - Práce a dodávky HSV

76 913,50

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Doprava suti a vybouraných hmot

998 - Přesun hmot

xx

xx

xx

xx

xx

PSV - Práce a dodávky PSV

xx

764 - Konstrukce klempířské

767 - Konstrukce zámečnické

783 - Dokončovací práce - nátěry

xx

xx

xx

2) Ostatní náklady

0,00

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Provozní vlivy

Jiné VRN

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

97 917,00

Strana 10 z 12

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úrazová nemocnice Brno

Objekt:

2

- Oprava ohradní zdi u řešené plochy

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

JIRMAL, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

97 916,70

D

D

HSV

Práce a dodávky HSV

76 913,50

3

Svislé a kompletní konstrukce

Dozdívka pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu

nadzákladovém cihlami pálenými na MVC

" doplnění pilíře " 0,15

xx

1

2

K

310238211

m3

m2

0,15

xx

xx

Xx           CS ÚRS 2026 01

VV

0,15

D

6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně

ručně

xx

K

622131101

30,99

Xx           CS ÚRS 2026 01

"

"

ohradní zeď po stávající základ " (0,62+9,2)*2,3 + " pilířky zdi

0,15*2,3*2*2

VV

VV

VV

VV

23,97

-2,00

9,02

" odpočet dveří " -2,0

"

(0,15*2+2,1+0,45+1,07)*2,3

Součet

zdivo po odbouraném přístřešku "

30,99

3

4

K

622131121

622321141

Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně

m2

m2

30,99

xx

xx            CS ÚRS 2026 01

xx              CS ÚRS 2026 01

Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá

vnějších stěn nanášená ručně tl. 15 mm

Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za

každých dalších 5 mm tloušťky ručně

K

K

30,99

xx

5

622321191

m2

123,96

123,96

xx

xx              CS ÚRS 2026 01

VV

30,99*4 'Přepočtené koeficientem množství

D

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových

na MV nebo MVC přes 1 m3

" zdi přístřešku " (2,1+1,07*2)*2,3*0,15

" odpočet dveří " -2,0*0,15

xx

6

K

962032231

m3

1,16

xx

xx            CS ÚRS 2026 01

VV

VV

VV

1,46

-0,30

1,16

Součet

Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého do 1

m3

" na zadní zdi přístřešku " 2,1*0,25*0,15

7

8

K

962042320

963012510

m3

m3

0,08

0,08

0,70

0,70

xx

xx

Xx        CS ÚRS 2026 01

Xx           CS ÚRS 2026 01

VV

K

Bourání stropů z ŽB desek š do 300 mm tl do 140 mm

VV

" střecha na přístřešku " 2,5*2,0*0,14

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin

betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4

m2

9

K

965042131

m3

0,55

xx

xx           CS ÚRS 2026 01

VV

VV

VV

" pod přístřeškem 2 vrstvy " 2,1*1,25*(0,09+0,1)

" podesta pod dveřmi ve zdi " 1,5*0,3*0,1

Součet

0,50

0,05

0,55

Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých včetně

křídel pl do 1 m2

" v přístřešku " 0,5

1

0

1

2

K

968062244

968072455

978023411

m2

m2

m2

0,50

0,50

xx

xx

xx

Xx          CS ÚRS 2026 01

Xx           CS ÚRS 2026 01

Xx           CS ÚRS 2026 01

VV

1

1

K

Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2

" dveře přístřešku " 2,0 + " dveře ve zdi " 2

4,00

4,00

VV

K

Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového

30,99

"

"

ohradní zeď po stávající základ " (0,62+9,2)*2,3 + " pilířky zdi

0,15*2,3*2*2

VV

VV

VV

VV

23,97

-2,00

9,02

" odpočet dveří " -2,0

"

(0,15*2+2,1+0,45+1,07)*2,3

Součet

Otlučení (osekání) vnější cementové omítky tl do 20

mm v rozsahu přes 80 do 100%

zdivo po odbouraném přístřešku "

30,99

30,99

1

3

K

978036191

m2

xx

xx            CS ÚRS 2026 01

D

997

Doprava suti a vybouraných hmot

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro

budovy v do 6 m ručně

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo

meziskládku do 1 km se složením

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na

skládku ZKD 1 km přes 1 km

7,28*20 'Přepočtené koeficientem množství

Poplatek za předání recyklačnímu zařízení stavebního

odpadu směsného stavebního a demoličního kód

odpadu 17 09 04

xx

1

1

1

4

5

6

K

K

K

997013211

t

t

t

7,28

7,28

xx

xx

xx

Xx           CS ÚRS 2026 01

997013501

997013509

Xx           CS ÚRS 2026 01

Xx           CS ÚRS 2026 01

145,60

145,60

VV

1

1

7

8

K

997013871

t

t

7,28

xx

xx

Xx           CS ÚRS 2026 01

D

998

Přesun hmot

xx

K

998229112

Přesun hmot ruční

2,31

Xx           CS ÚRS 2026 01

D

D

PSV

Práce a dodávky PSV

xx

764

Konstrukce klempířské

xx

Strana 11 z 12

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

m

Množství

6,87

J.cena [CZK]

xx

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z

TiZn lesklého plechu kotvené rš 330 mm

1

9

K

764244304

Xx           CS ÚRS 2026 01

"

0

doplnění chybějícího oplechování zídky "

,6+2,1+0,45+1,07+2,65

VV

6,87

Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z

TiZn lesklého plechu kotvené rš 670 mm

2

0

K

764244307

m

0,60

0,60

xx

xx           CS ÚRS 2026 01

VV

" doplnění chybějícího oplechování na pilíži zídky " 0,6

D

767

Konstrukce zámečnické

xx

2

2

1

2

K

767392802

Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných do suti

m2

4,40

4,40

1,00

1,00

xx

xx

Xx        CS ÚRS 2026 01

VV

" na přístřešku " 2,2*2,0

Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří do 2

m2

K

767691822

kus

xx       CS ÚRS 2026 01

VV

" dveře přístřešku " 1

D

783

Dokončovací práce - nátěry

Nátěr stávající zárubně a dveří syntetický bez oprav

podkladu

Penetrační akrylátový nátěr hladkých, tenkovrstvých

zrnitých nebo štukových omítek

xx

xx

2

2

3

4

K

78331710R

kus

m2

1,00

xx

xx

K

783823131

30,99

Xx           CS ÚRS 2026 01

"

"

ohradní zeď po stávající základ " (0,62+9,2)*2,3 + " pilířky zdi

0,15*2,3*2*2

VV

23,97

-2,00

9,02

VV

VV

VV

" odpočet dveří " -2,0

"

(0,15*2+2,1+0,45+1,07)*2,3

Součet

Krycí jednonásobný akrylátový nátěr omítek stupně

členitosti 1 a 2

" 2 vrstvy " 30,99*2

zdivo po odbouraném přístřešku "

30,99

61,98

61,98

2

5

K

783827121

m2

xx

xx            CS ÚRS 2026 01

VV

Strana 12 z 12