SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: Z-2400-118-2026

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Galerie hlavního města Prahy (dále jen GHMP)

Zastoupená:	PhDr. Magdalenou Juříkovou, ředitelkou GHMP

Se sídlem:	Staroměstské náměstí 605/13, 110 00 Praha 1

IČ:	000 64 416

DIČ:	CZ000 64 416

Bankovní spojení:	PPF Banka, a.s.

Č. účtu:	2000700006/6000

na straně jedné jako „objednatel“

a

Restaurátor:		Houska & Douda, s.r.o. (dále jen restaurátor)

Se sídlem:		M. J. Lermontova 1018/11, 160 00 Praha 6

IČ:			48111911

DIČ:			CZ48111911

Bank. spojení:		xxxxx

Č. účtu	:		xxxxx

na straně druhé jako „zhotovitel“

podle ustanovení § 61 zákona č. č. 121/2000 Sb., autorského zákona a § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění.

Článek I.

Předmět smlouvy

  - Předmětem smlouvy jsou restaurátorské práce – restaurování a konzervace sochy Hokejista a rekonstrukce podstavce pod sochou, Výstaviště, Praha 7 – Holešovice.

  - Práce (dílo) budou realizovány v souladu se zpracovaným návrhem postupu prací, navrženým a schváleným restaurátorským záměrem.

  - Restaurátorské práce budou provedeny v následujícím rozsahu:

- Dokumentační příprava

- Dokumentační příprava - podrobná fotodokumentace před zahájením prací, stanovení harmonogramu prací.

- Restaurátorský zásah na soše

- demontáž sochy z podstavce

- transport sochy do dílny restaurátora

- rozšířený restaurátorský průzkum po demontáži

- očištění povrchu sochy

- zpatinování do požadovaného odstínu, který bude dohodnut v rámci kontrolního dne

- zafixování povrchu třemi vrstvami včelího vosku

- Rekonstrukce podstavce

- demontáž kamenných desek

- demontáž betonových a hliníkových desek

- demontáž konstrukce a hlavního nosníku

- transport demontovaných dílů do dílny restaurátora

- rozšířený restaurátorský průzkum po demontáži

- opískování konstrukce

- natření nosné konstrukce dvěma vrstvami základové barvy a dvěma vrstvami vrchní barvy

- oprava poškozených částí metodou TIG

- výroba nové konstrukce z nerezové oceli

- čištění kamene a betonových desek

- úprava základové desky pro montáž pomníku

- Závěrečná restaurátorská zpráva

Článek II.

Čas a místo plnění

  - Předmět plnění bude realizován na soše Hokejista, areál Výstaviště, Praha 7.

  - Postup prací bude průběžně konzultován s objednatelem a orgány památkové péče a upřesněn průběžnými zápisy dle zjištění v průběhu prací.

  - Smluvní strany se dohodly, že dílo bude dokončeno a předáno Galerii hlavního města Prahy nejpozději do 30. 4. 2026.

Článek III.

### Cena, platební podmínky

  - Celková cena díla je stanovena za vymezený předmět plnění jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení předmětu plnění z důvodu na straně objednatele min. do 30. 4. 2026.

Cena restaurování sochy:

Cena díla bez DPH 	120 000,-Kč

Cena rekonstrukce podstavce:

Cena díla bez DPH 	427 000,-Kč

Restaurátorská zpráva:

Cena díla bez DPH 	 7 500,-Kč

Cena celkem bez DPH	554 500,-Kč

DPH 21 % 	116 445,-Kč

Cena díla celkem včetně DPH 	670 945,-Kč

Podrobný oceněný položkový rozpočet je uveden v příloze č. 1 této smlouvy.

  - DPH bude účtováno dle platných daňových předpisů v době vystavení daňového dokladu a při fakturaci zdanitelného plnění.

  - Celková cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla.

  - Cena včetně DPH za restaurování sochy bude objednavatelem hrazena z peněžitého daru získaného v rámci projektu „Adoptuj sochu“, určeného na financování obnovy předmětné sochy.

  - Platby budou prováděny podle potřeby po dokončení jednotlivých částí zakázky a po odsouhlasení jejich řádného provedení objednatelem, a to na základě příslušných daňových dokladů (faktur) vystavených vybraným dodavatelem.

  - Platby mohou být prováděny průběžně, vždy po doložení provedené části zakázky až do výše 90 % z jednotlivých částí díla. Zbylých 10 % bude uhrazeno po předání a převzetí kompletně dokončeného díla vč. odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla.

  - Splatnost faktur min. 15 dní. Zálohy zadavatel neposkytuje.

  - Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je zadavatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět vybranému uchazeči k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.

Článek IV.

##### Odpovědnost za vady, záruky a kvalitativní podmínky provedení díla

  - Zhotovitel poskytuje záruku za provedené dílo v délce 36 měsíců ode dne jeho řádného dokončení bez jakýchkoliv vad a nedodělků a protokolárního převzetí ze strany objednatele.

  - Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit během záruční doby zjištěné reklamované vady v dohodnutém termínu, pokud tyto vznikly z důvodů, za které je zhotovitel dle této smlouvy zodpovědný. Zhotovitel je povinen nastoupit k projednání reklamačních vad ve lhůtě nejpozději do 7 dnů od doručení písemné výzvy zhotoviteli (např. dopisem, elektronickou poštou). Termín pro odstranění reklamačních vad je 15 dnů od doručení písemné výzvy zhotoviteli, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší a pokud to klimatické podmínky dovolí.

  - Termín pro odstranění vad a nedodělků z předávacího protokolu je 15 dnů ode dne podpisu předávacího protokolu, není-li v předávacím protokolu stanoven jiný termín.

  - Objednatel je povinen oznámit vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu ihned, jakmile je zjistí.

Článek V.

Povinnosti zhotovitele

  - Zhotovitel se zavazuje vytvořit dílo s odbornou péčí a bez závad, s důrazem na zachování umělecké a historické hodnoty sochy.

  - Zhotovitel protokolárně odevzdá dílo v dohodnutých termínech a v nejvyšší kvalitě v souladu se závazným stanoviskem památkové péče a odborným dozorem.

  - Zhotovitel bude spolupracovat s objednatelem na odstranění případných závad díla.

  - Zhotovitel bude dbát při provádění díla veškerých pokynů objednatele a provádět opatření ke splnění těchto pokynů.

  - Zhotovitel je povinen písemně a s dostatečným předstihem upozorňovat objednatele na veškeré okolnosti, které mohou mít vliv na provádění díla, jakož i na případnou nevhodnost pokynů objednatele – jestliže objednatel přes písemné upozornění zhotovitele na provedení pokynu trvá, neodpovídá zhotovitel za škodu plněním tohoto pokynu způsobenou.

Článek VI.

Práva a povinnosti objednatele

  - Objednatel je oprávněn nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla, jsou-li pro to důvody a udělovat zhotoviteli další pokyny související s prováděním díla.

  - Objednatel je povinen zaplatit za řádně provedené dílo nevykazující žádné vady a nedodělky dohodnutou cenu dle čl. III této smlouvy.

  - Objednatel je povinen spolupracovat se zhotovitelem při vyhledání podkladů, které má objednatel k dispozici nebo si je může bez vynaložení zvláštního úsilí a v přiměřené době bezplatně obstarat.

Článek VII.

Odpovědnost za škody

  - Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně subdodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to  po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

Článek VII.

Převzetí díla

  - Zhotovitel splní svou povinnost dodat dílo jeho řádným ukončením a protokolárním předáním objednateli. O předání a převzetí díla sepíší a podepíší smluvní strany v termínu k dokončení díla protokol za účasti orgánů památkové péče.

  - V protokolu o předání budou uvedeny všechny zjištěné skutečnosti související s dokončením díla a případné zjištěné nedodělky, vady a stanoví termíny pro jejich dokončení nebo odstranění. Datem podpisu protokolu počíná běžet záruční lhůta.

Článek IX.

Odstoupení od smlouvy

  - V případě, že zhotovitel nedodá dílo v dohodnuté podobě nebo kvalitě (dílo má vady nebo nedodělky nebo nemá požadované vlastnosti) má objednatel právo od smlouvy odstoupit.

  - Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit i v průběhu provádění díla, shledá-li že zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou nebo porušuje povinnosti stanovené touto smlouvou a nezjedná-li zhotovitel neprodleně po upozornění nápravu.

  - Při zjištění opakovaného porušování povinností na straně zhotovitele podle této smlouvy je objednatel oprávněn od smlouvy bez dalšího odstoupit, aniž by stanovil zhotoviteli lhůtu ke zjednání nápravy.

  - Pro případ odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen vrátit objednateli plnění od něj dosud přijatá ve smyslu § 351 obchodního zákoníku. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

Článek X.

Závěrečná ustanovení

  - Zhotovitel je oprávněn s předchozím písemným souhlasem objednatele provést část díla stanoveného touto smlouvou prostřednictvím svého subdodavatele a prohlašuje, že v případě užití subdodavatele odpovídá za výkon subdodavatele ve stejném (tj. neomezeném) rozsahu, jako kdyby tento výkon poskytl zhotovitel sám.

  - Změna subdodavatele a rozsahu jeho plnění je v průběhu plnění díla možná pouze po písemném souhlasu zadavatele. Změna subdodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace, je v průběhu plnění díla možná v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní subdodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako subdodavatel původní.

  - Zhotovitel prohlašuje, že předmět restaurování je mu dobře znám a že je odborně způsobilý k provedení díla podle této smlouvy, a je i z hlediska dotčených právních předpisů oprávněn tuto smlouvu uzavřít a dílo podle ní provést.

  - Smluvní strany se dohodly, že závazkový vztah vzniklý na základě této smlouvy se řídí ustanovením autorského zákona upravující dílo zhotovené na objednávku a dále obchodním zákoníkem.

  - Komunikace smluvních stran bude probíhat především písemně, zejména v případech, kdy smlouva tuto formu komunikace předvídá. Pro účely této smlouvy se za písemnou formu považuje i komunikace prostřednictvím e-mailu. Pro tyto účely se stanoví následující kontaktní údaje:

Na straně objednavatele:

zástupce:		Mgr. Marie Foltýnová

mobil:

e-mail:

Na straně objednavatele:

restaurátor:		Ivan Houska

mobil:

e-mail:

  - Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat na základě dohody uzavřené mezi smluvními stranami v podobě očíslovaného dodatku.

  - Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

  - Ukáže-li se kterékoliv ustanovení této smlouvy neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné, nemá to vliv na platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ujednání smlouvy a smlouvy jako celku – smluvní strany jsou pro ten případ povinny poskytnout si neprodlenou součinnost k tomu, aby takové neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné ustanovení nahradili takovým platným, účinným a vykonatelným ustanovením, které co nejvíce odpovídá hospodářskému účelu této smlouvy; to samé platí pro případ smluvní mezery.

  - Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

  - Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je:

Příloha č. 1 - Cenová nabídka ve formě položkového rozpočtu jednotlivých úkonů

Příloha č. 2 – Odůvodnění výběru dodavatele

V Praze dne

Objednatel:							Zhotovitel:

…………………………………..				…………………………………..

PhDr. Magdalena Juříková					Houska & Douda, s.r.o.

Ředitelka Galerie hlavního města Prahy