Evidenční číslo Objednatele	Evidenční číslo Zhotovitele

13/2017	7/C99/2017

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Objednatel

DOMOV PRO SENIORY CHODOV

Sídlo:		DONOVALSKÁ 2222/31, PRAHA 4 - CHODOV, 149 00

Zastoupený:		Mgr. Bc. Ilonou Veselou, ředitelkou

IČ:			708 76 606 není plátcem DIČ:			není plátcem DPH

Bankovní spojení:	PPF banka a.s.

číslo účtu: 2001280031/6000

na straně jedné jako „Objednatel"

a

Zhotovitel

RHJ s.r.o.

Sídlo:	Partyzánská 23, 170 00 Praha 7

Zastoupená:		Ing. Pavlem Žůrkem, jednatelem společnosti

IČ:		49707621

DIČ:	       CZ49707621

Bankovní spojení: 		ČSOB a.s.

576774703/0300

na straně druhé jako „Zhotovitel"

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dodatek  č. 1 ke smlouvě o dílo z důvodu nutných víceprací, které nebylo před započetím prací možné odhalit.

Body 4.1.-.4.3. se mění a nově zní takto:

- Cena díla uvedeného v článku I. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty (dále rovněž jen „DPH")

679.635,- Kč + 30 538 Kč = 710 173 Kč

- Daň z přidané hodnoty ve snížené sazbě 15 % z celkové ceny díla uvedené v článku 4.1. výše činí částku

101.945,- Kč + 4 581 Kč = 106 526 Kč

- Dohodnutá celková cena díla (součet ceny uvedené v článcích 4.1. + 4.2. + 4.3.) činí včetně daně z přidané hodnoty celkem

781.580,- Kč + 35 119 Kč = 816 699 Kč

(slovy:	osmsetšestnácttisícšestsetdevadesátdevět korun českých).

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněny.

Zhotovitel bere na vědomí povinnost Objednatele zpřístupnit obsah tohoto dodatku č. 1 nebo jeho část třetím osobám, která je založená právními předpisy, zejména v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. V rámci vyloučení všech pochybností smluvní strany prohlašují, že takové uveřejnění tohoto dodatku č. 1 nebo jeho částí ze strany Objednatele nevyžaduje předchozí souhlas Zhotovitele.

Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv (dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv), zajistí objednatel.

V Praze dne 6.9. 2017                                                                           V Praze dne 6. září 2017

__________________________	__________________________

za Objednatele	za Zhotovitele

Mgr. Bc. Ilona Veselá	Ing. Pavel Žůrek

ředitelka DS Chodov 	jednatel společnosti