Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci č. 26940/2025/01

NETHOST s.r.o.

Sídlem:	Rokycanova 1422/76, Židenice, Brno, 615 00  
IČ:	26226979

DIČ:	CZ26226979

Bankovní spojení:	účet č. xxx, vedený u Raiffeisenbank a.s.  
Zastoupená:	Jana Kalenda Hrabánková, jednatel

Odpovědný zaměstnanec za partnera: Martin Kalenda

dále též jako „NETHOST“ nebo „příjemce“ nebo „žadatel“

a

Vysoké učení technické v Brně

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií  
Sídlem:	Antonínská 548/1, 602 00 Brno

Adresa součásti:	Technická 3058/10, 616 00 Brno-Královo Pole

IČ:	00216305 (veřejná vysoká škola, nezapisuje se do OR)  
DIČ:	CZ00216305

Bankovní spojení:	účet č. xxx, vedený u Československá obchodní banka, a.s.  Zastoupené:	prof. Ing. Jaroslav Koton, Ph.D., děkan, na základě plné moci

Odpovědný zaměstnanec za VUT: xxx

dále též jako „VUT“ nebo „partner“

NETHOST a VUT dále též společně jako smluvní strany.

I. PREAMBULE

1. 	Smluvní  strany  tohoto  dodatku  smlouvy  konstatují,  že  mezi  sebou  uzavřely  dne 17.12.2025 Smlouvu  o  spolupráci č. 26940/2025/00,  jejímž  předmětem  je  stanovení podmínek spolupráce smluvních stran na řešení projektu z oblasti průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje předkládaného v rámci „Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021 – 2027 (OP TAK)“, Aplikace – Výzva III. – Deep Tech, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (dále také jen „poskytovatel“).

2. 	Na  základě  Rozhodnutí  poskytovatele  o  poskytnutí  podpory,  kterým  byly  některé parametry projektu stanoveny odlišně od znění Smlouvy, se smluvní strany v souladu s čl. X odst. 1 Smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 1, kterým dochází k upřesnění a změně ustanovení čl. II, čl. III a čl. IV Smlouvy.

II. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto Dodatku č. 1  
Smlouvy je:

1. 	Změna období řešení projektu uvedené v čl. II odst. 1 se mění z původního:

„od 01/2026 do 06/2028“

na

„od 04/2026 do 12/2027“.

2. 	Změna znění tabulky milníků projektu uvedené v čl. III odst. 1 se mění z původní:

| Milník projektu | Detailní popis milníku, význam pro realizaci projektu | Předpokládaný termín splnění (DD/MM/RR) | Etapa |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | Formálně validovaný vysoko a nízko úrovňový návrh s funkčními bloky orchestrátoru | 12/2026 | Etapa I |
| M2 | Funkční první verze orchestrátoru ověřena v semi- produkčním (laboratorním) prostředí | 12/2027 | Etapa II |
| M3 | Funkční finální verze orchestrátoru ověřena v produkčním prostředí | 06/2028 | Etapa III |

na

| Milník projektu | Detailní popis milníku, význam pro realizaci projektu | Předpokládaný termín splnění (DD/MM/RR) | Etapa |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | Formálně validovaný vysoko a nízko úrovňový návrh s funkčními bloky orchestrátoru | 12/2026 | Etapa I |
| M2 | Funkční finální verze orchestrátoru ověřena v produkčním prostředí | 12/2027 | Etapa II |

3. 	Původní text následující po tabulce milníků projektu uvedené v čl. III odst. 1:

„Etapa I – Výzkum a návrh (01/2026–12/2026): Etapa je zaměřena na výzkum a návrh softwarové, hardwarové a bezpečnostní architektury orchestrátoru, včetně návrhu integrační vrstvy, síťové topologie, bezpečnostních politik, sandboxovacích mechanismů a metod řízení přístupů. Hlavním garantem  architektonického  návrhu  infrastruktury,  orchestrace  zdrojů  a  interní  bezpečnosti  je příjemce (NETHOST); partner (VUT) je hlavním garantem návrhu externí bezpečnostní architektury, autentizačních a autorizačních mechanismů a metod řízení kybernetických hrozeb. Výstupem etapy je milník M1.

Etapa  II  –  Výzkum,  vývoj  a  realizace  (01/2027–12/2027):  Etapa  se  soustředí  na  vývoj  a implementaci orchestrátoru, integraci bezpečnostních a sandboxovacích mechanismů, realizaci CI/CD  procesů  a  první  ověření  funkčnosti  a  škálovatelnosti  řešení  v  laboratorním  prostředí. Příjemce  (NETHOST)  je  hlavním  garantem  vývoje  orchestrace  infrastruktury,  škálování  a optimalizace  výpočetních  zdrojů;  partner  (VUT)  je  hlavním  garantem  vývoje  bezpečnostních mechanismů, integrace s prostředím cyber-range BUTCA a bezpečnostního testování. Výstupem etapy je milník M2.

Etapa III – Testování, optimalizace a finalizace (01/2028–06/2028): Etapa je zaměřena na nasazení orchestrátoru do produkčního prostředí, vysokoškálové testování, bezpečnostní audity, optimalizaci výkonu a finalizaci dokumentace řešení. Příjemce (NETHOST) je hlavním garantem produkčního nasazení, provozní optimalizace infrastruktury a finální verze orchestrátoru; partner (VUT)   je   hlavním   garantem   vysokoškálových   testů,   analýzy   provozních   dat   a   validace bezpečnostních a užitných vlastností řešení. Výstupem etapy je milník M3.“

se ruší a nahrazuje za

„Etapa I – Výzkum, vývoj a návrh (04/2026–12/2026): Výzkum a počáteční vývoj architektury orchestrátoru, bezpečnostního modelu a integrační vrstvy pro IT/OT systémy. Současně proběhne implementace základních modulů a jejich laboratorní ověření.

Etapa II – Realizace, testování, optimalizace a finalizace (01/2027–12/2027): Dokončení vývoje, plná integrace s cloudovým a cyber-range prostředím, testování škálovatelnosti a bezpečnosti. Produkční nasazení, optimalizace a finální příprava řešení pro komerční využití.“.

4. 	Původní text v čl. IV odst. 1:

„10.181.962,58 Kč

(či ve výši finálně uznaných nákladů a dotace),

a to v roce 2027 ve výši 4.072.785,00 Kč

(resp. dle uznaných nákladů a termínu podání žádosti o platbu, plánováno 02/2027),

v roce 2028 (resp. dle podání žádosti o platbu, plánováno 02/2028) ve výši 4.072.785,00 Kč  (resp. dle uznaných nákladů a termínu podání žádosti o platbu, plánováno 02/2028),

v roce 2028 (resp. dle podání žádosti o platbu, plánováno na 08/2028) ve výši 2.036.392,58 Kč  (resp. dle uznaných nákladů a termínu podání žádosti o platbu, plánováno 08/2028).“

se ruší a nahrazuje za

„5.701.899,24 Kč,

(či ve výši finálně uznaných nákladů a dotace),

a to v roce 2026 (resp. dle podání žádosti o platbu, plánováno 02/2027) ve výši 2.443.671,11 Kč

v roce 2027 (resp. dle podání žádosti o platbu, plánováno 02/2028) ve výši 3.258.228,13 Kč“.

5. 	Změna vkladu do spolupráce na řešení projektu uvedené v čl. IV odst. 6 se mění z původního:

„a) ze strany příjemce: 4.480.161,93 Kč

b) ze strany partnera: 1.796.816,93 Kč“

na

„a) ze strany příjemce: 2.774.254,92 Kč,

b) ze strany partnera: 1.006.217,51 Kč.“.

6. 	Změna celkového rozpočtu projektu, vč. jednotlivých podílů, uveden v tabulce v čl. IV odst. 7 se

mění z původního:

| Název subjektu | Celkové ZV | Dotace | Dofinancování | Podíl subjektu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NETHOST | 12.108.547,00 Kč | 7.628.385,07 Kč | 4.480.161,93 Kč | 50,27 % |
| VUT | 11.978.779,50 Kč | 10.181.962,58 Kč | 1.796.816,93 Kč | 49,73 % |

na

| Název subjektu | Celkové ZV | Dotace | Dofinancování | Podíl subjektu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NETHOST | 7.497.986,55 Kč | 4.723.731,63 Kč | 2.774.254,92 Kč | 52,78 % |
| VUT | 6.708.116,75 Kč | 5.701.899,24 Kč | 1.006.217,51 Kč | 47,22 % |

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. 	Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem

zveřejnění dodatku v registru smluv.

2. 	Smluvní strany podpisem tohoto dodatku potvrzují, že jsou si vědomy, že se na dodatek vztahuje povinnost jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění. Uveřejnění dodatku zajišťuje VUT.

3. 	Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě podepsané každou stranou minimálně zaručeným elektronickým podpisem dle Nařízení eIDAS. Každá strana obdrží elektronické vyhotovení smlouvy.

4. 	Smluvní strany výslovně potvrzují, že tato smlouva je výsledkem jejich jednání a každá ze stran

měla příležitost ovlivnit její základní podmínky.

V Brně dne …………………………….. 	V Brně dne ……………………………………….

…………………………………………… 	……………………………....................................

Jana Kalenda Hrabánková 	prof. Ing. Jaroslav Koton, Ph.D.  
jednatel 	děkan FEKT

za NETHOST 	za VUT