Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 4. 7. 2017

k provedení stavby

„Oprava havarijního stavu balkonu a fasády“

uzavřený níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami

- Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16

se sídlem:    		Šimáčkova 1452/16, Praha 7, PSČ 170 00

zastoupený:  		PhDr. Janou Mazánkovou

IČ: 	          		61387312

bankovní spojení:  	PPF banka a. s.

č. účtu:		2003040007/6000

(dále jen "objednatel")

a

- 4P STAVEBNÍ s.r.o.

se sídlem:	Velflíkova 1428/4, 160 00 Praha 6

zapsán v OR:           	vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 254689

zastoupený: 	Ing, Zdeňkem Ptáčkem, ml., jednatelem

bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:         	4266654309/0800

IČ:	05008751

DIČ: 	CZ05008751

(dále jen zhotovitel)

(dále jen „smluvní strany“)

takto:

PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 4. 7. 2017 na akci: „Oprava havarijního stavu balkonu a fasády“

(dále jen Smlouva).

Smluvní strany se v souladu s článkem. XV. výše uvedené smlouvy dohodly na následující změně článku III. DOBA PLNĚNÍ.

III.

DOBA PLNĚNÍ

- Dílo bude dokončeno a předáno objednateli nejpozději do 31. 10. 2017, přičemž staveniště je zhotovitel povinen převzít nejpozději 4. 7. 2017. O předání staveniště zhotoviteli bude proveden zápis podepsaný zástupci smluvních stran.

V ostatních ustanoveních se smlouva nemění.

V Praze dne: 25. 8. 2017					V Praze dne: 25. 8. 2017

.......................................				.......................................

objednatel	zhotovitel

PhDr. Jana Mazánková 	Ing. Zdeněk Ptáček, ml., jednatel společnosti

ředitelka Základní umělecké školy