Smlouva o dílo

„Zámek Nečtiny – Rekonstrukce povrchů sociálního zařízení ve

- NP a rekonstrukce dlažby jižní terasy“

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen o.z.)

Tato smlouva je uzavřena na základě přímého zadání, tj. jako veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná mimo

režim zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

Číslo smlouvy objednatele: bude uvedeno v záznamu o uveřejnění smlouvy v registru smluv dle zák. č. 340/2015

Sb.

Číslo smlouvy zhotovitele: …..

### Smluvní strany:

Objednatel:	Západočeská univerzita v Plzni Veřejná vysoká škola zřízena zákonem č. 314/1991 Sb. Sídlo:	Plzeň, Univerzitní 8, PSČ 301 00

IČO:	497 77 513	DIČ:	CZ49777513

Zastoupená:	Ing. Martina Větrovská, kvestorka

kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických: xxxx

(dále jen „Objednatel“ nebo „objednatel“)

Zhotovitel:	Petr Milota

Zapsaný v živnostenském rejstříku vedenou u ŽÚ Blovice

se sídlem:	U trati 768 Blovice zastoupený:	Petr Milota

IČO:	48331023

DIČ:	xxxx

datová schránka:	8sb4u86

kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických: xxxx (dále jen „Kontaktní osoba zhotovitele“)

(dále jen „Zhotovitel“ nebo „zhotovitel“)

### Předmět a účel smlouvy

  - Účelem této smlouvy je realizace stavby s názvem: „Zámek Nečtiny – Rekonstrukce povrchů sociálního zařízení ve 3.NP a rekonstrukce dlažby jižní terasy“ (dále jen „Stavba“), resp. zajištění provedení stavební prací a všech souvisejících činností specifikovaných v této smlouvě (dále jen „dílo“).

  - Místo provádění Stavby: na pozemku parc. č. 22, k. ú. Hrad Nečtiny; adresa Hrad Nečtiny 1.

### Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést Stavbu ve výše uvedeném objektu v rozsahu specifikovaným položkovými rozpočty stavby (oceněnými soupisy prací), které jsou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1 a 2, a to v souladu s Rozhodnutím orgánu státní památkové péče, které vydal MěÚ Kralovice – Odbor regionálního rozvoje a územního plánu dne 29.1.2026 (dále jen

„rozhodnutí SPP“). Předmětem díla jsou stavební práce, demontáže a dodávky potřebné pro provedení rekonstrukce sociálního zařízení a dláždění terasy, zajištění a předání všech potřebných dokladů, které jsou nutné pro řádné užívání díla (např. návody, prohlášení o shodě).

  - Veškeré vzorky je zhotovitel povinen předložit nejpozději před vlastní instalací k odsouhlasení objednatelem.

  - Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provádění, dokončení a předání díla.

Stránka 1 z 7	ver 250301

  - Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že již před podpisem této smlouvy převzal od Objednatele veškeré podklady nezbytné pro provedení díla dle této smlouvy.

  - Zhotovitel se zavazuje provést dílo na vlastní nebezpečí a na vlastní odpovědnost.

  - Dílo musí být provedeno zejména v souladu s:

    - touto smlouvou;

    - Rozhodnutím orgánu SPP;

    - právními předpisy a ČSN a ČSN EN;

    - ověřenou technickou praxí.

  - Nedílnou součástí plnění Zhotovitele dle této smlouvy je:

    - zajištění zařízení staveniště dle potřeby pro řádné provedení díla včetně jeho zřízení, údržby, odstranění a likvidace;

    - vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla;

    - dodání dokumentů nezbytných pro provozování předmětu díla-technickou dokumentaci (např. uživatelské příručky, návody na obsluhu a údržbu, prohlášení o shodě, revizní zprávy apod.), a to  v českém jazyce, v písemné či elektronické formě, popř. v obou uvedených formách, a to vše v místě provádění díla,

    - dodání všech příslušných atestů či certifikátů, prohlášení o shodě, provedení nezbytných zkoušek

a revizí;

    - ekologická likvidace odpadů vzniklých při provádění díla (viz i čl. 2.12 této smlouvy).

  - Objednatel se zavazuje řádně dokončené Dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

### Způsob provádění díla

  - Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré podmínky provádění díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které obdržel od Objednatele do uzavření této smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny vpředu uvedené podmínky a okolnosti, jakož i ty, které Zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý k provedení díla měl nebo mohl předvídat přesto, že nebyly v době uzavření smlouvy zřejmé a přesto, že nebyly obsaženy v podkladech po uzavření smlouvy nebo z nich nevyplývaly. Zhotovitel na základě vpředu uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí, zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné než dohodnuté součinnosti. Jestliže se později, v průběhu provádění díla, bude Zhotovitel dovolávat nevhodnosti pokynů nebo věcí předaných Objednatelem, bylo pro tento případ dohodnuto, že je povinen prokázat, že tuto nevhodnost nemohl zjistit do uzavření smlouvy, jinak odpovídá za vady díla způsobené nevhodností, jako kdyby nesplnil povinnost na nevhodnost upozornit.

  - Smluvní strany jsou si povinny navzájem poskytnout veškerou součinnost potřebnou k provedení díla.

  - Objednatel je oprávněn v průběhu provádění díla kontrolovat průběžný postup prací na díle. Zhotovitel je

povinen na výzvu Objednatele tuto součinnost umožnit.

  - Objednatel si vyhrazuje právo předem odsouhlasit veškeré postupy prací a dodávek a dále také použité

materiály a povrchové úpravy.

  - Kontrolní dny stavby budou konány zpravidla 1x týdně, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.

  - Objednatel Zhotoviteli protokolárně předá místo určené pro provedení díla (staveniště) v termínu uvedeném v čl. III. této smlouvy o dílo. O předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol. Při předání staveniště bude Objednatelem určen způsob napojení na zdroj elektřiny, příp. vody. Přípojná místa na vnitřních rozvodech v objektu určí pověření zástupci Objednatele při předání staveniště.

  - Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, a to minimálně ve stavu, který umožní nepřerušovaný provoz všech ostatních prostor v objektu, a to s ohledem na hygienické požadavky, BOZP apod. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo

Stránka 2 z 7	ver 250301

staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat na stavbě předpisy požární ochrany a zavazuje se dodržovat pokyny požárního dozoru, příp. dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, přičemž náklady s plněním tohoto závazku, jsou zahrnuty v ceně díla.

  - Zhotovitel bude mít v průběhu provádění předmětu díla na pracovišti výhradní odpovědnost za:

    - zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště

v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod;

    - zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště;

    - provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně   a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu s právními předpisy.

  - Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací odpovídá za bezpečné zajištění

i označení staveniště vůči okolnímu provozu. Veškeré zabezpečení musí odpovídat normám.

  - Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle platných právních předpisů. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

  - Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, příp. zařízení staveniště, na vlastní náklady.

  - Zhotovitel se dnem převzetí staveniště stává původcem odpadů vzniklých při provádění díla a je povinen s nimi nakládat v souladu s právními předpisy. Výjimku tvoří kovové odpady (včetně jejich slitin) ze stavby, které Objednatel požaduje po Zhotoviteli dobropisovat na základě dokladu o předání k recyklaci formou výkupu. K výzvě Objednatele je Zhotovitel povinen doložit kopie příslušných potvrzení o uložení a likvidaci odpadů, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu.

  - Ke dni předání předmětu díla bez vad a nedodělků Objednateli bude staveniště vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa provádění prací.

  - Zhotovitel je povinen po dokončení celého díla předložit Objednateli tyto doklady:

    - prohlášení o shodě na zabudované materiály a výrobky, certifikáty, atesty;

    - předávací protokol díla;

    - stavební deník (originál nebo kopie obsahu el. deníku na elektronickém nosiči - např. CD/DVD, USB

flashdisk, pokud byl veden elektronicky);

    - doklad o likvidaci a třídění odpadu,

    - případně další doklady potřebné pro uvedení do trvalého užívání nebo další doklady pro potřeby

Objednatele (návody, revize apod.),

  - Požadovaná kvalita konstrukcí a prací a způsob její kontroly se řídí platnými technickými normami, jakož  i materiály a výrobky použité pro zhotovení díla musí být v souladu s příslušnými ustanoveními platného stavebního zákona.

  - Zhotovitel je povinen provádět veškerá měření, revize a odzkoušení zařízení v souladu s příslušným závazným předpisem nebo ČSN.

  - Zhotovitel je povinen neprodleně vyrozumět Objednatele o případném ohrožení doby plnění a o všech skutečnostech, které mohou předmět smlouvy znemožnit.

  - Zhotovitel není oprávněn postoupit jakákoliv práva anebo povinnosti z této smlouvy na třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

  - Zhotovitel odpovídá Objednateli za majetkovou i nemajetkovou újmu způsobenou porušením povinností podle této smlouvy nebo povinnosti stanovené obecně závazným právním předpisem.

Stránka 3 z 7	ver 250301

### Termín a místo plnění

  - Zhotovitel se zavazuje dílo provést

    - část díla „rekonstrukce sociálního zařízení“ nejpozději do 8. 4. 2026, a

    - část díla „rekonstrukce dlažby terasy“ do 30. 4. 2026, pokud to povětrnostní podmínky dovolí. Vhodné povětrnostní podmínky znamenají to, že teploty v noci nepoklesnou pod +5°C a nebude deštivé počasí. Pokud nebudou povětrnostní podmínky vhodné pro provádění prací, termín dokončení díla se posouvá o počet dní, kdy podmínky pro řádné provedení díla vhodné nebyly.

    - Objednatel předá staveniště Zhotoviteli do pěti (5) pracovních dnů od účinnosti této smlouvy. Rozsah

staveniště bude vymezen v předávacím protokolu.

    - Závazek Zhotovitele provést dílo je splněn dnem, kdy Objednatel dílo protokolárně převezme.

    - Smluvní strany se dohodly, že o předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, který bude podepsán  zástupci  obou  smluvních  stran.  Pokud  Objednatel  dílo  nepřevezme,  zavazuje  se  uvést  v protokolu zdůvodnění a připojit svůj podpis.

    - Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2605 o.z. a ust. § 2628 o.z. Objednatel nemá povinnost převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky nebo v případě, že zhotovitel nepředal veškeré doklady dle čl. 2.14 této smlouvy.

### Cena díla - platební podmínky

  - Objednatel se zavazuje zaplatit za plnění dle této smlouvy celkovou smluvní cenu stanovenou dle příloh č.

1 a 2, tj celkem: 2 102 618,20 Kč bez DPH.

  - DPH bude Zhotovitelem účtována v souladu s právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

  - Smluvní cena je sjednána jako nejvýše přípustná, maximální a nepřekročitelná cena včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s plněním předmětu smlouvy, které nejsou výslovně uvedeny v této smlouvě, ale o  kterých Zhotovitel  při stanovení  smluvní ceny  vzhledem ke  svým odborným znalostem s vynaložením veškeré odborné péče věděl nebo vědět měl a mohl. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky, skladování, manipulační a zdvihací techniku a přesuny hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí pro pracovníky a Zhotovitele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště a místa montáže, veškerou dokumentaci pro provádění díla (dílenskou, výrobní, technologické a pracovní postupy apod.), provedení předepsaných či sjednaných zkoušek a revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, návodů, revizních zpráv a všech dalších dokumentů nezbytných k řádnému provozování díla. Dále se jedná zejména o náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, zábory, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle právních předpisů.

  - Úhrada díla bude na základě faktury vystavené Zhotovitelem po provedení díla. Platba bude výhradně

v CZK a převodem na bankovní účet.

  - Faktura bude mít splatnost 30 dnů od jejího řádného doručení Objednateli.

  - Vystavená faktura musí splňovat veškeré náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu obecně závazných předpisů a veškeré náležitosti stanovené touto smlouvou. V případě, že faktura nebude obsahovat správné údaje či bude neúplná, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě do data její splatnosti Zhotoviteli. Pokud Objednatel fakturu vrátí k přepracování, běží lhůta splatnosti od opětovného doručení opravené faktury Objednateli. Zhotovitel je povinen takovou fakturu opravit, aby splňovala podmínky stanovené touto smlouvou. Nedílnou součástí faktury je soupis skutečně realizovaných prací   a dodávek odsouhlasený zástupcem Objednatele.

  - Zálohu ani platbu předem nebude Objednatel poskytovat.

  - Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaném daňovém dokladu bude uvádět pouze čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně  zveřejněna způsobem  umožňujícím dálkový přístup (§ 98  písm. d) zákona   č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

  - Daňový doklad (faktura) musí splňovat náležitosti § 33 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Dále pak daňové doklady (faktury) budou obsahovat zejména:

Stránka 4 z 7	ver 250301

    - číslo a datum vystavení faktury, přesný název Stavby,

    - číslo smlouvy Objednatele (uvedené v záznamu o uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zák.

č. 340/2015 Sb.),

    - označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v "Registru plátců DPH a identifikovaných

osob" (dle § 96 ZDPH),

    - IČO a DIČ Objednatele a Zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,

    - identifikaci a kontaktní údaje osoby, která fakturu vyhotovila.

  - Objednatel je oprávněn jednostranně snížit sjednaný rozsah díla, a to i bez uvedení důvodu.

  - Smluvní strany se dohodly, že sjednaný rozsah díla se snižuje v rozsahu položky či části položky (odpovídající množství jednotek) uvedené v položkovém rozpočtu o méněpráce dle odst. 10 tohoto článku smlouvy. Cena díla bude snížena o cenu méněprací v souladu s jednotkovými cenami z položkového rozpočtu.

  - Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací dle odst. 10 tohoto článku smlouvy včetně jejich ocenění.

### Odpovědnost za vady

  - Dílo má vady, pokud není zhotoveno v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou.

  - Pro případ vady díla sjednávají smluvní strany právo Objednatele požadovat a povinnost Zhotovitele poskytovat bezplatné odstranění vady po dobu záruky za dílo. Objednatel je povinen oznámit Zhotoviteli záruční vady v záruční době bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí. Zhotovitel se zavazuje případné vady díla odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění reklamace Objednatelem učiněné písemnou formou, nejpozději však do sedmi (7) kalendářních dnů od nahlášení vady Objednatelem, pokud nebude dohodnuto jinak. V případě záručních závad havarijního charakteru požaduje Objednatel zahájení odstraňování vad bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin od nahlášení a jejich odstranění nejpozději do 72 hodin od nahlášení, bude-li to v daném případě technicky možné.

  - Reklamaci je Objednatel povinen učinit v písemné formě a zjištěné vady blíže popsat. Za písemnou formu reklamace se považuje i zaslání informace o výskytu vady e-mailovou zprávou na následující e-mailovou adresu: xxxx.

  - Zhotovitel bude při plnění předmětu smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zhotovitel se zavazuje dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se bude dále řídit výchozími pokyny a podklady Objednatele a případnými podmínkami dotčených orgánů.

### Záruka za kvalitu díla

  - Zhotovitel touto smlouvou přebírá závazek za jakost díla ode dne jeho předání Objednateli.

  - Záruka za část díla „rekonstrukce sociálního zařízení“ činí pět (5) let, s výjimkou záruky na dodávky věcí, na něž jejich výrobce vystavuje samostatný záruční list, která se za podmínky předání záručního listu Zhotovitelem Objednateli, sjednává v délce záruky poskytnuté výrobcem takové věci, nejméně však v délce dvou (2) let. Záruční doba počíná běžet dnem podepsání protokolu o předání a převzetí řádně dokončeného (bez vad a nedodělků) Díla mezi Objednatelem a Zhotovitelem.

  - Záruka za část díla „rekonstrukce dlažby terasy“ činí čtyři (4) roky, s výjimkou záruky na dodávky věcí, na něž jejich výrobce vystavuje samostatný záruční list, která se za podmínky předání záručního listu Zhotovitelem Objednateli, sjednává v délce záruky poskytnuté výrobcem takové věci, nejméně však v délce dvou (2) let. Záruční doba počíná běžet dnem podepsání protokolu o předání a převzetí řádně dokončeného (bez vad a nedodělků) Díla mezi Objednatelem a Zhotovitelem.

  - Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně škod způsobených jeho pracovníky, a to s limitem  pojistného plnění  nejméně  2 000 000 Kč (slovy  dva  miliony korun českých)  a zavazuje se udržet toto pojištění v platnosti a účinnosti bez přerušení od zahájení provádění Díla až do okamžiku skončení záruky za dílo. Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen prokázat, že pojištění      v požadovaném rozsahu a výši trvá. Zhotovitel se zavazuje prokázat objednateli existenci pojištění dle věty první, a to nejpozději do tří (3) dnů od výzvy objednatele, v případě nesplnění této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení s prokázáním odpovídajícího pojištění.

Stránka 5 z 7	ver 250301

### Smluvní pokuty

  - V případě prodlení Zhotovitele s plněním závazků dle této smlouvy oproti termínu dle čl. 3.1 této smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z celkové smluvní ceny (bez DPH), a to vždy za každý i jen započatý den prodlení.

  - V případě neplnění povinností dle čl. 2.3 této smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli

zaplacení smluvní pokuty ve výši 500 Kč za každé neposkytnutí součinnosti.

  - Za každý den prodlení s odstraněním vady dle čl. 5.2 této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 300 Kč.

  - Za prodlení s odstraněním vady havarijního charakteru dle čl. 5.2 této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit

Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každou i započatou hodinu prodlení.

  - Smluvní pokuty dle této smlouvy se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody/újmy v plné výši.

  - Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky odpovídající finančním nárokům z této smlouvy (smluvní pokuty, náhrada škody apod.) vůči jakékoliv splatné či nesplatné pohledávce Zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči Objednateli, vzniklé na základě této smlouvy, započíst, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

### Vlastnické právo a nebezpečí škody na díle

  - Vlastníkem díla je od počátku zahájení plnění Objednatel.

  - Nebezpečí škody na zhotoveném díle nese od předání staveniště do doby předání řádně provedeného díla Zhotovitel. Objednatel nese nebezpečí škody na zhotoveném díle ode dne, kdy převezme dílo bez zjevných vad a nedodělků.

### Odstoupení od smlouvy

  - Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem.

  - Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn v souladu s § 2001 o.z. od této smlouvy (případně

i jen od neprovedené části plnění) písemně odstoupit z důvodu jejího porušení Zhotovitelem.

  - Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě že:

    - zhotovitel bez právního důvodu přeruší provádění Díla na dobu delší než deset (10) pracovních dnů (za přerušení provádění se považuje i nezahájení provádění Díla);

    - zhotovitel provádí dílo  neodborně nebo v rozporu s podklady pro provedení Díla nebo v rozporu    s pokyny Objednatele;

    - zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy;

    - příslušný soud pravomocně rozhodne, že Zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek Zhotovitele nebo hrozící úpadek Zhotovitele), nebo ve vztahu k Zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace;

    - je podán návrh na zrušení Zhotovitele podle zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, nebo je zahájena likvidace Zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy.

### Spolupůsobení Zhotovitele

  - Zhotovitel dále bere na vědomí, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady vztahující se k předmětu plnění poskytnutému Objednateli na základě této smlouvy, a to v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace kontrolním orgánem. Zhotovitel se zavazuje, že zaváže své poddodavatele ve stejném rozsahu, tj. stanoví jim obdobnou povinnost spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

  - Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s předmětem plnění včetně účetních dokladů minimálně deset (10) let od úplného splnění této smlouvy, pokud není právním předpisem stanovena lhůta delší.

Stránka 6 z 7	ver 250301

  - Zhotovitel je minimálně po dobu, po níž je povinen archivovat dokumentaci podle této smlouvy, povinen poskytovat součinnost při výkonu finanční kontroly podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), a zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, dále je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci související s plněním dle této smlouvy zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených kontrolních orgánů a dále je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k plnění dle této smlouvy a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

### Závěrečná ustanovení

  - Smluvní strany se dohodly, že ostatní práva a povinnosti smluvních stran se řídí o.z. a příslušnými právními předpisy. Rozhodčí řízení je vyloučeno.

  - Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemně, a to vzestupně číslovanými dodatky, nestanoví-li tato smlouva pro jednotlivý případ jinak, tj. zejm. dovětkem „nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak“, v tomto rozsahu jsou smlouvu oprávněny měnit kontaktní osoby smluvních stran ve věcech technických.

  - Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti nabývá dnem jejího uveřejnění

v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, které zajistí Objednatel.

  - Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě s uznávanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran,  nebo v listinné podobě (ve dvou vyhotoveních,  po jednom pro každou smluvní stranu)  s vlastnoručními podpisy oprávněných osob.

Přílohy: č. 1 – Oceněný soupis prací a dodávek – nabídkový rozpočet – Rekonstrukce soc. zařízení ve 3.NP č. 2 – Oceněný soupis prací a dodávek – nabídkový rozpočet – Rekonstrukce dlažby jižní terasy

Objednatel:	Zhotovitel:

Petr Milota

Dne ………… (případně viz el. podpis)	Dne	(případně viz el. podpis).

Ing. Martina Digitálně podepsal Ing.

Digitálně podepsal

## Větrovská

Martina Větrovská Datum: 2026.03.13

Petr  Milota Datum: 2026.03.11

08:34:24 +01'00'

……………………

…………………………1.7.:19:33 +01'00'

### Západočeská univerzita v Plzni	Petr Milota

Ing. Martina Větrovská	majitel firmy kvestorka

Stránka 7 z 7	ver 250301

Stavební rozpočet

| Název stavby: Druh stavby: Lokalita: JKSO: |  |  | Nečtiny - oprava sociálních zařízení Doba výstavby: Objednatel: ženy/muži Začátek výstavby: 22.01.2026 Projektant: Konec výstavby: Zhotovitel: Petr Milota, Blovice Zpracováno dne: 22.01.2026 Zpracoval: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Č | Ob | Kód | Zkrácený popis | M.j. | Množství | Jednot. cena (Kč) | Náklady (Kč) |  |  | Hmotnost (t) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Dodávka | Montáž | Celkem | Jednot. | Celkem |
| 31 |  |  | Zdi podpěrné a volné | 1 434,60 |  |  |  | 882,75 | 2 317,35 | 0,27 |  |

1	310236241R00 Zazdívka otvorů pl. 0,09 m2 ve stropě, kus	5,00	463,47	1 434,60	882,75	2 317,35	0,05	0,27

tl.do 30 cm

|  | 34 | Stěny a příčky |  |  |  | 79 161,57 | 54 975,14 | 134 136,71 |  | 6,40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 342255022RT1 | Příčky z desek Ytong tl. 7,5 cm | m2 | 13,00 | 684,89 | 6 152,90 | 2 750,67 | 8 903,57 | 0,05 | 0,70 |
| 3 | 342255024RT1 | Příčky z desek Ytong tl. 10 cm | m2 | 38,20 | 732,25 | 20 749,09 | 7 222,86 | 27 971,95 | 0,07 | 2,70 |
| 4 | 342255028RT1 | Příčky z desek Ytong tl. 15 cm | m2 | 13,60 | 1 130,82 | 12 326,63 | 3 052,52 | 15 379,15 | 0,11 | 1,43 |

5	342264051RT1 Podhled sádrokar. na zavěšenou ocel. m2	48,90	1 028,57     27 231,43   23 065,64	50 297,07	0,02	1,02

konstr.GKBi - vhké prostředí + kotvení

| 6 342265122RT5 Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. m2 | 30,20 | 1 045,86 | 12 701,52 | 18 883,45 | 31 584,97 | 0,02 | 0,55 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 Úprava povrchů vnitřní |  |  | 44 425,13 | 124 828,07 | 169 253,20 |  | 15,97 |
| 7 610411712R00 Penetrace sokrat m2 | 299,70 | 69,83 | 6 446,55 | 14 481,50 | 20 928,05 | 0,00 | 0,30 |
| 8 611423111R00 Zazdívka a zaom. prostupů, rýh po kpl | 1,00 | 25 747,43 | 8 772,86 | 16 974,57 | 25 747,43 | 0,04 | 0,04 |
| 9 612421626R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká m2 | 188,50 | 396,51 | 19 423,04 | 55 319,10 | 74 742,14 | 0,04 | 8,45 |
| 10 612421637R00 Omítka vnitřní zdiva ruční tl.25mm, m2 | 6,00 | 509,78 | 655,38 | 2 403,30 | 3 058,68 | 0,05 | 0,31 |
| 11 612423123R00 Vnitřní omitka stěn štuková /HASIT m2 | 111,20 | 402,67 | 9 127,30 | 35 649,60 | 44 776,90 | 0,06 | 6,87 |
| 63 Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | 35 557,77 | 18 661,93 | 54 219,70 |  | 7,79 |
| 12 632451136R00 Potěr pískocementový hlazený dřev. m2 | 60,70 | 540,71 | 21 399,18 | 11 421,92 | 32 821,10 | 0,12 | 7,41 |
| 13 631361921RT3 Výztuž mazanin svařovanou sítí z t | 0,36 | 45 830,40 | 13 877,81 | 2 621,13 | 16 498,94 | 1,05 | 0,38 |
| 14 631319781R00 Dilatace ke zdivu mirelon m | 90,00 | 40,16 | 0,00 | 3 614,40 | 3 614,40 | 0,00 | 0,00 |
| 15 639948323R00 Bednění prostupů po instalacích m2 | 2,00 | 513,90 | 268,40 | 759,40 | 1 027,80 | 0,00 | 0,00 |
| 16 639948331R00 Odstranění bednění prostupů m2 | 2,00 | 128,73 | 12,38 | 245,08 | 257,46 | 0,00 | 0,00 |
| 64 Výplně otvorů |  |  | 19 871,06 | 11 788,56 | 31 659,62 |  | 0,35 |
| 17 642942111RT3 Osazení zárubní dveřních ocelových, kus | 10,00 | 2 559,35 | 16 039,70 | 9 553,80 | 25 593,50 | 0,03 | 0,29 |
| 18 642942111RT4 Osazení zárubní dveřních ocelových, kus | 2,00 | 3 033,06 | 3 831,36 | 2 234,76 | 6 066,12 | 0,03 | 0,06 |
| 711 Izolace proti vodě |  |  | 63 486,74 | 21 746,96 | 85 233,70 |  | 0,48 |

rošt, šikmý ,rovný desky GKBi

instalacích (,ZTI-,elektro, topení )

(pod obklady)

MVC, štuková/jádro + štuk/

651+perlinka+160j/

hlad. tl. max 60m !!/

drátů tažených

pl. do 2,5 m2/YH 60/ pl. do 2,5 m2/ YH 80 /

19	711212002RT3 Stěrka hydroizolační těsnící hmotou 2x m2	148,60	417,12     42 960,26   19 023,77	61 984,03	0,00	0,48

BOTAMENT DF 9

| 20 711212601R00 Těsnící pás do spoje podlaha - stěna m | 129,00 | 180,23 | 20 526,48 | 2 723,19 | 23 249,67 | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 713 Izolace tepelné |  |  | 5 287,37 | 6 526,81 | 11 814,18 |  | 0,25 |
| 21 713111121R00 Izolace tepelné stropů rovných m2 | 78,10 | 77,23 | 1 531,54 | 4 500,12 | 6 031,66 | 0,00 | 0,02 |
| 22 713392561R00 Parotěsná zábrana Jutafol N 110 m2 | 78,10 | 74,04 | 3 755,83 | 2 026,69 | 5 782,52 | 0,00 | 0,23 |
| 721 Vnitřní kanalizace |  |  | 14 366,31 | 46 926,79 | 61 293,10 |  | 0,06 |
| 23 72100VD Přepady pojistných ventilů ks | 1,00 | 461,40 | 259,63 | 201,77 | 461,40 | 0,00 | 0,00 |
| 24 721140802R00 Demontáž potrubí litinového DN 100 m | 6,00 | 174,06 | 0,00 | 1 044,36 | 1 044,36 | 0,00 | 0,00 |
| 25 721140915R00 Oprava - propojení dosavadního kus | 6,00 | 1 018,56 | 2 181,84 | 3 929,52 | 6 111,36 | 0,00 | 0,01 |
| 26 721171808R00 Demontáž potrubí z PVC do DN 114 m | 12,00 | 77,25 | 0,00 | 927,00 | 927,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 721176102R00 Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 m | 20,00 | 345,01 | 2 167,40 | 4 732,80 | 6 900,20 | 0,00 | 0,01 |
| 28 721176103R00 Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 m | 28,00 | 404,76 | 3 434,76 | 7 898,52 | 11 333,28 | 0,00 | 0,01 |
| 29 721176105R00 Potrubí HT připojovací DN 100 x 2,7 m | 4,00 | 903,22 | 1 024,96 | 2 587,92 | 3 612,88 | 0,00 | 0,01 |
| 30 721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x m | 10,00 | 615,87 | 2 608,60 | 3 550,10 | 6 158,70 | 0,00 | 0,01 |

BOTACT SB 78

spodem /1x vrstva/

potrubí DN 100

mm mm mm

2,7 mm

| m 14,00 |  | 544,80 | 2 689,12 | 4 938,08 | 7 627,20 | 0,00 | 0,01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kus | 10,00 | 94,75 | 0,00 | 947,50 | 947,50 | 0,00 | 0,00 |
| kus | 10,00 | 97,83 | 0,00 | 978,30 | 978,30 | 0,00 | 0,00 |
| kus 6,00 |  | 128,73 | 0,00 | 772,38 | 772,38 | 0,00 | 0,00 |

721176114R00 Potrubí HT odpadní svislé DN 70 x 1,9

mm

- 721194104R00 Vyvedení odpadních výpustek D 40 x

1,8

- 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x

1,8

- 721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x

2,3

| 35 | 721290821R00 Přesun hmot - ZTI | kpl | 1,00 | 14 418,54 | 0,00 | 14 418,54 | 14 418,54 | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 722 Vnitřní vodovod |  |  |  | 25 809,49 | 72 941,89 | 98 751,38 |  | 2,47 |

| 36 | 722131903R00 | Napojení potrubí na stávající potrubí | sou bor | 1,00 | 1 029,89 | 444,39 | 585,50 | 1 029,89 | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | 722170801R00 | Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32 | m | 40,00 | 20,08 | 0,00 | 803,20 | 803,20 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | 722174311R00 | Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 20 | m | 106,00 | 394,46 | 13 457,76 | 28 355,00 | 41 812,76 | 0,00 | 0,43 |
| 39 | 722174312R00 | Potrubí z PP-R 80 PN 20 ,DN 25 | m | 38,00 | 416,09 | 5 542,68 | 10 268,74 | 15 811,42 | 0,01 | 0,24 |
| 40 | 722174313R00 | Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 32 | m | 19,00 | 455,21 | 3 389,60 | 5 259,39 | 8 648,99 | 0,01 | 0,12 |
| 41 | 722182001R00 | Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 32 tl.9 a 20 mm | m | 163,00 | 87,85 | 0,00 | 14 319,55 | 14 319,55 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | 722190402R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 | kus | 40,00 | 184,33 | 0,00 | 7 373,20 | 7 373,20 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | 722220111R00 | Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2 | ks | 40,00 | 156,53 | 2 372,40 | 3 888,80 | 6 261,20 | 0,00 | 0,03 |
| 44 | 722239104R00 | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1 | kus | 2,00 | 299,71 | 16,62 | 582,80 | 599,42 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | 722239103R00 | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2 | kus | 1,00 | 158,81 | 12,28 | 146,53 | 158,81 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | 722220851R00 | Demontáž armatur s jedním závitem G 3/4 | kus | 4,00 | 12,98 | 0,00 | 51,92 | 51,92 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | 722290226R00 | Zkouška tlaku potrubí do DN 50 | m | 163,00 | 11,54 | 573,76 | 1 307,26 | 1 881,02 | 0,01 | 1,66 |
|  | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 112 217,68 | 53 601,50 | 165 819,18 |  | 0,31 |
| 48 | 725014151R00 | Klozet závěsný TRINNITY + sedátko tvrz. bílé - soft clos..,hluk.zábrana | sou bor | 4,00 | 3 877,57 | 14 118,84 | 1 391,44 | 15 510,28 | 0,02 | 0,07 |
| 49 | 725119110R00 | Montáž splachovací nádrže Kombifix pro WC | kus | 4,00 | 1 041,22 | 0,00 | 4 164,88 | 4 164,88 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | 725016111R00 | Pisoár VIGOUR s rad.splach.,montáž ,napájení | sou bor | 2,00 | 12 575,03 | 23 119,74 | 2 030,32 | 25 150,06 | 0,02 | 0,03 |
| 51 | 725017123R00 | Umyvadlo VIGOUR na šr.55 x 39 cm, Cr.sifon, + cr.prodloužení CliCK/CLACK,Montáž, | sou bor | 9,00 | 2 950,66 | 21 510,09 | 5 045,85 | 26 555,94 | 0,02 | 0,14 |
| 52 | 725019101R00 | Výlevka MIRA 5104.6 s mřížkou,montáž,flexi dopojení | sou bor | 1,00 | 5 706,65 | 5 236,79 | 469,86 | 5 706,65 | 0,01 | 0,01 |
| 53 | 725110814R00 | Demontáž klozetů kombinovaných | sou bor | 6,00 | 195,68 | 0,00 | 1 174,08 | 1 174,08 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 725210821R00 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | sou bor | 9,00 | 141,17 | 0,00 | 1 270,53 | 1 270,53 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | 725229107R00 | Montáž sprchových zástěn oboustranně upevněných/vč.silikonu/ | sou bor | 6,00 | 3 192,69 | 852,54 | 18 303,60 | 19 156,14 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | 725230915R00 | DMTZ sprchových zástěn | kus | 8,00 | 350,16 | 87,28 | 2 714,00 | 2 801,28 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | 725330820R00 | Demontáž výlevky diturvitové | sou bor | 1,00 | 203,92 | 0,00 | 203,92 | 203,92 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | 725530826R00 | Demontáž, zásobník elektrický do 200 l | sou bor | 1,00 | 496,42 | 0,00 | 496,42 | 496,42 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | 725539105R00 | Montáž elektr.ohřívačů, ostatní typy do 200 l/vč.přip.materiálu/ | sou bor | 1,00 | 2 328,58 | 1 124,13 | 1 204,45 | 2 328,58 | 0,03 | 0,03 |
| 60 | 725540801R00 | Přesun a likvidace demontovaného zařízení | sou bor | 1,00 | 1 544,84 | 0,00 | 1 544,84 | 1 544,84 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | 725590813R00 | Přesun hmot - zař.předměty | kpl | 1,00 | 3 089,69 | 0,00 | 3 089,69 | 3 089,69 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | 725810402R00 | Ventil rohový SHELL bez přípoj. trubičky TE 66 G 1/2,+ prodloužení | sou bor | 18,00 | 305,88 | 3 878,10 | 1 627,74 | 5 505,84 | 0,00 | 0,01 |
| 63 | 725820801R00 | Demontáž baterie nástěnné nebo stoj. | sou bor | 16,00 | 183,64 | 0,00 | 2 938,24 | 2 938,24 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | 725829201RT1 | Montáž baterie umyvadlové stojánk. vč. dodávky VIGOUR | kus | 9,00 | 2 085,54 | 17 774,28 | 995,58 | 18 769,86 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | 725829202R00 | Montáž baterie dřezové nástěnné 150 mm - Ramínko 300 mm vč. prodloužení | kus | 1,00 | 2 037,14 | 654,19 | 1 382,95 | 2 037,14 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | 725830219R00 | Baterie sprchová VIGOUR ONE vč vybavení- souprava sprchová- masážní ruční 3 poloh-,hadice,tyč 60 cm | sou bor | 6,00 | 3 477,96 | 19 204,26 | 1 663,50 | 20 867,76 | 0,00 | 0,01 |
| 67 | 725849204R00 | Montáž hygienických doplňků | kus | 4,00 | 298,68 | 51,52 | 1 143,20 | 1 194,72 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | 725860322R00 | MTZ a připojení odtokového žlábku DN 50 | kus | 8,00 | 643,68 | 4 605,92 | 543,52 | 5 149,44 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | 725230811R00 | Demontáž bidetů z diturvitu | sou bor | 1,00 | 202,89 | 0,00 | 202,89 | 202,89 | 0,02 | 0,02 |
|  | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 364,48 | 15 907,92 | 16 272,40 |  | 0,01 |
| 70 | 733113113R00 | Napojení ÚV - napojení na stávající potrubí , úprava rozvodů | kpl | 1,00 | 15 448,46 | 0,00 | 15 448,46 | 15 448,46 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | 733193941R00 | Vypouštění a napouštění systému | hod | 2,00 | 411,97 | 364,48 | 459,46 | 823,94 | 0,00 | 0,01 |
|  | 734 | Armatury |  |  |  | 0,00 | 2 574,74 | 2 574,74 |  | 0,00 |
| 72 | 734890801R00 | Přesun hmot - TOPENÍ | kpl | 1,00 | 2 574,74 | 0,00 | 2 574,74 | 2 574,74 | 0,00 | 0,00 |
|  | 735 | Otopná tělesa |  |  |  | 1 298,32 | 2 074,57 | 3 372,89 |  | 0,02 |
| 73 | 735117110R00 | Odpojení a připojení těles po nátěru | ks | 3,00 | 190,53 | 0,00 | 571,59 | 571,59 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | 735129140R00 | Montáž otopných litinových těles článkových | ks | 1,00 | 1 081,38 | 618,38 | 463,00 | 1 081,38 | 0,01 | 0,01 |
| 75 | 735159524R00 | Montáž panel.těles s odvzduš. | sou bor | 2,00 | 602,48 | 603,00 | 601,96 | 1 204,96 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | 735151821R00 | Demontáž otopných těles panelových 2řadých, | kus | 2,00 | 257,48 | 76,94 | 438,02 | 514,96 | 0,00 | 0,00 |
|  | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0,00 | 14 459,52 | 14 459,52 |  | 0,00 |

| 77 | 766661112R00 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m | kus | 12,00 | 898,06 | 0,00 | 10 776,72 | 10 776,72 | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 78 | 766670021R00 | Montáž dveřního kování klika /klika | kus | 12,00 | 306,90 | 0,00 | 3 682,80 | 3 682,80 | 0,00 | 0,00 |
|  | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 18 416,70 | 45 190,98 | 63 607,68 |  | 0,16 |
| 79 | 771101121R00 | Provedení penetrace podkladu BOTAMENT D11 | m2 | 60,70 | 71,57 | 0,00 | 4 344,30 | 4 344,30 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | 771475014RT3 | Obklad soklíků keram.rovných, tmel,se začištěním | m | 9,50 | 194,64 | 183,54 | 1 665,54 | 1 849,08 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | 771575107RT2 | MTZ podlah .keram.,flex. tmel , spárování CERESIT | m2 | 60,70 | 813,64 | 16 232,39 | 33 155,56 | 49 387,95 | 0,00 | 0,15 |
| 82 | 771120111R00 | Vysátí podkladu před pokládkou dlažby | m2 | 60,70 | 15,45 | 0,00 | 937,82 | 937,82 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | 771578011RT3 | Spára podlaha - stěna, silikonem BOTAMENT | m | 89,40 | 79,29 | 2 000,77 | 5 087,76 | 7 088,53 | 0,00 | 0,01 |
|  | 781 | Obklady (keramické) |  |  |  | 45 745,92 | 148 234,00 | 193 979,92 |  | 0,66 |
| 84 | 781101121R00 | Provedení penetrace podkladu | m2 | 188,50 | 66,94 | 0,00 | 12 618,19 | 12 618,19 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | 781411515R00 | Průnik obkladem kruhový přes DN32- 90 | kus | 54,00 | 72,09 | 106,38 | 3 786,48 | 3 892,86 | 0,00 | 0,13 |
| 86 | 781415014RT2 | Montáž obkladů stěn, do flex.tmele ,spár.hmota | m2 | 188,50 | 833,20 | 34 825,38 | 122 232,82 | 157 058,20 | 0,00 | 0,51 |
| 87 | 781419704R00 | MTZ a dodávka AL lišt ukonč. 8 mm | mb | 84,00 | 128,74 | 10 814,16 | 0,00 | 10 814,16 | 0,00 | 0,02 |
| 88 | 781111131R00 | Vyplnění dilatačních spár tmelem /koutové spáry/ | m | 121,00 | 79,31 | 0,00 | 9 596,51 | 9 596,51 | 0,00 | 0,00 |
|  | 783 | Nátěry |  |  |  | 3 475,97 | 2 643,45 | 6 119,42 |  | 0,01 |
| 89 | 783122510R00 | Očištění ,odmaštění a nátěr radiátorů dvojitě, | ks | 1,00 | 1 544,84 | 741,45 | 803,39 | 1 544,84 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | 783222110R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2 x, /zárubně/ | m2 | 12,00 | 339,89 | 2 605,92 | 1 472,76 | 4 078,68 | 0,00 | 0,01 |
| 91 | 783424240R00 | Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm dvojnás. | m | 10,00 | 49,59 | 128,60 | 367,30 | 495,90 | 0,00 | 0,00 |
|  | 784 | Malby |  |  |  | 6 203,08 | 20 257,15 | 26 460,23 |  | 0,14 |
| 92 | 784900010RAB | Odstranění stávajících maleb/oškrab/ | m2 | 111,20 | 61,60 | 36,70 | 6 813,22 | 6 849,92 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | 784442021R00 | Přípravné práce- zalepení a igelit ,geotextilie | kpl | 1,00 | 1 544,85 | 370,76 | 1 174,09 | 1 544,85 | 0,00 | 0,00 |
| 94 | 784191201R00 | Penetrace podkladu hloubková Grund 1x | m2 | 195,50 | 20,60 | 1 043,97 | 2 983,33 | 4 027,30 | 0,00 | 0,01 |
| 95 | 784442001RT2 | Malba interiérová HET, výška do 3,8 m dvojnásob. | m2 | 195,30 | 71,88 | 4 751,65 | 9 286,51 | 14 038,16 | 0,00 | 0,12 |
|  | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 2 437,62 | 137,14 | 2 574,76 |  | 0,00 |
| 96 | 941944191RT2 | Pomocné lešení lehké - stěny ,podhledy | kpl | 1,00 | 2 574,76 | 2 437,62 | 137,14 | 2 574,76 | 0,00 | 0,00 |
|  | 95 | Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách |  |  |  | 2 661,43 | 12 136,82 | 14 798,25 |  | 0,13 |
| 97 | 959948121R00 | MTZ zrcadel vč.zaměření do obkladu vč.obrusu hran a spárování | m2 | 3,20 | 2 768,36 | 2 542,46 | 6 316,29 | 8 858,75 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 60,70 | 97,85 | 118,97 | 5 820,53 | 5 939,50 | 0,00 | 0,12 |
|  | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 1 232,65 | 81 578,43 | 82 811,08 |  | 0,00 |
| 99 | 966089103R00 | Demontáž podhledů heraklit.vč.omítky tl.25 mm | m2 | 30,20 | 128,21 | 0,00 | 3 871,94 | 3 871,94 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | 965081713RT3 | Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 | m2 | 60,70 | 100,41 | 0,00 | 6 094,89 | 6 094,89 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | 965042141RT1 | Bourání mazanin betonových tl.10-15 cm | m3 | 7,40 | 4 171,07 | 0,00 | 30 865,92 | 30 865,92 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | 962031133R00 | Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm | m2 | 34,20 | 138,00 | 722,99 | 3 996,61 | 4 719,60 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | 968072455R00 | Vybourání kov.dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 15,20 | 307,96 | 509,66 | 4 171,33 | 4 680,99 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 969011141R00 | Vybourání pro rozvody ZTI - voda,kanalizace | kpl | 1,00 | 29 558,04 | 0,00 | 29 558,04 | 29 558,04 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | 969021111R00 | Vybourání prostupů a drážek ÚVprostupy,rýhy/ | kpl | 1,00 | 2 574,74 | 0,00 | 2 574,74 | 2 574,74 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 12,00 | 37,08 | 0,00 | 444,96 | 444,96 | 0,00 | 0,00 |
|  | 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce |  |  |  | 0,00 | 24 414,47 | 24 414,47 |  | 0,00 |
| 107 | 978059531R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 177,90 | 108,35 | 0,00 | 19 275,47 | 19 275,47 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | 978013191R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 50,00 | 102,78 | 0,00 | 5 139,00 | 5 139,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | H99 | Ostatní přesuny hmot |  |  |  | 0,00 | 56 708,80 | 56 708,80 |  | 0,00 |
| 109 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu výšky 24 m | t | 36,80 | 1 541,00 | 0,00 | 56 708,80 | 56 708,80 | 0,00 | 0,00 |
|  | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 13 510,20 | 39 921,33 | 53 431,53 |  | 0,02 |
| 110 | 210200116RT1 | Svítidlo LED nást. | kus | 20,00 | 906,33 | 13 510,20 | 4 616,40 | 18 126,60 | 0,00 | 0,02 |
| 111 | 210120121R00 | MTZ svítidel LED | ks | 20,00 | 503,61 | 0,00 | 10 072,20 | 10 072,20 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | 210100010RA0 | Instalace elektro/materiál , montáže / přívod pro osoušeče rukou a vlasů | sou bor | 1,00 | 22 657,73 | 0,00 | 22 657,73 | 22 657,73 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | 210010081R00 | DMTZ svítidel stropních | ks | 20,00 | 128,75 | 0,00 | 2 575,00 | 2 575,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  |  | 0,00 | 10 033,28 | 10 033,28 |  | 0,00 |

| 114 | 240010015R00 | Ventilátor SILENT 100CRZ 100 P IP44 ax.vent - 26,5 dB.s doběhem + MTZ | kus | 2,00 | 4 553,18 | 0,00 | 9 106,36 | 9 106,36 | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 115 | 240020145R00 | Montáž ventilátoru | ks | 2,00 | 463,46 | 0,00 | 926,92 | 926,92 | 0,00 | 0,00 |
|  | S | Přesuny sutí |  |  |  | 171,29 | 131 831,16 | 132 002,45 |  | 0,00 |
| 116 | 979081419R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot v do 15 m ručně | t | 37,40 | 1 591,20 | 0,00 | 59 510,88 | 59 510,88 | 0,00 | 0,00 |
| 117 | 979087112R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky ručně | t | 37,40 | 341,11 | 0,00 | 12 757,51 | 12 757,51 | 0,00 | 0,00 |
| 118 | 979083112R00 | Vodorovné přemístění suti na skládku do 1000 m | t | 37,40 | 312,04 | 171,29 | 11 499,01 | 11 670,30 | 0,00 | 0,00 |
| 119 | 979083519R00 | Příplatek za dalších 1000 m | t | 860,20 | 21,43 | 0,00 | 18 434,09 | 18 434,09 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | 979990103R00 | Poplatek za skládku suti | t | 35,40 | 669,42 | 0,00 | 23 697,47 | 23 697,47 | 0,00 | 0,00 |
| 121 | 979990111R00 | Poplatek za skládku suti - stavební směsný odpad | t | 2,00 | 2 966,10 | 0,00 | 5 932,20 | 5 932,20 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ostatní materiál |  |  |  | 397 143,99 | 0,00 | 397 143,99 |  | 3,55 |
| 122 | 67352454 | DEKFOL N AL 170 SPECIÁL fólie parotěsná | m2 | 90,00 | 56,77 | 5 109,30 | 0,00 | 5 109,30 | 0,00 | 0,02 |
| 123 | 61160128 | Dveře vnitřní plné 1 kříd. 60x197 CPL bílá | kus | 10,00 | 3 656,13 | 36 561,30 | 0,00 | 36 561,30 | 0,01 | 0,14 |
| 124 | 61160128 | Dveře vnitřní plné 1 kříd. 80x197 CPL bílá | kus | 2,00 | 3 769,42 | 7 538,84 | 0,00 | 7 538,84 | 0,01 | 0,03 |
| 125 | 54914626 | Dveřní kování rozetové -zámek WC | kus | 4,00 | 872,32 | 3 489,28 | 0,00 | 3 489,28 | 0,00 | 0,00 |
| 126 | 54914627 | Dveřní kování mat.rozt.72 mm klika/klika | kus | 8,00 | 717,84 | 5 742,72 | 0,00 | 5 742,72 | 0,00 | 0,01 |
| 127 | 59782432 | Dlažba dle výběru investora | m2 | 70,00 | 669,44 | 46 860,80 | 0,00 | 46 860,80 | 0,01 | 0,70 |
| 128 | 59781474 | Obklad dle výběru investora | m2 | 212,00 | 509,80 | 108 077,60 | 0,00 | 108 077,60 | 0,01 | 2,12 |
| 129 | 63150852 | Pás izolační ISOVER Uniroll plus tl. 200 mm | m2 | 87,00 | 305,88 | 26 611,56 | 0,00 | 26 611,56 | 0,00 | 0,08 |
| 130 | 42237002.A | Kulový kohout F-F 1/2" giac | kus | 1,00 | 352,22 | 352,22 | 0,00 | 352,22 | 0,00 | 0,00 |
| 131 | 42237005.A | Kulový kohout FF a MF 1"Giac. | kus | 2,00 | 472,72 | 945,44 | 0,00 | 945,44 | 0,00 | 0,00 |
| 132 | 28696701.A | Modul - WC s ovládáním zepředu např.zn.SANIT | kus | 4,00 | 5 105,20 | 20 420,80 | 0,00 | 20 420,80 | 0,01 | 0,04 |
| 133 | 28696752 | Tlačítko ovládací VIGOUR -DON bílé ,montáž | kus | 4,00 | 932,06 | 3 728,24 | 0,00 | 3 728,24 | 0,00 | 0,00 |
| 134 | 55167572 | Odtokový žlábek Alcaplast APZ1 - nerez s roštem-650mm | kus | 8,00 | 3 704,54 | 29 636,32 | 0,00 | 29 636,32 | 0,00 | 0,00 |
| 135 | 55430004 | Dveře sprchové skloSOLO D1- 750- 780/1850 mm /sklo 6 mm čiré | kpl | 6,00 | 6 280,31 | 37 681,86 | 0,00 | 37 681,86 | 0,00 | 0,01 |
| 136 | 54132238 | Ohřívač vody elektrický Dražice OKCE 200 l nástěnný,svislý | kus | 1,00 | 13 664,67 | 13 664,67 | 0,00 | 13 664,67 | 0,05 | 0,05 |
| 137 | 54171567 | El. osoušeč rukou SANELA , nerez provedení | kus | 4,00 | 7 632,56 | 30 530,24 | 0,00 | 30 530,24 | 0,00 | 0,01 |
| 138 | 55484200.A | Dávkovač mýdla MERIDA Top mini | kus | 8,00 | 640,60 | 5 124,80 | 0,00 | 5 124,80 | 0,04 | 0,29 |
| 139 | 48457218 | Těleso otopné des. Radik Klasik typ22 v.600 dl.700 | kus | 1,00 | 6 121,00 | 6 121,00 | 0,00 | 6 121,00 | 0,03 | 0,03 |
| 140 | 48457333 | Těleso otopné des. Radik Klasik typ33 v.600 dl.700 | kus | 1,00 | 8 947,00 | 8 947,00 | 0,00 | 8 947,00 | 0,04 | 0,04 |
|  |  |  |  |  |  | Celkem: |  | 1 915 263,53 |  |  |

# Krycí list rozpočtu

22.01.2026

Datum:

Zpracoval:

JKSO:

Položek:	140

Konec výstavby:

22.01.2026

Začátek výstavby:

IČ/DIČ:

Petr Milota, Blovice

Zhotovitel:

Lokalita:

Druh stavby:	Projektant:	IČ/DIČ:

IČ/DIČ:

Objednatel:

Nečtiny - oprava sociálních zařízení ženy/muži

Název stavby:

Rozpočtové náklady v Kč

| A | Základní rozpočtové náklady |  | B | Doplňkové náklady |  | C | Náklady na umístění stavby (NUS) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HSV | Dodávky | 186 781,83 | Práce přesčas |  | 0,00 | Zařízení staveniště |  | 0,00 |
|  | Montáž | 329 403,31 | Bez pevné podl. |  | 0,00 | Mimostav. doprava |  | 0,00 |
| PSV | Dodávky | 296 672,06 | Kulturní památka |  | 0,00 | Územní vlivy |  | 0,00 |
|  | Montáž | 453 086,28 |  |  |  | Provozní vlivy |  | 0,00 |
| "M" | Dodávky | 13 510,20 |  |  |  | Ostatní |  | 0,00 |
|  | Montáž | 49 954,61 |  |  |  | NUS z rozpočtu |  | 0,00 |
| Ostatní materiál |  | 397 143,99 |  |  |  |  |  |  |
| Přesun hmot a sutí |  | 188 711,25 |  |  |  |  |  |  |
| ZRN celkem |  | 1 915 263,53 | DN celkem |  | 0,00 | NUS celkem |  | 0,00 |

| Základ 0% | 1 915 263,53 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Základ 10% | 0,00 | DPH 10% | 0,00 | Celkem bez DPH | 1 915 263,53 |
| Základ 20% | 0,00 | DPH 20% | 0,00 | Celkem včetně DPH | 1 915 263,53 |

| Projektant Datum, razítko a podpis | Objednatel Datum, razítko a podpis | Zhotovitel Datum, razítko a podpis |
| --- | --- | --- |

Krycí list rozpočtu

Datum:

Zpracoval:

JKSO:

Položek:	17

Konec výstavby:

10.01.2026

Začátek výstavby:

IČ/DIČ:

Petr Milota, Blovice

Zhotovitel:

Lokalita:

IČ/DIČ:

Projektant:

Druh stavby:

IČ/DIČ:

Nečtiny - oprava terasy z žulové dlaObjednatel:

Název stavby:

Rozpočtové náklady v Kč

| A | Základní rozpočtové náklady |  | B | Doplňkové náklady |  | C | Náklady na umístění stavby (NUS) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HSV | Dodávky | 7 962,13 | Práce přesčas |  | 0,00 | Zařízení staveniště |  | 0,00 |
|  | Montáž | 13 890,57 | Bez pevné podl. |  | 0,00 | Mimostav. doprava |  | 0,00 |
| PSV | Dodávky | 42 203,84 | Kulturní památka |  | 0,00 | Územní vlivy |  | 0,00 |
|  | Montáž | 41 228,16 |  |  |  | Provozní vlivy |  | 0,00 |
| "M" | Dodávky | 0,00 |  |  |  | Ostatní |  | 0,00 |
|  | Montáž | 0,00 |  |  |  | NUS z rozpočtu |  | 0,00 |
| Ostatní materiál |  | 70 850,00 |  |  |  |  |  |  |
| Přesun hmot a sutí |  | 11 220,00 |  |  |  |  |  |  |
| ZRN celkem |  | 187 354,70 | DN celkem |  | 0,00 | NUS celkem |  | 0,00 |

| Základ 0% | 187 354,70 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Základ 10% | 0,00 | DPH 10% | 0,00 | Celkem bez DPH | 187 354,70 |
| Základ 20% | 0,00 | DPH 20% | 0,00 | Celkem včetně DPH | 187 354,70 |

| Projektant Datum, razítko a podpis | Objednatel Datum, razítko a podpis | Zhotovitel Datum, razítko a podpis |
| --- | --- | --- |

Stavební rozpočet - rekapitulace

| Název stavby: |  | Nečtiny - oprava terasy z žulové dlažby |  |  | Objednatel: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Druh stavby: |  |  |  |  | Projektant: |  |  |  |  |  |  |  |
| Lokalita: |  |  |  |  | Zhotovitel: |  | Petr Milota, Blovice |  |  |  |  |  |
| Zpracoval: |  |  |  |  | Zpracováno dne: |  |  |  |  |  |  |  |
| Objekt |  | Kód |  | Zkrácený popis | Náklady (Kč) - dodávka |  | Náklady (Kč) - Montáž |  | Náklady (Kč) - celkem |  | Celková hmotnost (t) |  |
| 63 |  | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | 7 688,21 |  | 4 775,49 |  | 12 463,70 |  | 3,43 |  |
| 711 |  | Izolace proti vodě |  |  | 13 582,00 |  | 6 204,00 |  | 19 786,00 |  | 0,07 |  |
| 721 |  | Vnitřní kanalizace |  |  | 7 895,76 |  | 4 530,24 |  | 12 426,00 |  | 0,01 |  |

| 20 726,08 | 30 493,92 | 51 220,00 | 10,26 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,00 | 560,00 | 560,00 | 0,00 |

772	Podlahy z přírodního a konglomerovaného kamene

| 96 | práce na pozemních stavbách Bourání konstrukcí | 0,00 | 2 829,00 | 2 829,00 | 1,50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce | 273,92 | 5 726,08 | 6 000,00 | 0,00 |
| H99 | Ostatní přesuny hmot | 0,00 | 11 220,00 | 11 220,00 | 0,00 |
|  | Ostatní materiál | 70 850,00 | 0,00 | 70 850,00 | 1,13 |

95	Různé dokončovací konstrukce a

| Celkem: | 187 354,70 |
| --- | --- |

| Název stavby: Druh stavby: Lokalita: JKSO: |  |  | Nečtiny - oprava terasy z žulové dlaž Doba výstavby: Objednatel: Začátek výstavb 10.01.2026 Projektant: Konec výstavby: Zhotovitel: Petr Milota, Blovice Zpracováno dne Zpracoval: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Č | Obj | Kód | Zkrácený popis | M.j. | Množství | Jednot. cena (Kč) | Náklady (Kč) |  |  | Hmotnost (t) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Dodávka | Montáž | Celkem | Jednot. | Celkem |
| 63 |  |  | Podlahy a podlahové konstrukce | 7 688,21 |  |  |  | 4 775,49 | 12 463,70 | 3,43 |  |

Stavební rozpočet

| 1 | 632451136R00 Potěr pískocementový hlazený dřev. |  | m2 | 23,00 | 498,00 | 7 468,10 | 3 985,90 | 11 454,00 | 0,12 | 2,81 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 632451251R00 | hlad. tl. max 60m !!/ Příplatek za polypropylenová vlákna | m2 | 23,00 | 43,90 | 220,11 | 789,59 | 1 009,70 | 0,03 | 0,62 |
|  | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 13 582,00 | 6 204,00 | 19 786,00 |  | 0,07 |
| 3 | 711212601R00 | Těsnící pás do spoje podlaha - stěna BOTACT SB 78 | m | 30,00 | 175,00 | 4 635,00 | 615,00 | 5 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 711212122R00 | Stěrka hydroizolační BOTAMENT RD | m2 | 23,00 | 632,00 | 8 947,00 | 5 589,00 | 14 536,00 | 0,00 | 0,07 |
|  | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 7 895,76 | 4 530,24 | 12 426,00 |  | 0,01 |
| 5 | 721110927R00 | Napojení na stávající potrubí | ks | 1,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 721223510RT1 | Odtokový žlab 150x150 mm - nerez | kus | 2,00 | 3 524,00 | 6 673,32 | 374,68 | 7 048,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 721194105R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x | kus | 2,00 | 95,00 | 0,00 | 190,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 | m | 4,00 | 393,00 | 476,44 | 1 095,56 | 1 572,00 | 0,00 | 0,00 |

9	721176114R00 Potrubí HT odpadní svislé DN 70 x 1,9 m	4,00	529,00	746,00	1 370,00	2 116,00	0,00	0,00

mm

772

Podlahy z přírodního a konglomerovaného kamene

20 726,08    30 493,92	51 220,00

10,26

Dlažba z desek z přírodního kamene

| m2 | 23,00 | 1 987,00 | 18 778,12 | 26 922,88 | 45 701,00 | 0,13 | 3,06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m2 | 23,00 | 89,00 | 741,75 | 1 305,25 | 2 047,00 | 0,13 | 3,06 |
| m | 31,00 | 112,00 | 1 206,21 | 2 265,79 | 3 472,00 | 0,13 | 4,13 |

772500010RAI prostá do BOTAMENT RD 2 + křem.

písek + spárování multufuge

- 772503140R00 Dlažba z kamene - penetrace

- 772503160R00 Dlažba z kamene spárování silikon -

| 95 |  | Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách |  |  |  | 0,00 | 560,00 | 560,00 | 0,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 953991221R00 Osazení konzol pro |  | kpl | 1,00 | 560,00 | 0,00 | 560,00 | 560,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0,00 | 2 829,00 | 2 829,00 |  | 1,50 |

kouty Botament S5

potrubí,závit.tyče,HM12

| m2 | 23,00 | 123,00 | 0,00 | 2 829,00 | 2 829,00 | 0,07 | 1,50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

14	965081813RT3 Bourání dlaždic teracových tl. nad 1

cm, nad 1 m2

97

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

273,92	5 726,08

6 000,00

0,00

Jádrové vrty diamantovými korunkami

15	970031025R00 do stavebních materiálů	m	1,50	4 000,00	273,92	5 726,08	6 000,00	0,00	0,00

(železobetonu, betonu, cihel, obkladů,

dlažeb, kamene) průměru přes 120 do

H99

Ostatní přesuny hmot

0,00    11 220,00	11 220,00

0,00

Ostatní materiál

70 850,00

0,00	70 850,00

1,13

16	999281193R00 Přesun hmot, opravy a údržba	t	8,50	1 320,00	0,00    11 220,00	11 220,00	0,00	0,00

17	58384402	Žulová dlažba tryskaná protiskluzná

45cm/45 cm tl.20 mm

m2	25,00	2 834,00    70 850,00	0,00	70 850,00	0,05	1,13

Celkem:	187 354,70