DODATEK č. 4

- ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) KoPÚ BRANOV       
č.:  188-2023-537213 ze dne 7.3.2023

- (dále jen „Dodatek“)

- uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a „adekvátně podle stanovení § 222 odst.4 „zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 13000 Praha 3 Žižkov

Zastoupený: Ing. Jiřím Veselým, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

Ve smluvních záležitostech zastoupený: Ing. Jiří Veselý, ředitel

V technických záležitostech zastoupený Ing. Silvie Römerová, vedoucí Pobočky Rakovník

Ing. Michal Hájek, Pobočka Rakovník

Kontaktní údaje:

Tel.: 	+420601571824

+420724864919

E-mail:                                                        silvie.romerova2@spu.gov.cz

michal.hajek@spu.gov.cz

ID datové schránky: 	z49per3

Bankovní spojení: 	Česká národní banka

Číslo účtu: 	3723001/0710

DIČ: 	 CZ01312774 (není plátce DPH)

(dále jen „Objednatel“)

a

Sdružení :

První společník (vedoucí společník): AREA G. K. spol. s r. o. reprezentant plnění závazku

se sídlem Světská 1418, Kyje, 198 00 Praha 9, IČO: 25094459

Zastoupený:   Milan Nový ,jednatel

Druhý společník (účastník): Ing. Jindřich Jíra - PROJEKCE

se sídlem XXXXX, 395 01 Pacov , IČO: 43820654

Zastoupený:  Ing Jindřich Jíra, majitel firmy

Na základě Smlouvy o společném plnění závazku ze dne 20.2.2023 za dodavatele jedná:

Milan Nový, jednatel

Korespondenční adresa: Světská 1418, Kyje, 198 00 Praha 9

Ve smluvních záležitostech zastoupený: Milan Nový, jednatel

V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX

Kontaktní údaje:

Tel.:                                                                   XXXXXXXXXX

E-mail:                                                               XXXXXXXXXX

ID datové schránky:                                           jyem6ry

Bankovní spojení:

Číslo účtu:                                                          19-4040960207/0100)

DIČ:                                                                    CZ25094459

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako

„Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4

Čl. I.

Předmět dodatku

- Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek.

- Dále na základě oznámení zhotovitele dochází ke změně sídla společnosti:

- Na straně zhotovitele se nahrazuje:

- Původní sídlo společnosti U Elektry 650,0 198 00 Praha 9, novým zněním Světská 1418, Kyje, 198 00 Praha 9.

- Dodatkem se mění počet měrných jednotek:

snížení počtu MJ u dílčích částí:

|  | Dílčí část Hlavního celku | MJ | Původní počet MJ | Snížení počtu MJ | Cena za MJ v Kč bez DPH | Snížení ceny v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3 | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 52 | 8 | 2200,00 | 17 600,00 |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 2 | 2 | 5500,00 | 11 000,00 |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy | ks | 1 | 1 | 66 000,00 | 66 000,00 |
|  | Součet snížení ceny v Kč bez DPH |  |  |  |  | 94 600,00 |

Hodnota změn činí 94 600,00 Kč bez DPH, (tj.4,40% původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celkově se cena díla po změnách sníží o 94 600,00 Kč bez DPH.

Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:

Na základě oznámení zhotovitele dochází ke změně sídla společnosti:

Nové sídlo společnosti je Světská 1418, Kyje, 198 00 Praha 9.

V průběhu projednávání plánu společných zařízení (PSZ) se sborem zástupců, obcí Branov a dotčenými orgány státní správy vyplynula skutečnost, že dojde ke snížení počtu MJ (měně práce) v rámci dílčích části 6.3.1.i b), 6.3.1.i c).

Hlavní celek 2 „Návrhové práce“

6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení záboru půdy pod stavbami dle čl. 6.3.1

i)b) smlouvy

DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru

půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i)b) smlouvy

6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1.i)c) smlouvy

Rozsah navrhovaných opatření v rámci PSZ bude menší, než bylo předpokládáno ve smlouvě o dílo.

Změny jsou vyvolány z následujících důvodů:

1.Rozsah počtu MJ DTR u liniových dopravních staveb a DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb je dle zpracovaného PSZ menší, než bylo předpokládáno ve smlouvě o dílo.

2. Ve smlouvě o dílo bylo plánováno zpracování DTR pro vodohospodářské stavby na základě požadavku Obce Branov na vybudování malé vodní nádrže. Při zpracování PSZ bylo zjištěno že uvažovaná vodní nádrž by nesplňovala optimální objemový ukazatel. Objemový ukazatel (n) je veličina znázorňující ekonomickou efektivitu nádrže. Jedná se o poměr objemu zadržené vody (Vret) a objemu zeminy použité na konstrukci tělesa hráze (Vhr). Optimální hodnota by měla být rovna nebo větší než 10. Norma ČSN 75 2410 uvádí (u definovaných malých vodních nádrží), že hodnota objemového ukazatele, by neměla klesnout pod 4 až 5. U této uvažované vodní nádrže má tento objemový ukazatel hodnotu 1,49 což znamená že budování této nádrže by bylo ekonomicky neefektivní.

## Dodatek je uzavřen adekvátně podle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ. Součet hodnot všech i dříve provedených dodatkem č.4, nepřesáhne dle odst. 4 v absolutní hodnotě 10,00 % původní hodnoty závazku.

Čl. II.

Cena díla

Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3 odst. 3.1 Smlouvy, takto:

|  | Celkem bez DPH | Celkem včetně DPH |
| --- | --- | --- |
| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ | 1 317 800,00 Kč | 1 594 538,00 Kč |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ | 797 115,00 Kč | 964 509,15 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | 72 270,00 Kč | 87 446,70 Kč |
| Celková cena | 2 187 185,00 Kč | 2 646 493,85 Kč |

## Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

- 1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

- 2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.

- 3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- 4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AREA G.K. spol. s.r.o.

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj

a hlavní město Praha

Místo: Praha                                                                       Místo: Praha,

Datum: dle elektronického podpisu	Datum: dle elektronického podpisu	13.03.2026	12.03.2026

„elektronicky podepsáno“                                                    „elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Ing. Jiří Veselý	Milan Nový

ředitel KPÚ	jednatel společnosti

Za správnost:

Ing. Michal Hájek

„elektronicky podepsáno“

| Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě dodatek č.4 Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Branov |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole 6) | bod | 8 | 1 320,00 | 10 560,00 | 31.3.2024 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole 6) | bod | 8 | 3 300,00 | 26 400,00 |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1) | ha | 206 | 770,00 | 158 620,00 | 31.3.2024 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 1) | ha | 12 | 1 100,00 | 13 200,00 |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 256 | 2 860,00 | 732 160,00 | 28.2.2025 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona 12) | 100 bm | 13 | 3 300,00 | 42 900,00 | 28.2.2025 |
| 6.2.6 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 6), 8) | 100 bm | 47 | 1 980,00 | 93 060,00 | 30.9.2024 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 219 | 550,00 | 120 450,00 | 30.11.2024 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 219 | 550,00 | 120 450,00 | 31.5.2025 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 317 800,00 | 31.5.2025 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 219 | 1 100,00 | 240 900,00 | 30.6.2026 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) | ha | 27 | 880,00 | 23 760,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 44 | 2 200,00 | 96 800,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 0 | 5 500,00 | 0,00 |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) | ks | 0 | 66 000,00 | 0,00 |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ 11) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha 11) | ha | 1 | 7 700,00 | 7 700,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha 11) | ha | 1 | 4 400,00 | 4 400,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) | ha | 1 | 1 650,00 | 1 650,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 218 | 1 650,00 | 359 700,00 | 31.1.2027 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 16 500,00 | 33 000,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7) | 100 bm | 1 | 8 580,00 | 8 580,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) | ha | 1 | 11 550,00 | 11 550,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) | ha | 1 | 6 600,00 | 6 600,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha | 1 | 2 475,00 | 2 475,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 797 115,00 | xxxxx |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 219 | 330,00 | 72 270,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 72 270,00 | xxxxx |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 317 800,00 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 797 115,00 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 72 270,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 187 185,00 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 459 308,85 |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 2 646 493,85 |  |
| Česká republika – Státní pozemkový úřad |  |  |  | AREA G.K. spol. s.r.o. (reprezentant sdružení) |  |  |
| Místo: Praha |  |  |  | Místo: Praha |  |  |
| Datum: 13.03.2026 |  |  |  | Datum: 12.03.2026 |  |  |
| ________________________________ |  |  |  | ________________________________ |  |  |
| Jméno: Ing.Jiří Veselý |  |  |  | Jméno: Milan Nový |  |  |
| Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl.m Praha |  |  |  | Funkce: jednatel společnosti |  |  |
| 1) Jedná se o volitelnou položku v Zadávací dokumentaci – rozdělení položek na „Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty / v trvalých porostech", případně jejich sloučení do jedné položky „Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví Objednatel v Zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k. ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající / nemající vliv na složitost díla a jeho cenu). |  |  |  |  |  |  |
| 2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem. |  |  |  |  |  |  |
| 3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. |  |  |  |  |  |  |
| 4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. |  |  |  |  |  |  |
| 5) Termín stanovuje Objednatel. |  |  |  |  |  |  |
| 6) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit. Nepoužije se v případě KoPÚ v bývalých VÚj. |  |  |  |  |  |  |
| 7) Počet Měrných jednotek bude stanoven podle původní katastrální hranice. |  |  |  |  |  |  |
| 8) Volitelná položka pro případ, kdy je vhodné zahrnout do obvodu KoPÚ řešené pozemky s porosty. Vlastnické hranice v lesních porostech se v terénu vyšetří, zaměří a dočasně stabilizují a výsledky se použijí pro návrh nového uspořádání pozemků a pro mapové dílo. Takto zadávané měrné jednotky budou zakresleny v přehledné mapě s předpokládaným obvodem KoPÚ. |  |  |  |  |  |  |
| 9) Volitelná položka pro případ, kdy je KoPÚ zpracovávána na podkladě rastrové mapy a je nutné provést vektorizaci pro účely kontroly souladu popisných a grafických údajů ISKN; nepoužije se v územích, kde existuje DKM, KM-D, KMD nebo kde je již zpracovaná. Nepoužije se v případě KoPÚ v bývalých VÚj. |  |  |  |  |  |  |
| 10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa. |  |  |  |  |  |  |
| 11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce. |  |  |  |  |  |  |
| 12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu. |  |  |  |  |  |  |
| Poznámka: |  |  |  |  |  |  |
|  | hodnota A – pozemky řešené dle § 2 Zákona |  |  |  |  |  |
|  | hodnota B – pozemky neřešené dle § 2 Zákona |  |  |  |  |  |
|  | hodnota C1 až C13 – určí Objednatel |  |  |  |  |  |
|  | C3 + C4 = A + B |  |  |  |  |  |
|  | hodnota D – určí Objednatel |  |  |  |  |  |
|  | nevyplňovat |  |  |  |  |  |
|  | DTR – dokumentace technického řešení PSZ |  |  |  |  |  |