S M L O U V A   O  D Í LO
I. Smluvní strany

OBJEDNATEL:
VÚ, SVP, SŠ a ŠJ Černovice

Jirákova 285

394 94 Černovice

Zastoupený : Mgr. et Mgr. Josefem Michálkem, ředitelem

IČ:


708 44 348
Bankovní spojení:
ČNB České Budějovice 
(dále jen „objednatel“)

a

DODAVATEL:
Ing. Jan Šlechta, 

projektová a inženýrská kancelář

Malovcova 1080

395 01 Pacov

IČ: 


113 24 180


Bankovní spojení:

č.ú

zapsaný v živnostenském rejstříku, živnostenský list 
(dále jen „příkazník“) 

(dále jen „dodavatel“)

II. Předmět smlouvy

1. Dodavatel se zavazuje, že pro objednatele vypracuje a předá kompletní projektovou dokumentaci na stavební akci Řešení ubytování matky s dětmi v rozsahu:
1) Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí

2) Projektová dokumentace pro stavební povolení

Projektové dokumentace budou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. a vyhláškou č. 232/2012 Sb. v platném znění. Zpracovatel je povinen si zajistit potřebné vyjádření k existenci sítí.

Všechny fáze projektové dokumentace musejí být zadavateli předány v tištěné i elektronické podobě na datovém nosiči (běžně čitelný formát pdf, doc, apod.) V elektronické podobě (na datovém nosiči) bude předána kompletní dokumentace včetně dokladové části apod.

Minimální požadované množství předávaných výtisků:

- projektová dokumentace pro územní rozhodnutí 5x pare + 1x datový nosič

- projektová dokumentace stavební povolení  – 5x pare + 1x datový nosič.

Součástí projektové dokumentace je i kompletní inženýrská činnost – zajištění vyjádření DOSS, zajištění vyjádření správců sítí atd. Zaměření staveniště a geologický průzkum zajistí zadavatel.

III. Čas plnění

Termín realizace projektové dokumentace
06/2017 - Předpoklad dokončení 10/2017

Předání jednotlivých  částí díla

Předání dokumentace pro územní  řízení do 35 dní od podepsání smlouvy, tj. do 31. 7. 2017.
Předání projektové dokumentace pro stavební povolení do 30 dnů od vydání územního rozhodnutí.

IV. Odměna dodavateli
Odměna příkazníka je sjednána dohodou smluvních stran dle doložené nabídkové ceny a platby proběhnou po dodání jednotlivých částí.
Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí

bez DPH


154 000,- Kč

DPH



  32 340,- Kč

---------------------------------------------------

Celkem


186 340,- Kč
Projektová dokumentace pro stavební povolení

bez DPH


165 000,- Kč

DPH



  34 650,- Kč

---------------------------------------------------

Celkem


199 650,- Kč
celkem
bez DPH


319 000,- Kč

DPH



  66 990,- Kč

---------------------------------------------------

Celkem


385 990,- Kč
V. Platební podmínky

1. Odměna příkazníka bude uhrazena na základě faktury, kterou vystaví příkazník po splnění předmětu této smlouvy. Lhůta splatnosti faktury se sjednává na 21 dnů ode dne doručení příkazci.

2. Faktura bude obsahovat tyto údaje:

· označení dodavatele i objednatele a sídlo, IČO, DIČ, údaj o zápisu v obchodním či jiném rejstříku, číslo faktury,

· den vystavení a den splatnosti faktury,

· označení banky a č. účtu, na který se má platit,

· označení předmětu smlouvy,

· fakturovanou částku (vč. DPH platné v době fakturace),

· razítko a podpis oprávněné osoby,
3. Objednatel  je oprávněn vrátit dodavateli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout ode dne doručení opravené faktury objednateli.

1. Příkazník se zavazuje, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny příkazcem, použije jen v souladu s touto smlouvou.
VI. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy.

2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem k smlouvě, a potvrzenými oběma smluvními stranami.

3. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom.
4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
5. Veškeré změny týkající se této smlouvy, jakož i změny adres se zavazují účastníci si bez zbytečného odkladu oznamovat.

6. Práva a povinnosti v této smlouvě výslovně neupravené se řídí ustanoveními občanského zákoníku a předpisů souvisejících. 
7. Obě smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy na profilu zadavatele – Věstník veřejných zakázek.
V Černovicích dne : 30. 6. 2017
V Černovicích dne : 30.6. 2017
Za objednatele:
Za dodavatele:

Mgr.et Mgr. Josef Michálek
Ing. Jan Šlechta
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