Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo a licenční č. 251276

Národní muzeum

zřízeno zřizovací listinou Ministerstva kultury ČR č.j.17461/2000 ze dne 27. 12. 2000 jako příspěvková organizace

se sídlem Václavské náměstí 1700/68, 110 00 Praha 1

IČ: 00023272

jehož jménem jedná Mgr. Petr Brůha, náměstek pro výstavní a sbírkovou činnost

(dále jen objednatel)

a

Ing. Arch. Jan Albrecht

se sídlem Závěrka 473/8, 169 00 Praha 6

IČ: 01213067

(dále jen zhotovitel)

I.

Smluvní strany uzavřely dne 25. 11. 2025 Smlouvu o dílo a licenční č. 251276 (dále jen Smlouva).

V rámci příprav došlo k následnému posunutí termínu odevzdání Projektové dokumentace k připomínkám a odevzdání Výkazu výměr a finální Projektové dokumentace.

II.

V ustanovení čl. III .odst. 1. se mění:

Smluvní strany se dohodly na úpravě a posunutí dat odevzdání:

Odevzdání PD k připomínkám: 13. 4. 2026

Odevzdání finální PD, Výkazu výměr: 27. 4. 2026

Odevzdání PBŘ: 27. 4. 2026

V ustanovení čl. IV. odst. 4. věta druhá se mění:

Všechny podklady pro tvorbu výstavní grafiky budou zhotoviteli předány průběžně, avšak nejpozději do 15. 4. 2026

V ustanovení čl. VII. odst. 2. se mění body:

Smluvní strany se dohodly na úpravě a posunutí dat odevzdání:

- předání výkresové a zadávací dokumentace realizačního projektu, včetně průvodní zprávy a výpisu prvků výstavy do 27. 4. 2026;

- autorský dozor při výrobě a instalaci výstavy, a to jak mobiliáře, tak i instalace exponátů do 11. 11. 2026;

III.

1.	Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

2.	Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden.

3.	Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv.

V Praze dne							V Praze dne

______________________________			____________________________

Mgr. Petr Brůha						Ing. arch. Jan Albrecht

náměstek pro centrální

sbírkotvornou a výstavní činnost