Národní centrum zemědělského a potravinářského výzkumu, v. v. i.

Drnovská 507/73, 161 00 Praha 6 - Ruzyně | +420 233 022 480 carc@carc.cz | ID datové schránky: 3tnj7g7 | www.carc.cz

|  | SMLOUVA O DÍLO |
| --- | --- |

Národní centrum zemědělského a potravinářského výzkumu, v. v. i.

| se sídlem: | Drnovská 507/73,161 00 Praha 6 - Ruzyně |
| --- | --- |
| IČO: | 00027006 |
| DIČ: | CZ00027006 |
| zapsaná v: | rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR |
| zastoupena: | Ing. Jibanem Kumarem, Ph.D., ředitelem |

(dále jen „objednatel")

a

SYSTHERM s.r.o.

| se sídlem: | K Papírně 172/26, 312 00 Plzeň |
| --- | --- |
| IČO: | 648 30 454 |
| DIČ: | CZ64830454 |
| zapsaná v: | obchodním rejstříku sp.zn. C7209 vedená u Krajského soudu v Plzni |
| zastoupena: | Jan Kazda, jednatel |

(dále jen „zhotovitel")

Preambule

Tato smlouva je uzavřena k realizaci objednatelem vyhlášené veřejné zakázky s názvem:

H63/26 Oprava předávací stanice ve Zkušební hale v areálu CARC Hostivař

I.

Předmět smlouvy

- Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo specifikované touto smlouvou a objednatel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou dílo převzít a zaplatit cenu díla.

II.

Dílo

- Dílem dle této smlouvy je Oprava předávací stanice ve Zkušební hale v areálu CARC - Hostivař, a související práce a dodávky.

- Přesná specifikace díla včetně podmínek pro jeho provedení vyplývá z technické specifikace, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, a nabídky zhotovitele, která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje provést všechny práce a dodávky výslovně uvedené v následujících dokumentech, a jiné práce a dodávky potřebné k uvedení stávajících prostor a zařízení do stavu (funkce, vzhled, vybavení), který je vymezen následujícími dokumenty:

- Tato smlouva;

- Technická specifikace (příloha č. 1 této smlouvy)

- Nabídka zhotovitele (příloha č. 2 této smlouvy)

- V případě rozporu mezi těmito dokumenty se má za to, že se zhotovitel zavázal provést dílo ve větším rozsahu ve vyšší kvalitě. Pokud i nadále bude rozpor přetrvávat má přednost technická specifikace před touto smlouvou a ta před nabídkou zhotovitele.

- Součástí díla je také doložení všech dokladů souvisejících s prováděnými pracemi a dodávkami, nezbytných ke zrealizování funkčního díla a jeho uvedení do provozu a bezproblémovému užívání.

- Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v kvalitě požadované dokumenty uvedenými v čl. II této smlouvy, jinak v kvalitě obvyklé. V případě rozporu mezi těmito dokumenty se má za to, že se zhotovitel mínil zavázat ve větším rozsahu nebo vyšší kvalitě. Pokud i nadále bude rozpor přetrvávat, má přednost nejvyšší kvalita.

- Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k provedení díla, a že se v plném rozsahu seznámil se zadáním díla, skutečným stavem, a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla.

- Cena díla

- Za provedení díla se objednatel zavazuje uhradit cenu ve výši:

475 000,00 Kč 21%

99 750,00 Kč

574 750,00 Kč

cena bez DPH

sazba DPH

DPH

cena včetně DPH

- Objednatel ani zhotovitel nemohou žádat změnu ceny proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Je-li součástí nabídky zhotovitele rozpočet, pak zhotovitel zaručuje úplnost tohoto rozpočtu, a zároveň prohlašuje, že rozpočet neobsahuje žádnou výhradu.

- Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Zhotovitel nemá právo na zaplacení přiměřené části odměny ani v případě, že by dílo bylo předáváno po částech nebo bylo prováděno s nepřiměřenými náklady.

- Nárok na zaplacení ceny díla vzniká teprve po úplném provedení a předání díla. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno bez vad a nedodělků.

- Cena za provedené dílo je splatná na základě faktury vystavené zhotovitelem. Faktura je splatná nejdříve ve lhůtě 30 dní ode dne doručení bezvadné faktury objednateli.

IV.

Termín plnění a předání díla

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 30.4.2026.

- Zhotovitel je povinen převzít místo realizace díla nejpozději do 12:00 hod. prvního dne realizace. Zahájení realizace zhotovitelem se předpokládá 15.4.2026.

- Zhotovitel je povinen oznámit objednateli písemně dokončení díla a jeho připravenost k předání nejméně 3 dny přede dnem předání. Strany se dohodnou na termínu převzetí díla, jinak bude dílo předáno 5. den ode dne doručení oznámení o dokončení díla.

- Zhotovitel je povinen při předání díla předat objednateli:

doklady o shodě (certifikace materiálů),

potvrzení o likvidaci odpadu,

stavební deník,

revizi elektroinstalace.

- Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění díla, jestliže provádění díla brání počasí. Přerušením díla z uvedeného důvodu přestávají dnem přerušení běžet lhůty tímto přerušením dotčené. Přerušení provádění díla objednatelem z výše uvedeného důvodu nezakládá nárok zhotovitele na úhradu nákladů vyvolaných přerušením. Při přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zabezpečit část zhotoveného díla do doby znovuzahájení prací nebo ukončení smluvního závazku.

- Objednatel má právo v případě nevyklizení staveniště a/nebo výskytu vad odmítnout převzetí díla, a to i pro ojedinělé drobné vady. Dílo je předáno teprve podpisem předávacího protokolu oběma stranami. Objednatel má právo odmítnout převzetí díla v případě nepředání dokladů dle čl. 4.4 této smlouvy.

V.

Další práva a povinnosti

- Vlastníkem díla je od počátku objednatel. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věci až do převzetí díla objednatelem.

- Zhotovitel je povinen vést řádně záznam o stavbě.

- Zhotovitel je povinen na své náklady udržovat na převzatém staveništi a jeho okolí pořádek a čistotu.

- Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví o objednateli v souvislosti s plněním této smlouvy.

- Zhotovitel je osobou	povinnou	spolupůsobit	při výkonu finanční	kontroly prováděné

v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

- Zhotovitel je osobou	povinnou	spolupůsobit	při výkonu finanční	kontroly prováděné

v souvislosti s plněním této smlouvy.

- Zhotovitel je povinen mít uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, vzniklých na životě, zdraví nebo na movitém nebo nemovitém majetku objednatele nebo třetích osob, v souvislosti s realizováním díla, a to v minimální výši 1.000 000,- Kč na každou pojistnou událost, se spoluúčastí nejvýše 10 %. Pojištění zhotovitele musí být účinné po celou dobu realizace díla.

VI.

Záruka za jakost

- Zhotovitel poskytuje záruku na celé dílo, jeho součásti a veškeré jeho dílčí dodávky v trvání 24 měsíců, ode dne převzetí díla objednatelem.

- Záruční vady je zhotovitel povinen odstranit ve lhůtě do 5 pracovních dnů, od jejich telefonického, písemného nebo elektronického uplatnění objednatelem, nedohodnou-li se strany písemně jinak.

VII.

Sankce a odstoupení od smlouvy

- Od této smlouvy je možno odstoupit pouze z důvodů v této smlouvě výslovně uvedených.

- Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v zákoně a vedle těchto důvodů také v případě:

- vydání rozhodnutí o úpadku zhotovitele, nebo o zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku zhotovitele, nebo vstupu zhotovitele do likvidace;

- porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude napraveno ani ve lhůtě 14 dnů od písemného upozornění na porušení;

- že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které měly vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy;

- že zhotovitel užil pro provedení, byť části díla, subdodavatele v rozporu s touto smlouvou, nebo zadávací dokumentací.

- V případě prodlení s provedením díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý započatý den prodlení.

- V případě prodlení s odstraněním reklamované vady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý započatý den prodlení.

- V případě porušení povinnosti mlčenlivosti dle čl. 5.4 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé jednotlivé porušení.

- Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na povinnost zhotovitele nahradit vzniklou škodu.

Vlil.

Závěrečná ustanovení

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti uveřejněním v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. Zaslání smlouvy do registru smluv se zavazuje zajistit neprodleně po podpisu smlouvy objednatel.

- Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Případné spory z této smlouvy mají být rozhodovány obecnými soudy České republiky, přičemž místně příslušný je obecný soud dle sídla objednatele.

- Strany sjednávají zákaz postoupení smlouvy

- Zhotovitel nese nebezpečí změny okolností na své straně.

- Tato smlouva je úplným ujednáním o předmětu smlouvy a o všech náležitostech, které strany mínily smluvně upravit. Žádný projev stran při sjednávání této smlouvy a neobsažený v této nebo jiné písemné smlouvě nemá zakládat závazek kterékoliv ze stran.

- Strany vylučují, aby vedle výslovných ustanovení smlouvy, byly práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe mezi stranami nebo ze zvyklostí ať obecných nebo odvětvových.

- Zhotovitel potvrzuje, že je podnikatel a uzavírá tuto smlouvu v rámci svého podnikání. Na práva a povinnosti z této smlouvy se neužijí ustanovení §1793 a 1796 občanského zákoníku. Obě strany prohlašují, že práva a povinnosti přijaté touto smlouvou jsou a budou přiměřené jejich hospodářské situaci.

- Tato smlouva může být měněna pouze číslovanými dodatky uzavřenými oběma smluvními stranami v písemné formě, pod sankcí neplatnosti jiných forem ujednání. Za písemnou formu pro změnu smlouvy se nepovažuje výměna elektronických zpráv nebo záznamy ve stavebním deníku.

- Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

- Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1-technická specifikace

Příloha č. 2 - nabídka zhotovitele

V Plzni dne:

V Praze dne

Objednatel:

Zhotovitel:

Digitálně podepsal Ing. Jiban Kumar Ph.D

Datum: 2026.03.12 08:32:41 +01'00'

Digitálně podepsal Jan Kazda

Datum: 2026.03.05 09:33:12+01'00'

SYSTHERM s.r.o.
Jan Kazda
jednatel

Národní centrum zemědělského
a potravinářského výzkumu, v. v. i.

Ing. Jiban Kumar, Ph.D.
ředitel

Národní centrum zemědělského a potravinářského výzkumu, v. v. i.

Drnovská 507/73, 161 00 Praha 6 - Ruzyně | +420 233 022 480 carc@carc.cz | ID datové schránky: 3tnj7g7 | www.carc.cz

TECHNICKÉ PARAMETRY DÍLA:

Název díla: Rekonstrukce předávací (výměníkové) stanice pro objekt Zkušební haly

Místo realizace: Areál Národního centra zemědělského a potravinářského výzkumu, v.v.i., Radiová 1285/7, Praha 15 - Hostivař

Charakter díla: Dodávka a montáž technologického celku -TZB (teplo), elektro a MaR

Účel a důvod realizace:

Stávající předávací stanice tepla umístěná ve fasádní skříni Zkušební haly je ve špatném technickém stavu. Technologie je silně zkorodovaná, provozně nespolehlivá a s ohledem na parametry primárního topného média (teplota, tlak) představuje zvýšené riziko pro bezpečný provoz i obsluhu.

Rozsah poškození neumožňuje dílčí opravy nebo výměnu jednotlivých komponent. Z tohoto důvodu je navržena kompletní rekonstrukce spočívající v demontáži stávající technologie a vybudování nové, samostatně regulované výměníkové stanice.

Zkušební hala je zásobována teplem z centrální předávací stanice prostřednictvím jedné větve horkovodu vedené topným kanálem. Ve stávající fasádní skříni se nachází:

- dva deskové výměníky tepla pro vytápění (topná tělesa a zářiče),

- výměník tepla pro průtočný ohřev teplé vody (TV).

Technologické zařízení je na hranici životnosti a nevyhovuje současným provozním ani bezpečnostním požadavkům.

Předmět díla a technické řešení:

- Demontáž

- Kompletní demontáž stávající předávací stanice ve fasádní skříni Zkušební haly.

- Demontáž souvisejících potrubních rozvodů, armatur a tepelných izolací.

- Odvoz a ekologická likvidace vzniklého odpadu.

- Nová výměníková stanice

Nová výměníková stanice pro vytápění Zkušební haly bude umístěna ve výklenku původní stanice na Zkušební hale. Stanice bude tvořena zejména:

- deskovým výměníkem tepla horká voda / ÚT s tepelnou izolací,

- kompletním vystrojením primární strany včetně uzavíracích armatur, regulačního ventilu s havarijním pohonem a regulace diferenčního tlaku,

- sekundárním okruhem ÚT s oběhovým elektronickým čerpadlem, filtry, měřicími přístroji, pojistnými, vypouštěcími a odvzdušňovacími armaturami,

- systémem udržování tlaku a automatického dopouštění z primárního okruhu včetně expanzní nádoby, pojistných prvků a měření.

- Potrubní rozvody

- Nové potrubí primárního horkovodu v prostoru výměníkové stanice z ocelového potrubí DN25 s povrchovou úpravou.

- Sekundární potrubí ústředního topení DN50 napojené na stávající rozvod vedený topným kanálem do Zkušební haly.

- Osazení automatických odvzdušňovacích armatur.

- Předpokládaná montáž je v rámci výměny a nahrazení stávající výměníkové stanice za novou a její napojení na původní rozvody .Nová výměníková stanice bude umístěna ve výklenku původní stanice na Zkušební hale.

- Úprava regulační skříně na fasádě Zkušební haly

Ve stávající fasádní skříni budou provedeny následující úpravy:

- instalace uzavíracích armatur na přívodu topné vody z topného kanálu,

- rozdělení topné vody do dvou samostatných topných okruhů pomocí rozdělovače a sběrače,

- osazení ručních vyvažovačích a uzavíracích ventilů pro hydraulické vyvážení,

- osazení teploměrů,

- napojení na stávající vývody do objektu.

Oba topné okruhy (pro topná tělesa i zářiče) budou provozovány se společným časovým a teplotním režimem řízeným centrálně z nové výměníkové stanice.

- Ohřev teplé vody

Stávající ohřev teplé vody pomocí horkovodu bude trvale odstaven. Rozvody ZTI související s tímto ohřevem budou zaslepeny. Ohřev teplé vody v objektu bude nadále zajišťován výhradně elektrickou energií.

- Elektroinstalace a MaR

Součástí díla je:

- úprava stávající elektroinstalace a rozvaděče MaR v centrální výměníkové stanici,

- doplnění a rozšíření stávajícího řídicího systému,

- instalace teplotních a tlakových čidel,

- zapojení oběhových čerpadel, regulačních a solenoidových ventilů,

- úprava aplikačního software, nastavení regulace a zprovoznění systému,

- provedení výchozí revize elektroinstalace,

- zaškolení obsluhy,

- Předpokládá se využití stávajícího silového napájení

- Ostatní práce a dodávky

- Provádění tlakových zkoušek potrubí.

- Nátěry potrubních rozvodů a ocelových konstrukcí.

- Tepelné izolace potrubí horkovodu a ÚT z minerální vlny s hliníkovou fólií.

- Zajištění dopravy, popisů zařízení a značení.

- Zpracování realizační dokumentace a dokumentace skutečného provedení.

- Inženýrská činnost související s realizací.

- Termíny realizace

- Nejdéle do 30.4.2026

8. Záruky a revize

Záruku na dílo v délce 36 měsíců.

Součástí předání budou veškeré předepsané revize a protokoly.

CENOVÁ NABÍDKA

„ CARC - Rekonstrukce předávací (výměníkové) stanice pro objekt Zkušební haly “

CARC

H. Zadavatel poptávky

Czech Agrifood Research Center

Drnovská 507/73

161 00 Praha 6 - Ruzyně

- Nabídku předkládá

SYSTHERM s.r.o.

K Papírně 26, 312 00 Plzeň

Kontaktní osoba:

Kontaktní osoba pro administraci Nabídky

CARC

Na základě Výzvy předkládá společnost SYSTHERM s.r.o. technickou a cenovou nabídku na akci: „CARC - Rekonstrukce předávací (výměníkové) stanice pro objekt Zkušební haly "

C. Cenová nabídka

Cenová nabídka dle předloženého technického řešení činí (bez DPH):

S carc

- Záruky za předané dílo a pozáruční servis

Zhotovitel poskytuje záruku na dílo v délce 24 měsíců s možností prodloužení na 50 měsíců.

- Termíny

Do 6 týdnů

- Platební podmínky

Splatnost 14 dnů

- Seznam příloh

6/1 Příloha č. 1 - Schéma

Venkovní čidlo teploty

^2^ Světelná signalizace

Prostorové čidlo

103 2026

c

D

E

Textový ovládací panel

|  | 1 | SYMPATIK VNV | UT modular CH 80 kW DHW - kW |  | KPS SYMPATIK |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozice | Množství | Specifikace komponentu |  |  | Typ komponentu |  |
| Vytvořil |  | Kontroloval | Cahům | Název souboru | Telefon | Měřítko |
|  |  |  | TI 01 2026 | 103 2026 dwg | 019/ | 1 1 |

<=t SYSTHERM