Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

č. 242/2025/SS

„Mělník, rekonstrukce ulice Českobratrská - úprava“

uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku,
dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, takto:

# Účastníci

Město Mělník, se sídlem Městského úřadu náměstí Míru 1, 276 01 Mělník, 
identifikační číslo 237051, daňové i. č. CZ00237051, ID datové schránky: hgjb2kg
Bankovní spojení: ČS a.s. Kralupy n. Vltavou, č.ú.: 27-046 000 4379/0800

# k podpisu oprávněni: Ing. Tomáš Martinec, Ph.D., starosta

# kontaktní osoba ve věcech technických:

- Petr Semín, xxx

- dále jen „objednatel“

  - NOZA, s.r.o. se sídlem Huťská 229, 272 01 Kladno
IČ: 24767417, DIČ: CZ24767417, 
bankovní spojení 5828273001/5500,
zastoupen Libor Bochořák, jednatel společnosti,

kontaktní osoba: xxx

dále jen „zhotovitel“

# Preambule

Účastníci uzavřeli dne 11. 3. 2025 smlouvu o dílo, na základě, které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spočívá v kompletní zhotovení Mělník, rekonstrukce ulice Českobratrská (dále jen „dílo“) v rozsahu dle nabídky zhotovitele ze dne 6. 2. 2025.

# Předmět dodatku č. 1 smlouvy

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách smlouvy o dílo:

Předmětem dodatku č. 1 je navýšení hodnoty díla a změna termínu dokončení díla. Změny smlouvy vyplývají z průzkumu kořenového systému stávajících stromů, na základě, kterého je zapotřebí vyhotovit dendrologický návrh, úpravu a koordinaci ostatních stavebních objektů a projednání upravené dokumentace na potřebné DOSS, zároveň vypracovat VV a rozpočet a zajistit výkon AD, viz předložená nabídka z 9. 2. 2026, která je v příloze tohoto dodatku.

Článek 3.1. se mění tak, že se termíny zpracování díla aktualizují dle nabídky.

Článek 4.1. se mění tak, že se cena navyšuje o vícepráce ve výši 117 000 Kč bez DPH, 141 570 Kč s DPH. Původní cena za provedení díla byla stanovena dohodou účastníků na 299 800 Kč bez DPH, 362 758 Kč s DPH. Tento článek nově zní takto:

- 4.1.	Cena za provedení díla je stanovena dohodou účastníků na 416 800 Kč bez DPH, 504 328 Kč s DPH, a je sjednána jako cena maximální, nepřekročitelná po celou dobu provádění díla, zahrnující veškeré náklady potřebné k vytvoření díla, jakož i přiměřený zisk zhotovitele.

- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ev.č. 242/2025/SS zůstávají beze změny.

# Závěrečná ustanovení

Smluvní strany výslovně prohlašují, že veškeré údaje a skutečnosti obsažené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a udělují svůj souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude zveřejněn v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek smlouvy v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR zveřejní objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Příloha č. 1: nabídka ze dne 9. 2. 2026

Schvalovací doložka:

Rada města Mělník odsouhlasila uzavření tohoto dodatku usnesením č. 104/2026/R ze 
dne 23. 2. 2026.

V Mělníku, viz datum digit. podpisu		V Kladně, viz datum digit. podpisu

Ing. Tomáš Martinec, Ph.D.			Ing. Petr Lomnický
starosta města Mělník                             	jednatel

Příloha č. 1: nabídka ze dne 9. 2. 2026