### Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

"Rekonstrukce střechy budovy rektorátu ZČU, Univerzitní 8, Plzeň – DSP, PDPS"

Smlouva je uzavřena na základě přímého zadání, tj. jako veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná mimo režim zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

Dodatek je uzavřen v souladu s analogickou aplikací ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 ZZVZ

Číslo smlouvy objednatele: SML/8200/0081/25 číslo smlouvy zhotovitele: 20250203

### Smluvní strany:

Objednatel: Západočeská univerzita v Plzni

Veřejná vysoká škola zřízena zákonem č. 314/1991 Sb. Sídlo:	Plzeň, Univerzitní 8, PSČ 301 00

IČO:	497 77 513 DIČ: CZ49777513

Zastoupená: Ing. Martina Větrovská, kvestorka

kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických: xxxx

(dále jen „Objednatel“ nebo „objednatel“)

Zhotovitel:	AS Projekt s.r.o.

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C 686 vedenou u KS v Plzni

se sídlem: Zelenohorská 380/60A, 326 00 Plzeň zastoupený: Ing. Arch. Danielem Němečkem, jednatelem

IČO: 41636473 DIČ: 41636473

datová schránka: 8jqnkpg

kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických: xxxx

(dále jen „Zhotovitel“ nebo „zhotovitel“)

### Preambule

Vzhledem k tomu, že:

- mezi smluvními stranami byla dne 19.03.2025 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla s názvem: "Rekonstrukce střechy budovy rektorátu ZČU, Univerzitní 8, Plzeň –

DSP, PDPS" a

- při provádění díla byla zjištěna potřeba navýšení rozsahu díla,

se Smluvní strany v souladu s čl. 11.1 SOD dohodly na následující změně SOD.

### Změna SOD

  - Rozsah díla dle SOD se tímto dodatkem rozšiřuje o tyto části PD:

    - Měření a regulace,

    - Umělá střešní závlaha.

  - V důsledku navýšení rozsahu díla se termín pro provedení díla nově sjednává takto:

|  | Termín dokončení |
| --- | --- |
| 3.1.2 Inženýrská činnost | 30.6.2026 |
| 3.1.3 Dokumentace pro provedení stavby (PDPS) | 31.3.2026 |
| 3.1.4 Neoceněný i oceněný soupis prací ve smyslu čl. 1.2.3 SOD | 30.4.2026 |

### Závěrečná ustanovení

  - Ustanovení SOD tímto dodatkem nedotčená se nemění.

  - Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

  - Objednatel tento dodatek zveřejnění v Registru smluv.

  - Nebude-li tento dodatek zveřejněn v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. Objednatelem do jednoho měsíce po jeho uzavření, je Zhotovitel povinen jej uveřejnit v souladu s ust. § 5 zák.    č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření.

Objednatel:	Zhotovitel:

Dne ………… (případně viz el. podpis).	Dne	(případně viz el. podpis).

# Větrovská

Digitálně  podepsal Ing. Martina Větrovská Datum: 2026.03.17

Ing. Martina

08:05:52 +01'00'

## xxxx

Digitálně xxxx Datum: 2026.03.10 17:50:58

xxxx

+01'00'

……………………	…………………………..

### Západočeská univerzita v Plzni	AS Projekt s.r.o

Ing. Martina Větrovská	xxxx

kvestorka	xxxx