        Smlouva o dílo
        (§536 a násl. § obch. Zákoníku)

Smluvní strany:

Objednatel :	Mateřská škola speciální, Praha 8, Štíbrova 1691
#### Štíbrova 1691/20
Praha 8
182 00
IČO: 70102520
Zastupuje:	PhDr. Marie Horázná	- ředitelka školky

a

Zhotovitel :	Lavris s.r.o.
        Konzumní 138/9
        Praha 9, 198 00
        IČO: 27959228
#### DIČ: CZ27959228
Zastupuje: Martin Routa – jednatel společnosti

Předmět smlouvy a místo plnění
# Předmětem plnění této smlouvy je provedení sanačního odstranění stávajícího ochranného nátěru na podlahové krytině, chemicko-mechanická příprava povrchu podlahy pro renovaci a renovace povrchu podlahové krytiny polyuretanovým ochranným nátěrem CC-PU ve dvou vrstvách na adrese Mateřská škola speciální, Štíbrova 1691/20, Praha 8.
# Celkový rozsah prací je 800 m2.

Způsob plnění
Zhotovitel provede výše uvedené práce v předmětném objektu. Tyto práce budou prováděny v termínu 17. 8. 2017 až 19. 8. 2017.

Cena díla
Cena díla je smluvní dle nabídky a to 104.000,- Kč bez DPH, tj. 125.840,- Kč vč. DPH.

Způsob a úhrada ceny
1. Zhotovitel po splnění předmětu smlouvy a po odsouhlasení objemu provedených prací vystaví fakturu ve výši sjednané ceny.
2. Objednatel uhradí fakturu ve lhůtě splatnosti uvedené na faktuře a to platbou převodem.
3. V případě prodlení úhrady fakturované částky má zhotovitel právo účtovat penále ve výši 0,2 % fakturované částky za každý den prodlení.

Podmínky ukončení smlouvy
Zhotovitel i objednatel mohou smlouvu jednostranně vypovědět, dojde-li k opakovanému porušení smlouvy jednou i druhou stranou. Pokud dojde k porušení smlouvy, musí být objednatel nebo zhotovitel písemně vyrozuměn, a to nejdéle do 48 hodin.

Závazky zhotovitele
1. Poskytovat práce v dohodnutém termínu, rozsahu a kvalitě.
2. Zajistit, aby zaměstnanci, kteří budou provádět práce v objektu objednatele, byli bezúhonní.
3. Uhradit škody, které prokazatelně zaviní zaměstnanec zhotovitele na majetku a osobách objednatele nebo jeho nájemců při vykonávání činností, jež jsou předmětem této smlouvy.
4. Dodržovat předpisy a nařízení vyplývající ze zákonů a vyhlášek BZOP a PO s ohledem na specifika provozů objednatele.
5. Dodat technický materiál a čisticí prostředky nutné pro výkon prací.

Závazky objednatele
1. Objednatel je povinen zajistit zaměstnancům zhotovitele volný přístup k místům a předmětům plnění.
2. Objednatel uhradí náklady na elektrickou energii a vodu.

Závěrečná ustanovení
Smlouvu je možno měnit a doplňovat pouze se souhlasným projevem obou zúčastněných stran formou písemných dodatků ke smlouvě. Smlouva se uzavírá na jednorázové provedení prací, které proběhnou v termínu od 17. 8. 2017 do 19. 8. 2017. Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích a nabývá platnosti dnem podepsání.

Smluvní strany dohodly výslovně sjednání, že uveřejnění této smlouvy o dílo v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Mateřská škola speciální, Praha 8, Štíbrova 1691.

V Praze dne 11. 8. 2017

Objednatel………………………	Zhotovitel……………………………