

Smlouva na úpravy a celkovou údržbu městského mobiliáře ve správě TSK – II.
pro část 2 


Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
se sídlem:		Veletržní 1623/24, Holešovice, 170 00 Praha 7
IČO:  			034 47 286
DIČ:			CZ03447286
bankovní spojení: 	PPF banka a.s., č. ú. 2023100003/6000
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20059
zastoupení: Při podpisu Smlouvy Objednatele zastupují nejméně dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

(dále jen „Objednatel“)

a

Společnost „AVE CDV - mobiliář TSK“
AVE Services s.r.o. (vedoucí společnosti – 1. společník)
se sídlem: 		Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10
IČO:			64831213
DIČ:			CZ64831213
bankovní spojení:	117556053/0300, ČSOB
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem, oddíl C, vložka 130758
e-mail pro účely el. fakturace ve smyslu čl. 7.5. Smlouvyxxxxxxxxxxx
zastoupení: Ing. Tomášem Kučerou a Bc. Davidem Odvárkou, jednateli
a
C D V služby, s.r.o. (2. společník)
se sídlem: Na Zatlance 1350/13, Smíchov, 150 00 Praha 5
IČO: 49356445
DIČ: CZ49356445
bankovní spojení: 3708282/0800, ČS a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem, oddíl C, vložka 19837
zastoupení: Tomášem Pfortnerem, jednatelem
(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „Smluvní strany“)

číslo Smlouvy Objednatele 3/26/7300/002              číslo Smlouvy Zhotovitele xxxxxxxx

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na základě výsledků zadávacího řízení Veřejné zakázky, zadávané v otevřeném řízení v souladu s § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tuto


smlouvu na úpravy a celkovou údržbu městského mobiliáře ve správě TSK  - II. 
pro část 2: Oblast II. – východní část Prahy (Pravý břeh)
 (dále jako „Smlouva“)



PREAMBULE
A) Objednatel vyhlásil otevřené řízení k zadání veřejné zakázky s názvem „Úpravy a celková údržba městského mobiliáře ve správě TSK“; tato Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části.
B) Výsledkem zadávacího řízení pro část 2 Veřejné zakázky je uzavření této Smlouvy se Zhotovitelem. 
C) Zhotovitel má veškeré odborné a věcné předpoklady pro provádění celkové údržby městského mobiliáře a má zájem tuto činnost pro Objednatele za podmínek a v souladu s touto Smlouvou provádět.
D) Nabídka Zhotovitele byla v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zadávacími podmínkami Veřejné zakázky vyhodnocena pro tuto část Veřejné zakázky jako nejvhodnější.

VÝKLADOVÁ USTANOVENÍ
Při výkladu Smlouvy budou níže uvedené pojmy vykládány takto:
a) CDSW - aplikace, prostřednictvím které probíhá komunikace mezi Objednatelem                           a Zhotovitelem, a nástroj pro zadávání a vyhodnocování prací a služeb dle této Smlouvy.
b) Ceník – ceník jednotkových cen obsahující vymezení činností, které jsou Předmětem plnění této Smlouvy, s uvedením jednotkových cen za jednotlivé činnosti, který Zhotovitel předložil v Nabídce. Ceník tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy.
c) ČSÚ – má význam stanovený v čl. 6.6 této Smlouvy. 
d) Elektronická faktura – má význam stanovený v čl. 7.5 této Smlouvy. 
e) Mobiliář – městský mobiliář a další prvky umístěné ve veřejném prostoru, zejména lavičky, koše, cyklostojany, zahrazovací sloupky, stromové mříže/ohnouty, zábradlí, prvky JIS – jednotný info systém či jiné obdobné vybavení veřejného prostoru určené Objednatelem.
f) Nabídka – nabídka Zhotovitele na plnění této části Veřejné zakázky podaná v Zadávacím řízení.
g) Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
h) Oblast I. – znamená oblast definovanou v Příloze č. 5 této Smlouvy 
i) Opravy závad – práce, jež jsou nezbytné při mimořádných situacích a které nejsou zahrnuty v rámci Plánované údržby. Mezi Opravy závad jsou řazeny Urgentní závady a Standardní závady.
j) Plán údržby – má význam stanovený v čl. 3.2 Smlouvy. 
k) Plánovaná údržba – činnosti spočívající v plánované údržbě městského mobiliáře na katastrálním území hl. m. Prahy; seznam těchto činností je uveden v Ceníku.
l) Požadavek – dílčí požadavek na provádění Předmětu plnění.
m) Předávací protokol – má význam stanovený v čl. 13.2 této Smlouvy. 
n) Předmět plnění – činnosti specifikované v rámci této Smlouvy, tj. zejména Plánovaná údržba, Opravy závad, Realizace, Údržba, doplňování, výměny či obnova chybějících, poškozených nebo zničených částí prvků Mobiliáře, zajištění funkčnosti prvků dle požadavků Objednatele tak, aby byl výsledek provozuschopný a plně způsobilý k užívání dle obvyklého účelu, výkon dalších prací a služeb a poskytování dodávek definovaných v Ceníku dle požadavků Objednatele nebo v Požadavku Objednatele. 
o) Realizace – umístění nebo instalace nových prvků či úprav stávajících prvků Mobiliáře.
p) Standardní závada – závada, kterou je Zhotovitel povinen odstranit do 5 pracovních dnů od zadání pokynu. 
q) Údržba – souhrnné označení pro Plánovanou údržbu a Opravy závad. 
r) Urgentní závada – závada, kterou je Zhotovitel povinen odstranit do 24 hodin od zadání pokynu.
s) Veřejná zakázka – nadlimitní veřejná zakázka na služby s názvem „Úpravy a celková údržba městského mobiliáře ve správě TSK“, rozdělená na 2 části.
t) Zadávací řízení – otevřené řízení podle § 56 ZZVZ k zadání Veřejné zakázky.
u) Zákon o odpadech – zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech
v) ZZVZ – zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností o vztahu Smlouvy a zadávací dokumentace Veřejné zakázky jsou stanovena tato výkladová pravidla:
v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený zadávací dokumentací Veřejné zakázky včetně uveřejněných vysvětlení a změn zadávací dokumentace v průběhu Zadávacího řízení
v případě chybějících ustanovení Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení zadávací dokumentace,
v případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a zadávací dokumentace budou mít přednost ustanovení Smlouvy.

PŘEDMĚT PLNĚNÍ
Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání Smlouvy provádět na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Předmět plnění. 
Vymezení jednotlivých činností, které jsou předmětem Údržby, je uvedeno v Ceníku. Objednatel se zavazuje řádně a včas Zhotovitelem poskytnutý Předmět plnění převzít a uhradit Zhotoviteli za poskytnutý Předmět plnění dle této Smlouvy sjednanou cenu.

ZPŮSOB ZADÁVÁNÍ POŽADAVKŮ A PODMÍNKY NASTOUPENÍ K PROVÁDĚNÍ PLÁNOVANÉ ÚDRŽBY A OPRAV ZÁVAD 
Veškeré plnění této Smlouvy (tj. především zadávání veškerých prací a služeb, výkaznictví                    a fakturace) bude probíhat za pomoci aplikace CDSW nebo prostřednictvím e-mailu sestavy               z CDSW.
[bookmark: _Ref202267469]Objednatel v CDSW stanoví Zhotoviteli závazný Plán údržby městského mobiliáře pro příslušný kalendářní rok (dále jen „Plán údržby“). Zhotovitel bude oprávněn se k Plánu údržby vyjádřit a navrhnout změny, které jsou vhodné s ohledem na efektivitu plnění. Objednatel je dále, pro upravení či bližší specifikaci činností v Plánu údržby nebo nad jeho rámec, oprávněn Zhotoviteli zadávat další jednotlivé Požadavky k provádění Plánované údržby, a to primárně v CDSW. Výjimečně, zejména v případě nefunkčnosti či nedostupnosti této aplikace, lze Požadavek zadat Zhotoviteli i jinou formou (např. elektronicky na e-mailovou adresu kontaktního pracovníka Zhotovitele uvedenou v této Smlouvě). Požadavek bude obsahovat podrobnou specifikaci Objednatelem požadovaných činností z hlediska jejich druhu a četnosti a vymezení podmínek jejich provedení z hlediska místa a času (vč. požadovaných termínů zahájení a dokončení činností). Tento požadavek by měl být následně zadán do CDSW.   
Požadavek na provádění Opravy závad provede Objednatel prostřednictvím telefonátu na nepřetržitou telefonní linku Zhotovitele uvedenou v této Smlouvě nebo prostřednictvím aplikace CDSW. Pro náležitosti Požadavku učiněného prostřednictvím telefonátu se přiměřeně použije odst. 3.2. této Smlouvy.
Pokud Zhotovitel obdrží Požadavek, je povinen realizovat Opravu závady v následujících termínech, nestanoví-li Požadavek jinak:
	Druh závady
	Lhůta pro Opravy závad

	Urgentní závada
	do 24 hodin od zadání pokynu v aplikaci CDSW nebo prostřednictvím telefonátu.
· Lhůta pro odstranění závady neběží během víkendů a státních svátků, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak;

	Standardní závada
	do 5 pracovních dnů od zadání pokynu v aplikaci CDSW nebo prostřednictvím telefonátu. 
· Lhůta pro odstranění závady neběží během víkendů a státních svátků, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak;



Kontrolou včasného dokončení provádění Oprav závad bude pověřen příslušný odpovědný pracovník Objednatele. Zhotovitel je povinen v aplikaci CDSW v případě vyřešení Opravy závad aktualizovat stav závady na „vyřešeno“ a dodat fotodokumentaci po realizaci Opravy závad. Zhotovitel je povinen nahrát do aplikace CDSW fotodokumentaci před zahájením Opravy závad a po dokončení Opravy závad. Údaje a podklady nahrané v aplikaci CDSW slouží Objednateli ke kontrole provádění Předmětu plnění a jsou relevantním podkladem pro reklamace, uplatnění smluvních pokut a uplatnění nároku na náhradu škody pokud Zhotovitel neplní Předmět plnění řádně a včas. 
[bookmark: _Ref530994050]Objednatel je oprávněn Plán údržby a / nebo Požadavky měnit (zejména upravovat jejich rozsah a specifikaci činností, objektů, zařízení nebo jiných součástí či příslušenství pozemních komunikací pro provádění činností podle této Smlouvy), nahrazovat původní Plán údržby a / nebo Požadavky novými.
Jakékoliv změny Plánu údržby a / nebo Požadavky musí být oznámeny Zhotoviteli v přiměřeném předstihu, umožňují-li to provozní důvody. 
Pokud Zhotovitel nedokončí Opravy závad v termínech dle této Smlouvy, případně v jiné lhůtě stanovené v Požadavku, je Objednatel oprávněn zadat provedení Oprav závad jinému subjektu na náklady Zhotovitele. To nevylučuje právo Objednatele na uplatnění smluvní pokuty nebo odstoupení od Smlouvy. 

[bookmark: _Ref3911401]PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ 
Předmět plnění je Zhotovitel povinen provádět na základě pokynů Objednatele a v termínech stanovených v Plánu údržby a/nebo Požadavku a v souladu s touto Smlouvou s náležitou odbornou péčí.  
Zhotovitel je povinen disponovat příslušnými oprávněními (platnou licencí) k užívání CDSW po celou dobu plnění Smlouvy, a to pro všechna zařízení Zhotovitele potřebná k plnění této Smlouvy. Zhotovitel je povinen používat CDSW pro plnění této Smlouvy. 
Zhotovitel je povinen za licenci k aplikaci CDSW uhradit poplatek ve výši stanovené Objednatelem, a to v závislosti na zvoleném typu a počtu licencí. Zhotovitel má možnost si vybrat některou z níže uvedených licencí dle svých provozních potřeb, přičemž cena licence je v době uzavření Smlouvy následující:
· Individuální licence:
· První licence: 20.000 Kč bez DPH, 
· za každou další licenci 7.000 Kč bez DPH
· Síťová licence pro 5 uživatelů: 34.200 Kč bez DPH, 
· Doplňková serverová část GisServer 10.000 Kč bez DPH. 
Počet a typ licencí je plně v odpovědnosti Zhotovitele, a to tak, aby odpovídal rozsahu plnění a byl dostatečný k zajištění řádného výkonu činností dle této Smlouvy.Za účelem používání CDSW vybaví Zhotovitel příslušné pracovníky zařízením umožňujícím jeho plné využití. Zhotovitel je rovněž povinen seznámit své pracovníky s obsluhou CDSW, a to na základě školení poskytnutého Objednatelem pověřenou osobou. 
Pro naléhavé případy, zejména vznikne-li potřeba provedení Opravy závad, je Zhotovitel povinen disponovat telefonní linkou s nepřetržitým provozem 24/7 a počítačem či jiným zařízením nepřetržitě připojeným k síti internet, schopným přijímat e-maily. 
Předmět plnění bude realizován za plného silničního provozu, tzn. s minimálním možným omezením dopravy a chodců, a rovněž bez zajištění vyklizení parkovacích míst ze strany Objednatele.
Za poskytnutí veškerých činností podle této Smlouvy není oprávněn Zhotovitel požadovat příplatky za práci ve dnech pracovního klidu či jakékoliv jiné mimořádné příplatky k jednotkovým cenám platným dle Ceníku, nestanoví-li tato Smlouva jinak. 
Zhotovitel je povinen vždy zajistit bezpečnost silničního provozu a bezpečnost chodců a dle povahy konkrétních prováděných činností též průběžný úklid pracovního prostoru. 
Zhotovitel je povinen zabránit poškozování kmenů, kořenových náběhů a korun dřevin, trávníkových ploch, podsadeb a mobiliáře (např. oplocení). Za tímto účelem je povinen přijmout veškerá nezbytná opatření. Dojde-li i přesto k poškození, je Zhotovitel povinen bezprostředně poté zajistit na vlastní náklady odborné ošetření dřevin, travnatých ploch či jiné vegetace a nápravu vzniklého stavu. O této skutečnosti informuje Objednatele prostřednictvím e-mailové zprávy, obsahující rovněž fotodokumentaci poškození a provedeného ošetření, a to nejpozději do 24 hodin od provedení tohoto ošetření či zajištění nápravy.
Zhotovitel je povinen jakožto původce odpadu ve smyslu ustanovení § 5 Zákona o odpadech postupovat v souladu se Zákonem o odpadech, zejména je Zhotovitel povinen při provádění Předmětu plnění, při které vzniká odpad, zajistit jeho odklizení a ekologickou recyklaci na vlastní náklady. Zhotovitel je povinen předat Objednateli doklad o ekologické likvidaci nevyužitého či demontovaného materiálu. Při likvidaci materiálů, které jsou vykupovány, pak bude o výkupní cenu materiálu snížena cena plnění.
[bookmark: _Ref202189893]Zhotovitel je při plnění Smlouvy povinen dodržovat veškeré relevantní právní předpisy                            a metodiky, kterými jsou zejména následující právní předpisy, technické normy a metodiky: zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon                            č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, Katalog doporučených prvků veřejných prostranství hl. m. Prahy – uliční vybavení → Pražský originální mobiliář (PRG) - Pravidla pro umisťování laviček, který tvoří přílohu č. 8 této Smlouvy, Metodika kotvení prvků mobiliáře, která tvoří příloha č. 9 této Smlouvy, Návod údržby prvků mobiliáře TSK, který tvoří přílohu č. 10 této Smlouvy. 
Zhotovitel je povinen provádět veškeré činnosti na vysoké odborné úrovni, s vynaložením náležité péče a využitím všech odborných znalostí, a to prostřednictvím realizačního týmu uvedeného v Nabídce. Jakékoliv změny ve složení realizačního týmu jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení Objednatelem a za podmínky, že jednotliví členové realizačního týmu budou i nadále splňovat požadavky Objednatele stanovené v zadávacích podmínkách Veřejné zakázky.
Zhotovitel je povinen k provádění Předmětu plnění podle této Smlouvy po celou dobu její účinnosti disponovat typem a množstvím vybavení, které je potřebné k řádnému zabezpečení plnění dle Smlouvy, přičemž jeho minimální rozsah je uveden v Příloze č. 3 Smlouvy. Zhotovitel je povinen na požádání Objednatele umožnit Objednateli provést kontrolu používaného technického vybavení, včetně provozovny, a zároveň předvedení jejich funkčnosti                                     a technických parametrů pro účely plnění této Smlouvy. 
Zhotovitel se zavazuje po dobu plnění na základě této Smlouvy disponovat provozovnou, která bude splňovat parametry stanovené v rámci Zadávací dokumentace k této Veřejné zakázce. Zhotovitel je povinen na požádání Objednatele umožnit Objednateli provést kontrolu provozovny. 
Zhotovitel se zavazuje dodržovat mezinárodní úmluvu o lidských právech, sociálních či pracovních právech, zejména úmluvu Mezinárodní organizace práce (ILO).
Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění Veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí i u svých poddodavatelů a dále zejména dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, které naplňují cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především pak zákon č. 114/1992 Sb., dále z. č. 17/1992 Sb., přičemž zhotovitel se zavazuje přijmout veškerá opatření, která po něm lze rozumně požadovat, aby chránil životní prostředí;
Zhotovitel se zavazuje řádně a včas plnit finanční závazky svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení faktur vystavených poddodavatelem za plnění poskytnutá k plnění Veřejné zakázky, ve sjednaných termínech a zcela v souladu se smluvními podmínkami uzavřeného smluvního vztahu s poddodavatelem;
Zhotovitel se zavazuje dodržovat pracovněprávní předpisy, zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně dodavatelem či jeho poddodavateli; 
Zhotovitel je povinen informovat Objednatele v CDSW o ukončení příslušných činností v Plánu údržby a/nebo Požadavku Objednatele na provádění Plánované údržby a/nebo Opravy závad, včetně specifikace skutečně provedených činností, a to bezprostředně po jejich ukončení, nejpozději však do 3 dnů. 

[bookmark: _DV_M168][bookmark: _DV_M170][bookmark: _DV_M106][bookmark: _DV_M107]MÍSTO PLNĚNÍ 
Místem plnění Předmětu plnění je území hlavního města Prahy, které je blíže specifikováno v rámci Přílohy č. 5 této Smlouvy, Oblast I. – západní část Prahy + centrum (Levý břeh + centrum).
Přesné místo realizace Předmětu plnění bude vždy stanoveno v Plánu údržby a/nebo Požadavku. 

CENA
Objednatel je povinen hradit Zhotoviteli cenu za provedení Předmět plnění na základě jednotlivých řádně poskytnutých prací a služeb. Cena bude vždy stanovena jako součet cen za jednotlivé druhy prací a služeb uvedené v Ceníku, přičemž cena za každý druh skutečně provedených prací a služeb bude určena jako součin množství a jednotkových cen těchto prací a služeb uvedených v Ceníku.
V případě, že se bude jednat o Urgentní závadu, bude celková cena za takovou službu navýšena o 20 %. 
Smluvní strany sjednávají, že cena za Předmět plnění bude stanovena měřením ve smyslu § 2586 odst. 2 Občanského zákoníku, tedy úplata za Předmět plnění poskytovaný Zhotovitelem bude vždy hrazena v rozsahu odpovídajícím skutečně poskytnutému plnění. Fakturace tak bude prováděna na základě přesného (změřeného) množství plnění, které bylo skutečně poskytnuto, přičemž ocenění bude provedeno podle jednotkových cen uvedených v Ceníku. Upřesnění (změření) skutečně poskytnutého množství plnění nebude prováděno formou dodatku ke Smlouvě, ale pouze bude evidováno formou soupisu provedených prací, resp. v CDSW, který bude podkladem pro fakturaci. 
Jednotkové ceny uvedené v Ceníku jsou cenami konečnými a maximálně přípustnými. Tyto jednotkové ceny zahrnují veškeré náklady (jako např. náklady na materiál, energie, dopravu, odvoz a likvidace odpadu, administrativu, zajištění bezpečnosti silničního provozu a zajištění bezpečnosti chodců během provádění prací, zajištění úklidu pracovního prostoru i jeho bezprostředního okolí, zábor, dopravní opatření a dopravní značení apod.). Zhotovitel není oprávněn účtovat a požadovat na Objednateli úhradu jakýchkoliv jiných či dalších částek, není-li v této Smlouvě stanoveno jinak. Jednotkové ceny nemohou být po dobu trvání Smlouvy překročeny (navýšeny), s výjimkou případů uvedených v této Smlouvě.  
Pokud bude při činnosti Zhotovitele na žádost Objednatele dodána či poskytnuta položka, která není uvedená v Ceníku, ocení se tato položka dle jí povahou a typem nejbližší položky uvedené v Ceníku. 
Pro případ, že taková není, navrhne Zhotovitel jednotkovou cenu ve výši obvyklé v době provádění Činností, která nesmí být vyšší než jednotková cena dle cenové soustavy pro období, v němž jsou práce realizovány, vydané společností ÚRS CZ a.s., se sídlem Tiskařská 257/10, Malešice, 108 00 Praha 10, IČO: 471 15 645.
Pokud se jedná o položku materiál, ocení ji Zhotovitel následovně:
Cena materiálu se určí na základě Zhotovitelova návrhu kalkulace přiměřených přímých nákladů položky. Tento návrh musí Zhotovitel Objednateli předložit nejdříve, jak je to možné po vznesení požadavku Objednatele, spolu s přirážkou přiměřeného zisku ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky, přirážkou na výrobní režii ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky a přirážkou na správní režii ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky. Zhotovitel se zavazuje v takovém případě poskytnout veškerou potřebnou součinnost Objednateli, zejména předložit na výzvu Objednatele požadované kalkulace.
V Pokynu může Objednatel stanovit, že Zhotovitel je při provádění konkrétní činnosti povinen použít materiál dodaný Objednatelem. V takovém případě je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze cenu za provedenou práci, resp. poskytnuté služby, bez zahrnutí nákladů na použitý materiál.
Jednotkové ceny za uvedené v Ceníku je možné po dobu trvání Rámcové dohody zvýšit                     o míru inflace podle oficiálních údajů Českého statistického úřadu. Smluvní strany se zavazují k úpravě ceny za předmět plnění o přírůstek průměrného ročního indexu spotřebitelských cen (položka „Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny”) (dále „míra inflace“) vyhlášený Českým statistickým úřadem za předcházející kalendářní rok, za následujících podmínek
a) pokud k této úpravě bude Objednatel Zhotovitelem písemně vyzván, přičemž nebude-li Výzva Zhotovitele doručena Objednateli do 31. března kalendářního roku, právo na uplatnění zvýšení ceny v daném kalendářním roce zanikne;

b) Výzva dle písm. a) může být doručena nejdříve po uplynutí celého prvního kalendářního roku od zahájení poskytování předmětu plnění a její nedílnou součástí musí být Ceník s novými smluvními cenami určenými v souladu s touto Přílohou;

c) cena může být zvýšena pouze v případě, že míra inflace přesáhne 2,5 %;

d) cena může být zvýšena nejvýše o 10 % za rok, a to i v případě, že míra inflace za předcházející kalendářní rok bude vyšší.
Změna ceny při splnění všech podmínek uvedených v písm. a-d) bude provedena doručením písemné Výzvy Objednateli, která bude obsahovat výše uvedené podmínky k prvnímu dni kalendářního měsíce následujícího po doručení Výzvy, přičemž tato změna bude účinná od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení Výzvy.
K úpravě ceny dojde takovým způsobem, že Smluvní strany uzavřou dodatek k této Smlouvě, kterým dojde k úpravě cen dle Přílohy č. 1 této Smlouvy o míru inflace (či deflace).
Zvýšení materiálových, mzdových a jiných nákladů, jakož i případná změna cel, dovozních přirážek nebo kursu české koruny po uzavření Smlouvy, příp. jiné vlivy nemají dopad na cenu, resp. jednotkové ceny. 
Pro vyloučení pochybností Strany uvádí, že se cena může zvyšovat v souladu s tímto článkem pouze do budoucna a nikoliv zpětně.
Změna ceny, resp. jednotkových cen dle této Smlouvy bude upravena písemným číslovaným dodatkem k této Smlouvě. Takovým způsobem může dojít pouze ke změně dosud neuhrazené části ceny.

PLATEBNÍ PODMÍNKY
Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli cenu za skutečně poskytnuté plnění dle této Smlouvy, které byly realizované v příslušném kalendářním měsíci (fakturační období). 
Zhotovitel je povinen fakturaci provádět pouze elektronicky, a to na základě schválených prací a služeb v CDSW. V případě nefunkčnosti aplikace lze po dobu její nefunkčnosti použít i jinou formu elektronické fakturace. 
Doba splatnosti faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení na e-mailovou adresu
fxxxxxxxxxxxxxxz. Připadne-li termín splatnosti na sobotu, neděli, den pracovního klidu ve smyslu platných právních předpisů nebo den, který není pracovním dnem podle zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, posouvá se termín splatnosti na nejbližší následující pracovní den. Ke splnění závazku Objednatele dojde odepsáním fakturované částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.
Každá faktura vystavená Zhotovitelem musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, zejména § 435 Občanského zákoníku, a musí být doplněna o doklady stanovené touto Smlouvou. V případě, že faktura doručená Objednateli nebude obsahovat některou z předepsaných náležitostí nebo ji bude obsahovat chybně, je Objednatel oprávněn vrátit takovouto fakturu Zhotoviteli. Lhůta splatnosti v takovémto případě neběží, přičemž nová lhůta splatnosti počíná běžet až od doručení opravené či doplněné faktury Objednateli.
[bookmark: _Ref202267690]Smluvní strany se výslovně dohodly na použití faktur vystavených na základě této Smlouvy výhradně v elektronické podobě (dále jen „Elektronická faktura“). Faktura má elektronickou podobu tehdy, pokud je vystavena a obdržena elektronicky. Smluvní strany sjednávají, že věrohodnost původu Elektronické faktury a neporušenost jejího obsahu bude zajištěna v souladu s platnou právní úpravou. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli fakturu elektronicky, a to výlučně e-mailem na e-mailovou adresu: xxxxxxxxxxx Zaslání Elektronické faktury na jinou e-mailovou adresu než uvedenou v předchozí větě je neúčinné. K odeslání Elektronické faktury je Zhotovitel povinen využít pouze e-mailovou adresu Zhotovitele uvedenou pro tento účel ve Smlouvě, jinak je zaslání Elektronické faktury neúčinné s výjimkou, bude-li průvodní e-mail k Elektronické faktuře či Elektronická faktura opatřeny zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečetí Zhotovitele. Elektronická faktura musí být Objednateli zaslána vždy ve formátu PDF a zároveň i ISDOC (ISDOCX), je-li to možné. Přílohy Elektronické faktury, které nejsou součástí daňového dokladu, budou zasílány Objednateli pouze ve formátech RTF, PDF, JPG, DOC, DOCx, XLS, XLSx. Elektronická faktura musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečetí, obojí založené na kvalifikovaném certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, kvalifikovaný certifikát musí být vydán jedním z Ministerstvem vnitra akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb. Není-li Elektronická faktura opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečetí ve smyslu předchozí věty nebo není-li takto opatřen alespoň průvodní e-mail k Elektronické faktuře, musí být Elektronická faktura odeslána e-mailem výhradně z e-mailové adresy Zhotovitele uvedené pro tento účel ve Smlouvě, jehož přílohou je Elektronická faktura. Elektronická faktura bude vyhotovena v četnosti 1 e-mail – 1 Elektronická faktura v samostatném souboru a její přílohy v samostatném souboru (souborech). V případě, kdy bude zaslána Objednateli Elektronická faktura, zavazuje se Zhotovitel nezasílat stejnou fakturu duplicitně v listinné podobě. Zhotovitel je povinen odeslat Objednateli fakturu shora uvedeným postupem, nejpozději do 5 pracovních dnů od vzniku jeho nároku na zaplacení Ceny.
V případě prodlení Objednatele s uhrazením ceny má Zhotovitel právo požadovat po Objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky, za každý den trvání takového prodlení, a to pouze v případě, že Objednatel bude v prodlení s úhradou příslušné faktury i po uplynutí dodatečné lhůty k její úhradě stanovené v písemné výzvě Zhotovitele doručené Objednateli, jejíž délka činí 7 pracovních dnů.
Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoliv pohledávky proti nárokům Objednatele. Pohledávky a nároky Zhotovitele nesmí být postoupeny třetím osobám, zastaveny nebo s nimi nesmí být jinak disponováno. Jakékoliv právní jednání učiněné Zhotovitelem v rozporu s tímto ustanovením bude považováno za závažné porušení Smlouvy a za příčící se dobrým mravům.

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
[bookmark: _Ref531795314]Zhotovitel je povinen plnit veškeré své povinnosti s odbornou péčí a s využitím všech odborných znalostí, v souladu s právními předpisy České republiky, Smlouvou a jejími přílohami, Plánem údržby, Požadavky a rovněž v souladu s pokyny Objednatele.
Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost, kterou Zhotovitel potřebuje k řádnému plnění povinností podle této Smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje zajistit vždy dostatečný počet pracovníků a technického vybavení, které je nezbytné pro realizaci Předmětu plnění. Zhotovitel se zavazuje disponovat po celou dobu trvání Smlouvy technickým vybavením nezbytným pro řádné plnění Smlouvy, a to minimálně v rozsahu, který byl nezbytný k prokázání kvalifikace v Zadávacím řízení. 
Zhotovitel je povinen zajistit, aby byli jeho pracovníci, kteří se podílejí na plnění této Smlouvy, seznámeni s příslušnými právními předpisy, s platnými standardy, metodikami a se specifiky provádění Předmětu plnění na území hl. m. Prahy.
Zhotovitel je povinen neprodleně oznámit Objednateli jakoukoliv skutečnost, která by mohla mít, byť i částečně, vliv na schopnost Zhotovitele plnit své povinnosti vyplývající ze Smlouvy. Oznámením takové skutečnosti však Zhotovitel není zbaven povinnosti nadále plnit své závazky vyplývající ze Smlouvy řádně a včas. 
Zhotovitel tímto prohlašuje, že mu nejsou známy žádné okolnosti, které by bránily uzavření Smlouvy a plnění závazků z ní vyplývajících.
Zhotovitel prohlašuje, že má veškerá povolení a/nebo souhlasy či jakákoliv jiná rozhodnutí nezbytná pro řádné plnění jeho povinností.
Zhotovitel tímto prohlašuje, že s ním nebylo zahájeno exekuční řízení, insolvenční řízení, není v úpadku, ani nelze tyto skutečnosti očekávat.
Zhotovitel není oprávněn převádět práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.  
Zhotovitel je povinen zajistit provedení geodetického zaměření prvků mobiliáře v souřadnicovém systému S-JTSK u nově instalovaných prvků a u prvků se změnou polohou. Dále je Zhotovitel povinen zajistit provedení geodetického zaměření prvků na základě Požadavku. Požadavky na geodetické zaměření jsou podrobně popsány v příloze č. 7 – Metodický pokyn pro 2D dokumentaci skutečných provedení staveb varianta jednoduché stavby a stavební zásahy. Tato metodika bude pravidelně aktualizována. Jakmile dojde k její aktualizaci, bude Zhotovitel o nových požadavcích a postupech bez zbytečného odkladu informován, a je povinen se těmito aktualizovanými požadavky řídit. 
Zhotovitel se zavazuje mít zajištěný nezbytný a pro běh aplikace CSDW potřebný hardware, software a další vhodné zařízení. 
Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby veškerá vozidla použitá za účelem plnění Smlouvy , splňovala platné podmínky stanovené v Usnesení Rady HMP.
Pokud Předmět plnění bude zasahovat do území více oblastí – tj. do Oblasti I. a Oblasti II.,  je Objednatel oprávněn určit, který Zhotovitel (tj. Zhotovitel se kterým je uzavřena smlouva pro Oblast I. nebo Zhotovitel se kterým je uzavřena Smlouva na Oblast II.) bude předmětnou činnost provádět. Objednatel je tedy oprávněn rozhodnout, že část plnění bude realizována Zhotovitelem, se kterým byla uzavřena smlouva pro jinou oblast, pokud se bude jednat o plnění, které zasahuje do více oblastí. 
Zhotovitel je povinen strpět, že v oblasti dle čl. 5.1 Smlouvy bude dle pokynu Objednatele provádět Předmět plnění jiný dodavatel. 
Zhotovitel bere ne vědomí, že v průběhu plnění Smlouvy může dojít k rozšíření rozsahu plnění na základě této Smlouvy z důvodů, které nejsou zcela v gesci Objednatele. 
O hodnotu, kterou Zhotovitel získal na základě výkupu odpadů, bude následně snížena celková cena za Předmět plnění uvedená v rámci faktury. Zhotovitel je v takovém případě povinen zajistit, aby přílohou každé faktury byla kopie dokladů potvrzujících předání / převzetí odpadu ve smyslu § 17 zákona o odpadech, ve kterém bude uvedeno alespoň subjekt, který předal odpad k výkupu, množství a cena, za kterou byl výkup proveden. Zároveň je zhotovitel povinen vést evidenci materiálu, který byl určen k likvidaci.
Pro případ, že účastníkem této Smlouvy bude společnost více Zhotovitelů, kteří podali společnou Nabídku, se Zhotovitelé tvořící tuto společnost zavazují, že ponesou odpovědnost za řádné plnění Smlouvy společně a nerozdílně.

VYHRAZENÉ ZMĚNY ZÁVAZKU
V průběhu trvání Smlouvy může dojít ke změnám v rozsahu činností, které může Objednatel od Zhotovitele požadovat (s ohledem na provozní potřeby Objednatele). Objednatel je zejména oprávněn v průběhu trvání Smlouvy upravit specifikaci či rozsah ploch pro provádění Předmětu plnění ve vztahu k příslušné územní oblasti. Objednatel je zároveň oprávněn čerpat jednotlivé činnosti i častěji, resp. ve větším množství, než je uvedeno v Ceníku, nebo naopak nevyčerpat předpokládanou četnost či množství jednotlivých činností, jak je uvedeno v Ceníku, a to v závislosti na aktuálních potřebách a finančních možnostech Objednatele. Objednatel stanoví, že toto ujednání je vyhrazenou změnou závazku ve smyslu § 100 odst. 1 ZZVZ. 
Jednotkové ceny uvedené v Ceníku jsou vyčísleny v Kč bez DPH. K těmto cenám bude vždy připočítána DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. DPH se pro účely Smlouvy rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané hodnoty vypočtené dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
Jednotkové ceny uvedené v Ceníku se zvyšují v případě, že dojde ke změně daňových právních předpisů, které budou mít prokazatelný vliv na výši jednotkových cen, a to zejména v případě zvýšení sazby DPH. Pokud dojde ke snížení sazby DPH, budou jednotkové ceny odpovídajícím způsobem sníženy. Zadavatel stanoví, že toto ujednání je vyhrazenou změnou závazku ve smyslu § 100 odst. 1 ZZVZ. 

[bookmark: _Toc188817111]REALIZAČNÍ TÝM
[bookmark: _Toc188817112]Zhotovitelé jsou povinni pověřit plněním závazků z této Smlouvy pouze ty zaměstnance, členy realizačního týmu a poddodavatele, kteří jsou odborně způsobilí k plnění předmětu této Smlouvy. 
[bookmark: _Toc188817113]Zhotovitel se zavazuje po celou dobu plnění svých závazků z této Smlouvy užívat k provedení Předmětu plnění pouze ty členy realizačního týmu, které uvedl ve své Nabídce, jejichž seznam tvoří Přílohu č. 4 této Smlouvy. 
[bookmark: _Toc188817114][bookmark: _Toc188817115]Zhotovitel je oprávněn v průběhu provádění Předmětu plnění členy realizačního týmu měnit. Člena realizačního týmu je však oprávněn nahradit pouze takovou osobou, která splňuje požadavky na prokázání kvalifikace stanovené pro výkon dané funkce v zadávací dokumentaci na Veřejnou zakázku (pokud byly kvalifikační požadavky na daného člena realizačního týmu stanoveny). Kvalifikaci nového člena realizačního týmu je Zhotovitel povinen vždy předem doložit Objednateli. Pokud takovýto nový člen realizačního týmu nesplňuje kvalifikační požadavky, je Objednatel oprávněn jej odmítnout. Profesní zkušenosti nového člena realizačního týmu je Zhotovitel povinen vždy předem doložit Objednateli. Pokud takovýto nový člen realizačního týmu nesplňuje požadavky dle tohoto odstavce, je Objednatel oprávněn jej odmítnout.

PODDODAVATELÉ
Poddodavatelé, kteří jsou v době uzavření Smlouvy známi, jsou uvedeni v seznamu poddodavatelů, který tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy. Jakoukoliv změnu v tomto seznamu nebo doplnění dalších poddodavatelů je Zhotovitel povinen předem písemně oznámit Objednateli. Zadavatel je oprávněn kteréhokoliv poddodavatele odmítnout, a to i bez udání důvodů.
Zhotovitel odpovídá za provádění Předmětu plnění dle této Smlouvy jednotlivými poddodavateli, jako by je prováděl sám.
Pokud Zhotovitel prokázal v Zadávacím řízení splnění části kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, musí tento poddodavatel plnit tu část Předmětu plnění, k níž se vztahuje kvalifikace, kterou prokazoval za Zhotovitele. Jakákoliv změna poddodavatele Zhotovitele je možná pouze z vážných důvodů a za předpokladu doložení příslušné části kvalifikace obdobným způsobem novým poddodavatelem a po předchozím písemném souhlasu Objednatele.

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI 
Zhotovitel tímto prohlašuje, že má ke dni uzavření Smlouvy sjednáno platné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s pojistným plněním vyplývajícím z takového pojištění minimálně v hodnotě 5.000.000,- Kč.  Zhotovitel se zavazuje udržovat sjednané pojištění odpovědnosti po celou dobu trvání Smlouvy v platnosti a minimální výši dle tohoto článku Smlouvy.
Zhotovitel není oprávněn snížit výši pojistného krytí nebo podstatným způsobem změnit podmínky pojištění odpovědnosti bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
Zhotovitel je povinen na předchozí žádost Objednatele kdykoliv po dobu trvání Smlouvy předložit Objednateli uzavřenou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), prokazující existenci jeho pojištění odpovědnosti, a to do 5 pracovních dnů od obdržení žádosti Objednatele. 
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetím osobám musí rovněž zahrnovat i pojištění všech případných poddodavatelů Zhotovitele, případně je zhotovitel povinen zajistit, aby obdobné pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali i všichni jeho poddodavatelé, kteří se pro něj budou podílet na poskytování plnění dle této Smlouvy. 


PŘEVZETÍ PLNĚNÍ, ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA ZA JAKOST
Jednotlivé části Předmětu plnění poskytnuté dle Plánu údržby a/nebo Požadavku budou předány a převzaty bez zbytečného odkladu po jejich ukončení.
[bookmark: _Ref202267745]Podmínkou převzetí Objednatelem je řádné dokončení jednotlivých částí Předmětu plnění bez vad. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít dílo i s ojedinělými drobnými vadami. Zápis o předání a převzetí prací a služeb (dále jen „Předávací protokol“) bude proveden Objednatelem v CDSW. Předávací protokol musí obsahovat soupis a popis případných vad, návrh způsobu odstranění jednotlivých vad a lhůty pro jejich odstranění.
Zhotovitel odpovídá za vady poskytnutého plnění v době předání Objednateli. Vadou poskytnutého plnění se rozumí takový stav, kdy Zhotovitelem poskytnuté plnění plně neodpovídá této Smlouvě, Plánu údržby, jednotlivým Požadavkům, pokynům Objednatele, platným právním předpisům, metodikám či normám nebo bylo poskytnuto v nedostatečné kvalitě. Nedostatečnou kvalitou poskytnutých prací a služeb se rozumí takový stav, kdy plnění neodpovídá obvyklému či ujednanému standardu s přihlédnutím k naplnění účelu této Smlouvy či pokynům Objednatele, přičemž se má za to, že Zhotovitel práce a služby poskytuje jako odborník, a to s řádnou péčí a s přihlédnutím k zájmům Objednatele. 
Vady plnění Zhotovitel odstraní bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě stanovené v Předávacím protokolu, a bezplatně. Pokud není lhůta k odstranění závady stanovena v rámci Předávacím protokolu, má se za to, že má být vada odstraněna ve lhůtě 5 pracovních dnů od okamžiku kdy došlo k vytknutí vady. Není-li možné vady plnění odstranit, má Objednatel dle své volby právo na přiměřenou slevu z ceny vadně poskytnutého plnění.
Neodstraní-li Zhotovitel v Předávacím protokolu vytknuté vady plnění či jeho části řádně a včas a/nebo nezahájí-li Zhotovitel odstraňování vad plnění ve sjednaných termínech a/nebo oznámí-li Zhotovitel Objednateli před uplynutím doby k odstranění vad plnění, že vadu neodstraní a/nebo je-li zřejmé, že Zhotovitel vytknuté vady plnění či jeho části ve lhůtě stanovené Objednatelem přiměřeně dle charakteru vad plnění neodstraní, má Objednatel též právo zadat provedení oprav jinému subjektu na náklady Zhotovitele a/nebo požadovat slevu z ceny za plnění. Nárok Objednatele uplatňovat vůči Zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.
Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost plnění po dobu záruční doby garantované výrobcem, nejméně však 24 měsíců ode dne podpisu Předávacího protokolu Objednatelem.
V případech tímto článkem Smlouvy neupravených budou Smluvní strany postupovat dle Občanského zákoníku. 

SMLUVNÍ POKUTY
V případě prodlení Zhotovitele s provedením Předmětu plnění ve stanoveném termínu, není-li stanovena pro případ prodlení s plněním jiná smluvní pokuta, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z ceny konkrétní práce, s jejímž provedením je Zhotovitel v prodlení, a to za každý den prodlení. 
V případě prodlení Zhotovitele s dokončením opravy Urgentní závady ve lhůtě podle odst. 3.4. této Smlouvy je Zhotovitel oprávněn po Objednateli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč za každou započatou půl hodinu (30 minut) prodlení.
V případě prodlení Zhotovitele s dokončením opravy Standardní závady ve lhůtě podle odst. 3.4. této Smlouvy je Zhotovitel oprávněn po Objednateli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč za každý započatý pracovní den prodlení.
Pokud se Zhotovitel dopustí závažného porušení jakékoliv jiné povinnosti stanovené Smlouvou nebo specifikované v Plánu údržby v aplikaci CDSW či Požadavku, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 30.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení takové povinnosti. Za závažné porušení povinnosti se považuje zejména porušení podmínek a povinností podle čl. 4., čl. 8., čl. 9., čl. 10., čl. 11. a čl. 12. této Smlouvy. 
Pokud se Zhotovitel dopustí porušení jakékoli povinnosti vyplývající z přepisů stanovených v čl. 4.11, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení takové povinnosti. 
Nárok na zaplacení smluvní pokuty Objednateli nevznikne tehdy, jestliže k porušení povinnosti Zhotovitele došlo v důsledku případu vyšší moci ve smyslu odst. 14.12této Smlouvy.  
Vznikem povinnosti zaplatit smluvní pokutu či uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím zaplacením nezanikne povinnost Zhotovitele splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno; Zhotovitel bude i nadále povinen ke splnění takové povinnosti.
Vznikem povinnosti zaplatit smluvní pokutu ani jejím zaplacením není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody ani právo Objednatele na odstoupení od Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy nezaniká povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu, která Zhotoviteli vznikla před odstoupením od Smlouvy.
Pokud se Zhotovitel dopustí téhož porušení smluvní povinnosti, je povinen hradit smluvní pokutu za každé jednotlivé porušení smluvní povinnosti.
Smluvní pokuta je splatná doručením písemné výzvy Objednatele Zhotoviteli. Objednatel je oprávněn svou pohledávku za Zhotovitelem z titulu vzniku povinnosti Zhotovitele zaplatit Objednateli smluvní pokutu započíst oproti pohledávce Zhotovitele na zaplacení ceny za realizaci Předmětu plnění.
[bookmark: _Ref216076573]Smluvní strany shodně prohlašují, že s ohledem na charakter povinností, jejichž splnění je zajištěno smluvními pokutami, jakož i s ohledem na veřejný zájem na jejich splnění, považují smluvní pokuty uvedené v tomto článku Smlouvy za přiměřené.
[bookmark: _Ref202269272]Za případ vyšší moci se pro účely Smlouvy rozumí událost vylučující odpovědnost, a to zejména válka, ozbrojený konflikt, embargo, občanské nepokoje, sabotáže, teroristické činy nebo hrozba sabotáže či teroristického činu, změna politických poměrů, epidemie (např. pandemie COVID-19), výbuchy, chemická nebo radioaktivní kontaminace nebo ionizující záření, zásahy bleskem, zemětřesení, vánice, povodně, požáry, vichřice, bouře nebo jiné působení přírodních živlů, stávky, uzavření podniků nebo jiné kroky v rámci průmyslových odvětví nebo mimořádné spory mezi zaměstnavatelem a odborovými orgány, srážky nebo působení vozidel, letadel nebo předmětů padajících z letadel nebo jiných vzdušných zařízení nebo výskyt tlakových vln způsobených letadly či jinými vzdušnými zařízeními pohybujícími se nadzvukovou rychlostí, a to vše při splnění těchto předpokladů:
událost nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění povinnosti,
nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, 
nelze rozumně předpokládat, že v době uzavření Smlouvy povinná strana vznik této události předvídala, a
splnění povinnosti nelze ze strany Zhotovitele zajistit jinak.

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU
Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.
Zhotovitel odpovídá za škodu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s plněním, nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících ze Smlouvy či z právního předpisu. Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli veškerou škodu, která mu vznikne při realizaci Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou Objednateli i tehdy, byla-li škoda způsobena v souvislosti s plněním Smlouvy poddodavatelem Zhotovitele nebo Zhotovitelem zvoleným zástupcem.
Žádná ze Smluvních stran není odpovědna za škodu způsobenou prodlením druhé Smluvní strany s jejím vlastním plněním.
Povinnosti k náhradě škody za prodlení se Smluvní strana zprostí, prokáže-li, že jí ve splnění povinnosti dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli. Překážka vzniklá z osobních poměrů Smluvní strany nebo vzniklá až v době, kdy byla Smluvní strana s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byla Smluvní strana povinna překonat, ji však povinnosti k náhradě nezprostí.
Smluvní strany se zavazují upozornit druhou Smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti bránící řádnému plnění Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících odpovědnost.
Každá ze Smluvních stran je oprávněna požadovat náhradu škody i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.

TRVÁNÍ SMLOUVY, ODSTOUPENÍ, VÝPOVĚĎ
Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na 4 roky ode dne nabytí její účinnosti. Objednatel je oprávněn během účinnosti Smlouvy využít práva na její prodloužení o 2 roky. Využije-li Objednatel tohoto svého práva, bude prodloužení této Smlouvy řešeno uzavřením písemného dodatku k této Smlouvě.  
Objednatel je oprávněn své právo na prodloužení Smlouvy uplatnit u Zhotovitele písemně, a to nejpozději 6 měsíců před ukončením účinnosti této Smlouvy. 
Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv ve smyslu § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Dnem uzavření Smlouvy je den označený datem u podpisů Smluvních stran. Je-li takto označeno více dní, je dnem uzavření Smlouvy den z označených dnů nejpozdější. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této Smlouvy v registru smluv dle shora citovaného zákona o registru smluv zajistí Objednatel.
[bookmark: _Ref312141960]Smlouva může být zrušena dohodou Smluvních stran v písemné formě, přičemž účinky zrušení Smlouvy nastanou k okamžiku stanovenému v takovéto dohodě Smluvních stran. Nebude-li takovýto okamžik dohodou Smluvních stran stanoven, pak tyto účinky nastanou ke dni uzavření takovéto dohody.
Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě závažného porušení smluvní nebo zákonné povinnosti Zhotovitele. Za závažné porušení smluvní povinnosti Zhotovitele se považuje zejména:
0. prodlení s provedením konkrétních prací či služeb Plánované údržby městského mobiliáře a po dobu delší než 14 dnů, 
prodlení s provedením konkrétních prací či služeb opravy Urgentní závady a po dobu delší než 24 hodin, 
prodlení s provedením konkrétních prací či služeb opravy Standardní závady a po dobu delší než 5 pracovních dnů, 
[bookmark: _Ref312141934]porušení kterékoliv z podmínek a povinností Zhotovitele podle čl. 4., čl. 8., čl. 9., čl. 10., čl. 11. nebo čl. 12. této Smlouvy.
Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu dále vypovědět v případě, přestane být správcem pozemních komunikací na území hlavního města Prahy nebo správcem zařízení pro řízení dopravy na území hlavního města Prahy. Výpovědní doba činí v takovém případě 6 měsíců, přičemž počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém bude písemná výpověď doručena Zhotoviteli. 
Zhotovitel není oprávněn tuto Smlouvu vypovědět.
Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že:
0. nastane důvod pro odstoupení od smlouvy dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku,
Zhotovitel pozbude oprávnění vyžadovaného právními předpisy k činnostem, k jejichž provádění je Zhotovitel povinen dle Smlouvy, 
Zhotovitel pozbude kteréhokoliv jiného kvalifikačního předpokladu, jehož splnění bylo předpokladem pro zadání Veřejné zakázky,
vůči majetku Zhotovitele bude probíhat insolvenční řízení nebo bude insolvenční návrh zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
Zhotovitel podá na svou osobu insolvenční návrh, 
Zhotovitel vstoupí do likvidace,
Zhotovitel bude provádět činnosti dle této Smlouvy v rozporu s podmínkami Zadávacího řízení, s touto Smlouvou, s pokyny Objednatele, Plánem údržby, Pokynem objednatele a nezjedná nápravu ani v dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem v písemné výzvě;
Zhotovitel nedodrží při plnění této Smlouvy relevantní právní předpisy, technické normy, dokumentaci schválenou Objednatelem nebo podmínky rozhodnutí orgánů státní správy či samosprávy;
Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že Objednatel bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků po dobu delší než 90 dnů.
Odstoupení od Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být druhé Smluvní straně řádně doručeno. Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají okamžikem jeho doručení druhé Smluvní straně. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy ani nároku na zaplacení smluvních pokut či úroku z prodlení.
Odstoupením od Smlouvy nedochází k zániku práv a povinností vyplývajících z již zadaného/plněného Požadavku či prací a služeb v rámci Plánu údržby, přičemž v těchto případech se smluvní vztah nadále řídí ustanoveními Smlouvy.  
V případě předčasného ukončení této Smlouvy je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost tak, aby Objednateli nevznikla škoda, včetně provedení všech činností nezbytně nutných k zamezení vzniku škody. 

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
Smluvní strany se dohodly na následujících kontaktních osobách:
1. za Objednatele: 	
ve věci smluvních otázek: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2. za Zhotovitele: xxxxxxxxxxxxxxxx
	Případnou změnu kontaktní osoby Objednatele je Objednatel povinen bez zbytečného 	odkladu oznámit Zhotoviteli. Případnou změnu kontaktní osoby Zhotovitele je 	Zhotovitel bez
[bookmark: _Ref100398737]   zbytečného odkladu povinen oznámit Objednateli.
Zhotovitel souhlasí s tím, aby Smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES TSK) vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu, číselné označení a datum podpisu.
Smluvní strany prohlašují, že informace uvedené ve Smlouvě nepovažují za důvěrné ani za obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku. Zhotovitel bere na vědomí, že text Smlouvy bude uveřejněn v souladu s platnými právními předpisy (viz § 219 ZZVZ, resp. Zákon o registru smluv). Povinnost uveřejnit Smlouvu má Objednatel, a to nejpozději v zákonem stanovených lhůtách.
Každá ze Smluvních stran potvrzuje, že při sjednávání této Smlouvy postupovala čestně a transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění této Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Smluvní strany potvrzují, že se seznámily s Etickým kodexem dodavatele a obchodního partnera spolupracujícího s Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., který je zveřejněn na internetových stránkách Objednatele (https://cdn.tsk-praha.cz/portal/2025/07/i1135-23_TSK-Eticky-kodex-dodavatele_2025.pdf), a zavazují se tento Kodex po dobu trvání smluvního vztahu dodržovat. Každá ze Smluvních stran se zavazuje, že bude jednat a přijme opatření tak, aby nevzniklo důvodné podezření ze spáchání trestného činu či k jeho spáchání, tj. tak, aby kterékoli ze Smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní odpovědnost jednajících osob podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

[bookmark: _Toc188817187]SOUHRNNÁ SMLUVNÍ DOLOŽKA UZAVŘENÁ NA ZÁKLADĚ COMPLIANCE PROGRAMU TSK
[bookmark: _Toc188817188]Zhotovitel bere výslovně na vědomí Etický kodex pro dodavatele/obchodní partnery TSK, a zavazuje se jej při plnění této Smlouvy dodržovat, nebo zajistit dodržování odpovídajících povinností ve stejném rozsahu na základě vlastního (jiného) etického kodexu. To se týká jak oblasti obecných Compliance zásad Zhotovitele, tak i specifických požadavků vztahujících se k nulové toleranci korupčního jednání a celkovému dodržování zásad slušnosti, poctivosti a dobrých mravů.
[bookmark: _Toc188817189]Zhotovitel bere dále výslovně na vědomí, že Souhrnná smluvní doložka obsahuje i jiné povinnosti nad rámec Smlouvy, a to zejména z oblasti absence mezinárodních a národních sankcí, nebo zamezování střetu zájmů ve smyslu zákona č. 159/2006 Sb. Zhotovitel se zavazuje tyto povinnosti dodržovat.
[bookmark: _Toc188817190]Zhotovitel výslovně prohlašuje, že si je vědom kontrolních i sankčních oprávnění TSK vyplývajících ze všech částí Souhrnné smluvní doložky, a že s nimi souhlasí; a v případě, že proti němu budu uplatněny, se zavazuje je akceptovat.
[bookmark: _Toc188817191]Podrobně jsou práva a povinnosti Smluvních stran rozvedeny v Příloze č. 6. Tato příloha tvoří nedílnou součást této Smlouvy. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tato Smlouva a jakékoliv právní vztahy, včetně nároků stran, které vzniknou na základě nebo v souvislosti s touto Smlouvou, se řídí, resp. budou řídit, právním řádem České republiky.
Všechny spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní a které se nepodaří vyřešit přednostně smírnou cestou, budou rozhodovány obecnými soudy v České republice. 
Není-li ve Smlouvě pro konkrétní písemnost sjednáno něco jiného, pak platí, že právní účinky doručení jakékoli písemnosti doručované v souvislosti se Smlouvou či na jejím základě nastávají pouze tehdy, je-li tato písemnost odesílatelem či odesílatelem pověřeným provozovatelem poštovních služeb osobně předána jejímu adresátovi, nebo je-li tato písemnost doručena jejímu adresátovi formou doporučeného psaní odeslaného prostřednictvím držitele poštovní licence nebo zvláštní poštovní licence ve smyslu zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách, ve znění pozdějších předpisů. Při doručování prostřednictvím osobního předání nastávají účinky doručení okamžikem písemného potvrzení adresáta o přijetí doručované písemnosti. Při doručování prostřednictvím doporučeného psaní nastávají účinky doručení okamžikem přijetí doručované písemnosti adresátem od poštovního doručovatele dle platných poštovních podmínek uveřejněných na základě zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách, ve znění pozdějších předpisů. Doporučené psaní je třeba adresovat vždy na adresu Smluvní strany uvedenou ve Smlouvě. Tato doručovací adresa Smluvní strany může být změněna pouze písemným oznámením doručeným druhé Smluvní straně. Pro doručování jiných poštovních zásilek než písemností platí toto ustanovení Smlouvy obdobně. 
Smlouva může být měněna pouze dohodou Smluvních stran v písemné formě, přičemž změna Smlouvy bude účinná k okamžiku jejího uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění změny Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí, že změny Smlouvy lze sjednat pouze za podmínek stanovených právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek. 
Pokud budou některá ustanovení Smlouvy zrušená, neplatná či nevynutitelná, nezpůsobí neplatnost či nevymahatelnost celé Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit zrušené, neplatné nebo nevynutitelné ustanovení novým ustanovením, jehož znění bude odpovídat úmyslu vyjádřenému původním ustanovením a Smlouvou jako celku. Analogicky bude postupováno, jestliže se ukáže, že Smlouva obsahuje mezery. Pokud takováto mezera nemůže být vyplněna výkladem, Smluvní strany jsou povinny spolupracovat na vytvoření odpovídajícího dodatku ke Smlouvě.
Tato Smlouva se vyhotovuje v 1 elektronickém originále.  
Nedílnou součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:
	Příloha č. 1 – Ceník  
	Příloha č. 2 – Seznam poddodavatelů – neužije se
Příloha č. 3 – Požadavky na technické a dílenské vybavení zhotovitele údržby mobiliáře TSK
Příloha č. 4 – Seznam členů realizačního týmu 
Příloha č. 5 – Mapa – místo plnění 
Příloha č. 6 – Souhrnná doložka do smluv uzavíraných Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Příloha č. 7 - Metodický pokyn pro 2D dokumentaci skutečných provedení staveb varianta jednoduché stavby a stavební zásahy
Příloha č. 8 – Katalog doporučených prvků veřejných prostranství hl. m. Prahy – uliční vybavení → Pražský originální mobiliář (PRG) - Pravidla pro umisťování laviček
Příloha č. 9 - Metodika kotvení prvků mobiliáře
Příloha č. 10 – Návod údržby prvků mobiliáře TSK
Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, porozuměly jí, s jejím zněním souhlasí a na důkaz pravé a svobodné vůle prosté tísně připojují níže své podpisy.

V Praze dne 17.3.2026
Za Objednatele:					




……………………………………………………….			………………………………………………………….
               Ing. Petr Kožíšek					PhDr. Filip Hájek
          člen představenstva                                                                předseda představenstva
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.                 Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

V Praze dne dle data el. podpisu 
Za Zhotovitele:					



……………………………………………………….                                 …………………………………………………………
            AVE Services s.r.o.                                                                  AVE Services s.r.o.
(Vedoucí společnosti „AVE CDV –                                        (Vedoucí společnosti „AVE CDV – 
    mobiliář TSK“ – 1. společník)                                                mobiliář   TSK“ – 1. společník)                                                                          
           Ing. Tomáš Kučera                                                                  Bc. David Odvárka
                 jednatel                                                                                    jednatel 
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