
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]DODATEK č. 1 
k dílčí smlouvě č. 39 o poskytování služeb 


Smluvní strany:

Objednatel:		Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí
se sídlem: 		Na Poříčním právu 1/376, 128 00 Praha 2
IČO: 			00551023
zastoupená: 		Ing. Karlem Trpkošem, vrchním ředitelem sekce informačních technologií
bankovní spojení: 	Česká národní banka
č. účtu: 			2229001/0710
ID datové schránky: 	sc9aavg
(dále jen „Objednatel“ nebo „MPSV“)

a

Poskytovatel: 		Principal engineering s.r.o.
se sídlem:		Na hřebenech II 1718/8, 140 00 Praha 4 – Nusle			
IČO:			26775794		
DIČ:			CZ26775794
bankovní spojení: 	neveřejný údaj
č. účtu: 	neveřejný údaj
zastoupen:	Milošem Tkáčikem, jednatelem
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 92968
(dále jen „Poskytovatel“)
(Objednatel a Poskytovatel společně též jako „Smluvní strany“ a/nebo jednotlivě jako „Smluvní strana“) 

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 1 k Dílčí smlouvě č. 39 o poskytování poradenských služeb uzavřené dne 8. 10. 2025 v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Dodatek č. 1“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 1 obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem č. 1 vázány, dohodly se na následujícím znění tohoto Dodatku č. 1:

PREAMBULE
[bookmark: _Hlk219992114]Strany uzavřely dne 8. 10. 2025 Dílčí smlouvu č. 39 na poskytování služeb (dále jen „Dílčí smlouva č. 39“), a to na základě výsledku minitendru s názvem „(DE-M-36) Realizace a řízení služeb v oblasti vybraných procesů zaměstnanosti – vývoj, architektura a provoz“ (dále jen „Minitendr”). Poskytovatel se Dílčí smlouvou č. 39 zavázal poskytnout pro Objednatele plnění spočívající v poskytnutí služeb IT odborníků pro realizaci a řízení služeb v oblasti procesů zaměstnanosti a jejich transformaci do multikanálové obsluhy klienta (dále jen „Služby“).
Dílčí smlouva č. 39 navazuje na Rámcovou dohodu o implementačních službách (dále jen „Rámcová dohoda“), která byla uzavřena dne 13. 7. 2023 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „IT delivery II“. Rámcovou dohodou se Poskytovatel zavázal Objednateli poskytovat služby definované v čl. 3 Rámcové dohody, a to za podmínek stanovených v Dílčí smlouvě č. 39 a v Rámcové dohodě.
Po uzavření Dílčí smlouvy č. 39 nastala na straně Objednatele objektivní potřeba navýšení rozsahu předmětu plnění sjednaného Dílčí smlouvou č. 39 formou rozšíření předpokládaného rozsahu člověkodnů v rámci realizačního týmu Poskytovatele, které je objektivně nezbytné pro naplnění účelu a cíle sledovaného Dílčí smlouvou č. 39. 
Agenda zaměstnanosti a digitalizace poboček úřadů práce představuje z hlediska rozsahu legislativních dopadů, procesních změn, integrací a organizační transformace jeden z nejkomplexnějších a nejnáročnějších projektů veřejné správy posledních let, což bylo v plném rozsahu zřejmé až v průběhu jeho realizace. Projekt v sobě kombinuje zásadní legislativní změny, novou metodiku,  rozsáhlou automatizaci, desítky integračních vazeb a současně zásadní změnu provozních postupů MPSV a Úřadu práce ČR. Ve světle následného vývoje nastaly objektivní okolnosti, které nebylo možné při uzavření Dílčí smlouvy č. 39 předvídat, zejména nové legislativní požadavky, mající vliv na nárůst komplexity modulů Rekvalifikací zvolených včetně Docházky prodloužení doby implementace, zvýšené podpory v průběhu vývoje a odstraňování incidentů, dále  požadavků na dokumentaci a nutnost intenzivního řízení kritických situací. Současně bylo nutné řízení adopce řešení Úřadem práce ČR, navrhnout a implementovat procesní změny a zajistit zvýšenou podporu adopce řešení. Výše uvedené okolnosti objektivně navýšily potřebu projektového řízení nad původní předpokládaný rozsah, aniž by se změnil charakter poskytovaných služeb nebo jednotková cena dle Rámcové dohody. Navýšení rozsahu člověkodnů je proto nezbytné k zachování kontinuity realizace projektu, naplnění smluvních povinností, zajištění implementace dalších funkcionalit řešení zaměstnanosti jako Aktivní Politika Zaměstnanosti, Volná Pracovní místa a udržení kvality a integrity výstupů v požadovaném termínu a kvalitě.
Dodatečně sjednávané Služby jsou od současných činností realizačního týmu Poskytovatele neoddělitelné, doplňují původní scope zadání v rámci Dílčí smlouvy č. 39 a nelze je objektivně poskytnout jiným realizačním týmem, než týmem Poskytovatele, a to vzhledem ke skutečnosti, že zachování realizačního týmu Poskytovatele při poskytování předmětných specifických služeb sjednaných Dílčí smlouvou č. 39 a tímto Dodatkem č. 1 je klíčové pro zajištění jednotné odpovědnosti Poskytovatele. V případě, že by Služby sjednané tímto Dodatkem č. 1 byly poskytovány jiným poskytovatelem, hrozí Objednateli bezpečnostní rizika, organizační rizika a v konečném důsledku i vícenáklady. Vzhledem k výše uvedenému je uzavření tohoto Dodatku č. 1 jediným efektivním, účelným a hospodárným řešením.  
S ohledem na odst. 1.3 až 1.5 tohoto Dodatku č. 1 se Smluvní strany dohodly na úpravě Dílčí smlouvy č. 39, a to způsobem uvedeným v čl. 2 tohoto Dodatku č. 1.
PŘEDMĚT DODATKU Č. 1
Smluvní strany sjednávají dodatečné navýšení rozsahu Služeb, a to formou rozšíření předpokládaného rozsahu člověkodnů (dále jen „MD“) v rámci realizačního týmu Poskytovatele. 
Odst. 2.2 Dílčí smlouvy č. 39 se upravuje následovně: 
„Poskytovatel se Dílčí smlouvou zavazuje poskytnout kapacity osob pro výše uvedený předmět Dílčí smlouvy na následujících pozicích s následujícím předpokládaným rozsahem člověkodnů (MD) pro jednotlivé pozice:”
	Název pozice / role
	Rozsah člověkodnů (MD)
	FTE

	Projektový manažer (A)
	156
	1

	Projektový manažer (B)
	130
	1

	IT Analytik Junior
	163
	1

	Integrační Architekt senior
	365
	2

	Business Analytik senior (A)
	152
	1

	Business Analytik senior (B)
	196
	1

	Backend Developer (JAVA) senior (A)
	355
	2

	Backend Developer (JAVA) senior (B)
	373
	2

	Frontend developer senior (A)
	167
	1

	Frontend developer senior (B)
	181
	1

	Databázový Developer senior
	316
	2

	Integrační Developer senior
	141
	1


Smluvní strany prohlašují, že odst. 2.4 Dílčí smlouvy č. 39 zůstává beze změny a Objednatel je oprávněn poptávat služby v rámci dané role dle svých aktuálních potřeb (tj. poptávat roli v nižším rozsahu, než je stanovený předpokládaný počet).
[bookmark: _Ref143086881]V důsledku aktualizace předpokládaného rozsahu člověkodnů (MD) dle odst. 2.1 tohoto Dodatku č. 1 se odpovídajícím způsobem navyšuje celkový finanční limit pro Služby dle Dílčí smlouvy č. 39. 
Odst. 3.2 Dílčí smlouvy č. 39 se upravuje následovně:
„Smluvní strany se dohodly, že cena za celý předmět plnění dle čl. 2 této Dílčí smlouvy nepřesáhne částku 27 647 300,- Kč bez DPH.“
Smluvní strany se dále dohodly, že Služby realizované dle tohoto Dodatku č. 1 nebudou financovány v rámci projektu s názvem „Zajištění redesignu agendy zaměstnanosti s ohledem na digitalizaci procesů a snížení administrativní zátěže“ z Národního plánu obnovy.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
[bookmark: _Hlt313894965][bookmark: _Hlt313947528][bookmark: _Hlt313947599][bookmark: _Hlt313947695][bookmark: _Hlt313947731][bookmark: _Hlt313947749][bookmark: _Hlt313951415]Dílčí smlouva č. 39 zůstává mimo ujednání výslovně sjednaná tímto Dodatkem č. 1 nedotčena.
Znění tohoto Dodatku č. 1 tvoří úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu a rozsahu změny Dílčí smlouvy č. 39. 
Tento Dodatek č. 1 je uzavírán v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) s tím, že uzavření tohoto Dodatku č. 1 není podstatnou změnu závazku ze smlouvy ve smyslu ZZVZ. Rozšíření rozsahu poskytovaných Služeb a s tím spojené navýšení celkového finančního limitu Dílčí smlouvy č. 39 je stanoveno v souladu s § 222 odst. 9 ZZVZ, tj. navýšení nepřesahuje 30 % původní hodnoty závazku u změny dle § 222 odst. 5 ZZVZ, nejedná se o změnu, která by umožnila účast jiných dodavatelů, mohla ovlivnit výběr dodavatele v rámci Minitendru, měnila ekonomickou rovnováhu závazku či vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění Minitendru.
Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti v den uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Na plnění, které bylo případně poskytnuto a provedeno na základě Dílčí smlouvy č. 39 před nabytím účinnosti tohoto Dodatku č. 1, se hledí tak, jako by bylo poskytnuto na základě a dle podmínek Dílčí smlouvy č. 39 ve znění tohoto Dodatku č. 1.
Tento Dodatek č. 1 je uzavírán elektronicky, tj. prostřednictvím uznávaného elektronického podpisu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, opatřeného časovým razítkem.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.


	Objednatel
V Praze dne elektronického podpisu

	Poskytovatel
V Praze dne elektronického podpisu

	

........................................................................
Česká republika – Ministerstvo práce
a sociálních věcí

	

........................................................................
Principal engineering s.r.o.
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