[image: image1.png]G HMP

Galerie hlavniho méesta Prahy
Prague City Gallery





S M L O U V A  O  D Í L O

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele: Z-2200-059-2026
číslo smlouvy zhotovitele:2026-001
Galerie hlavního města Prahy (dále jen GHMP)

Zastoupená:
PhDr. Magdalenou Juříkovou, ředitelkou

Se sídlem:
Staroměstské nám. 605/13, 110 00 Praha 1

IČO:
000 64 416

DIČ:
CZ000 64 416

Bankovní spojení:
PPF Banka, a.s.,

Č. účtu:
2000700006/6000

na straně jedné jako „objednatel“

a

Zhotovitel:  Brandl s.r.o. 

Se sídlem:    Azalková 1214/25, 102 00 Praha 10 

 IČO:      411 88 292 

DIČ:  CZ 411 88 292
Je  plátce 21% DPH
na straně druhé jako „zhotovitel“
uzavřeli

níže uvedeného dne, měsíce a roku následující

smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“)

na základě výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem: „Restaurování, východní věž Zámku Troja, nástropní nástěnná malba a záklopový malovaný strop.“

V rámci: IA č. 47461 Obnova maleb a záklopů stropů věží Zámku Troja.

Článek I.

Předmět smlouvy

1.1
Předmětem plnění této smlouvy jsou restaurátorské práce dle vydaného Rozhodnutí OPP MHMP ze dne 30. 3. 2023, č. j. MHMP 666676/2023, Sp. zn.: S-MHMP 40279/2022, a dle restaurátorského průzkumu a záměru a  nabídkového rozpočtu zhotovitele.
1.2
Restaurátorské práce budou provedeny v rozsahu restaurátorského průzkumu a záměru: „Zpráva o restaurátorském průzkumu, dvojice nástropních nástěnných maleb, dvojice záklopových stropů, štukové výzdoby stěn“, a „Restaurátorského záměru na restaurování, dvojice nástropních nástěnných maleb, dvojice záklopových stropů, štukové výzdoby stěn“ které zpracoval restaurátor Jiří Čech,  akad. mal., 12/2021,  za dodržení závazných podmínek specifikovaných ve vydaném Rozhodnutí OPP MHMP. Týká se pouze východní věže Zámku Troja.
Restaurátorské práce budou provedeny v tomto rozsahu:

· Východní věž – nástropní malby

· Čištění povrchových nečistot – jemné štětce, čistící pryže.

· Lokální zpevnění nejvíce uvolněných částí barevných vrstev pomocí ředěné akrylátové disperze, zažehlení uvolněných šupin barevné vrstvy.

· Lokální hloubkové zpevnění omítkových vrstev organo-křemičitanovým zpevňovačem.

· Lokální hloubkové zpevnění omítkových vrstev a jejich připevnění k dřevěné konstrukci stropu vhodným groutem.

· Plošné preventivní stabilizace barevných vrstev vzhledem k předchozím zásahům 
pravděpodobně opět vaječnou emulzí.

· První etapa odstranění menších ztmavlých retuší na originální barevné vrstvě a malých tmelech pomocí detergentu ve vodě nebo pomocí organických rozpouštědel.

· Odstranění všech nevhodných retuší a tmelů na původní omítkové vrstvě s malbou pomocí již popsaných prostředků a skalpelů.

· Tmelení malých poškození intonaca pomocí jemného štuku a jemného vápenného nebo akrylátového tmelu.

· Retuš poškozených míst barevné vrstvy na původní omítkové pomocí barev z minerálních pigmentů pojených ředěnou akrylátovou disperzí. U drobných retuší lze použít kvalitních akvarelových nebo temperových barev.

· Porovnání nově vyretušované barevné vrstvy na původní omítkové vrstvě s velkoplošnými doplňky z předchozího restaurování.

· Po konzultaci s pracovníky památkové péče je nutné rozhodnut o koncepci doplnění původních ploch malířskou rekonstrukcí na plochách nepůvodních.
A – doplnění nepůvodních ploch neutrální retuší
B – doplnění nepůvodních ploch pečlivější poučenější rekonstrukcí původní malby,
materiály stejné jako v doporučení pro retuš.

· Závěrečná fixáž vodní roztok karboxymethylcelulozy.


Východní věž - dřevěné malované záklopové stropy 

· Čištění povrchových nečistot pomocí štětců a čistících pryží.

· Kontrola pevnosti dřevěných konstrukcí stropu hlavně doplňků z předchozího restaurování.

· Lokální zpevnění dřevní hmoty a uvolněných částí barevné vrstvy pomocí akrylátové pryskyřice v rozpouštědle, zažehlení šupin uvolněné barevné vrstvy tepelnými špachtlemi.

· Čištění povrchu barevné vrstvy pomocí vhodného detergentu ve vodě.
Odstranění tónově změněných retuší pomocí detergentu ve vodě nebo pomocí organických rozpouštědel.

· Revize upevnění přelepů. U přelepů v západní věži z knihařského plátna z roku 1991 pokus o přilepení odlepených částí. U papírových přelepů z roku 1987ve východní věži půjde často o jejich nahrazení novými přelepy. K lepení lze použít disperzní nebo rozpouštědlová lepidla.

· Po konzultaci s pracovníky památkové péče se nabízí možnost nahradit papírové přelepy spár mezi prkny ve východní věži také přelepy z knihařského plátna.

· Ve východní věži z obnažených spár mezi prkny odstranit vatové tampony a vyplnit je pružným tmelem s přídavkem pilin.

· U dřeva trámů vytmelit praskliny pružným emulzním tmelem.

· Retuš poškozených míst barevné vrstvy, tmelů a přelepů pomocí barev z minerálních pigmentů pojených ředěnou akrylátovou disperzí případně temperovými barvami.

· Konzervace povrchu matným akrylátovým nebo přírodním pryskyřičným lakem.

1.3
Součástí předmětu plnění této smlouvy je:

· Zajištění veškerého  potřebného  materiálu k plnému  zhotovení zakázky,

· zajištění lešení/techniky potřebné k zajištění zakázky,
· bezpečná likvidace odpadů,
· vypracování  závěrečné  dokumentace/restaurátorské  zprávy,  a  to  ve  2  tištěných vyhotoveních a v  elektronické  podobě,  zaslané na emailovou adresu zadavatele, jejíž součástí bude zapracování průběžné dokumentace všech provedených prací se všemi užitými technologickými postupy a materiály, a dále určení způsobu a režimu ochrany památky.

1.4
Zhotovitel souhlasí s užitím dokumentace/restaurátorské zprávy pro prezentační a jiné účely GHMP ve smyslu § 61 autorského zákona. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli doplnění návrhu zprávy spolu s pokyny k jejímu dopracování (včetně termínu zpracování) a zhotovitel je tímto požadavkem a pokyny objednatele vázán.

1.5
Činnosti související s prováděním předmětu veřejné zakázky:

Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu smlouvy zajistit veškeré další činnosti související s realizací zakázky. Tyto související činnosti jsou součásti dohodnuté ceny dle čl. III. této smlouvy. Jedná se zejména o:

· průběžné konzultace zhotovitele vztahující se k  výsledkům doplňkového restaurátorského průzkumu a jejich následnou aplikací u probíhajících restaurátorských prací, a to  se zástupci zadavatele, NPÚ ÚOP a MHMP OPP,

· zajištění bezpečnosti při plnění předmětu zakázky a zajištění ochrany životního prostředí

· provedení souvisejících prací, dodávek a služeb potřebných ke kompletnímu dokončení veřejné zakázky,

· provedení průběžného a celkového úklidu ploch na místě plnění a likvidace všech zařízení používaných k plnění této smlouvy bez zbytečného odkladu v průběhu a po dokončení prací.

1.6   
Zhotovitel je dále povinen maximálním možným způsobem nenarušovat provoz objektu, prostor místa plnění udržovat v čistotě, nepoužívat prostory v areálu Zámku Troja kromě místa plnění, kterým je východní věž Zámku Troja,  k uskladnění materiálu a zařízení potřebného k provedení zakázky, bez předchozího svolení správce objektu, kterým je Petr Wurst, tel: +  420 725 962 189
1.7 
Objednatel je oprávněn z důvodu komerčního pronájmu Trojského zámku nebo celého areálu, restaurátorské práce přerušit na dobu nezbytně nutnou, po předchozím upozornění.

1.8
Případné znečištění veřejného prostranství a prostoru v areálu Zámku Troja je povinen zhotovitel neprodleně odstranit.

1.8
Zhotovitel se zavazuje realizovat plnění v souladu s touto smlouvou, zadávacími podmínkami na základě, kterých byla smlouva uzavřena a v souladu s níže uvedenými přílohami smlouvy:
  Příloha č. 1: Zpráva o restaurátorském průzkumu, akad. mal. J. Čech, 2021

           Příloha č. 2: Restaurátorský záměr na restaurování, akad. mal. J. Čech, 2021

  Příloha č. 3: Rozhodnutí MHMP OPP ze dne 30. 3. 2023, Mgr. V. Pošvová

1.10
V průběhu restaurátorských prací budou zhotovitelem pravidelně svolávány kontrolní dny k odsouhlasení postupu provedených restaurátorských prací, upřesnění navržených technik a technologií. Objednatel je oprávněn svolávat kontrolní dny k průběžné  kontrole dodržování restaurátorských prací dle Restaurátorského záměru a výsledků doplňkových průzkumů. 
Článek II.

Čas a místo plnění

2.1      Hlavním místem plnění této smlouvy je Zámek Troja, U Trojského zámku 1 / 4, Praha 7. Objekt je nemovitou kulturní památkou, zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek pod r. č. ÚSKP 44544/1-1534, je v   památkové rezervaci v hl. m. Praze, prohlášené nařízením vlády č. 66/1971 Sb., o památkové rezervaci v hlavním městě Praze. Zhotovitel je proto povinen provádět veškeré práce s použitím vhodných technologií pro ochranu historicky památkově chráněných objektů a s ohledem na požadavky památkové péče, dle podmínek uvedených v Rozhodnutí MHMP OPP, vydaném dne 30. 3. 2023, které je přílohou č. 3 této smlouvy. 

2.2.   Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat kompletní dílo vymezené v čl. I této smlouvy bez vad a nedodělků ve lhůtě nejpozději do 30. 11.  2026, kdy termínem zahájení plnění této smlouvy je datum nabytí účinnosti této Smlouvy o dílo, a termínem ukončení plnění je datum protokolárního předání a převzetí dokončených prací na VZ MR, restaurování východní věž Zámku Troja,  nástropní nástěnná malba a záklopový malovaný strop v rozsahu dle zadávacích podmínek, bez vad a nedodělků.
2.3
Termín dokončení díla může být, po dohodě obou smluvních stran, prodloužen, a to v případě přerušení prací způsobených vyšší mocí. Doba a důvody posunu zahájení nebo přerušení provádění díla budou vždy zhotovitelem zapsány a objednatelem potvrzeny zápisem z kontrolního dne avšak k prodloužení termínu dokončení díla sjednaného dle čl. 2.2 a 2.3 této Smlouvy, může dojít pouze v případě nepřetržitého trvání podmínek pro přerušení provádění díla v délce po sobě bezprostředně jdoucích 5. kalendářních dnů. Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že si je plně vědom sjednané doby pro provedení díla. 

2.4
Dílo je provedeno, je-li dokončeno a protokolárně  předáno, bez vad a nedodělků.

Článek III.

Cena, platební podmínky

3.1
Celková cena díla je stanovena za vymezený předmět plnění jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení termínu dokončení díla.

	Cena díla celkem bez DPH
	             374.500,-Kč

	DPH 21%                                                   
	                      78.645,-Kč

	Cena díla celkem včetně DPH
	              453.145,-Kč

	
	


3.2
Smluvní strany se dohodly, že dílo bude dokončeno a protokolárně předáno zástupci/zástupcům restaurátorského oddělení Galerie hlavního města Prahy na místě, tj. ve východní věži  Zámku Troja,  Praha 7.  Součástí předání hotového díla bude předání Restaurátorské zprávy s dokumentací (2x v tištěné podobě a 1x na   DVD nebo CD). Fakturace hotového díla je možná okamžikem kompletního předání díla vč. restaurátorské zprávy. 
3.3
Celková cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Celková cena zahrnuje veškeré případné náklady a transporty i veškeré další náklady zhotovitelů včetně laboratorních průzkumů apod. 

3.4    Smluvní strany prohlašují, že cena díla je stanovena podle rozpočtu se zaručenou úplností ve smyslu § 2621 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Práce a náklady do rozpočtu nezahrnuté nejsou předmětem plnění této smlouvy.

3.5   
Cenu díla je možné změnit tzv. vícepracemi pouze v případech analogicky definovaných v § 222 odst. 4, 5, 6 a 7 zákona.

      Vícepráce budou oceněny takto:

a)       na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkového rozpočtu a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny v souladu s jednotkovými cenami nabídnutými v rámci výběrového řízení/vyplněného podrobného položkového rozpočtu; jednotkové ceny víceprací budou objednatelem následně korigovány či odsouhlaseny.

b)       vynásobením objednatelem odsouhlasených jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny náklady víceprací.

 

    3.6 Méněpráce budou oceněny na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, tak, že zhotovitel doplní jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů a vynásobením jednotkových cen  a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací.

 

3.7     Změna ceny díla musí být sjednána písemným dodatkem k této smlouvě. Nastane-li podmínka, za které je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení. Zhotovitel není oprávněn cenu díla zvýšit jednostranně.

 

3.8     Zhotovitel se zavazuje k plnění této smlouvy v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné zprávě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

3.9
Finální úhrada sjednané ceny za dílo bude provedena na základě daňového dokladu, vystavené zhotovitelem v den předání restaurátorské zprávy dle soupisu skutečně provedených prací a dodávek odsouhlasených pověřenou osobou objednatele, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.

3.10
Splatnost faktur minimálně 15 dní ode dne doručení faktury objednavateli. Zálohy objednatel neposkytuje.

3.11
Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je zadavatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět vybranému uchazeči k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání, resp. doručení náležitě doplněných či opravených dokladů.

3.12. Dílčí fakturace je možná. Faktura musí být vystavena na základě prokazatelně provedených a řádně zápisem předaných restaurátorských prací, bez vad a nedodělků. Faktura musí obsahovat výčet provedených prací podložených položkovým rozpočtem předloženým u VŘ. Jejich provedení a následná fakturace bude  schválena na základě proběhlého kontrolního dne zástupci PP MHMP a NPÚ ÚOP HMP a Galerie hlavního města Prahy.
Článek IV.

Odpovědnost za vady, záruky a kvalitativní podmínky provedení díla

4.1
Zhotovitel poskytuje záruku za provedené dílo v délce 36 měsíců ode dne jeho řádného dokončení bez jakýchkoliv vad a nedodělků a protokolárního převzetí ze strany objednatele, tedy ode dne kdy bude dílo převzato bez výhrad.

4.2
Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit během záruční doby zjištěné reklamované vady v dohodnutém termínu, pokud tyto vznikly z důvodů, za které je zhotovitel dle této smlouvy zodpovědný. Zhotovitel je povinen nastoupit k projednání reklamačních vad ve lhůtě nejpozději do 7 dnů od doručení písemné výzvy zhotoviteli (např. dopisem, elektronickou poštou). Termín pro odstranění reklamačních vad je 15 dnů od doručení písemné výzvy zhotoviteli, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší a pokud to klimatické podmínky dovolí. Práva z odpovědnosti za  vady díla musí být uplatněna u zhotovitele v odpovídající záruční době, která činí 36 měsíců na celý rozsah předmětu smlouvy.

4.3
Termín pro odstranění vad a nedodělků z předávacího protokolu je 15 dnů ode dne podpisu předávacího protokolu, není-li v předávacím protokolu stanoven jiný termín.

4.4
Objednatel je povinen oznámit vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu ihned, jakmile je zjistí.

Článek V.

Smluvní pokuty

5.1
Dodržení termínu dokončení a kvalitního provedení díla a dodržení platebních podmínek se považuje za podstatnou smluvní povinnost smluvních stran.

5.2
Za každý i započatý den prodlení zhotovitele s dokončením plnění této smlouvy oproti termínu dle čl. 2.2 a 2.3 této smlouvy, pokud k prodlení došlo z důvodů, které jsou na straně zhotovitele, bude objednatel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové částky plnění veřejné zakázky za každý i započatý den prodlení.

5.3
Za prodlení se splněním povinnosti zaplatit včas dle platebních podmínek, zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z nezaplacených obnosů ve výši 0,01 % z dlužné částky, za každý i započatý den prodlení.

5.4
Za nedodržení termínu pro odstranění vad a nedodělků z předávacího protokolu ze strany zhotovitele se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení, jak se obě smluvní strany dohodly.

5.5    Za nedodržení termínu pro nástup na odstranění vad má objednatel právo účtovat     zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a započatý den.

5.6
Za nedodržení termínu pro odstranění vad v záruce má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a započatý den.

5.7
V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a použitých materiálů má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý jednotlivý případ. Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti příp. závady odstranit nebo použít materiál v odpovídající kvalitě.

5.8
Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody.

5.9
Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce vybraného zhotovitele vůči objednateli.

5.10
Splatnost smluvních pokut a úroků z prodlení je 15 kalendářních dnů od doručení faktury.
Článek VI.

Povinnosti zhotovitele

6.1
Zhotovitel se zavazuje vytvořit dílo s odbornou péčí a bez závad, s důrazem na zachování všech parametrů vyplývajících z Předmětu plnění smlouvy.

6.2
Zhotovitel protokolárně odevzdá dílo v dohodnutých termínech a v nejvyšší kvalitě v souladu s vydaným Rozhodnutím OPP MHMP a odborným dozorem GHMP.

6.3
Zhotovitel bude spolupracovat s objednatelem na odstranění případných závad díla.

6.4
Zhotovitel bude dbát při provádění díla veškerých pokynů objednatele a orgány státní památkové péče a provádět opatření ke splnění těchto pokynů.

6.5    Zhotovitel je povinen písemně a s dostatečným předstihem upozorňovat objednatele na veškeré okolnosti, které mohou mít vliv na provádění díla, jakož i na případnou nevhodnost pokynů objednatele – jestliže objednatel přes písemné upozornění zhotovitele na provedení pokynu trvá, neodpovídá zhotovitel za škodu plněním tohoto pokynu způsobenou.

6.6
Zhotovitel je povinen mít po celou dobu účinnosti této smlouvy v platnosti pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám svojí činností na základě této smlouvy, a to s minimálním pojistným krytím ve výši 1 mil. Kč. Vybraný dodavatel splnění této podmínky ve své nabídce bude deklarovat předložením čestného prohlášení, že kopii pojistné smlouvy nebo certifikátu o pojištění odpovědnosti za škody způsobené jeho podnikatelskou činností v oboru předmětu veřejné zakázky zadavateli předloží před uzavřením smlouvy, pokud nebude doložena formou kopie pojistné smlouvy jako součásti podávané cenové nabídky, a dále smluvním závazkem v návrhu smlouvy dílo. Kopii pojistné smlouvy nebo certifikátu o pojištění odpovědnosti za škody způsobené jeho podnikatelskou činností v oboru předmětu veřejné zakázky vybraný dodavatel zadavateli tedy předloží nejpozději před uzavřením smlouvy, a to k datu uzavření Smlouvy o dílo na předmětnou zakázku.

6.7   Zhotovitel je povinen dbát pokynů zadavatele v souvislosti s prováděnými restaurátorskými pracemi a  provozem Zámku Troja;  to se týká zejména případného omezení restaurátorských prací z důvodu uzavření Zámku Troja v době jeho komerčních pronájmů. Zhotovitele o těchto skutečnostech bude s předstihem informovat odpovědná pracovnice GHMP, kterou je: Alice Kačírková, tel: +420 725 818 720, e-mail: alice.kacirkova@ghmp.cz

Článek VII.

Práva a povinnosti objednatele

7.1
Objednatel je oprávněn nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla, jsou-li pro to důvody, a udělovat zhotoviteli další pokyny související s prováděním díla.

7.2
Objednatel je povinen zaplatit za řádně provedené dílo nevykazující žádné vady a nedodělky dohodnutou cenu dle čl. III této smlouvy.

7.3
Objednatel je povinen poskytnout zadavateli veškerou nutnou součinnost ve spolupráci s OPP MHMP po dobu jeho činnosti a zajistit příslušná povolení k pracím.

7.4
Zhotovitel prohlašuje, že na sebe převzal nebezpeční změny okolností.

Článek VIII.

Odpovědnost za škody a pojištění

8.1
Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně subdodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

Článek IX.

Převzetí díla

9.1
Zhotovitel splní svou povinnost dodat dílo jeho řádným ukončením a protokolárním předáním objednateli. O předání a převzetí díla sepíší a podepíší smluvní strany v termínu k dokončení díla protokol za účasti orgánů památkové péče.

9.2
V protokolu o předání budou uvedeny všechny zjištěné skutečnosti související s dokončením díla a případné zjištěné nedodělky, vady a stanoví termíny pro jejich dokončení nebo odstranění. Datem podpisu protokolu (převzetím bez výhrad) počíná běžet záruční lhůta.

Článek X.

Odstoupení od smlouvy

10.1
V případě, že zhotovitel nedodá dílo v dohodnuté podobě nebo kvalitě (dílo má vady a/nebo nedodělky nebo nemá požadované vlastnosti) má objednatel právo od smlouvy odstoupit.

10.2
Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit i v průběhu provádění díla, shledá-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou nebo porušuje povinnosti stanovené touto smlouvou a nezjedná-li zhotovitel neprodleně po upozornění nápravu.

10.3
Při zjištění opakovaného porušování povinností na straně zhotovitele podle této smlouvy je objednatel oprávněn od smlouvy bez dalšího odstoupit, aniž by stanovil zhotoviteli lhůtu ke zjednání nápravy.

10.4
Pro případ odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen vrátit objednateli plnění od něj dosud přijatá. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

Článek XI.

Závěrečná ustanovení

11.1
Zhotovitel je oprávněn s předchozím písemným souhlasem (možno v elektronické formě e-mailem) objednatele provést část díla stanoveného touto smlouvou prostřednictvím svého subdodavatele a prohlašuje, že v případě užití subdodavatele odpovídá za výkon subdodavatele ve stejném (tj. neomezeném) rozsahu, jako kdyby tento výkon poskytl zhotovitel sám.

11.2
Zhotovitel prohlašuje, že předmět zakázky je mu dobře znám, a že je odborně způsobilý k provedení díla podle této smlouvy, a je i z hlediska dotčených právních předpisů oprávněn tuto smlouvu uzavřít a dílo podle ní ji provést.

11.3
Zhotovitel a jeho subdodavatelé jsou povinni při finanční kontrole poskytnout na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci v plném rozsahu. Zhotovitel a jeho subdodavatelé jsou v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobami povinnými spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.

11.4   Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů uvedených v této smlouvě v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany dále berou na vědomí, že tato Smlouva a její dodatky budou uveřejněny prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). V případě, že by se na tuto Smlouvu a jakékoliv dodatky k ní vztahovala po nabytí účinnosti zákona o registru smluv povinnost jejich uveřejnění, stanou se takové dodatky účinnými nejdříve dnem jejich uveřejnění ve smyslu § 5 zákona o registru smluv.

11.5  GHMP jako správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.     Postupy a opatření se GHMP zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

11.6.
Zhotovitel, jakožto zpracovatel osobních údajů, které na základě této Smlouvy obdržel či obdrží, se zavazuje, že bude veškeré osobní údaje zpracovávat za účelem naplnění této Smlouvy, po dobu její platnosti, v souladu s právními předpisy, zejména s čl. 28. odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 za dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“).

11.7
Osobní údaje bude Zhotovitel zpracovávat po dobu platnosti této Smlouvy a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 134/2016 Sb. (zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů), zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivní a spisové službě a o změně některých zákonů) a v souladu s nařízením.

11.8
V otázkách výslovně Smlouvou neupravených se její účastníci řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

11.9
Tato smlouva nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
11.10 Komunikace smluvních stran bude   probíhat   především   písemně, zejména v případech, kdy smlouva tuto formu komunikace předvídá. Pro účely této smlouvy se za písemnou formu považuje i komunikace prostřednictvím e-mailu. Pro tyto účely se stanoví následující kontaktní údaje:

	
	Na straně objednatele:

	
	
	
	
	

	
	zástupce:
	Kateřina Kořenková

	
	tel:
	725 867 658

	
	e-mail:
	

	
	Na straně zhotovitele:

	
	zástupce:
	Ing.RNDr. Milena Nečásková ak.mal. 
	

	
	
	

	
	
	


11.11  Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat na základě dohody uzavřené mezi smluvními stranami v písemné formě v podobě očíslovaného dodatku.

11.12  Tato smlouva byla sepsána ve třech vyhotoveních, přičemž dvě vyhotovení jsou pro stranu objednavatele a jedno pro zhotovitele.

11.13 Ukáže-li se kterékoliv ustanovení této smlouvy neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné, nemá to vliv na platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních 

           ujednání smlouvy a smlouvy jako celku – smluvní strany jsou pro ten případ povinny poskytnout si neprodlenou součinnost k tomu, aby takové neplatné, 
neúčinné nebo nevykonatelné ustanovení nahradili takovým platným, účinným a vykonatelným ustanovením, které co nejvíce odpovídá hospodářskému účelu této smlouvy; to samé platí pro případ smluvní mezery.

11.14  Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

11.15  Součástí této smlouvy jsou následující Přílohy, které nemusí být přímou tištěnou podobou této smlouvy:

· Příloha č. 1: Zpráva o restaurátorském průzkumu, akad. mal. J. Čech, 2021

· Příloha č. 2: Restaurátorský záměr na restaurování, akad. mal. J. Čech, 2021

· Příloha č. 3: Rozhodnutí MHMP OPP ze dne 30. 3. 2023, Mgr. V. Pošvová

· Příloha č. 4: Vyplněný Slepý položkový rozpočet, nástropní nástěnné malby a    záklopový malovaný strop, Zámek Troja, východní věž. – musí být předložen v tištěné podobě.

V Praze dne:
V Praze dne: 

Objednatel:
Zhotovitel: Brandl s.r.o.
................................................


................................................

PhDr. Magdalena Juříková



Ing. RNDr. Milena Nečásková ak.mal. 
ředitelka Galerie hlavního města Prahy                     jednatelka společnosti
10

