Dodatek

Níže uvedeného dne ujednali

Město Valašské Klobouky,

IČ: 002 84 611,

se sídlem Valašské Klobouky, Masarykovo náměstí 189, PSČ 76601,

zast. starostou Josefem Bělaškou,

jako prodávající,

a

DEVELOPRO 847 s.r.o.,

IČ: 085 79 644,

se sídlem Lačnov 294, PSČ 756 12,

zast. jednatelem Radimem Obadalem,

jako kupující,

tento

dodatek č. 4

ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě ze dne 19. 3. 2021:

I.

Na základě smlouvy o budoucí kupní smlouvě ze dne 19. 3. 2021 (dále jen „smlouva“) a podle dohody o postoupení ze dne 24. 3. 2021 se Město Valašské Klobouky zavázalo prodat společnosti DEVELOPRO 847 s.r.o. pozemky parc. č. 4414 a 4562, zapsané na listu vlastnictví č. 10001 v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Valašské Klobouky (dále jen „pozemky“), za kupní cenu ve výši 1.164.020,-- Kč včetně DPH.

II.

Společnost DEVELOPRO 847 s.r.o. se podle čl. II. a V. smlouvy, ve znění pozdějších dodatků, zavázala na pozemcích provést a dokončit hrubou stavbu bytového domu ve lhůtě do 19. 3. 2026.

Smluvní strany se dohodly tuto lhůtu, uvedenou v čl. V. odst. 1 smlouvy o budoucí kupní smlouvě, prodloužit do 19. 3. 2027.

III.

Za účelem odstranění jakýchkoli pochybností smluvní strany potvrzují, že závazek společnosti  DEVELOPRO 847 s.r.o. podle čl. II. a V. smlouvy provést a dokončit na pozemcích hrubou stavbu bytového domu ve lhůtě do 19. 3. 2027 je i nadále zajištěn smluvní pokutou podle čl. V. odst. 2 smlouvy ve výši 100.000,-- Kč.

Město Valašské Klobouky je rovněž pro případ, že společnost DEVELOPRO 847 s.r.o. nedodrží závazek podle čl. II. a V. smlouvy provést a dokončit na pozemcích hrubou stavbu bytového domu ve lhůtě do 19. 3. 2027, oprávněno odstoupit od smlouvy.

IV.

Potvrzuje se, že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města Valašské Klobouky ze dne 16. 3. 2026	, č. ZM/28/14/2026.

V.

Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění zajistí Město Valašské Klobouky. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním celého tohoto dodatku.

Vztahy mezi účastníky, výslovně tímto dodatkem neupravené, se jinak řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Účastníci prohlašují, že tato dohoda byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni, pod nátlakem či za nápadně nevýhodných podmínek.  Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Ve Val. Kloboukách dne 18. 3. 2026		Ve Val. Kloboukách dne 18. 3. 2026

……………………………………..		……………………………………..

Město Valašské Klobouky			DEVELOPRO 847 s.r.o.