Smlouva o dílo

„Sedláčkova 31 – stavební úpravy části vnitřní dispozice“

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen o.z.)

Tato smlouva je uzavřena na základě přímého zadání, tj. postupem mimo zadávací řízení ve smyslu výjimky dle

§ 31 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Číslo smlouvy objednatele: bude uvedeno v záznamu o uveřejnění smlouvy v registru smluv dle zák. č. 340/2015

Sb.

Číslo smlouvy zhotovitele: …..

## Smluvní strany:

Objednatel:	Západočeská univerzita v Plzni Veřejná vysoká škola zřízena zákonem č. 314/1991 Sb. Sídlo:	Plzeň, Univerzitní 8, PSČ 301 00

IČO:	497 77 513	DIČ:	CZ49777513

Zastoupená:	Ing. Martina Větrovská, kvestorka

kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických: xxxx

(dále jen „Objednatel“ nebo „objednatel“)

Zhotovitel:	Petr Milota

zapsaný v živnostenském rejstříku vedenou u Ž.Ú. Blovice

se sídlem:	U trati 768 , Blovice

IČO:	48331023	DIČ:	CZxxxx

datová schránka:	8sb4u86

kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

xxxxx (dále jen „Kontaktní osoba zhotovitele“) (dále jen „Zhotovitel“ nebo „zhotovitel“)

## Předmět a účel smlouvy

  - Účelem této smlouvy je realizace stavby s názvem: „Sedláčkova 31 – stavební úpravy části vnitřní dispozice“ (dále jen „Stavba“), resp. zajištění provedení stavební prací a všech souvisejících činností specifikovaných v této smlouvě (dále jen „dílo“).

  - Místo provádění Stavby: na pozemku parc. č. 207, k. ú. Plzeň; adresa Sedláčkova 31, Plzeň

## Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo v rozsahu specifikovaném částí projektové dokumentace „ZČU – stavební úpravy v části interiéru objektu Sedláčkova 31, Plzeň, úpravy ve 2. a

3. NP“, kterou vypracoval v lednu 2026 projektant HBH atelier s.r.o., Letkovská 5, Plzeň, IČ: 64360938 (dále jen „PD“), a položkovým rozpočtem stavby (oceněným soupisem prací), který je součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. Předmětem díla jsou stavební a montážní práce, demontáže a dodávky potřebné pro provedení úprav dispozice v části vnitřních prostor ve 2. a

3.N.P. objektu Sedláčkova 31, Plzeň, zajištění a předání všech potřebných revizí, zajištění a předání dokumentace skutečného stavu provedení díla.

  - Veškeré vzorky či přesné typy zařízení je zhotovitel povinen předložit nejpozději před vlastní

instalací k odsouhlasení objednatelem.

  - Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provádění, dokončení a předání díla.

Stránka 1 z 7	ver 250409

  - Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že již před podpisem této smlouvy převzal od Objednatele veškeré podklady nezbytné pro provedení díla dle této smlouvy.

  - Zhotovitel se zavazuje provést dílo na vlastní nebezpečí a na vlastní odpovědnost.

  - Dílo musí být provedeno zejména v souladu s:

    - touto smlouvou;

    - PD;

    - právními předpisy a ČSN a ČSN EN;

    - ověřenou technickou praxí.

  - Nedílnou součástí plnění Zhotovitele dle této smlouvy je:

    - zajištění zařízení staveniště dle potřeby pro řádné provedení díla včetně jeho zřízení, údržby, odstranění a likvidace;

    - vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla;

    - dodání specifikace jednotlivých prvků zařízení;

    - dodání dokumentů nezbytných pro provozování předmětu díla-technickou dokumentaci (např. uživatelské příručky, návody na obsluhu a údržbu, prohlášení o shodě, revizní zprávy apod.), a to  v českém jazyce, v písemné či elektronické formě, popř. v obou uvedených formách, a to vše v místě provádění díla,

    - dodání všech příslušných atestů či certifikátů, prohlášení o shodě, provedení nezbytných zkoušek

a revizí;

    - ekologická likvidace odpadů vzniklých při provádění díla (viz i čl. 2.12 této smlouvy);

    - dokumentace skutečného provedení stavby.

  - Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

## Způsob provádění díla

  - Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré podmínky provádění díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které obdržel od Objednatele do uzavření této smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny vpředu uvedené podmínky a okolnosti, jakož i ty, které Zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý k provedení díla měl nebo mohl předvídat přesto, že nebyly v době uzavření smlouvy zřejmé a přesto, že nebyly obsaženy v podkladech po uzavření smlouvy nebo z nich nevyplývaly. Zhotovitel na základě vpředu uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí, zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné než dohodnuté součinnosti. Jestliže se později, v průběhu provádění díla, bude Zhotovitel dovolávat nevhodnosti pokynů nebo věcí předaných Objednatelem, bylo pro tento případ dohodnuto, že je povinen prokázat, že tuto nevhodnost nemohl zjistit do uzavření smlouvy, jinak odpovídá za vady díla způsobené nevhodností, jako kdyby nesplnil povinnost na nevhodnost upozornit.

  - Smluvní strany jsou si povinny navzájem poskytnout veškerou součinnost potřebnou k provedení díla.

  - Objednatel je oprávněn v průběhu provádění díla kontrolovat průběžný postup prací na díle. Zhotovitel je

povinen na výzvu Objednatele tuto součinnost umožnit.

  - Objednatel si vyhrazuje právo předem odsouhlasit veškeré postupy prací a dodávek a dále také použité

materiály a povrchové úpravy.

  - Kontrolní dny stavby budou konány zpravidla 1x týdně, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.

  - Objednatel Zhotoviteli protokolárně předá místo určené pro provedení díla (staveniště) v termínu uvedeném v čl. III. této smlouvy o dílo. O předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol. Při předání staveniště bude Objednatelem určen způsob napojení na zdroj elektřiny, příp. vody. Přípojná místa na vnitřních rozvodech v objektu určí pověření zástupci Objednatele při předání staveniště.

  - Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, a to minimálně ve stavu, který umožní

nepřerušovaný provoz všech ostatních prostor v objektu, a to s ohledem na hygienické požadavky, BOZP apod. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat na stavbě předpisy požární ochrany a zavazuje se dodržovat pokyny požárního dozoru, příp. dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, přičemž náklady s plněním tohoto závazku, jsou zahrnuty v ceně díla.

  - Zhotovitel bude mít v průběhu provádění předmětu díla na pracovišti výhradní odpovědnost za:

    - zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště

v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod;

    - zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště;

    - provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně   a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu s právními předpisy.

  - Zhotovitel  až  do  konečného  předání  staveniště  po  ukončení  prací  odpovídá  za  bezpečné  zajištění i označení staveniště vůči okolnímu provozu. Veškeré zabezpečení musí odpovídat normám. Objednatel upozorňuje, že práce budou prováděny za provozu objektu dotčeného prováděním Stavby. Objednatel si zajistí a uhradí případný zábor chodníku (ulice) potřebný pro dočasné skládkování materiálu.

  - Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle platných právních předpisů. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

  - Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, příp. zařízení staveniště, na vlastní náklady.

  - Zhotovitel se dnem převzetí staveniště stává původcem odpadů vzniklých při provádění díla a je povinen s nimi nakládat v souladu s právními předpisy. Výjimku tvoří kovové odpady (včetně jejich slitin) ze stavby, které Objednatel požaduje po Zhotoviteli dobropisovat na základě dokladu o předání k recyklaci formou výkupu. Zhotovitel je povinen doložit kopie příslušných potvrzení o uložení a likvidaci odpadů, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu.

  - Ke dni předání předmětu díla bez vad a nedodělků Objednateli bude staveniště vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa provádění prací.

  - Zhotovitel je povinen po dokončení celého díla předložit Objednateli tyto doklady:

    - prohlášení o shodě na zabudované materiály a výrobky, certifikáty, atesty;

    - předávací protokol díla;

    - stavební deník (originál nebo kopie obsahu el. deníku na elektronickém nosiči - např. CD/DVD, USB

flashdisk, pokud byl veden elektronicky);

    - kopie dokladů o likvidaci a třídění odpadu;

    - případně další doklady potřebné pro uvedení do trvalého užívání nebo další doklady pro potřeby

Objednatele (návody, revize apod.);

    - dokumentace skutečného provedení stavby ve 2 listinných vyhotoveních a 1x v digitální podobě ve formátu *.dwg (případně *.dxf) a *.pdf, textová část ve formátu *.doc (případně *.docx), vše na CD/DVD nebo jiném standardním elektronickém nosiči (např. USB flashdisk).

  - Požadovaná kvalita konstrukcí a prací a způsob její kontroly se řídí platnými technickými normami, jakož  i materiály a výrobky použité pro zhotovení díla musí být v souladu s příslušnými ustanoveními platného stavebního zákona.

  - Zhotovitel je povinen provádět veškerá měření, revize a odzkoušení zařízení v souladu s příslušným závazným předpisem nebo ČSN.

  - Zhotovitel je povinen neprodleně vyrozumět Objednatele o případném ohrožení doby plnění a o všech skutečnostech, které mohou předmět smlouvy znemožnit.

  - Zhotovitel není oprávněn postoupit jakákoliv práva anebo povinnosti z této smlouvy na třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

  - Zhotovitel odpovídá Objednateli za majetkovou i nemajetkovou újmu způsobenou porušením povinností podle této smlouvy nebo povinnosti stanovené obecně závazným právním předpisem.

  - Zhotovitele se zavazuje provádět stavební práce pouze v pracovní dny a v době 8:00 až 20:00, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.

  - Stavební práce, které by významným způsobem omezily či zastavily obvyklý provoz objektu Sedláčkova 31 (tj. zejm. práce, které by vedly k odstávce tepla, vody či elektrické energie) musí být Zhotovitelem prováděny v období letních prázdnin (červenec–srpen), nedohodnou-li se smluvní strany pro jednotlivý případ jinak. Zhotovitel je povinen práce dle věty první uvést v odpovídajícím rozsahu a době (tj. červenec- srpen) v časovém a finančním harmonogramu. Poruší-li Zhotovitel povinnost dle věty první je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 % z Ceny díla (bez DPH).

  - Není-li v této smlouvě  stanoveno  jinak,  platí  že  Zhotovitel  je  povinen  zajistit,  aby  se  se  stavebním a demoličním odpadem nakládalo v souladu s platnými právními předpisy upravující způsob nakládání    s odpady.

  - K výzvě Objednatele učiněné kdykoli v době provádění díla je Zhotovitel povinen doložit Objednateli, a to nejpozději do tří (3) pracovních dnů doklady (zejm. kopie smluv s provozovateli zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu, potvrzení vydané provozovatelem zařízení pro nakládání s odpady nebo obchodníkem s odpady, výjimečně čestné prohlášení Zhotovitele, pokud z povahy věci odpovídající doklad vydaný příslušnou osobou neexistuje)  osvědčující způsob nakládání se stavebními  a demoličními odpady. V případě neplnění povinnosti dle věty první tohoto odstavce Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

## Termín a místo plnění

  - Zhotovitel se zavazuje dílo provést nejpozději do 11 týdnů od předání staveniště.

  - Objednatel předá staveniště Zhotoviteli do deseti (10) pracovních dnů od účinnosti této smlouvy. Rozsah

staveniště bude vymezen v předávacím protokolu.

  - Závazek Zhotovitele provést dílo je splněn dnem, kdy Objednatel dílo protokolárně převezme.

  - Smluvní strany se dohodly, že o předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, který bude podepsán  zástupci  obou  smluvních  stran.  Pokud  Objednatel  dílo  nepřevezme,  zavazuje  se  uvést  v protokolu zdůvodnění a připojit svůj podpis.

  - Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2605 o.z. a ust. § 2628 o.z. Objednatel nemá povinnost převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky nebo v případě, že zhotovitel nepředal veškeré doklady dle čl. 2.14 této smlouvy.

## Cena díla - platební podmínky

  - Objednatel se zavazuje zaplatit za plnění dle této smlouvy celkovou smluvní cenu stanovenou dle přílohy č. 1, tj celkem: 2.211.256,13 Kč bez DPH.

  - DPH bude Zhotovitelem účtována v souladu s právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

  - Smluvní cena je sjednána jako nejvýše přípustná, maximální a nepřekročitelná cena včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s plněním předmětu smlouvy, které nejsou výslovně uvedeny v této smlouvě, ale o  kterých Zhotovitel  při stanovení  smluvní ceny  vzhledem ke  svým odborným znalostem s vynaložením veškeré odborné péče věděl nebo vědět měl a mohl. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky, skladování, manipulační a zdvihací techniku a přesuny hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí pro pracovníky a Zhotovitele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště a místa montáže, veškerou dokumentaci pro provádění díla (dílenskou, výrobní, technologické a pracovní postupy apod.), provedení předepsaných či sjednaných zkoušek a revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, návodů, revizních zpráv a všech dalších dokumentů nezbytných k řádnému provozování díla. Dále se jedná zejména o náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, zábory, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle právních předpisů.

  - Financování v průběhu provádění Díla bude probíhat měsíčně na základě faktur vystavených Zhotovitelem na základě Objednatelem potvrzeného protokolu o skutečně provedených pracích a dodávkách. Objednatel uhradí faktury do výše 90 % z celkové ceny díla bez DPH. Zbývajících 10 % bude pozastavená částka (dále jen „zádržné“), kterou Objednatel uvolní Zhotoviteli po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu. V případě, že při předání dokončeného díla nebudou shledány Objednatelem žádné zjevné vady a nedodělky, bude zaplaceno zádržné Objednatelem do 30 dnů od vystavení faktury Zhotovitele na doplatek sjednané ceny díla. Přílohou faktury (na vyplacení zádržného) bude kopie předávacího protokolu potvrzená Objednatelem. Platby budou výhradně v CZK a převodem na bankovní účet.

  - Faktura bude mít splatnost 30 dnů od jejího řádného doručení Objednateli.

  - Vystavená faktura musí splňovat veškeré náležitost řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu obecně závazných předpisů a veškeré náležitosti stanovené touto smlouvou. V případě, že faktura nebude obsahovat správné údaje či bude neúplná, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě do data její splatnosti Zhotoviteli. Pokud Objednatel fakturu vrátí k přepracování, běží lhůta splatnosti od opětovného doručení opravené faktury Objednateli. Zhotovitel je povinen takovou fakturu opravit, aby splňovala podmínky stanovené touto smlouvou. Nedílnou součástí faktury je soupis skutečně realizovaných prací   a dodávek odsouhlasený zástupcem Objednatele.

  - Zálohu ani platbu předem nebude Objednatel poskytovat.

  - Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaném daňovém dokladu bude uvádět pouze čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně  zveřejněna způsobem  umožňujícím dálkový přístup (§ 98  písm. d) zákona   č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

  - Daňový doklad (faktura) musí splňovat náležitosti § 33 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Dále pak daňové doklady (faktury) budou obsahovat zejména:

    - číslo a datum vystavení faktury, přesný název Stavby,

    - číslo smlouvy Objednatele (uvedené v záznamu o uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zák.

č. 340/2015 Sb.),

    - označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v "Registru plátců DPH a identifikovaných

osob" (dle § 96 ZDPH),

    - IČO a DIČ Objednatele a Zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,

    - identifikaci a kontaktní údaje osoby, která fakturu vyhotovila.

  - Objednatel je oprávněn jednostranně snížit sjednaný rozsah díla, a to i bez uvedení důvodu.

  - Smluvní strany se dohodly, že sjednaný rozsah díla se snižuje v rozsahu položky či části položky (odpovídající množství jednotek) uvedené v položkovém rozpočtu o méněpráce dle odst. 10 tohoto článku smlouvy. Cena díla bude snížena o cenu méněprací v souladu s jednotkovými cenami z položkového rozpočtu.

  - Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací dle odst. 10 tohoto článku smlouvy včetně jejich ocenění.

## Odpovědnost za vady

  - Dílo má vady, pokud není zhotoveno v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou.

  - Pro případ vady díla sjednávají smluvní strany právo Objednatele požadovat a povinnost Zhotovitele poskytovat bezplatné odstranění vady po dobu záruky za dílo. Objednatel je povinen oznámit Zhotoviteli záruční vady v záruční době bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí. Zhotovitel se zavazuje případné vady díla odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění reklamace Objednatelem učiněné písemnou formou, nejpozději však do sedmi (7) kalendářních dnů od nahlášení vady Objednatelem, pokud nebude dohodnuto jinak. V případě záručních závad havarijního charakteru požaduje Objednatel zahájení odstraňování vad bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin od nahlášení a jejich odstranění nejpozději do 72 hodin od nahlášení, bude-li to v daném případě technicky možné.

  - Reklamaci je Objednatel povinen učinit v písemné formě a zjištěné vady blíže popsat. Za písemnou formu reklamace se považuje i zaslání informace o výskytu vady e-mailovou zprávou na následující e-mailovou adresu: xxxx.

  - Zhotovitel bude při plnění předmětu smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zhotovitel se zavazuje dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se bude dále řídit výchozími pokyny a podklady Objednatele a případnými podmínkami dotčených orgánů.

## Záruka za kvalitu díla

  - Zhotovitel touto smlouvou přebírá závazek za jakost díla ode dne jeho předání Objednateli.

  - Záruka za Dílo činí pět (5) let, s výjimkou záruky na dodávky věcí, na něž jejich výrobce vystavuje samostatný záruční list, která se za podmínky předání záručního listu Zhotovitelem Objednateli, sjednává v délce záruky poskytnuté výrobcem takové věci, nejméně však v délce dvou (2) let. Záruční doba počíná běžet dnem podepsání protokolu o předání a převzetí řádně dokončeného (bez vad a nedodělků) Díla mezi Objednatelem a Zhotovitelem.

  - Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně škod způsobených jeho pracovníky, a to s limitem  pojistného plnění nejméně  2 000 000 Kč (slovy  dva  miliony korun českých)   a zavazuje se udržet toto pojištění v platnosti a účinnosti bez přerušení od zahájení provádění Díla až do okamžiku skončení záruky za dílo. Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen prokázat, že pojištění      v požadovaném rozsahu a výši trvá. Zhotovitel se zavazuje prokázat objednateli existenci pojištění dle věty první, a to nejpozději do tří (3) dnů od výzvy objednatele, v případě nesplnění této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení s prokázáním odpovídajícího pojištění.

## Smluvní pokuty

  - V případě prodlení Zhotovitele s plněním závazků dle této smlouvy oproti termínu dle čl. 3.1 této smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z celkové smluvní ceny (bez DPH), a to vždy za každý i jen započatý den prodlení.

  - V případě neplnění povinností dle čl. 2.3 této smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli

zaplacení smluvní pokuty ve výši 500 Kč za každé neposkytnutí součinnosti.

  - Za každý den prodlení s odstraněním vady dle čl. 5.2 této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 300 Kč.

  - Za prodlení s odstraněním vady havarijního charakteru dle čl. 5.2 této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit

Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každou i započatou hodinu prodlení.

  - Smluvní pokuty dle této smlouvy se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody/újmy v plné výši.

  - Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky odpovídající finančním nárokům z této smlouvy (smluvní pokuty, náhrada škody apod.) vůči jakékoliv splatné či nesplatné pohledávce Zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči Objednateli, vzniklé na základě této smlouvy, započíst, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

## Vlastnické právo a nebezpečí škody na díle

  - Vlastníkem díla je od počátku zahájení plnění Objednatel.

  - Nebezpečí škody na zhotoveném díle nese od předání staveniště do doby předání řádně provedeného díla Zhotovitel. Objednatel nese nebezpečí škody na zhotoveném díle ode dne, kdy převezme dílo bez zjevných vad a nedodělků.

## Odstoupení od smlouvy

  - Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem.

  - Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn v souladu s § 2001 o.z. od této smlouvy (případně

i jen od neprovedené části plnění) písemně odstoupit z důvodu jejího porušení Zhotovitelem.

  - Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě že:

    - zhotovitel bez právního důvodu přeruší provádění Díla na dobu delší než deset (10) pracovních dnů (za přerušení provádění se považuje i nezahájení provádění Díla);

    - zhotovitel provádí dílo  neodborně nebo v rozporu s podklady pro provedení Díla nebo v rozporu    s pokyny Objednatele;

    - zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy;

    - příslušný soud pravomocně rozhodne, že Zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek Zhotovitele nebo hrozící úpadek Zhotovitele), nebo ve vztahu k Zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace;

    - je podán návrh na zrušení Zhotovitele podle zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, nebo je zahájena likvidace Zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy.

## Spolupůsobení Zhotovitele

  - Zhotovitel dále bere na vědomí, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady vztahující se k předmětu plnění poskytnutému Objednateli na základě této smlouvy, a to v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace kontrolním orgánem. Zhotovitel se zavazuje, že zaváže své poddodavatele ve stejném rozsahu, tj. stanoví jim obdobnou povinnost spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

  - Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s předmětem plnění včetně účetních dokladů minimálně deset (10) let od úplného splnění této smlouvy, pokud není právním předpisem stanovena lhůta delší.

  - Zhotovitel je minimálně po dobu, po níž je povinen archivovat dokumentaci podle této smlouvy, povinen poskytovat součinnost při výkonu finanční kontroly podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), a zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, dále je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci související s plněním dle této smlouvy zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených kontrolních orgánů a dále je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k plnění dle této smlouvy a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

## Závěrečná ustanovení

  - Smluvní strany se dohodly, že ostatní práva a povinnosti smluvních stran se řídí o.z. a příslušnými právními předpisy. Rozhodčí řízení je vyloučeno.

  - Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemně, a to vzestupně číslovanými dodatky, nestanoví-li tato smlouva pro jednotlivý případ jinak, tj. zejm. dovětkem „nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak“, v tomto rozsahu jsou smlouvu oprávněny měnit kontaktní osoby smluvních stran ve věcech technických.

  - Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti nabývá dnem jejího uveřejnění

v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, které zajistí Objednatel.

  - Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě s uznávanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran,  nebo  v listinné  podobě  (ve  dvou  vyhotoveních,  po  jednom  pro  každou  smluvní  stranu)         s vlastnoručními podpisy oprávněných osob.

Přílohy: č. 1 – Oceněný soupis prací a dodávek – nabídkový rozpočet

Objednatel:	Zhotovitel:

Dne ………… (případně viz el. podpis).	Dne	(případně viz el. podpis).

Ing. Martina Větrovská

……………………

Digitálně podepsal Ing. Martina Větrovská Datum: 2026.03.18

09:32:37 +01'00'

Digitálně podepsal Petr Milota

Petr Milota

Datum: 2026.03.17

18:46:33 +01'00'

…………………………..

## Západočeská univerzita v Plzni	Petr Milota

Ing. Martina Větrovská

kvestorka

| REKAPITULACE STAVBY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kód: | 04/2025 |  |  |
| Stavba: | ZČU - stavební úpravy části interieru objektu Sedláčkova 31, Plzeň |  |  |
| KSO: |  | CC-CZ: |  |
| Místo: | Sedláčkova 31, Plzeň | Datum: | 14. 1. 2026 |

Zadavatel:

Západočeská univerzita v Plzni

IČ:

DIČ:

49777513

CZ49777513

| Účastník: | IČ: |
| --- | --- |
| Petr Milota , U trati 768 , Blovice 336 01 | DIČ: |
| Projektant: | IČ: |
| HBH Atelier s.r.o. | DIČ: |

48331023

CZxxxx

64360938

Zpracovatel:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

IČ:

DIČ:

H základní

snížená

Sazba daně

21,00%

12,00%

Základ daně

2 211 256,13

0,00

Výše daně

464 363,79

0,00

Cena bez DPH	2 211 256,13

DP

Cena s DPH	v	CZK	2 675 619,92

| REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ |  |
| --- | --- |
| Kód: | 04/2025 |
| Stavba: | ZČU - stavební úpravy části interieru objektu Sedláčkova 31, Plzeň |

Místo:

Zadavatel:

Účastník:

Sedláčkova 31, Plzeň

Západočeská univerzita v Plzni

Petr Milota , U trati 768 , Blovice 336 01

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

14. 1. 2026

HBH Atelier s.r.o.

| Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
| --- | --- | --- | --- |

Kód

Náklady stavby celkem

a Bourací pr

b Stavební čá

d Elektroinsta

x VRN

| 2 211 256,13 | 2 675 619,92 |  |
| --- | --- | --- |
| 185 544,79 | 224 509,20 | STA |
| 1 424 110,17 | 1 723 173,31 | STA |
| 546 601,17 | 661 387,42 | STA |
| 55 000,00 | 66 550,00 | STA |

áce st lace

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZČU - stavební úpravy části interieru objektu Sedláčkova 31, Plzeň

Objekt:

a - Bourací práce

| v | CZK |
| --- | --- |

| KSO: |  | CC-CZ: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Místo: | Sedláčkova 31, Plzeň | Datum: | 14. 1. 2026 |
| Zadavatel: |  | IČ: | 49777513 |
| Západočeská univerzita v Plzni |  | DIČ: | CZ49777513 |
| Účastník: |  | IČ: | 48331023 |
| Petr Milota , U trati 768 , Blovice 336 01 |  | DIČ: | XXXX |
| Projektant: |  | IČ: | 64360938 |
| HBH Atelier s.r.o. |  | DIČ: |  |
| Zpracovatel: |  | IČ: |  |
|  |  | DIČ: |  |
| Poznámka: |  |  |  |

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH	185 544,79

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 185 544,79 21,00% 38 964,41

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH 224 509,20

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZČU - stavební úpravy části interieru objektu Sedláčkova 31, Plzeň

Objekt:

a - Bourací práce

Zadavatel:

Účastník:

Západočeská univerzita v Plzni

Petr Milota , U trati 768 , Blovice 336 01

| Projektant: | HBH Atelier s.r.o. |
| --- | --- |
| Zpracovatel: |  |

| Datum: | 14. 1. 2026 |
| --- | --- |

Místo:	Sedláčkova 31, Plzeň

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Náklady soupisu celkem	185 544,79

|  |  | D HSV |  |  |  | Práce a dodávky HSV |  |  |  |  |  |  |  | 126 459,16 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D 6 |  |  |  | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  |  |  |  |  | 31 368,00 |  |  |  |
| 1 |  | K |  | 611311131 |  | Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných |  | m2 |  | 1,000 |  | 258,00 |  | 258,00 |  | CS ÚRS 2026 01 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/611311131 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | D11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 1 |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | K |  | 612311131 |  | Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn |  | m2 |  | 32,000 |  | 205,00 |  | 6 560,00 |  | CS ÚRS 2026 01 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/612311131 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | D01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 2 |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | D02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 2 |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | D03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 0,5 |  |  |  | 0,500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | D04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 0,5 |  |  |  | 0,500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | D05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 0,5 |  |  |  | 0,500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | D07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 10 |  |  |  | 10,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | D08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 1,5 |  |  |  | 1,500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | D09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 1,5 |  |  |  | 1,500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | D12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 13,5 |  |  |  | 13,500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | Součet |  |  |  | 32,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | K |  | 619996145 |  | Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění geotextilií obalením samostatných konstrukcí a prvků |  | m2 |  | 150,000 |  | 70,60 |  | 10 590,00 |  | CS ÚRS 2026 01 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/619996145 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | K |  | 619996147 |  | Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění geotextilií zakrytím podlahy |  | m2 |  | 200,000 |  | 69,80 |  | 13 960,00 |  | CS ÚRS 2026 01 |  |

|  | Online PSC D 9 |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/619996147 Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 44 476,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | K | 952902021 | Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením | m2 | 4 500,000 | 4,20 | 18 900,00 | CS ÚRS 2026 01 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/952902021 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 150*30 |  | 4 500,000 |  |  |  |
| 6 | K | 952902031 | Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých omytím | m2 | 1 500,000 | 8,05 | 12 075,00 | CS ÚRS 2026 01 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/952902031 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 150*10 |  | 1 500,000 |  |  |  |
| 7 | K | 962031133 | Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených plných, tl. přes 100 do 150 mm | m2 | 58,200 | 165,00 | 9 603,00 | CS ÚRS 2026 01 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/962031133 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | D12 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 58,2 |  | 58,200 |  |  |  |
| 8 | K | 968062455 | Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 13,002 | 299,80 | 3 898,00 | CS ÚRS 2026 01 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/968062455 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | D06 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,8*1,97*2 |  | 3,152 |  |  |  |
|  | VV |  | 0,9*1,97*3 |  | 5,319 |  |  |  |
|  | VV |  | 0,7*1,97*1 |  | 1,379 |  |  |  |
|  | VV |  | D12 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,8*1,97*2 |  | 3,152 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 13,002 |  |  |  |
|  | D 997 |  | Doprava suti a vybouraných hmot |  |  |  | 50 615,16 |  |
| 9 | K | 997013113 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | t | 22,351 | 956,00 | 21 367,56 | CS ÚRS 2026 01 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013113 |  |  |  |  |  |
| 10 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km | t | 312,914 | 13,00 | 4 067,88 | CS ÚRS 2026 01 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013509 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 22,351*14 |  | 312,914 |  |  |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | K | 997013511 | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 22,351 | 399,00 | 8 918,05 | CS ÚRS 2026 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013511

| 12 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 2,436 | 2 650,00 | 6 455,40 | CS ÚRS 2026 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013631

VV	0,03+0,12+1,144+0,086+0,335+0,055+0,018+0,648	2,436

| 13 | K | 997013812 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z materiálů na bázi sádry zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 08 02 | t | 0,302 | 4 870,00 | 1 470,74 | CS ÚRS 2026 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013812

| 14 |  | K |  | 997013863 |  | Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02 |  | t |  | 19,613 |  | 425,00 |  | 8 335,53 |  | CS ÚRS 2026 01 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Online PSC D PSV |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013863 Práce a dodávky PSV |  |  |  |  |  |  |  | 44 613,63 |  |  |  |
|  |  | D 735 |  |  |  | Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  |  |  |  |  | 180,00 |  |  |  |
| 15 |  | K |  | 735111810 |  | Demontáž otopných těles litinových článkových |  | m2 |  | 3,600 |  | 50,00 |  | 180,00 |  | CS ÚRS 2026 01 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/735111810 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | D08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 0,2*0,9*10 |  |  |  | 1,800 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | D09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 0,2*0,9*10 |  |  |  | 1,800 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | Součet |  |  |  | 3,600 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D 763 |  |  |  | Konstrukce suché výstavby |  |  |  |  |  |  |  | 2 432,00 |  |  |  |
| 16 |  | K |  | 763111811 |  | Demontáž příček ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění jednoduché |  | m2 |  | 9,500 |  | 256,00 |  | 2 432,00 |  | CS ÚRS 2026 01 |  |

|  | Online PSC VV |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763111811 D11 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV |  | 9,5 |  | 9,500 |  |  |  |
|  | D 766 |  | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 2 560,20 |  |
| 17 | K | 766411811 | Demontáž obložení stěn panely, plochy do 1,5 m2 | m2 | 13,600 | 150,00 | 2 040,00 | CS ÚRS 2026 01 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/766411811 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | D07 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2*4 |  | 8,000 |  |  |  |
|  | VV |  | 2*0,7*4 |  | 5,600 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 13,600 |  |  |  |
| 18 | K | 766421811 | Demontáž obložení podhledů panely, plochy do 1,5 m2 | m2 | 2,250 | 180,00 | 405,00 | CS ÚRS 2026 01 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/766421811 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | D01 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 22,5*0,1 |  | 2,250 |  |  |  |
| 19 | K | 766421822 | Demontáž obložení podhledů podkladových roštů | m2 | 2,250 | 51,20 | 115,20 | CS ÚRS 2026 01 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/766421822 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | D01 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 22,5*0,1 |  | 2,250 |  |  |  |
|  | D 776 |  | Podlahy povlakové |  |  |  | 39 441,43 |  |
| 20 | K | 776111116 | Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách) | m2 | 224,150 | 69,20 | 15 511,18 | CS ÚRS 2026 01 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/776111116 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | D10 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 224,15 |  | 224,150 |  |  |  |
| 24 | K | 776201811 | Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky | m2 | 224,150 | 87,00 | 19 501,05 | CS ÚRS 2026 01 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/776201811 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | D10 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 224,15 |  | 224,150 |  |  |  |
| 25 | K | 776410811 | Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových | m | 291,395 | 15,20 | 4 429,20 | CS ÚRS 2026 01 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/776410811 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 224,150*1,3 |  | 291,395 |  |  |  |
|  | D HZS |  | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 14 472,00 |  |
| 26 | K | HZS1292 | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník | hod | 28,000 | 399,00 | 11 172,00 | CS ÚRS 2026 01 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/HZS1292 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | Del |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 15 |  | 15,000 |  |  |  |
|  | VV |  | D01 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 5 |  | 5,000 |  |  |  |
|  | VV |  | D02 6ks |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 6*0,5 |  | 3,000 |  |  |  |
|  | VV |  | D03 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | VV |  | D04 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | VV |  | D05 6ks |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 6*0,5 |  | 3,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 28,000 |  |  |  |
| 27 | K | HZS2221 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací topenář | hod | 6,000 | 550,00 | 3 300,00 | CS ÚRS 2026 01 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/HZS2221 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | D08 |  |  |  |  |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV | 3 |  |  | 3,000 |  |  |  |
|  | VV | D09 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV | 3 |  |  | 3,000 |  |  |  |
|  | VV | Součet |  |  | 6,000 |  |  |  |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZČU - stavební úpravy části interieru objektu Sedláčkova 31, Plzeň

Objekt:

b - Stavební část

| v | CZK |
| --- | --- |

| KSO: |  | CC-CZ: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Místo: | Sedláčkova 31, Plzeň | Datum: | 14. 1. 2026 |
| Zadavatel: |  | IČ: | 49777513 |
| Západočeská univerzita v Plzni |  | DIČ: | CZ49777513 |
| Účastník: |  | IČ: | 48331023 |
| Petr Milota , U trati 768 , Blovice 336 01 |  | DIČ: | XXXX |
| Projektant: |  | IČ: | 64360938 |
| HBH Atelier s.r.o. |  | DIČ: |  |
| Zpracovatel: |  | IČ: |  |
|  |  | DIČ: |  |
| Poznámka: |  |  |  |

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH	1 424 110,17

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 424 110,17 21,00% 299 063,14

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH 1 723 173,31

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZČU - stavební úpravy části interieru objektu Sedláčkova 31, Plzeň

Objekt:

b - Stavební část

Zadavatel:

Účastník:

Západočeská univerzita v Plzni

Petr Milota , U trati 768 , Blovice 336 01

| Projektant: | HBH Atelier s.r.o. |
| --- | --- |
| Zpracovatel: |  |

| Datum: | 14. 1. 2026 |
| --- | --- |

Místo:	Sedláčkova 31, Plzeň

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Náklady soupisu celkem	1 424 110,17

|  |  | D HSV |  |  |  | Práce a dodávky HSV |  |  |  |  |  |  |  | 220 262,28 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D 6 |  |  |  | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  |  |  |  |  | 142 330,90 |  |  |  |
| 1 |  | K |  | 612131121 |  | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn |  | m2 |  | 10,000 |  | 68,50 |  | 685,00 |  | CS ÚRS 2026 01 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/612131121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | N02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 3 |  |  |  | 3,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | N04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 7 |  |  |  | 7,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | Součet |  |  |  | 10,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | K |  | 612321141 |  | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn |  | m2 |  | 10,000 |  | 399,60 |  | 3 996,00 |  | CS ÚRS 2026 01 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/612321141 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | K |  | 612325422 |  | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tl. jádrové omítky do 20 mm a tl. štuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30% |  | m2 |  | 463,000 |  | 297,30 |  | 137 649,90 |  | CS ÚRS 2026 01 |  |

| Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/612325422 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  |  | N11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 463 |  |  |  |  | 463,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| D 9 |  |  |  | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 392,00 |  |  |
| 4 |  | K |  | 949101111 |  |  | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m |  | m2 |  |  | 250,000 |  | 65,20 |  |  | 16 300,00 |  | CS ÚRS 2026 01 |
|  |  | Online PSC |  |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/949101111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | K |  | 952901111 |  |  | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m |  | m2 |  |  | 200,000 |  | 135,00 |  |  | 27 000,00 | CS ÚRS 2026 01 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/952901111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | K |  | 953943211 |  |  | Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje |  | kus |  |  | 4,000 |  | 211,00 |  |  | 844,00 | CS ÚRS 2026 01 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/953943211 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  |  | Z01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | M |  | 44932001 |  |  | přístroj hasicí ruční práškový hasební schopnost 21A, 113B, C |  | kus |  |  | 4,000 |  | 3 562,00 |  |  | 14 248,00 | CS ÚRS 2026 01 |  |
|  |  | D 998 |  |  |  |  | Přesun hmot |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 539,38 |  |  |
| 8 |  | K |  | 998018002 |  |  | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m |  | t |  |  | 8,386 |  | 2 330,00 |  |  | 19 539,38 | CS ÚRS 2026 01 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998018002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D PSV |  |  |  |  | Práce a dodávky PSV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 173 537,89 |  |  |
|  |  | D 762 |  |  |  |  | Konstrukce tesařské |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 303,05 |  |  |
| 9 |  | K |  | 762511217 |  |  | Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB jednovrstvých lepených na sraz, tloušťky desky 25 mm |  | m2 |  |  | 59,417 |  | 597,00 |  |  | 35 471,95 | CS ÚRS 2026 01 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/762511217 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  |  | N07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  |  | (2*9+2*8,5+2*8+(2+4,5+2+4+4,25)*0,18) |  |  |  |  | 54,015 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  |  | 54,015*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  |  |  |  | 59,417 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | K |  | 762512261 |  |  | Podlahové konstrukce podkladové montáž roštu podkladového |  | m |  |  | 63,000 |  | 175,00 |  |  | 11 025,00 | CS ÚRS 2026 01 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/762512261 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  |  | N07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  |  | 2*6 |  |  |  |  | 12,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  |  | 4,5*4 |  |  |  |  | 18,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  |  | 4,25*4 |  |  |  |  | 17,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  |  | 4*4 |  |  |  |  | 16,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 63,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | M |  | 60512130 |  |  | hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m |  | m3 |  |  | 0,998 |  | 9 700,00 |  |  | 9 680,60 | CS ÚRS 2026 01 |  |
|  |  | VV |  |  |  |  | 63*0,12*0,12 |  |  |  |  | 0,907 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  |  | 0,907*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  |  |  |  | 0,998 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | K |  | 762595001 |  |  | Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty |  | m2 |  |  | 54,500 |  | 39,00 |  |  | 2 125,50 | CS ÚRS 2026 01 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/762595001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D 763 |  |  |  |  | Konstrukce suché výstavby |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 259 216,76 |  |  |

| PČ |  | Typ |  | Kód |  | Popis |  | MJ |  | Množství |  | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  | Cenová soustava |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 |  | K |  | 763121476 |  | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami vysokopevnostními protipožárními impregnovanými s vysokou mechanickou odolností DFRIH2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 30, Rw do 19 dB, stěna tl. 100 mm, profil 75 |  | m2 |  | 12,000 |  | 1 540,00 |  | 18 480,00 |  | CS ÚRS 2026 01 |  |
|  |  | Online PSC VV |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763121476 N06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 4+8 |  |  |  | 12,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | K |  | 763121714 |  | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr |  | m2 |  | 12,000 |  | 38,00 |  | 456,00 |  | CS ÚRS 2026 01 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763121714 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | K |  | 763121751 |  | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě |  | m2 |  | 12,000 |  | 65,20 |  | 782,40 |  | CS ÚRS 2026 01 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763121751 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | K |  | 763131411 |  | Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace |  | m2 |  | 220,200 |  | 912,00 |  | 200 822,40 |  | CS ÚRS 2026 01 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763131411 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | N01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 220,2 |  |  |  | 220,200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | K |  | 763131714 |  | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr |  | m2 |  | 220,200 |  | 40,00 |  | 8 808,00 |  | CS ÚRS 2026 01 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763131714 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | K |  | 763131751 |  | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany |  | m2 |  | 220,200 |  | 55,20 |  | 12 155,04 |  | CS ÚRS 2026 01 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763131751 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | M |  | 28329276 |  | fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m2 |  | m2 |  | 247,395 |  | 32,00 |  | 7 916,64 |  | CS ÚRS 2026 01 |  |
|  |  | VV |  |  |  | 220,2*1,1235 'Přepočtené koeficientem množství |  |  |  | 247,395 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | K |  | 998763332 |  | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m |  | t |  | 3,105 |  | 3 155,00 |  | 9 796,28 |  | CS ÚRS 2026 01 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998763332 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D 766 |  |  |  | Konstrukce truhlářské |  |  |  |  |  |  |  | 43 691,00 |  |  |  |
| 21 |  | K |  | 766660001 |  | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm |  | kus |  | 2,000 |  | 1 000,00 |  | 2 000,00 |  | CS ÚRS 2026 01 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/766660001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | N10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 1+1 |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | M |  | 61162085 |  | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 700x1970-2100mm |  | kus |  | 2,000 |  | 4 450,00 |  | 8 900,00 |  | CS ÚRS 2026 01 |  |
| 23 |  | K |  | 766660002 |  | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm |  | kus |  | 4,000 |  | 1 050,00 |  | 4 200,00 |  | CS ÚRS 2026 01 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/766660002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | N09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 1+1+2 |  |  |  | 4,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | M |  | 61162087 |  | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 900x1970-2100mm |  | kus |  | 4,000 |  | 5 080,00 |  | 20 320,00 |  | CS ÚRS 2026 01 |  |
| 25 |  | K |  | 766660729 |  | Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou |  | kus |  | 6,000 |  | 210,00 |  | 1 260,00 |  | CS ÚRS 2026 01 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/766660729 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | M |  | 54914123 |  | dveřní kování interiérové rozetové klika/klika |  | kus |  | 6,000 |  | 656,00 |  | 3 936,00 |  | CS ÚRS 2026 01 |  |
| 27 |  | K |  | 766660752 |  | Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámkové vložky |  | kus |  | 6,000 |  | 145,00 |  | 870,00 |  | CS ÚRS 2026 01 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/766660752 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | M |  | 54964210 |  | vložka cylindrická stavební 35+55 |  | kus |  | 6,000 |  | 302,00 |  | 1 812,00 |  | CS ÚRS 2026 01 |  |
| 29 |  | K |  | 998766122 |  | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m |  | t |  | 0,131 |  | 3 000,00 |  | 393,00 |  | CS ÚRS 2026 01 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998766122 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D 776 |  |  |  | Podlahy povlakové |  |  |  |  |  |  |  | 543 008,65 |  |  |  |
| 30 |  | K |  | 776111115 |  | Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky |  | m2 |  | 225,600 |  | 34,00 |  | 7 670,40 |  | CS ÚRS 2026 01 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/776111115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | N02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 225,6 |  |  |  | 225,600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | K |  | 776111311 |  | Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah |  | m2 |  | 225,600 |  | 17,00 |  | 3 835,20 |  | CS ÚRS 2026 01 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/776111311 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | K |  | 776121112 |  | Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace vodou ředitelná podlah |  | m2 |  | 225,600 |  | 47,00 |  | 10 603,20 |  | CS ÚRS 2026 01 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/776121112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 33 | K | 776141122 | Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm | m2 | 225,600 | 356,00 | 80 313,60 | CS ÚRS 2026 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| PČ |  | Typ |  |  | Kód |  | Popis | MJ |  | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/776141122 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | K | 776221111 |  | Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů |  |  | m2 | 225,600 |  | 303,00 |  | 68 356,80 | CS ÚRS 2026 01 |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/776221111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | M | 28411144 |  | podlahovina vinylová homogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou, třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl-s1 tl 2,50mm |  |  | m2 | 248,160 |  | 1 090,00 |  | 270 494,40 | CS ÚRS 2026 01 |  |  |
|  |  | VV |  |  | 225,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  |  |  | 248,160 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | K | 776251411 |  | Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) spoj podlah svařováním za tepla |  |  | m | 112,800 |  | 75,00 |  | 8 460,00 | CS ÚRS 2026 01 |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/776251411 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 225,6*0,5 |  |  |  | 112,800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | K | 776421111 |  | Montáž lišt obvodových lepených |  |  | m | 125,500 |  | 135,00 |  | 16 942,50 | CS ÚRS 2026 01 |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/776421111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | M | 69751200 |  | lišta kobercová 50x7mm |  |  | m | 128,010 |  | 75,00 |  | 9 600,75 | CS ÚRS 2026 01 |  |  |
|  |  | VV |  |  | 125,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  |  |  | 128,010 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | K | 776421711 |  | Montáž lišt vložení pásků z podlahoviny do lišt včetně nařezání |  |  | m | 125,500 |  | 91,20 |  | 11 445,60 | CS ÚRS 2026 01 |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/776421711 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | M | 28411144 |  | podlahovina vinylová homogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou, třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl-s1 tl 2,50mm |  |  | m2 | 13,805 |  | 1 090,00 |  | 15 047,45 | CS ÚRS 2026 01 |  |  |
|  |  | VV |  |  | 125,5*0,11 'Přepočtené koeficientem množství |  |  |  | 13,805 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | K | 776431211 |  | Montáž schodišťových hran kovových nebo plastových šroubovaných |  |  | m | 38,000 |  | 302,00 |  | 11 476,00 | CS ÚRS 2026 01 |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/776431211 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 19+19 |  |  |  | 38,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | M | 19416017 |  | lišta schodová podlahová hliníková vrtaná |  |  | m | 38,760 |  | 245,00 |  | 9 496,20 | CS ÚRS 2026 01 |  |  |
|  |  | VV |  |  | 38*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  |  |  | 38,760 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | K | 776991111 |  | Ostatní práce spárování silikonem |  |  | m | 125,500 |  | 54,00 |  | 6 777,00 | CS ÚRS 2026 01 |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/776991111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | K | 776991121 |  | Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní |  |  | m2 | 125,500 |  | 52,00 |  | 6 526,00 | CS ÚRS 2026 01 |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/776991121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | K | 998776102 |  | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m |  |  | t | 2,669 |  | 605,00 |  | 1 614,75 | CS ÚRS 2026 01 |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998776102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  | K | 775591191 |  | Příprava podkladu skládaných podlah montáž podložky vyrovnávací a tlumící |  |  | m2 | 10,000 |  | 27,00 |  | 270,00 | CS ÚRS 2026 01 |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/775591191 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | N07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 10 |  |  |  | 10,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | M | 61155354 |  | podložka izolační z pěnového PE 5mm |  |  | m2 | 10,800 |  | 21,80 |  | 235,44 | CS ÚRS 2026 01 |  |  |
|  |  | VV |  |  | 10*1,08 'Přepočtené koeficientem množství |  |  |  | 10,800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  | K | 998776122 |  | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m |  |  | t | 2,669 |  | 1 440,00 |  | 3 843,36 | CS ÚRS 2026 01 |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998776122 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D 783 |  |  | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  |  |  |  |  | 48 215,80 |  |  |  |
| 49 |  | K | 783301303 |  | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým |  |  | m2 | 7,000 |  | 75,20 |  | 526,40 | CS ÚRS 2026 01 |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/783301303 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | K | 783301313 |  | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým |  |  | m2 | 7,000 |  | 85,60 |  | 599,20 | CS ÚRS 2026 01 |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/783301313 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  | K | 783301401 |  | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení |  |  | m2 | 7,000 |  | 5,60 |  | 39,20 | CS ÚRS 2026 01 |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/783301401 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | N08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 1 |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | N09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 1+1+2 |  |  |  | 4,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | N10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 1+1 |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  | 7,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  | K | 783314101 |  | Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický |  |  | m2 | 7,000 |  | 145,00 |  | 1 015,00 | CS ÚRS 2026 01 |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/783314101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  | K | 783317101 |  | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní |  |  | m2 | 2,000 |  | 152,00 |  | 304,00 | CS ÚRS 2026 01 |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/783317101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 1*2 |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  | K | 783601317 |  | Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů deskových odmaštěním rozpouštědlovým |  |  | m2 | 120,000 |  | 70,00 |  | 8 400,00 | CS ÚRS 2026 01 |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/783601317 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  | K | 783601411 |  | Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů deskových očištění ometením |  |  | m2 | 120,000 |  | 4,10 |  | 492,00 | CS ÚRS 2026 01 |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/783601411 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | N05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 120 |  |  |  | 120,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  | K | 783614121 |  | Základní nátěr otopných těles jednonásobný deskových syntetický |  |  | m2 | 120,000 |  | 82,00 |  | 9 840,00 | CS ÚRS 2026 01 |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/783614121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| PČ |  | Typ |  | Kód |  | Popis |  | MJ |  | Množství |  | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  | Cenová soustava |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57 |  | K |  | 783617127 |  | Krycí nátěr (email) otopných těles deskových dvojnásobný syntetický |  | m2 |  | 120,000 |  | 225,00 |  | 27 000,00 |  | CS ÚRS 2026 01 |  |
|  |  | Online PSC D 784 |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/783617127 Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 82 093,30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  | K |  | 784121001 |  | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m |  | m2 |  | 463,000 |  | 44,20 |  | 20 464,60 |  | CS ÚRS 2026 01 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/784121001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | N11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 463 |  |  |  | 463,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  | K |  | 784121011 |  | Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m |  | m2 |  | 463,000 |  | 20,70 |  | 9 584,10 |  | CS ÚRS 2026 01 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/784121011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  | K |  | 784181101 |  | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m |  | m2 |  | 683,000 |  | 21,20 |  | 14 479,60 |  | CS ÚRS 2026 01 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/784181101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 61 |  | K |  | 784221101 |  | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m |  | m2 |  | 683,000 |  | 55,00 |  | 37 565,00 |  | CS ÚRS 2026 01 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Online PSC D 786 |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/784221101 Dokončovací práce - stínění a čalounické úpravy |  |  |  |  |  |  |  | 139 009,33 |  |  |  |
| 62 |  | K |  | 786623011 |  | Montáž venkovních žaluzií do okenního nebo dveřního otvoru ovládaných motorem, upevněných na rám nebo do žaluziově schránky, plochy do 4 m2 |  | kus |  | 6,000 |  | 1 600,00 |  | 9 600,00 |  | CS ÚRS 2026 01 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/786623011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  | M |  | 55342525 |  | žaluzie Z-90 ovládaná základním motorem včetně příslušenství plochy do 2,0m2 |  | m2 |  | 9,455 |  | 5 155,00 |  | 48 740,53 |  | CS ÚRS 2026 01 |  |
|  |  | VV |  |  |  | 1,1*1,3*2 |  |  |  | 2,860 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 1,25*1,45*2 |  |  |  | 3,625 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 1,1*1,35*2 |  |  |  | 2,970 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | Součet |  |  |  | 9,455 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  | K |  | 786623031 |  | Montáž venkovních žaluzií do okenního nebo dveřního otvoru krycího plechu jakékoli délky |  | kus |  | 6,000 |  | 672,00 |  | 4 032,00 |  | CS ÚRS 2026 01 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/786623031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  | M |  | 55342569 |  | plech krycí Al pro žaluzie Z-90 tl 1,5mm lakovaný včetně bočnic a držáků plochy do 2,0m2 šířky přes 1,0m |  | kus |  | 6,000 |  | 4 811,00 |  | 28 866,00 |  | CS ÚRS 2026 01 |  |
| 66 |  | K |  | 786623039 |  | Montáž venkovních žaluzií do okenního nebo dveřního otvoru žaluziové schránky, délky do 1300 mm |  | kus |  | 6,000 |  | 800,00 |  | 4 800,00 |  | CS ÚRS 2026 01 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/786623039 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 67 |  | M |  | 28376716 |  | kryt podomítkový PUR s izolací XPS 30 mm včetně kotvení pro žaluzii plochy do 2,0m2 š do 2,0m |  | kus |  | 6,000 |  | 5 580,00 |  | 33 480,00 |  | CS ÚRS 2026 01 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 68 |  | K |  | 786623051 |  | Montáž venkovních žaluzií do okenního nebo dveřního otvoru obkladové desky s pouzdrem nebo pouzdra pro skrytý vodící profil žaluzie |  | kus |  | 12,000 |  | 330,00 |  | 3 960,00 |  | CS ÚRS 2026 01 |  |
|  |  | Online PSC VV |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/786623051 6*2 |  |  |  | 12,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 |  | M |  | 28376751 |  | pouzdro pro skrytý vodící profil žaluzie včetně příslušenství |  | m |  | 16,400 |  | 333,00 |  | 5 461,20 |  | CS ÚRS 2026 01 |  |
|  |  | VV |  |  |  | 1,3*2*2 |  |  |  | 5,200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 1,45*2*2 |  |  |  | 5,800 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 1,35*2*2 |  |  |  | 5,400 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | Součet |  |  |  | 16,400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  | K |  | 998786122 |  | Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky (hloubky) přes 6 do 12 m |  | t |  | 0,024 |  | 2 900,00 |  | 69,60 |  | CS ÚRS 2026 01 |  |

|  | Online PSC D HZS |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998786122 Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 30 310,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 71 | K | HZS1292 | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník | hod | 50,000 | 399,00 | 19 950,00 | CS ÚRS 2026 01 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/HZS1292 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | přípomocné, začišťovací práce jinde nespecifikované |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 50 |  | 50,000 |  |  |  |
| 72 | K | HZS2121 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí truhlář | hod | 3,000 | 520,00 | 1 560,00 | CS ÚRS 2026 01 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/HZS2121 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | N08 přověření, seřízení dveří |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3 |  | 3,000 |  |  |  |
| 73 | K | HZS2221 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací topenář | hod | 16,000 | 550,00 | 8 800,00 | CS ÚRS 2026 01 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/HZS2221 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | K99 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 16 |  | 16,000 |  |  |  |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZČU - stavební úpravy části interieru objektu Sedláčkova 31, Plzeň

Objekt:

d - Elektroinstalace

| v | CZK |
| --- | --- |

| KSO: |  | CC-CZ: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Místo: | Sedláčkova 31, Plzeň | Datum: | 14. 1. 2026 |
| Zadavatel: |  | IČ: | 49777513 |
| Západočeská univerzita v Plzni |  | DIČ: | CZ49777513 |
| Účastník: |  | IČ: | 48331023 |
| Petr Milota , U trati 768 , Blovice 336 01 |  | DIČ: | XXXX |
| Projektant: |  | IČ: | 64360938 |
| HBH Atelier s.r.o. |  | DIČ: |  |
| Zpracovatel: |  | IČ: |  |
|  |  | DIČ: |  |
| Poznámka: |  |  |  |

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH	546 601,17

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 546 601,17 21,00% 114 786,25

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH 661 387,42

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZČU - stavební úpravy části interieru objektu Sedláčkova 31, Plzeň

Objekt:

d - Elektroinstalace

Zadavatel:

Účastník:

Západočeská univerzita v Plzni

Petr Milota , U trati 768 , Blovice 336 01

| Projektant: | HBH Atelier s.r.o. |
| --- | --- |
| Zpracovatel: |  |

| Datum: | 14. 1. 2026 |
| --- | --- |

Místo:	Sedláčkova 31, Plzeň

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Náklady soupisu celkem	546 601,17

|  | D D1 |  | kabely a vodiče |  |  |  | 12 738,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K | 741122211 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY, CYKFY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2 | m | 250,000 | 28,90 | 7 225,00 | CS ÚRS 2026 01 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741122211 |  |  |  |  |  |
| 2 | M | 34111030 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 | m | 250,000 | 18,90 | 4 725,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 3 | K | 741120301 | Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,55 až 16 mm2 | m | 10,000 | 52,50 | 525,00 | CS ÚRS 2026 01 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741120301 |  |  |  |  |  |
| 4 | M | 34113245 | kabel Instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž chloroprenová 450/750V (H07RN-F) 1x6mm2 | m | 10,000 | 26,30 | 263,00 | CS ÚRS 2026 01 |
|  | D D2 |  | kabely pro slaboproud |  |  |  | 24 888,00 |  |
| 5 | M | 742430031 | Montáž kabelu HDMI se zakončením v krabici nebo v zásuvce | kus | 3,000 | 1 296,00 | 3 888,00 |  |
| 6 | M | 34199015 | kabel HDMI univerzální podpora Ethernetu a 4K | m | 60,000 | 350,00 | 21 000,00 | CS ÚRS 2026 01 |
|  | D D3 |  | ukončení celoplastových kabelů |  |  |  | 1 533,00 |  |
| 7 | K | HZS001 | Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování ( rozvody nn a slaboproud) | hod | 3,000 | 511,00 | 1 533,00 |  |
|  | D D4 |  | rozvaděče |  |  |  | 0,00 |  |
|  | D D5 |  | doplnění rozvaděče Rx1 |  |  |  | 3 916,00 |  |
| 8 | K | HZS002 | Drobná úprava rozvaděče | hod | 2,000 | 600,00 | 1 200,00 |  |
| 9 | M | V001 | materiál nutný pro drobné úpravy rozvaděče | kus | 1,000 | 850,00 | 850,00 |  |
| 10 | K | 741320101 | Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A bez krytu | kus | 2,000 | 100,00 | 200,00 | CS ÚRS 2026 01 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741320101 |  |  |  |  |  |
| 11 | M | V002 | jistič 6/1/C 10kA | kus | 2,000 | 238,00 | 476,00 |  |
| 12 | K | HZS003 | Montáž ostatního drobného elektroinstalačnho materiálu nutného ke kompletaci rozvaděčů | hod | 1,000 | 600,00 | 600,00 |  |
| 13 | M | VL003 | materiál nutný ke kompletaci rozvaděče | kus | 1,000 | 440,00 | 440,00 |  |
| 14 | K | HZS004 | Montáž popisek do rozvaděče 2 ks | hod | 0,200 | 600,00 | 120,00 |  |
| 15 | M | V004 | popisky | kus | 2,000 | 15,00 | 30,00 |  |
|  | D D6 |  | doplnění rozvaděče Rx2 |  |  |  | 3 391,00 |  |
| 16 | K | HZS005 | Drobná úprava rozvaděče | hod | 1,500 | 600,00 | 900,00 |  |
| 17 | M | V005 | materiál nutný pro drobné úpravy rozvaděče | kus | 1,000 | 700,00 | 700,00 |  |
| 18 | K | 741320101 | Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A bez krytu | kus | 1,000 | 101,00 | 101,00 | CS ÚRS 2026 01 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741320101 |  |  |  |  |  |
| 19 | M | V006 | jistič 6/1/C 10kA | kus | 1,000 | 238,00 | 238,00 |  |
| 20 | K | HZS006 | Montáž ostatního drobného elektroinstalačnho materiálu nutného ke kompletaci rozvaděčů | hod | 1,000 | 600,00 | 600,00 |  |
| 21 | M | V007 | materiál nutný ke kompletaci rozvaděče | kus | 1,000 | 777,00 | 777,00 |  |
| 22 | K | HZS007 | Montáž popisek do rozvaděče 1 ks | hod | 0,100 | 600,00 | 60,00 |  |
| 23 | M | V008 | popisky | kus | 1,000 | 15,00 | 15,00 |  |
|  | D D7 |  | protipožární přepážky |  |  |  | 9 300,00 |  |
| 24 | K | 741920052 | Montáž a zhotovení ohnivzdorných konstrukcí pro elektrozařízení přepážek z desek nebo vyztužených omítek silikátových s výplní ve stěnovém průchodu, tl. přes 150 do 300 mm | m2 | 0,500 | 14 500,00 | 7 250,00 | CS ÚRS 2026 01 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741920052 |  |  |  |  |  |
| 25 | M | V009 | materiál pro protipožární přepážku ve stěně | m2 | 0,500 | 4 100,00 | 2 050,00 |  |
|  | D D8 |  | osvětlení |  |  |  | 338 973,00 |  |
| 26 | K | 741122211 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY, CYKFY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2 | m | 40,000 | 28,90 | 1 156,00 | CS ÚRS 2026 01 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741122211 |  |  |  |  |  |

| PČ |  | Typ |  | Kód |  | Popis |  | MJ |  | Množství |  | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  | Cenová soustava |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 |  | M |  | 34111030 |  | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 |  | m |  | 40,000 |  | 15,80 |  | 632,00 |  | CS ÚRS 2026 01 |  |
| 28 |  | K |  | HZS008 |  | Demontáž svítidla včetně odpojení 25ks |  | kus |  | 8,000 |  | 352,00 |  | 2 816,00 |  |  |  |
| 29 |  | K |  | HZS009 |  | Přepojení svítidel 9ks |  | hod |  | 4,500 |  | 600,00 |  | 2 700,00 |  |  |  |
| 30 |  | K |  | 741372062 |  | Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových plochy přes 0,09 do 0,36 m2 |  | kus |  | 6,000 |  | 655,00 |  | 3 930,00 |  | CS ÚRS 2026 01 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741372062 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | M |  | V010 |  | závěsné svítidlo Lina45 4000K 1691mm černá typ HAL 145-5C1I-30GGE/840, B |  | kus |  | 6,000 |  | 6 698,00 |  | 40 188,00 |  |  |  |
| 32 |  | K |  | 741372062 |  | Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových plochy přes 0,09 do 0,36 m2 |  | kus |  | 40,000 |  | 655,00 |  | 26 200,00 |  | CS ÚRS 2026 01 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741372062 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | M |  | V011 |  | závěsné svítidlo ZULI Asymetr 4000K 1425mm černá typ HAL 121-501D-25GGE/840, B |  | kus |  | 40,000 |  | 6 332,00 |  | 253 280,00 |  |  |  |
| 34 |  | M |  | V012 |  | příplatek za ekolikvidaci svítidla a světelného zdroje |  | kus |  | 46,000 |  | 9,50 |  | 437,00 |  |  |  |
| 35 |  | K |  | 741112001 |  | Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových do zdiva |  | kus |  | 30,000 |  | 105,20 |  | 3 156,00 |  | CS ÚRS 2026 01 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741112001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | M |  | V013 |  | krabice KU68 pod omítku |  | kus |  | 30,000 |  | 8,80 |  | 264,00 |  |  |  |
| 37 |  | K |  | 741231002 |  | Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně řadových, průřezové plochy vodičů do 6 mm2 |  | kus |  | 40,000 |  | 31,20 |  | 1 248,00 |  | CS ÚRS 2026 01 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741231002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | M |  | V014 |  | Wago svorka do 3x1,5-2,5, 3x4-6, …. |  | kus |  | 40,000 |  | 12,90 |  | 516,00 |  |  |  |
| 39 |  | K |  | HZS010 |  | Montáž ostatního drobného elektroinstalačnho materiálu nutného ke kompletaci rozvaděčů |  | hod |  | 3,000 |  | 600,00 |  | 1 800,00 |  |  |  |
| 40 |  | M |  | V015 |  | drobný montážní materiál |  | kus |  | 1,000 |  | 650,00 |  | 650,00 |  |  |  |
|  |  | D D9 |  |  |  | nosný materiál |  |  |  |  |  |  |  | 16 333,60 |  |  |  |
| 41 |  | K |  | 741110042 |  | Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm |  | m |  | 40,000 |  | 54,20 |  | 2 168,00 |  | CS ÚRS 2026 01 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741110042 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | M |  | V016 |  | trubka DN 32ohebná |  | m |  | 40,000 |  | 21,80 |  | 872,00 |  |  |  |
| 43 |  | K |  | 741110511 |  | Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm |  | m |  | 20,000 |  | 95,00 |  | 1 900,00 |  | CS ÚRS 2026 01 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741110511 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | M |  | V017 |  | kabelová lišta 40x40 |  | m |  | 20,000 |  | 58,50 |  | 1 170,00 |  |  |  |
| 45 |  | M |  | V018 |  | doplňky ke kabelové liště 40x40 |  | ks |  | 5,000 |  | 45,00 |  | 225,00 |  |  |  |
| 46 |  | K |  | HZS011 |  | Montáž ostatního drobného elektroinstalačnho materiálu nutného ke kompletaci rozvaděčů |  | hod |  | 4,000 |  | 600,00 |  | 2 400,00 |  |  |  |
| 47 |  | M |  | V020 |  | drobný montážní materiál |  | kus |  | 1,000 |  | 890,00 |  | 890,00 |  |  |  |
| 48 |  | K |  | 741112001 |  | Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových do zdiva |  | kus |  | 11,000 |  | 102,00 |  | 1 122,00 |  | CS ÚRS 2026 01 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741112001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | M |  | V021 |  | krabice KU68 pod omítku |  | kus |  | 11,000 |  | 9,00 |  | 99,00 |  |  |  |
| 50 |  | K |  | 741231002 |  | Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně řadových, průřezové plochy vodičů do 6 mm2 |  | kus |  | 54,000 |  | 29,90 |  | 1 614,60 |  | CS ÚRS 2026 01 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741231002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  | M |  | V022 |  | Wago svorka do 3x1,5-2,5, 3x4-6, …. |  | kus |  | 54,000 |  | 12,50 |  | 675,00 |  |  |  |
| 52 |  | K |  | 460932111 |  | Osazení kotevních prvků hmoždinek včetně vyvrtání otvorů, pro upevnění elektroinstalací ve stěnách cihelných, vnějšího průměru do 8 mm |  | kus |  | 130,000 |  | 22,10 |  | 2 873,00 |  | CS ÚRS 2026 01 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/460932111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  | M |  | HLT.338710 |  | hmoždinky univerzální 10x60 |  | kus |  | 130,000 |  | 2,50 |  | 325,00 |  |  |  |
|  |  | D D10 |  |  |  | demontáž |  |  |  |  |  |  |  | 19 800,00 |  |  |  |
| 54 |  | K |  | HZS012 |  | Demontáž přístrojej zásuvky včetně krytu 35ks |  | hod |  | 19,000 |  | 600,00 |  | 11 400,00 |  |  |  |
| 55 |  | K |  | HZS013 |  | Demontáž přístroje spínače včetně krytu 13ks |  | hod |  | 14,000 |  | 600,00 |  | 8 400,00 |  |  |  |
|  |  | D D11 |  |  |  | zásuvky a spínače pod omítku |  |  |  |  |  |  |  | 17 602,10 |  |  |  |
| 56 |  | K |  | 741313042 |  | Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž |  | kus |  | 4,000 |  | 156,00 |  | 624,00 |  | CS ÚRS 2026 01 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741313042 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  | M |  | ABB.5518AA235 9B |  | Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami Tango® |  | kus |  | 4,000 |  | 165,00 |  | 660,00 |  |  |  |
| 58 |  | M |  | ABB 3901AB10B |  | rámeček jednonásobný bílý |  | kus |  | 4,000 |  | 32,00 |  | 128,00 |  |  |  |
| 59 |  | K |  | 741313043 |  | Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobné |  | kus |  | 30,000 |  | 151,20 |  | 4 536,00 |  | CS ÚRS 2026 01 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741313043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| PČ |  | Typ |  | Kód |  | Popis |  | MJ |  | Množství |  | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  | Cenová soustava |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 |  | M |  | ABB.5513AC023 57B |  | Zásuvka dvojnásobná s ochr. kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou Tango® |  | kus |  | 30,000 |  | 215,70 |  | 6 471,00 |  |  |  |
| 61 |  | K |  | 741310201 |  | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální spínačů, řazení 1-jednopólových |  | kus |  | 3,000 |  | 98,00 |  | 294,00 |  | CS ÚRS 2026 01 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741310201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  | M |  | 34539000 |  | přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So šroubové svorky |  | kus |  | 3,000 |  | 130,00 |  | 390,00 |  | CS ÚRS 2026 01 |  |
| 63 |  | M |  | ABB.3558AA651 B |  | Kryt spínače jednoduchý Tango® |  | kus |  | 3,000 |  | 49,00 |  | 147,00 |  |  |  |
| 64 |  | M |  | ABB 3901AB10B |  | rámeček jednonásobný bílý |  | kus |  | 3,000 |  | 32,00 |  | 96,00 |  |  |  |
| 65 |  | K |  | 741310231 |  | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální přepínačů, řazení 5-sériových |  | kus |  | 6,000 |  | 88,70 |  | 532,20 |  | CS ÚRS 2026 01 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741310231 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  | M |  | 34539002 |  | přístroj přepínače sériového, řazení 5 šroubové svorky |  | kus |  | 6,000 |  | 176,20 |  | 1 057,20 |  | CS ÚRS 2026 01 |  |
| 67 |  | M |  | ABB.3558AA652 B |  | Kryt spínače dělený Tango® |  | kus |  | 6,000 |  | 61,00 |  | 366,00 |  |  |  |
| 68 |  | M |  | ABB 3901AB10B |  | rámeček jednonásobný bílý |  | kus |  | 6,000 |  | 32,00 |  | 192,00 |  |  |  |
| 69 |  | K |  | 741310221 |  | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální spínačů, řazení 2-pro žaluzie |  | kus |  | 3,000 |  | 121,20 |  | 363,60 |  | CS ÚRS 2026 01 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741310221 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  | M |  | V022.1 |  | žaluziový spínač kompletní |  | kus |  | 3,000 |  | 405,00 |  | 1 215,00 |  |  |  |
| 71 |  | K |  | 741112061 |  | Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových do zdiva |  | kus |  | 9,000 |  | 46,70 |  | 420,30 |  | CS ÚRS 2026 01 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741112061 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 |  | M |  | 34571450 |  | krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm |  | kus |  | 9,000 |  | 12,20 |  | 109,80 |  | CS ÚRS 2026 01 |  |
|  |  | D D12 |  |  |  | ostatní |  |  |  |  |  |  |  | 58 135,00 |  |  |  |
| 73 |  | M |  | V023 |  | drobný jednicový materiál, jehož podíl na celkových materiálových nákladech je malý, a proto se nespecifikuje, jako: vývodky spojky vodičové do průžezu 16 mm2. sponky, příchytky, drát vázací a svařovací, spojovací materiál,nýty, elektrody… maximálně 5% z nosného materiálu |  | kus |  | 1,000 |  | 26 000,00 |  | 26 000,00 |  |  |  |
| 74 |  | K |  | HZS014 |  | Dokumentace skutečného provedení |  | hod |  | 4,000 |  | 1 100,00 |  | 4 400,00 |  |  |  |
| 75 |  | K |  | HZS015 |  | Podíl prací jiných profesí než elektro ( zednické, zámečnické…práce) |  | hod |  | 17,000 |  | 455,00 |  | 7 735,00 |  |  |  |
| 76 |  | K |  | 741820102 |  | Měření osvětlovacího zařízení intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel |  | kus |  | 1,000 |  | 6 000,00 |  | 6 000,00 |  | CS ÚRS 2026 01 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741820102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 77 |  | K |  | HZS016 |  | Práce nezahrnuté v cenících 21_M, 46 -M, PSV 800- 741, PSV 800-742 a zapsané v montážním deníku a potvrzené investorem |  | hod |  | 8,000 |  | 600,00 |  | 4 800,00 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 78 |  | K |  | HZS017 |  | Koordinace profesí |  | hod |  | 2,000 |  | 600,00 |  | 1 200,00 |  |  |  |
| 79 |  | K |  | 741810001 |  | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč |  | kus |  | 1,000 |  | 8 000,00 |  | 8 000,00 |  | CS ÚRS 2026 01 |  |
|  |  | Online PSC D D13 |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741810001 Slaboproud |  |  |  |  |  |  |  | 39 991,47 |  |  |  |
| 80 |  | K |  | HZS2232 |  | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný |  | hod |  | 29,000 |  | 650,00 |  | 18 850,00 |  | CS ÚRS 2026 01 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/HZS2232 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | S01 demontáž wifi router |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 1 |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | S02 napojení, zaslepení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 5 |  |  |  | 5,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | S03 napojení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 3 |  |  |  | 3,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | S04 napojení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 3 |  |  |  | 3,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | S05 napojení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 3 |  |  |  | 3,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | S06 demontáž, napojení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 4 |  |  |  | 4,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | S07 demontáž, napojení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 4 |  |  |  | 4,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | S08 napojení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 2 |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | S10-S13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 4 |  |  |  | 4,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | Součet |  |  |  | 29,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 |  | K |  | 742330844 |  | Demontáž strukturované kabeláže zásuvek datových podomítkových, z nábytku, z parapetního žlabu nebo podlahové krabice 1 až 6 pozic |  | kus |  | 25,000 |  | 78,00 |  | 1 950,00 |  | CS ÚRS 2026 01 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/742330844 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | S03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 1 |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | S05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 1 |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | S06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 1 |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | S07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| PČ |  | Typ |  |  |  | Kód |  |  | Popis | MJ |  |  |  | Množství | J.cena [CZK] |  |  | Cena celkem [CZK] |  |  |  | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VV VV VV |  |  |  |  | 2 S09 20 |  |  |  |  |  | 2,000 20,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  | 25,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 |  | K |  | 742110841 |  |  | Demontáž lišt elektroinstalačních vkládacích |  |  |  | m |  | 75,000 |  |  | 21,00 |  | 1 575,00 |  | CS ÚRS 2026 01 |  |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/742110841 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  |  | S09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  | 75,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 |  | K |  | 742124005 |  |  | Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem |  |  |  | kus |  | 8,000 |  |  | 122,00 |  | 976,00 |  | CS ÚRS 2026 01 |  |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/742124005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  |  | S02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  |  | S03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  |  | S04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  |  | S06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 |  | M |  | 37459015 |  |  | konektor na drát/lanko s vložkou RJ45 FTP Cat5e stíněný |  |  |  | kus |  | 8,000 |  |  | 10,90 |  | 87,20 |  | CS ÚRS 2026 01 |  |  |  |
| 85 |  | K |  | 742110002 |  |  | Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku |  |  |  | m |  | 49,500 |  |  | 65,10 |  | 3 222,45 |  | CS ÚRS 2026 01 |  |  |  |

|  |  | Online PSC VV |  |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/742110002 S02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VV |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 7,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  |  | S03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 25,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  |  | S04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 7,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  |  | S06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 7,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  |  | S07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  |  | 3,500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 49,500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 |  | M |  | 34571351 |  |  | trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 40/50mm |  | m |  |  | 51,975 |  | 22,20 |  | 1 153,85 |  | CS ÚRS 2026 01 |  |
|  |  | VV |  |  |  |  | 49,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  |  |  |  | 51,975 |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 |  | K |  | 742124002 |  |  | Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do trubky |  | m |  |  | 155,000 |  | 32,00 |  | 4 960,00 |  | CS ÚRS 2026 01 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/742124002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  |  | S02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 35,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  |  | S03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 50,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  |  | S04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 35,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  |  | S06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 35,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 155,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 |  | M |  | 34121274 |  |  | kabel datový celkově stíněný Al fólií jádro Cu plné plášť PVC (F/UTP) kategorie 5e |  | m |  |  | 186,000 |  | 12,32 |  | 2 291,52 |  | CS ÚRS 2026 01 |  |
|  |  | VV |  |  |  |  | 155*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  |  |  |  | 186,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 |  | K |  | 742110504 |  |  | Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových odbočných kruhových |  | kus |  |  | 4,000 |  | 77,30 |  | 309,20 |  | CS ÚRS 2026 01 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/742110504 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  |  | S03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  |  | S06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  |  | S07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 4,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  | M |  | 34571457 |  |  | krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem |  | kus |  |  | 4,000 |  | 14,50 |  | 58,00 |  | CS ÚRS 2026 01 |  |
| 91 |  | K |  | 742330044 |  |  | Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice 1 až 6 pozic |  | kus |  |  | 5,000 |  | 129,60 |  | 648,00 |  | CS ÚRS 2026 01 |  |
| Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/742330044 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | S03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  |  | S05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  |  | S07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  |
| VV |  |  |  | S08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 5,000 |  |  |  |

| 92 | M | 37451170 | modul zásuvkový se záclonkou přímý (neosazený) pro keystone 2xRJ45 45x45mm | kus | 5,000 | 27,80 | 139,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 93 | M | 34539100 | rámeček datové zásuvky pro 2 moduly 22,5x45mm | kus | 5,000 | 40,25 | 201,25 | CS ÚRS 2026 01 |
| 94 | K | 612321131 | Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn | m2 | 10,000 | 197,00 | 1 970,00 | CS ÚRS 2026 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/612321131

VV	S09

VV	10	10,000

| 95 | K | 949101111 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m | m2 | 20,000 | 80,00 | 1 600,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/949101111

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZČU - stavební úpravy části interieru objektu Sedláčkova 31, Plzeň

Objekt:

x - VRN

| v | CZK |
| --- | --- |

| KSO: |  | CC-CZ: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Místo: | Sedláčkova 31, Plzeň | Datum: | 14. 1. 2026 |
| Zadavatel: |  | IČ: | 49777513 |
| Západočeská univerzita v Plzni |  | DIČ: | CZ49777513 |
| Účastník: |  | IČ: | 48331023 |
| Petr Milota , U trati 768 , Blovice 336 01 |  | DIČ: | XXXX |
| Projektant: |  | IČ: | 64360938 |
| HBH Atelier s.r.o. |  | DIČ: |  |
| Zpracovatel: |  | IČ: |  |
|  |  | DIČ: |  |
| Poznámka: |  |  |  |

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH	55 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 55 000,00 21,00% 11 550,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH 66 550,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZČU - stavební úpravy části interieru objektu Sedláčkova 31, Plzeň

Objekt:

x - VRN

Zadavatel:

Účastník:

Západočeská univerzita v Plzni

Petr Milota , U trati 768 , Blovice 336 01

| Projektant: | HBH Atelier s.r.o. |
| --- | --- |
| Zpracovatel: |  |

| Datum: | 14. 1. 2026 |
| --- | --- |

Místo:	Sedláčkova 31, Plzeň

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Náklady soupisu celkem	55 000,00

|  | D VRN |  | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 55 000,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D VRN1 |  | Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce |  |  |  | 17 500,00 |  |
| 1 | K | 010001000 | Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce | kpl | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 | CS ÚRS 2026 01 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/010001000 |  |  |  |  |  |
| 2 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1,000 | 12 500,00 | 12 500,00 | CS ÚRS 2026 01 |
|  | Online PSC D VRN3 |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/013254000 Zařízení staveniště |  |  |  | 22 000,00 |  |
| 3 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | kpl | 1,000 | 22 000,00 | 22 000,00 | CS ÚRS 2026 01 |
|  | Online PSC D VRN6 |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/030001000 Územní vlivy |  |  |  | 8 500,00 |  |
| 4 | K | 062002000 | Ztížené dopravní podmínky | kpl | 1,000 | 8 500,00 | 8 500,00 | CS ÚRS 2026 01 |
|  | Online PSC D VRN7 |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/062002000 Provozní vlivy |  |  |  | 7 000,00 |  |
| 5 | K | 073002000 | Ztížený pohyb vozidel v centrech měst | kpl | 1,000 | 7 000,00 | 7 000,00 | CS ÚRS 2026 01 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/073002000 |  |  |  |  |  |