Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 251805

Národní muzeum

příspěvková organizace nepodléhající zápisu do obchodního rejstříku, zřízená Ministerstvem kultury ČR, zřizovací listina č. j. 17461/2000 ve znění pozdějších změn a doplňků

se sídlem Praha 1, Nové Město, Václavské nám. 1700/68, PSČ: 110 00

IČ: 00023272, DIČ: CZ 00023272

jehož jménem jedná Mgr. Petr Brůha, náměstek pro centrální sbírkotvornou a výstavní činnost

(dále jen objednatel)

a

Tasty Air s.r.o.

zapsána pod značkou C 77757/KSOS Krajským soudem v Ostravě

se sídlem Jižní 2164/17, 700 30, Ostrava

IČ: 07928874, DIČ: CZ07928874

zastoupen: Vojtěchem Budayem, jednatelem společnosti

(dále jen zhotovitel)

Článek 1

Smluvní strany uzavřely dne 17. 2. 2026 Smlouvu o dílo č. 251805 (dále jen „Smlouva“). Vzhledem k nutným úpravám plnění díla na základě doplňujících požadavků objednatele se smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy.

Čl. čl. II. odst. 1. Smlouvy se mění takto:

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu předmětu plnění dle požadavku objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy do 3. 4. 2026.

Čl. čl. II. odst. 2. písm. b. Smlouvy se mění takto:

b. 3. 4. 2026 – odevzdání finálního díla.

Článek 2

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

- Dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž jedno obdrží zhotovitel a dvě objednatel.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

- Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že souhlasí s jeho obsahem a že nebyl uzavřen za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují svůj podpis.

V Praze dne _______________			V Ostravě dne _______________

_________________________			_________________________

Mgr. Petr Brůha 					Vojtěch Buday

náměstek pro centrální				jednatel

sbírkotvornou a výstavní činnost