- DODATEK Č. 4 k smlouvě o dílo č. SM/0945/2023

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

# Smluvní strany

| 1. | Objednatel: Město Jindřichův Hradec |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | sídlo: | Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec, ČR |  |  |
|  | IČO: | 002 46 875 |  |  |
|  | DIČ: | CZ00246875 |  |  |
|  | zastoupená: | Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA, starosta |  |  |
|  | bankovní spojení: | Česká spořitelna a.s. |  | Česká národní banka |
|  | číslo účtu: | 27-0603140379/0800 |  | 94-2822251/0710 |
|  | e-mail: | podatelna@jh.cz |  |  |
|  | osoby oprávněné zastupovat zhotovitele ve věcech: |  |  |  |
|  | - smluvních: | Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA, starosta |  |  |
|  | - technických: | Ing. Karel Hron |  |  |
|  | - realizačních: | Václav Bombala, e-mail: bombala@jh.cz |  |  |
|  | technický dozor objednatele /TDS/ a koordinátor BOZP: |  | AP INVESTING, s.r.o., Palackého 768/12, Brno, ČR IČO: 607 12 121 |  |
|  | - kontaktní osoba: |  | xxx, členské číslo ČKAIT xxx, číslo osvědčení xxx, tel.: +420xxxxxx, e-mail xxxx |  |
|  | (dále jen „Objednatel“) |  |  |  |
|  | a |  |  |  |
| 2. | Zhotovitel: společníci Společnosti Jindřichův Hradec |  |  |  |
|  | Vedoucí společník: |  |  |  |
|  | STANTER s.r.o. |  |  |  |
|  | sídlo: | Zarámí 4077, 760 01 Zlín, ČR |  |  |
|  | zápis v OŘ: | u Krajského soudu v Brně, oddíl: C, vložka: 120152 |  |  |
|  | IČO: | 096 67 822 |  |  |
|  | DIČ: | xxx |  |  |
|  | zastoupená: | Ing. Juraj Comorek, jednatel |  |  |
|  | e-mailová adresa: | xxx |  |  |
|  | Společník 2: |  |  |  |
|  | STANTER, a.s. |  |  |  |
|  | sídlo: | Štefánikova trieda 81, 949 01 Nitra, SR |  |  |
|  | zápis v OŘ: | u Okresního soudu Nitra, oddíl: Sa, vložka číslo: 10505/N |  |  |
|  | IČO: | 50 085 956 |  |  |
|  | IČ DPH: | xxx |  |  |
|  | zastoupená: | Ing. Milan Kreškóci, předseda představenstva |  |  |
|  | e-mailová adresa: | xxx |  |  |
|  | Společník 3: |  |  |  |
|  | COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. |  |  |  |
|  | sídlo: | Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica, SR |  |  |
|  | zápis v OŘ: | u Okresního soudu Banská Bystrica, oddíl: Sro, vložka číslo: 2800/S |  |  |
|  | IČO: | 31 631 134 |  |  |
|  | DIČ: | xxx |  |  |
|  | podnikající na území České republiky prostřednictvím odštěpného závodu: |  |  |  |
|  | COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, o.z. |  |  |  |
|  | sídlo: | Školská 689/20, 110 00 Praha, ČR |  |  |
|  | zápis v OŘ: | u Městského soudu v Praze, oddíl: A, vložka: 79483 |  |  |
|  | IČO: | 090 73 833 |  |  |
|  | DIČ: | xxx |  |  |
|  | zastoupená: | Mgr. Vladimír Gallo, vedoucí odštěpného závodu |  |  |
|  | e-mailová adresa: | xxx |  |  |
|  | Společník 4: |  |  |  |
|  | YUCON CZ, s.r.o. |  |  |  |
|  | sídlo: | Tuřanka 1222/115, 627 00 Brno, ČR |  |  |
|  | zápis v OŘ: | u Krajského soudu v Brně, oddíl: C, vložka: 63922 |  |  |
|  | IČO: | 291 84 771 |  |  |
|  | IČ DPH: | xxx |  |  |
|  | zastoupená: | Ing. Martin Naď, jednatel |  |  |
|  | e-mailová adresa: | xxx |  |  |
|  | Společník 5: |  |  |  |
|  | SMP Vodohospodářské stavby a.s. |  |  |  |
|  | sídlo: | Vyskočilova 1566, 140 00 Praha, ČR |  |  |
|  | zápis v OŘ: | u Městského soudu v Praze, oddíl: B, vložka: 26499 |  |  |
|  | IČO: | 116 37 471 |  |  |
|  | DIČ: | xxx |  |  |
|  | zastoupená: | Ing. Zdeněk Novák, předseda správní rady Ing. Roman Hek, místopředseda správní rady |  |  |
|  | e-mailová adresa: | xxx |  |  |
|  | fakturační údaje objednatele: |  |  |  |
|  | bankovní spojení: | xxx |  |  |
|  | číslo účtu: | xxx |  |  |
|  | (dále společně jen „Objednatel“) |  |  |  |
| (Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany“) |  |  |  |  |

Článek 1
Úvodní ustanovení

Dne 25.10.2023 Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo č. SM/0945/2023 (dále jen „Smlouva“), na jejíž základě Zhotovitel provádí pro Objednatele dílo spočívající v provedení stavby s názvem „Intenzifikace technologií ČOV Jindřichův Hradec – 1. etapa“ (dále jen „Dílo“).

V souvislosti s vícepracemi a méněpracemi na Díle dle odst. 1. 2 Dodatku Zhotovitel v souladu s odst. 5.5 a 5.6 Smlouvy provedl jejich soupisy v změnových listech č. 18, 20, 21, 23, 25-33 ,33a, 34, 34a, 35a, 36, 36a, 37, 38a, 39, 40 jež Objednatel schválil dne 17.02.2026 (dále společně jen „Změnové listy“).

Smluvní strany mají zájem na změně předmětu, rozsahu technického postupu a způsobu provedení Díla a s tím související změně Smlouvy v rozsahu dle tohoto Dodatku.

Článek 2
Předmět Dodatku

Předmětem Dodatku je v souladu s odst. 5.5, 5.9 Smlouvy v spojení s odst. 22.3 Smlouvy dohoda Smluvních stran (a) o změně předmětu, rozsahu a technického postupu a způsobu provedení Díla a o s tím související změně (nahrazení) části Projektové dokumentace, (b) o změně ceny za Dílo, o změně příslušných ustanovení Smlouvy.

Článek 3
Změna provedení Díla a části Projektové dokumentace

Dílo a podklady, dle kterých má být Dílo provedeno, se mění tak, že:

předmět a rozsah Díla se snižuje o méněpráce dle Změnových listů, jenž nejsou předmětem Díla (dále jen „Méněpráce“);

předmět a rozsah Díla se navyšuje o práce navíc dle Změnových listů, jenž jsou, resp. se stávají součástí předmětu Díla (dále jen „Vícepráce“);

Článek 4
Změna ceny za Dílo

Cena za dílo dle odst. 5.1 Smlouvy v platném znění (dále jen „Cena za dílo“):

se snižuje o cenu za Méněpráce, tj. o částku -12.463.997,79 Kč bez DPH;

se navyšuje o cenu za Vícepráce, tj. o částku 12.110.010,57 Kč bez DPH;

se celkově snižuje o částku - 353.987,22 Kč bez DPH odpovídající rozdílu ceny za Méněpráce dle odst. 4.1.1 Dodatku a ceny ze Vícepráce dle odst. 4.1.2 Dodatku;

po snížení dle odst. 4.1.3 Dodatku činí 236.780.457,37 Kč bez DPH.

Položkový rozpočet, jež je součástí nabídky Zhotovitele dle odst. 2.2 Smlouvy (dále jen „Položkový rozpočet“), se doplňuje o změnové položkové rozpočty tvořící přílohy k Změnovým listům, jejichž sumarizace tvoří přílohu č. 1 k Dodatku (dále společně jen „Změnové položkové rozpočty“), a tyto se stávají nedílnou součástí Položkového rozpočtu s tím, že každý ze Změnových položkových rozpočtů má přednost před Položkovým rozpočtem v rozsahu v jakém Položkový rozpočet mění, resp. v rozsahu v jakém každý ze Změnových položkových rozpočtů v rozporu s Položkovým rozpočtem.

Pro vyloučení jakýchkoli pochybností v souvislosti s právem (nárokem) Zhotovitele na zaplacení Ceny za dílo nebo její jakékoli části ve výši dle tohoto Dodatku se Smluvní strany dohodly, že Zhotovitel má právo (nárok) zaplacení celé Ceny za dílo ve výši dle tohoto Dodatku, tj. včetně ceny za Vícepráce, které Zhotovitel zahájil a provedl do dne uzavření tohoto Dodatku.

- Článek 5
Změna ustanovení Smlouvy

- 5.1	   S ohledem na dohody Smluvních stran dle článků 3 až 4 Dodatku se Smluvní strany dohodly, že

- jednotlivá ustanovení Smlouvy mění následovně:

- 5.1.1 odst. 5.1 první věta Smlouvy se vypouští a nahrazuje se novou větou odst. 5.1 s následovným zněním:

- „Cena Díla (dále jen „Cena Díla“) činí 236.780.457,37  Kč bez DPH.“;

- 5.2	    Pro vyloučení jakýchkoli pochybností v souvislosti se změnou ustanovení Smlouvy dle odst. 5.1

- Dodatku v případě opomenutí Smluvních stran změnit konkrétní ustanovení Smlouvy ve smyslu dohod dle článků 3 a 4 Dodatku se Smluvní strany výslovně dohodly, že dohody Smluvních stran dle článků 3 a 4 Dodatku mají přednost před ustanoveními Smlouvy, které jsou v rozporu s dohodami Smluvních stran v článcích 3 a 4 Dodatku.

- Článek 6
Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn s tím, že pro účely vyloučení jakýchkoliv pochybností při výkladu Smlouvy platí, že Dílem, tj. předmětem Díla dle Smlouvy se rozumí rovněž Vícepráce dle tohoto Dodatku.

  - Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Smluvních stran ohledně předmětu tohoto Dodatku a v plném rozsahu nahrazuje veškerá předchozí ujednání a ústní nebo písemné návrhy uvedené v korespondenci nebo jednáních Smluvních stran před uzavřením tohoto Dodatku.

  - Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností Smluvní strany sjednávají, že tento Dodatek a jím založené změny Smlouvy, tj. práva a povinnosti Smluvních stran vyplývajících ze Smlouvy ve znění tohoto Dodatku a veškerá další Smluvní ujednání v tomto Dodatku se vztahují v plném rozsahu na Dílo v jeho rozsahu dle tohoto Dodatku, tj. na všechny práce, výkony, činnosti a/nebo dodávky na Díle v části Víceprací započaté a provedené Zhotovitelem do data uzavření tohoto Dodatku.

  - Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku všemi Smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv.

  - Změny Smlouvy, které jsou provedeny prostřednictvím tohoto Dodatku nepředstavují podstatnou změnu závazku a jsou v souladu s § 222 odst. 3 a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů.

  - Návrh znění tohoto Dodatku a uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Jindřichův Hradec č. 145/6R/2026 ze dne 18.02.2026.

  - Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou jeho následovné přílohy:

    - Příloha č. 1 –	Sumarizace Změnových položkových rozpočtů.

  - Tento Dodatek je vyhotoven v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě a bude podepsán prostřednictvím elektronických podpisů oprávněných zástupců Smluvních stran, přičemž všechny Smluvní strany vyslovují souhlas s elektronickou podobou Dodatku bez nutnosti vyhotovení jeho listinné podoby.

  - Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

| Objednatel dne dle el. podpisu |  |
| --- | --- |
| __11.3.2026__________________ Město Jindřichův Hradec Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA, starosta |  |
| Zhotovitel: Společnost Jindřichův Hradec dne dle el. podpisu |  |
| __11.3.2026__________________ STANTER s.r.o. Ing. Juraj Comorek, jednatel | ____11.3.2026________________ STANTER, a.s. Ing. Juraj Comorek, podpředseda představenstva |
| ___12.3.2026_________________ COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. podnikající na území ČR prostřednictvím OZ: COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, o.z. Mgr. Vladimír Gallo, vedoucí odštěpného závodu | ___12.3.2026_________________ YUCON CZ, s.r.o. Ing. Martin Naď, jednatel |
| __16.3.2026__________________ SMP Vodohospodářské stavby a.s. Ing. Zdeněk Novák, předseda správní rady | ___12.3.2026_________________ SMP Vodohospodářské stavby a.s. Ing. Roman Hek, místopředseda správní rady |

Příloha č. 1
Sumarizace Změnových položkových rozpočtů