SMLOUVA  O DÍLO

I. SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL: 	Mateřská škola Sady

Nový Jičín Revoluční 52

příspěvková organizace

IČ: 62330128

BANKA: 		Komerční banka a.s.

ČÍSLO ÚČTU: 		86-6356820277/0100

ZASTOUPEN:               Soňou Nevrlovou – ředitelkou MŠ

ZHOTOVITEL: 		Architektonická kancelář - Ing. arch. Tomáš Kudělka

IČO: 			730 39 179

BANKA: 		ČESKÁ SPOŘITELNA a.s. Nový Jičín

ČÍSLO  ÚČTU:

ZASTOUPEN: 		Ing. arch. Tomášem Kudělkou, ČKA: 03 141

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Zhotovitel se zavazuje, že na základě zaměření a zpracované dokumentace stávajícího stavu objektu p.č. 481/1 v k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí zpracuje dokumentaci pro stavební povolení a výběrové řízení na akci Oprava fasády MŠ Smetanovy sady 6 v Novém Jičíně zahrnující dokumentaci stavební části obvodového pláště budovy, koordinaci s jednotlivými subdodavateli stavby, projednání s dotčenými orgány státní správy a účastníky řízení.

III. TERMÍN PLNĚNÍ

Objednatel a zhotovitel se dohodli na následujících termínech plnění :

1.etapa:	projektová dokumentace pro stavební povolení včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr bude předána objednateli do 31.10.2017 po písemném odsouhlasení konečného technického a materiálového řešení, a to ve 4 paré tištěné dokumentace  a  1 paré v digitální podobě ve formátu pdf, dwg, doc, xls na CD.

2.etapa:	projektová dokumentace pro stavební povolení bude předána dalším účastníkům stavebního řízení a dotčeným orgánům státní správy po odsouhlasení konečného řešení architektonické studie do 30.10. 2017

(předpokládaný nejzazší termín předání kompletního díla včetně vyjádření do 30.10..2017)

IV. CENA DÍLA

Objednatel a zhotovitel se dohodli na základě předložené cenové nabídky ze dne 26.5.2017 vypracované dle Honorářového řádu  na částce 69 651,- Kč.

Slovy : šedesátdevěttisícšestsetpadesátjedna Kč ----------------------------------------------------------------------

V. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY

Objednatel a zhotovitel se dohodli, že fakturace bude provedena ve třech etapách a to následovně:

1.	konečná faktura bude vystavena a objednatelem zhotoviteli zaplacena dle dohody do 10 dnů po předání dokumentace pro výběr dodavatele stavby včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr pro potřeby výběru dodavatele stavby.

VI. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje projektovou dokumentaci v dohodnutém rozsahu a dle platných norem a předpisů.

Zhotovitel se zavazuje, že předá projektovou dokumentaci k vyjádření účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy.

Zhotovitel neposkytne žádné údaje a informace třetím nezúčastněným osobám.

Při realizaci bude zhotovitel vykonávat autorský dozor přímo na stavbě. (dle potřeby objednatele a dodavatele stavby)

Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli vstup na pozemky objednatele a do veškerých prostor objektu objednatele z důvodu zaměření objektu a posouzení stávajícího stavu.

Objednatel bude spolupracovat při zajištění vyjádření a podání žádosti o stavební povolení.

V případě, že během zpracovávání projektové dokumentace objednatel podstatně změní parametry zadání, bude vypracován dodatek k této smlouvě, který bude po odsouhlasení předložen k podpisu objednateli. (možnost změny termínu, ceny a technického řešení)

Nedílnou součástí této smlouvy je předaná cenová nabídka ze dne 26.5.2017.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran, je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, kdy po podpisu obdrží zúčastněná strana jeden stejnopis.

Kunín dne: 18.9.2017			Nový Jičín dne: 18.9.2017

…………………………………………			……………………………………….

zhotovitel Ing. arch. Tomáš Kudělka			Mateřská škola Sady