Smlouva o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů

# Smluvní strany

## statutární město Karviná

se sídlem:			Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná Fryštát

zastoupeno			Ing. Janem Wolfem, primátorem města

k podpisu smlouvy oprávněna na základě pověření ze dne 4.1.2021: Ing. Jana Maierová, MPA, vedoucí Odboru komunálních služeb

jednání ve věcech:

- smluvních: 			xxxxx

xxxxx

- technických:			xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

IČ:				00297534

DIČ:				CZ699007109

(dále jen objednatel)

a

# 1.2 	VALPET INVEST s.r.o.

zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 72015

zastoupena:		Ing. Petrem Uherkem, jednatelem společnosti

se sídlem:		Slámova 223/3, Fryštát, 733 01 Karviná

IČ:		06460020

DIČ:				CZ06460020

(dále jen zhotovitel)

# Předmět smlouvy

## Předmětem této smlouvy je provedení díla pod názvem „Oprava nebytových prostor v budově č.p. 2379 na ul. Žižkova“ (dále též „dílo“) dle oceněného rozpočtu ze dne 13.3.2026 – příloha č. 1 SOD). Předmětem veřejné zakázky je provedení oprav nebytových prostor v budově čp. 2379 na ul. Žižkova (dále též „poliklinika“) spočívající ve výměně podlahové krytiny, výměně osvětlení, rozvodnic, zásuvek a vypínačů, vyměněn a doplnění umyvadla a vodovodní baterie, výmalbě, nátěrech zárubní, otopných těles, výměně dveří, vyzdění příčky, montáž SDK příčky a dodávka dveří, demontáž VZT a ÚT potrubí a rozvodů technických plynů. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

## Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu díla do užívání.

## V této souvislosti je zhotovitel zejména povinen: zajistit nezbytná opatření nutná pro neporušení veškerých inženýrských sítí a rozvodů během realizace díla, zajistit všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a ukončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem, zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla, provést bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku, zpracovat dílenskou a výrobní dokumentaci potřebnou pro provedení díla, zajistit bezpečnost práce a ochrany životního prostředí, zajistit a provést všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, zajistit atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě), zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy, uvést všechny povrchy dotčené prováděním díla do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.) a provádět denní úklid staveniště, splnit podmínky vyplývající z podkladů, které měl zhotovitel k dispozici v rámci výběrového řízení na zhotovení díla, respektovat provozní dobu ambulancí v přilehlých nebytových prostorech tak, aby došlo k co nejmenšímu omezení těchto ambulancí, užívat k výnosu materiálů a technologických zařízení požární schodiště, nikoliv hlavní schodiště a výtahy.

## Objednatel je oprávněn, i v průběhu provádění díla, požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům, a to při zachování stejné kvality. Zhotovitel je povinen na tyto požadavky objednatele přistoupit.

## Zhotovitel potvrzuje, že se k datu podpisu této smlouvy seznámil s rozsahem, obsahem a povahou díla.

## Objednatel se uzavřenou smlouvou zavazuje předmět díla bez vad a nedodělků převzít ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou za podmínek dále stanovených. Smluvní strany se tedy dohodly, že objednatel má právo odmítnout převzetí díla i pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.

## Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí.

## Zhotovitel je povinen dodržet poddodavatelské schéma předložené v nabídce v rámci řízení na veřejnou zakázku. V případě, že v průběhu provádění díla dojde ke změně či doplnění poddodavatele, musí zhotovitel o této skutečnosti objednatele neprodleně písemně informovat.

Zhotovitel je povinen kdykoliv v průběhu plnění smlouvy na žádost objednatele předložit kompletní seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace poddodavatelů.

Porušení povinností uvedených v tomto odstavci je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.

# Vlastnictví díla a nebezpečí škody

## Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je objednatel.

## Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech.

## Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod nese zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.

## Nebezpečí škody nebo zničení díla nese od počátku zhotovitel až do jeho převzetí objednatelem, a to i v případě že by ke škodě došlo i jinak.

# Doba a místo plnění

## Zhotovitel je povinen zahájit práce do 3 dnů od předání staveniště zhotoviteli, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Nezahájí-li zhotovitel práce v této lhůtě nebo nepřevezme-li zhotovitel staveniště v souladu s touto smlouvou, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. O předání staveniště bude zhotovitelem vyhotoven zápis.

## Zhotovitel je povinen provést dílo do 45 dnů od předání staveniště, m.č. 304 v pavilonu A2 budovy však nejpozději do 24.4.2026. Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a předání díla bez vad a nedodělků objednateli.

## O předání a převzetí díla jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů.

## V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle, a to zejména v případě požadavku provozovatele budovy. O dobu přerušení prací na díle se posunou termíny sjednané ve smlouvě týkající se provedení prací na díle.

## 4.5  	K posunutí termínu provedení prací na díle může dojít v případě, že nastanou takové klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle a brání dodržení technologických postupů. O existenci nepříznivých klimatických podmínek musí zhotovitel učinit zápis ve stavebním deníku, objednatel zápisem ve stavebním deníku uvede, zda s neprováděním díla z tohoto důvodu souhlasí. V případě souhlasu objednatele s neprováděním díla, se termín provedení prací na díle dle odst. 4.2 této smlouvy posouvá o dobu, po kterou zhotovitel nemohl práce na díle z důvodu klimatických podmínek provádět.

4.6	V případě, že se na díle vyskytnou vícepráce, které nebyly obsaženy v oceněném výkazu výměr ze dne 13.3.2026, tyto vícepráce nebylo možné při náležité péči předvídat a jsou nezbytné pro provedení díla, může se, po vzájemné dohodě objednatele se zhotovitelem, termín provedení prací na díle stanovený v odst. 4.2 této smlouvy posunout o dobu nezbytně nutnou k provedení těchto víceprací.

## Místem plnění je budova čp. 2379 na ul. Žižkova v Karviné-Mizerově.

# Cena díla

## Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

| Cena bez DPH | 537 455,44 Kč |
| --- | --- |

## Předmět plnění této smlouvy objednatel nepořizuje pro výkon veřejné správy. Pokud jsou realizované stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, dochází ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, k přenesení daňové povinnosti na objednatele. Zhotovitel, za tyto provedené práce, bude vystavovat objednateli daňové doklady bez DPH.

Pokud nejsou realizované stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41 - 43 klasifikace produkce CZ-CPA, bude k ceně bez DPH připočteno DPH ve výši dle obecně závazných právních předpisů.

## Smluvní strany prohlašují, že dílo je zadáno dle rozpočtu. Položkový rozpočet je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné a neměnné po celou dobu realizace díla.

## Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná až do termínu kompletního ukončení a převzetí díla objednatelem. Případné změny cen v souvislosti s vývojem cen nemají vliv na celkovou sjednanou cenu díla.

## Zhotovitel je odpovědný za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

## V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla, zejména náklady na provedení prací a dodávek, mimostaveništní dopravu, přesun hmot, energie, provedení veškerých zkoušek a revizí nutných k ukončení díla a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

## Položkový rozpočet slouží k vykazování finančních objemů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací. V případě vzniku víceprací a méněprací je zhotovitel povinen předložit objednateli ke schválení změnové listy.

## Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly.

## V případě změny ceny díla z důvodu méněprací či víceprací budou smluvní strany jednat o uzavření dodatku k této smlouvě. Teprve po oboustranném podpisu tohoto dodatku má zhotovitel v případě víceprací právo na jejich úhradu; v případě méněprací se sníží cena díla.

# Platební podmínky

## Smluvní strany se dohodly, že zálohy nejsou sjednány.

## Práce budou hrazeny na základě daňového dokladu (dále jen „faktury“). Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu po převzetí díla objednatelem a odsouhlasení soupisu provedených prací objednatelem.

## Smluvní strany se dohodly, že částka ve výši 26 872,77 Kč představuje tzv. „zádržné“ (dále též „zádržné“), které bude zajišťovat řádné plnění závazků zhotovitele z této smlouvy. Zbývající část ceny díla bude uhrazena měsíční fakturací. Převezme-li objednatel dílo s vadami či nedodělky a bude-li ke dni odstranění vad či nedodělků doručena objednateli poslední faktura za dílo, uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 dnů po odstranění vad či nedodělků reklamovaných při převzetí díla objednatelem. Převezme-li objednatel dílo s vadami či nedodělky a nebude-li ke dni odstranění vad či nedodělků doručena objednateli poslední faktura za dílo, uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 dnů po odstranění vad či nedodělků a doručení poslední faktury za dílo objednateli.  Nebude-li mít dílo v době převzetí objednatelem vady, uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 dnů od doručení poslední faktury za dílo objednateli.

## 6.3 	Fakturu doručuje zhotovitel objednateli v digitální formě, a to elektronickou poštou na adresu epodatelna@karvina.cz, případně do datové schránky objednatele, a to zejména ve formátu ISDOC nebo ISDOCX. Faktura zhotovitele bude mít náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních předpisů.  Součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek s uvedením data a podpisů oprávněných zástupců objednatele a zhotovitele vzájemně potvrzující rozsah plnění na díle.

## Lhůta splatnosti jednotlivé faktury za dílo činí 21 dní od jejího doručení objednateli.

## Smluvní strany se dohodly, že v případě vyúčtuje-li zhotovitel práce nebo dodávky, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu, faktura nebude obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu dle pokynů objednatele, a to vystavením nové faktury. Vrácením faktury zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury objednateli.

## Smluvní strany se dohodly, že povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

## Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude v dokladech při platebním styku s objednatelem užívat číslo účtu uveřejněné dle § 98 zák. č. 235/2004 Sb. v registru plátců a identifikovaných osob.

# Jakost díla

## 7.1	Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, hospodárnost. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen dílo provést v souladu s touto smlouvou, právními předpisy, technickými normami, příkazy objednatele, v souladu se schválenými technologickými postupy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ díla tak, aby dodržel kvalitu díla.

## 7.2	Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

# Provádění díla

## Zhotovitel se zavazuje zabezpečit přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem, pokud to charakter díla vyžaduje.

## Zhotovitel je povinen po provedení prací upravit pozemky dotčené prováděním díla do původního stavu a zápisem o předání a převzetí je předat jejich vlastníkům.

## Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

## Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel odpovídá za škodu, kterou způsobí objednateli či třetím osobám během provádění díla.

## Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jeho zástupce (technický dozor) nejméně 2 dny předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.

## O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, pokud je veden, který musí obsahovat souhlas objednatele nebo jeho zástupce (technického dozoru) se zakrytím předmětných částí díla. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele.

## Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho příkazů.

## Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel.

## Zhotovitel je povinen na žádost objednatele předložit objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii smlouvy o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu, kterou může svou činností či nečinností způsobit v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy objednateli či jakékoliv třetí osobě a odpovědnosti za škodu z podnikatelské činnosti (dále jen „pojistná smlouva“). Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvu, příp. pojištění udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy. Trvání pojistné smlouvy je zhotovitel povinen na požádání objednateli prokázat. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže zhotovitel nesplní jakoukoliv povinnost uvedenou v tomto odstavci.

# Předání a převzetí díla

## Dílo bude předáno zápisem o předání a převzetí díla, který sepíše zhotovitel. Dílo nebude přebíráno po částech.

## Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě.

## 9.3 	Zhotovitel je povinen do tří dnů po převzetí díla objednatelem odstranit zařízení staveniště a staveniště vyklidit.

# Záruční podmínky a vady díla

## Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinnosti.

## Zhotovitel prohlašuje, že poskytuje na dílo záruku za jakost s tím, že záruční doba činí 60 měsíců. Veškeré dodávky strojů, zařízení, technologie, předměty postupné spotřeby mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, zhotovitel však garantuje záruku nejméně 24 měsíců. Výše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.

## Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude v souladu s touto smlouvou, právními předpisy, zadávací dokumentací, technickými normami, jinou dokumentací vztahující se k provedení díla, příkazy objednatele, bude umožňovat užívání, k němuž bylo určeno a provedeno, bude plně funkční, bezporuchové, bezpečné. Smluvní strany se dohodly, že dílo má vady, zejména jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v předchozí větě.

## Smluvní strany se dohodly, že záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

## Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat. Pro ty části díla, které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

## Objednatel písemně oznámí zhotoviteli výskyt vady a vadu popíše. Zhotovitel uspokojí objednatele v rámci jeho práv z vadného plnění nebo práv ze záruky za jakost bezplatnou opravou vady nebo výměnou věci (dále též „odstranění vady“). Pokud by to však objednatel požadoval, zavazuje se zhotovitel poskytnout objednateli slevu z kupní ceny.

## Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 5 dnů od obdržení oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě havárie je povinen zhotovitel nastoupit k odstranění vady, a to i v případě, že reklamaci neuznává, do 24 hodin od oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

## Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

## Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

## Neodstraní-li zhotovitel v objednatelem stanoveném termínu vadu, na niž se vztahuje záruka, nebo vadu, kterou mělo dílo v době převzetí objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli.

# Smluvní pokuty a úroky z prodlení

## Nepředá-li zhotovitel objednateli řádně provedené dílo bez vad a nedodělků v termínu sjednaném dle čl. 4 odst. 4.2 této smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2% z ceny díla bez DPH za každý den prodlení. Převezme-li objednatel dílo s vadami, dohodly se smluvní strany, že objednatel nebude uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s provedením díla za období od převzetí díla objednatelem.

## V případě nedodržení termínu splatnosti faktury objednatelem, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

## V případě nedodržení termínu nástupu k odstranění vady nebo termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla bez DPH za každý den prodlení s nástupem k odstranění každé jednotlivé vady nebo za každý den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady.

11.4	V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

11.5	Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně v plném rozsahu. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

11.6	Smluvní strany se dohodly, že na výši smluvní pokuty nemají vliv změny ceny díla uvedené v dodatcích k této smlouvě.

# Závěrečná ujednání

## Strany smlouvy se dohodly na tom, že tato smlouva je uzavřena okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.

## Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním této smlouvy zajistí objednatel. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah této smlouvy, a to na dobu neurčitou.

## Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

## 12.4  	Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany formou písemných dodatků, není-li touto smlouvou stanoveno jinak.

## 12.5   Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě.

## Přílohu smlouvy a její nedílnou součást tvoří:

## Položkový rozpočet

V Karviné 23.3.2026				V Karviné 23.3.2026

za objednatele	                        za zhotovitele

……………………………..			…………………………………………

za statutární město Karviná			za VALPET INVEST s.r.o.

Ing. Jana Maierová, MPA			Ing. Petr Uherek

vedoucí Odboru komunálních služeb	jednatel společnosti

Příloha č. 1

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava místnosti číslo 304 - Pavilon A2 Poliklinika Karviná

| KSO: Místo: | Karviná | CC-CZ: Datum: | 13.03.2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: Statutární město Karviná |  | IČ: DIČ: |  |
| Uchazeč: VALPET INVEST s.r.o. |  | IČ: DIČ: | 06460020 CZ06460020 |
| Projektant: |  | IČ: DIČ: |  |
| Zpracovatel: |  | IČ: DIČ: |  |

Poznámka:

| Cena bez DPH | 243 942,08 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Základ daně |  | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 243 942,08 |  | 21,00% | 51 227,84 |
| snížená | 0,00 |  | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH |  | v CZK |  | 295 169,92 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Uchazeč

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava místnosti číslo 304 - Pavilon A2 Poliklinika Karviná

Datum:	13.03.2026

Projektant:

Zpracovatel:

Místo:	Karviná

Zadavatel:	Statutární město Karviná

Uchazeč:	VALPET INVEST s.r.o.

| Náklady ze soupisu prací | 243 942,08 |
| --- | --- |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 36 758,52 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | 8 475,20 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 17 091,42 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 6 184,80 |
| 997 - Doprava suti a vybouraných hmot | 2 645,50 |
| 998 - Přesun hmot | 2 361,60 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 190 361,56 |
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | 1 772,00 |
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | 6 489,50 |
| 725 - Zdravotechnika - zařizovaci předměty | 3 989,00 |
| 733 - Ústřední vytápěni - rozvodné potrubí | 936,00 |
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | 2 580,00 |
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | 6 895,80 |
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | 22 295,23 |
| 763 - Konstrukce suché výstavby | 27 427,81 |
| 766 - Konstrukce truhlářské | 18 303,18 |
| 776 - Podlahy povlakové | 66 922,49 |
| 781 - Dokončovací práce - obklady | 6 405,95 |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | 1 673,10 |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | 24 671,50 |
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | 16 322,00 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 500,00 |
| VRN4 - Inženýrská činnost | 500,00 |

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK)

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava místnosti číslo 304 - Pavilon A2 Poliklinika Karviná

| Místo: Zadavatel: Uchazeč: |  |  | Karviná Statutární město Karviná VALPET INVEST s.r.o. |  |  | Datum: Projektant: Zpracovatel: | 13.03.2026 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| Náklady soupisu celkem D HSV Práce a dodávky HSV o 3 Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  |  |  | 243 942,08 36 758,52 8 475,20 |  |
| 1 | K | 311273951 | Založeni pórobetonového zdivá na zakládací maltu tloušťky 150 mm | m | 1,500 | 150,00 | 225,00 | CS ÚRS 2026 01 |
|  | W |  | 2 4-0,9 |  | 1,500 |  |  |  |
| 2 | K | 317142442 | Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm | kus | 1,000 | 965,00 | 965,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 3 | K | 342272245 | Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu ti 150 mm | m2 | 5,400 | 1 090,00 | 5 886,00 | CS ÚRS 2026 01 |
|  | W |  | 2,4*3-0,9*2 |  | 5,400 |  |  |  |
| 4 | K | 342291112 | Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou ti příčky přes 100 mm | m | 2,400 | 133,00 | 319,20 | CS ÚRS 2026 01 |
| 5 | K W | 342291131 | Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami 3+3 | m | 6,000 6,000 | 180,00 | 1 080,00 | CS ÚRS 2026 01 |

| D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 17 091,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | K | 612131121 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně | m2 | 32,120 | 80,50 | 2 585,66 | CS ÚRS 2026 01 |
| 7 | W W W W w W W k | 612142001 | "pod perlinku" (7,2-0,9*2)*2 "pod štuk" 10,8 "pod opravu maleb" (139,2-5,4-2,5-13,05*2)*0,1 Součet Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu | m2 | 10,800 10,800 10,520 32,120 10,800 | 310,00 | 3 348,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| W "pod perlinku" W (7,2-0,9*2)*2 10,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | K | 612325101 | Vápenocementová hrubá omítka rýh ve stěnách š do 150 mm | m2 | 1,080 | 1 150,00 | 1 242,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 9 | K | 619991001 | Zakrytí podlahy PE fólií | m2 | 60,000 | 24,90 | 1 494,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 10 | K | 619991011 | Obalení samostatných konstrukcí a prvků PE fólií | m2 | 20,000 | 38,20 | 764,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 11 | K | 632450124 | Vyrovnávací cementový potěr ti přes 40 do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu | m2 | 0,240 | 574,00 | 137,76 | CS ÚRS 2026 01 |
| W 2.4*0,1 0,240 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | K | 642944121 | Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 | kus | 2,000 | 1 660,00 | 3 320,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 13 | M | 55331443 | zárubeň jednokřídlá ocelová rozměru 900/1970, 2100mm | kus | 2,000 | 2 100,00 | 4 200,00 | CS ÚRS 2026 01 |

D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	6184,80

| 14 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 38,000 | 81,00 | 3 078,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | K | 967041112 | Přisekání rovných ostění v betonu | m2 | 1,080 | 1 170,00 | 1 263,60 | CS ÚRS 2026 01 |

W	(2,4*2+3’2)’0,1	1,080

| 16 | K | 968072357 | Vybourání kovových rámů oken zdvojených včetně křídel pl přes 4 m2 | m2 | 7,200 | 256,00 | 1 843,20 | CS ÚRS 2026 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

W	2,4*3	7,200

| D 997 Doprava suti a vybouraných hmot 2645,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | K | 997013213 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně | t | 0,572 | 1 520,00 | 869,44 | CS ÚRS 2026 01 |
| 18 | K | 997013219 | Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m | t | 5,720 | 115,00 | 657,80 | CS ÚRS 2026 01 |
| W 0,572*10 5,720 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | K | 997013511 | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením | t | 0,572 | 455,00 | 260,26 | CS ÚRS 2026 01 |
| 20 | K | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 0,572 | 1 500,00 | 858,00 | CS ÚRS 2026 01 |

D 998	Přesun hmot	2361,60

| 21 | K | 998018002 | Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12m | t | 0,749 | 2 380,00 | 1 782,62 | CS ÚRS 2026 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | K | 998018011 | Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m | t | 0,749 | 773,00 | 578,98 | CS ÚRS 2026 01 |

190 361,56

D PSV Práce a dodávky PSV

| D |  | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 1 772,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | K | 721171912 | Potrubí z PP propojení potrubí DN 40 | kus | 1,000 | 308,00 | 308,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 24 | K | 721174042 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 | m | 2,500 | 544,00 | 1 360,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 25 | K | 721194104 | Vyvedeni a upevnění odpadních výpustek DN 40 | kus | 1,000 | 104,00 | 104,00 | CS ÚRS 2026 01 |
|  | D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 6 489,50 |  |
| 26 | K | 722131932 | Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 20 | kus | 2,000 | 481,00 | 962,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 27 | K | 722174002 | Potrubí vodovodní plastové PPR 53,2 spojované svařováním D 20x2,8 mm | m | 5,000 | 465,00 | 2 325,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 28 | K | 722179191 | Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m | soubor | 1,000 | 462,00 | 462,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 29 | K | 722179192 | Příplatek k rozvodu vody z plastů za potrubí do D 32 mm do 15 svarů | soubor | 1,000 | 330,00 | 330,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 30 | K | 722181231 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačnimi trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN do 22 mm | m | 5,000 | 98,90 | 494,50 | CS ÚRS 2026 01 |
| 31 | K | 722190401 | Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25 | kus | 2,000 | 281,00 | 562,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 32 | K | 722220121 | Nástěnka pro baterii G 1/2" s jedním závitem | pár | 1,000 | 464,00 | 464,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 33 | K | 722220231 | Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2" s kovovým vnitřním závitem | kus | 2,000 | 131,00 | 262,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 34 | K | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80 | m | 5,000 | 59,30 | 296,50 | CS ÚRS 2026 01 |
| 35 | K | 722290246 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40 | m | 5,000 | 66,30 | 331,50 | CS ÚRS 2026 01 |

D 725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	3989,00

| 36 | K | 725211616 | Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm s krytem na sifon připevněné na stěnu šrouby | soubor | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | K | 725822611 | Baterie umyvadlová páková bez výpustí | soubor | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 38 | K | 725861102 | Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 | kus | 1,000 | 429,00 | 429,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 39 | K | 998725122 | Přesun hmot včetně vody a kanalizace | kpl | 1,000 | 560,00 | 560,00 | CS ÚRS 2026 01 |

| D |  | 733 | Ústřední vytápěni - rozvodné potrubí |  |  |  | 936,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | K | 733224222 | Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1 mm | kus | 4,000 | 234,00 | 936,00 | CS ÚRS 2026 01 |
|  | D | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 2 580,00 |  |
| 41 | K | 734221682 | Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK | kus | 1,000 | 480,00 | 480,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 42 | K | 734261406 | Armatura připojovací přímá G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK | kus | 2,000 | 1 050,00 | 2 100,00 | CS ÚRS 2026 01 |

|  | D | 735 | Ústřední vytápěni - otopná tělesa |  |  | 6 895,80 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | K | 735152479.KRD | Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha VK typ 21 výška/délka 600/1200 mm výkon 1546 W | kus | 2,000 | 3 300,00 | 6 600,00 |  |
| 44 | K | 998735122 | Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa ruční v objektech v přes 6 do 12 m | t | 0,073 | 3 590,00 | 262,07 | CS ÚRS 2026 01 |
| 45 | K | 998735129 | Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro otopná tělesa za zvětšený přesun ZKD 50 m | t | 0,073 | 462,00 | 33,73 | CS ÚRS 2026 01 |
|  | D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 22 295,23 |  |
| 46 | K | 741122016 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY, CYKFY) | m | 6,000 | 49,30 | 295,80 | CS ÚRS 2026 01 |
| 47 | M | 34111036 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2 | m | 6,900 | 26,10 | 180,09 | CS ÚRS 2026 01 |
|  | w |  | 6*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 6,900 |  |  |  |
| 48 | K | 741130001 | Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 17,000 | 31,10 | 528,70 | CS ÚRS 2026 01 |
|  | W |  | 8+6+2+1 |  | 17,000 |  |  |  |
| 49 | K | 741310239 | Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení | kus | 6,000 | 102,00 | 612,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 50 | M | 34535004 | přepínač kompletní | kus | 6,000 | 131,00 | 786,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 51 | K | 741311813 | Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A šroubových bez zachování funkčnosti do 2 svorek | kus | 3,000 | 79,80 | 239,40 | CS ÚRS 2026 01 |
| 52 | K | 741313003 | Montáž zásuvky (polo)zapuštěné bezšroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobné se zapojením vodičů | kus | 2,000 | 139,00 | 278,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 53 | M | 34555242 | zásuvka zapuštěná dvojnásobná | kus | 2,000 | 202,00 | 404,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 54 | K | 741320105 | Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříni se zapojením vodičů | kus | 1,000 | 206,00 | 206,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 55 | M | 35822111 | jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA | kus | 1,000 | 124,00 | 124,00 | CS ÚRS 2026 01 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 | K | 741372062 | Montáž svítidla | kus | 8,000 | 605,00 | 4 840,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 57 | M | 348001 | Svítidlo | kus | 8,000 | 1 100,00 | 8 800,00 |  |
| 58 | M | 34838100 | svítidlo nouzové osvětlení, | kus | 1,000 | 970,00 | 970,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 59 | K | 741374821 | Demontáž svítidla zánvkového dl do 1100 mm | kus | 6,000 | 197,00 | 1 182,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 60 | K | 741810001 | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč | kus | 1,000 | 2 000,00 | 2 000,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 61 | K | 998741122 | Přesun hmot tonážní pro silnoproud ruční v objektech v přes 6 do 12 m | t | 0,084 | 9 010,00 | 756,84 | CS ÚRS 2026 01 |
| 62 | K | 998741129 | Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro silnoproud za zvětšený přesun ZKD 50 m | t | 0,084 | 1 100,00 | 92,40 | CS ÚRS 2026 01 |
|  | D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 27 427,81 |  |
| 63 | K | 763111362 | SDK příčka ti 125 mm profil CW+UW 100 desky 1x akustická 12,5 s izolací El 45 Rw do 54 dB | m2 | 14,850 | 1 310,00 | 19 453,50 | CS ÚRS 2026 01 |
| 64 | K | 763111718 | SDK příčka úprava styku příčky a podhledu separační páskou a akrylátem (oboustranně) | m | 9,900 | 133,00 | 1 316,70 | CS ÚRS 2026 01 |

W	4.95*2	9,900

| 65 | K | 763111720 | SDK příčka vyztužení pro osazení skříněk, polic atd. | m | 2,000 | 755,00 | 1 510,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 66 67 | K K | 763171811 763172322 | Demontáž revizních dvířek Montáž dvířek revizních | kus kus | 1,000 1,000 | 122,00 378,00 | 122,00 378,00 | CS ÚRS 2026 01 CS ÚRS 2026 01 |
| 68 | M | 59030711 | dvířka revizní jednokřídlá 300x300mm | kus | 1,000 | 820,00 | 820,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 69 | K | 763181421 | Ztužující výplň otvoru pro dveře s UA a UW profilem pro příčky přes 2,80 do 3,25 m | kus | 1,000 | 1 900,00 | 1 900,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 70 | K | 998763332 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v přes 6 do 12 m | t | 0,507 | 3 400,00 | 1 723,80 | CS ÚRS 2026 01 |
| 71 | K | 998763339 | Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro konstrukce montované z desek za zvětšený přesun ZKD 50 m | t | 0,507 | 402,00 | 203,81 | CS ÚRS 2026 01 |

D 766	Konstrukce truhlářské	18 303,18

| 72 | K | 766660002 | Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně | kus | 2,000 | 900,00 | 1 800,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73 | M | 61162087 | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 900x1970-2100mm | kus | 2,000 | 4 900,00 | 9 800,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 74 | M | 01.1 | Příplatek za protihlukové dveře 32dB | kus | 2,000 | 1 000,00 | 2 000,00 |  |
| 75 | K | 766660729 | Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou | kus | 2,000 | 221,00 | 442,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 76 | M | 54914123 | dveřní kování interiérové rozetové klika/klika | kus | 2,000 | 698,00 | 1 396,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 77 | K | 766660745 | Montáž padací prahové lišty zafrézováním do dveřního křídla | kus | 2,000 | 350,00 | 700,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 78 | M | 19416030 | lišta mechanicky těsnící ZI+PP pro spodní hranu dveří dl 900mm | kus | 2,000 | 550,00 | 1 100,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 79 | K | 766660752 | Montáž dveřního interiérového kování - zámkové vložky | kus | 2,000 | 159,00 | 318,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 80 | M | 54964210 | vložka cylindrická stavební 35+55 | kus | 2,000 | 297,00 | 594,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 81 | K | 998766122 | Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské ruční v objektech v přes 6 do 12 m | t | 0,046 | 3 330,00 | 153,18 | CS ÚRS 2026 01 |

D 776	Podlahy povlakové	66 922,49

| 82 | K | 776111117 | Broušení stávajícího podkladu povlakových podlah diamantovým kotoučem | m2 | 38,800 | 243,00 | 9 428,40 | CS ÚRS 2026 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 83 | K | 776111311 | Vysátí podkladu povlakových podlah | m2 | 38,800 | 18,30 | 710,04 | CS ÚRS 2026 01 |
| 84 | K | 776121112 | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah | m2 | 38,000 | 47,70 | 1 812,60 | CS ÚRS 2026 01 |
| 85 | K | 776121321 | Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah | m2 | 38,000 | 50,00 | 1 900,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 86 | K | 776141122 | Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa ti přes 3 do 5 mm | m2 | 38,000 | 345,00 | 13 110,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 87 | K | 776201811 | Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně | m2 | 38,800 | 77,40 | 3 003,12 | CS ÚRS 2026 01 |
| 88 | K | 776222111 | Lepení pásů z PVC 2-složkovým lepidlem | m2 | 38,000 | 329,00 | 12 502,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 89 | M | 28411020 | podlahovina vinylová homogenní zátěžová úprava PUR, třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl S1 ti 2,00 mm, | m2 | 41,800 | 389,00 | 16 260,20 | CS ÚRS 2026 01 |

W	38*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	41,800

| 90 | K | 776223112 | Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studená | m | 19,000 | 97,30 | 1 848,70 | CS ÚRS 2026 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

W	38/2	19,000

| 91 | K | 776410811 | Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových | m | 24,000 | 18,70 | 448,80 | CS ÚRS 2026 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 92 | K | 776411111 | Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm | m | 37,200 | 91,20 | 3 392,64 | CS ÚRS 2026 01 |
| 93 | M | 28411007 | lišta soklová PVC 15x50mm | m | 40,920 | 32,80 | 1 342,18 | CS ÚRS 2026 01 |

W	37,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	40,920

| 94 | K | 776991121 | Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem | m2 | 38,000 | 10,00 | 380,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 95 | K | 998776122 | Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové ruční v objektech v přes 6 do 12 m | t | 0,466 | 1 490,00 | 694,34 | CS ÚRS 2026 01 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 96 | K | 998776129 | Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro podlahy povlakové za zvětšený přesun ZKD 50 m | t | 0,466 | 192,00 | 89,47 | CS ÚRS 2026 01 |

| D 781 Dokončovací práce - obklady 6405,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 97 | K | 781111011 | Ometeni (oprášení) stěny při přípravě podkladu | m2 | 2,500 | 8,85 | 22,13 | CS ÚRS 2026 01 |
| 98 | K | 781121011 | Nátěr penetrační na stěnu | m2 | 5,000 | 67,70 | 338,50 | CS ÚRS 2026 01 |
| 99 | K | 781151031 | Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou ti 3 mm | m2 | 2,500 | 252,00 | 630,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 100 | K | 781472218 | Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 19 do 22 ks/m2 | m2 | 2,500 | 901,00 | 2 252,50 | CS ÚRS 2026 01 |
| 101 | M | 59761702 | obklad keramický nemrazuvzdomý povrch hladký/lesklý ti do 10mm přes 19 do 22ks/m2 | m2 | 2,750 | 359,00 | 987,25 | CS ÚRS 2026 01 |
| VV 2.5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2,750 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | K | 781472291 | Příplatek k montáži obkladů keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 10 m2 | m2 | 2,500 | 111,00 | 277,50 | CS ÚRS 2026 01 |
| 103 | K | 781491011 | Montáž zrcadel | kus | 1,000 | 821,00 | 821,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 104 | M | 63465126 | zrcadlo | kus | 1,000 | 900,00 | 900,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 105 | W K | 998781122 | 0.90909090909091*1,1 'Přepočtené koeficientem množství Přesun hmot tonážní pro obklady keramické ruční v objektech v přes 6 do 12 m | t | 1,000 0,086 | 1 820,00 | 156,52 | CS ÚRS 2026 01 |
| 106 | K | 998781129 | Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro obklady keramické za zvětšený přesun ZKD 50 m | t | 0,086 | 239,00 | 20,55 | CS ÚRS 2026 01 |

| D |  | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  | 24 671,50 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 111 | K | 784111001 | Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 142,100 | 7,32 | 1 040,17 | CS ÚRS 2026 01 |
|  | w |  | 139,2-2,5+5,4 |  | 142,100 |  |  |  |
| 112 | K | 784111011 | Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m | m2 | 142,100 | 21,60 | 3 069,36 | CS ÚRS 2026 01 |
| 113 | K | 784121001 | Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m | m2 | 13,020 | 45,20 | 588,50 | CS ÚRS 2026 01 |
|  | W |  | "pod opravu maleb" |  |  |  |  |  |
|  | W |  | (1 39,2-5,4-2,5-13,05*2)*0,1 |  | 10,520 |  |  |  |
|  | W |  | "obklady" |  |  |  |  |  |
|  | W |  | 2.5 |  | 2,500 |  |  |  |
|  | W |  | Součet |  | 13,020 |  |  |  |
| 114 | K | 784161401 | Celoplošné vyhlazení podkladu sádrovou stěrkou v místnostech v do 3,80 m | m2 | 21,320 | 263,00 | 5 607,16 | CS URS 2026 01 |
|  | W |  | "nový povrch" |  |  |  |  |  |
|  | W |  | (7,2-0,9*2)*2 |  | 10,800 |  |  |  |
|  | W |  | "pod opravu maleb" |  |  |  |  |  |
|  | W |  | (139,2-5,4-2,5-13,05*2)*0,1 |  | 10,520 |  |  |  |
|  | W |  | Součet |  | 21,320 |  |  |  |
| 115 | K | 784181121 | Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 142,100 | 27,80 | 3 950,38 | CS ÚRS 2026 01 |
| 116 | K | 784211131 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra minimálně oděruvzdomých v místnostech do 3,80 m | m2 | 142,100 | 73,30 | 10 415,93 | CS ÚRS 2026 01 |

| D |  | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  | 16 322,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 117 | K | HZS2232 | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný - přepojeni rozvodu | hod | 26,000 | 441,00 | 11 466,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 118 | K | HZS2491 | Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí | hod | 8,000 | 257,00 | 2 056,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 119 | K | HZS2492 | Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV - stěhování | hod | 14,000 | 200,00 | 2 800,00 | CS ÚRS 2026 01 |

| D | VRN Vedlejší rozpočtové náklady 500,00 |
| --- | --- |
| D 120 | VRN4 Inženýrská činnost 500,00 K ¦045303000 ¦Koordinační činnost kpl 1,000¦ 500,00 500,00 jes ÚRS 2026 01 |

D 783

1 673,10

| 107 | K | 783301313 | Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem | m2 | 3,000 | 90,70 | 272,10 | CS ÚRS 2026 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 108 | K | 783314201 | Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 3,000 | 167,00 | 501,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 109 | K | 783315101 | Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí | m2 | 3,000 | 148,00 | 444,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 110 | K | 783317101 | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 3,000 | 152,00 | 456,00 | CS ÚRS 2026 01 |

Dokončovací práce - nátěry

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava místnosti číslo 322 - Pavilon A4 Poliklinika Karviná

| KSO: Misto: Karviná | CC-CZ: Datum: |  |  | 13.03.2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: |  |  | IČ: |  |
| Statutární město Karviná |  |  | DIČ: |  |
| Uchazeč: |  |  | IČ: | 06460020 |
| VALPET INVEST s.r.o. |  |  | DIČ: | CZ06460020 |
| Projektant: |  |  | IČ: |  |
|  |  |  | DIČ: |  |
| Zpracovatel: |  |  | IČ: |  |
|  |  |  | DIČ: |  |
| Poznámka: |  |  |  |  |
| Cena bez DPH |  |  |  | 175 852,40 |
|  | Základ daně |  | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 175 852,40 |  | 21,00% | 36 929,00 |
| snížená | 0,00 |  | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH |  | v CZK |  | 212 781,40 |

| Projektant |  | Zpracovatel |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razitko |
| Objednavatel |  | Uchazeč |  |
| Datum a podpis: | Razitko | Datum a podpis: | Razítko |

| REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Stavba: |  |  |
| Oprava místnosti číslo 322 - Pavilon A4 Poliklinika Karviná |  |  |
| Místo: Karviná | Datum: | 13.03.2026 |
| Zadavatel: Statutární město Karviná Uchazeč: VALPET INVEST s.r.o. | Projektant: Zpracovatel: |  |
| Kód dílu - Popis |  | Cena celkem [CZK] |
| Náklady ze soupisu prací |  | 175 852,40 |
| HSV - Práce a dodávky HSV |  | 14 774,06 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce |  | 1 000,00 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  | 3 782,81 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |  | 5 674,00 |
| 997 - Doprava suti a vybouraných hmot |  | 2 825,88 |
| 998 - Přesun hmot |  | 1 491,37 |
| PSV - Práce a dodávky PSV |  | 143 012,34 |
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty |  | 1 500,00 |
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud |  | 48 009,75 |
| 766 - Konstrukce truhlářské |  | 9 151,59 |
| 776 - Podlahy povlakové |  | 62 402,73 |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry |  | 8 405,55 |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety |  | 13 542,72 |
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby |  | 17 566,00 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady |  | 500,00 |
| VRN4 - Inženýrská činnost |  | 500,00 |

SOUPIS PRACI

Stavba:

Oprava místnosti číslo 322 - Pavilon A4 Poliklinika Karviná

| Místo: Karviná Datum: 13.03.2026 Zadavatel: Statutární město Karviná Projektant: Uchazeč: VALPET INVEST s.r.o. Zpracovatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Náklady soupisu celkem 175 852,40 D HSV Práce a dodávky HSV 14 774,06 D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | K | 310237261 | Zazdivka otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém | kus | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3782,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | K | 612131121 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně | m2 | 8,420 | 80,50 | 677,81 | CS ÚRS 2026 01 |
| W 84,2*0,1 8,420 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | K | 612142001 | Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu | m2 | 1,000 | 310,00 | 310,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 4 | K | 612325213 | Vápenocementová hladká omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stěnách | kus | 1,000 | 345,00 | 345,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 5 | K | 619991001 | Zakrytí podlahy PE fólií | m2 | 60,000 | 24,90 | 1 494,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 6 | K | 619991011 | Obalení samostatných konstrukcí a prvků PE fólií | m2 | 10,000 | 38,20 | 382,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 7 | K | 632450124 | Vyrovnávací cementový potěr ti přes 40 do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu | m2 | 1,000 | 574,00 | 574,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 10 | D K | 9 952901111 | Ostatní konstrukce a práce, bourání Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 41,000 | 81,00 | 5 674,00 3 321,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 11 | K | 965081222 | Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy do 1 m2 | m2 | 3,000 | 187,00 | 561,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 13 | K | 969031111 | Vybourání vnitřního ocelového potrubí do DN 50 | m | 32,000 | 56,00 | 1 792,00 | CS ÚRS 2026 01 |

|  | D | 997 | Doprava suti a vybouraných hmot |  |  | 2 825,88 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | K | 997013213 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně | t | 0,611 | 1 520,00 | 928,72 | CS ÚRS 2026 01 |
| 15 | K | 997013219 | Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m | t | 6,110 | 115,00 | 702,65 | CS ÚRS 2026 01 |
|  | W |  | 0.611*10 |  | 6,110 |  |  |  |
| 16 | K | 997013511 | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením | t | 0,611 | 455,00 | 278,01 | CS ÚRS 2026 01 |
| 17 | K | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 0,611 | 1 500,00 | 916,50 | CS ÚRS 2026 01 |

D 998	Přesun hmot	1491,37

| 18 | K | 998018002 | Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m | t | 0,473 | 2 380,00 | 1 125,74 | CS ÚRS 2026 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | K | 998018011 | Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m | t | 0,473 | 773,00 | 365,63 | CS ÚRS 2026 01 |

|  | D D | PSV 725 | Práce a dodávky PSV Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 143 012,34 1 500,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | K | 725822611 | Baterie umyvadlová páková bez výpusti | soubor | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 CS ÚRS 2026 01 |  |
|  | D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 48 009,75 |  |
| 21 | K | 741130001 | Ukončeni vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 22,000 | 31,10 | 684,20 | CS ÚRS 2026 01 |

W 	8+5+9			22,000

| 22 | K | 741210001 | Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg | kus | 3,000 | 334,00 | 1 002,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | M | 35713140 | rozvodnice zapuštěná do 14 modulárních jednotek | kus | 3,000 | 892,00 | 2 676,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 24 | K | 741211813 | Demontáž rozvodnic | kus | 3,000 | 329,00 | 987,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 25 | K | 741310239 | Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení | kus | 5,000 | 102,00 | 510,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 26 | M | 34535004 | přepínač kompletní | kus | 5,000 | 131,00 | 655,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 27 | K | 741311813 | Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A šroubových bez zachování funkčnosti do 2 svorek | kus | 5,000 | 79,80 | 399,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 28 | K | 741313002 | Montáž zásuvky (polo)zapuštěné bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžné se zapojením vodičů | kus | 9,000 | 159,00 | 1 431,00 | CS ÚRS 2026 01 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | M | 34555232 | zásuvka zapuštěná jednonásobná | kus | 9,000 | 179,00 | 1 611,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 30 | K | 741316825 | Demontáž zásuvek domovních normální prostředí do 16A zapuštěných | kus | 9,000 | 60,00 | 540,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 31 | K | 741320105 | Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříni se zapojením vodičů | kus | 18,000 | 156,00 | 2 808,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 32 | M | 35822111 | jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA | kus | 18,000 | 84,00 | 1 512,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 33 | K | 741320105 | Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříni se zapojením vodičů | kus | 18,000 | 156,00 | 2 808,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 34 | M | 35822115 | jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 6 kA | kus | 18,000 | 65,00 | 1 170,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 35 | K | 741320105 | Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříni se zapojením vodičů | kus | 3,000 | 206,00 | 618,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 36 | M | 35822126 | jistič 1-pólový 20 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 6 kA | kus | 3,000 | 129,00 | 387,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 37 | K | 741321033 | Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 25 A ve skříni se zapojením vodičů | kus | 3,000 | 355,00 | 1 065,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 36 | M | 35889206 | chránič proudový 4 pólový 25A typ AC O, 03A | kus | 3,000 | 700,00 | 2 100,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 39 | K | 741322001 | Montáž svodiče bleskových proudů nn typ 1 jednopólových impulzní proud se zapojením vodičů | kus | 3,000 | 151,00 | 453,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 40 | M | 35829005 | přepětová ochrana | kus | 3,000 | 1 580,00 | 4 740,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 41 | K | 741372062 | Montáž svítidla | kus | 8,000 | 605,00 | 4 840,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 42 | M | 348001 | Svítidlo | kus | 8,000 | 1 100,00 | 8 800,00 |  |
| 43 | K | 741374821 | Demontáž svítidla zářivkového dl do 1100 mm | kus | 16,000 | 197,00 | 3 152,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 44 | K | 741810001 | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč | kus | 1,000 | 2 000,00 | 2 000,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 45 | K | 998741122 | Přesun hmot tonážní pro silnoproud ruční v objektech v přes 6 do 12 m | t | 0,105 | 9 010,00 | 946,05 | CS ÚRS 2026 01 |
| 46 | K | 998741129 | Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro silnoproud za zvětšený přesun ZKD 50 m | t | 0,105 | 1 100,00 | 115,50 | CS ÚRS 2026 01 |

D 766	Konstrukce truhlářské	9151,59

| 47 | K | 766660002 | Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně | kus | 1,000 | 900,00 | 900,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 | M | 61162087 | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 900x 1970-2100mm | kus | 1,000 | 4 900,00 | 4 900,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 49 | M | 01.1 | Příplatek za protihlukové dveře 32dB | kus | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |  |
| 50 | K | 766660729 | Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou | kus | 1,000 | 221,00 | 221,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 51 | M | 54914123 | dveřní kováni interiérové rozetové klika/klika | kus | 1,000 | 698,00 | 698,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 52 | K | 766660745 | Montáž padací prahové lišty zafrézováním do dveřního křidla | kus | 1,000 | 350,00 | 350,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 53 | M | 19416030 | lišta mechanicky těsnící ZI+PP pro spodní hranu dveří dl 900mm | kus | 1,000 | 550,00 | 550,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 54 | K | 766660752 | Montáž dveřního interiérového kování - zámkové vložky | kus | 1,000 | 159,00 | 159,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 55 | M | 54964210 | vložka cylindrická stavební 35+55 | kus | 1,000 | 297,00 | 297,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 56 | K | 998766122 | Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské ruční v objektech v přes 6 do 12 m | t | 0,023 | 3 330,00 | 76,59 | CS ÚRS 2026 01 |

| D |  | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 62 402,73 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57 | K | 776111117 | Broušení stávajícího podkladu povlakových podlah diamantovým kotoučem | m2 | 3,000 | 243,00 | 729,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 58 | K | 776111311 | Vysátí podkladu povlakových podlah | m2 | 44,000 | 18,30 | 805,20 | CS ÚRS 2026 01 |
|  | W |  | 41+3 |  | 44,000 |  |  |  |
| 59 | K | 776121112 | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah | m2 | 41,000 | 47,70 | 1 955,70 | CS ÚRS 2026 01 |
| 60 | K | 776121321 | Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah | m2 | 38,000 | 50,00 | 1 900,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 61 | K | 776121411 | Penetrace kotvící podkladu povlakových podlah | m2 | 41,000 | 105,00 | 4 305,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 62 | K | 776141122 | Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm | m2 | 44,000 | 345,00 | 15 180,00 | CS ÚRS 2026 01 |
|  | W |  | 41+3 |  | 44,000 |  |  |  |
| 63 | K | 776222111 | Lepení pásů z PVC 2-složkovým lepidlem | m2 | 41,000 | 329,00 | 13 489,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 64 | M | 28411020 | podlahovina vinylová homogenní zátěžová úprava PUR, třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl S1 tl 2,00 mm, | m2 | 45,100 | 389,00 | 17 543,90 | CS ÚRS 2026 01 |
|  | W |  | 41*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 45,100 |  |  |  |
| 65 | K | 776223112 | Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studená | m | 20,500 | 97,30 | 1 994,65 | CS ÚRS 2026 01 |
|  | W |  | 41/2 |  | 20,500 |  |  |  |
| 66 | K | 776411111 | Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm | m | 25,000 | 91,20 | 2 280,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 67 | M | 28411007 | lišta soklová PVC 15x50mm | m | 27,500 | 32,80 | 902,00 | CS ÚRS 2026 01 |
|  | w |  | 25*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 27,500 |  |  |  |
| 68 | K | 776991121 | Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem | m2 | 41,000 | 10,00 | 410,00 | CS URS 2026 01 |

PČ Typ Kód	Popis	MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

| 69 | K | 998776122 | Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové ruční v objektech v přes 6 do 12 m | t | 0,540 | 1 490,00 | 804,60 | CS ÚRS 2026 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 | K | 998776129 | Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro podlahy povlakové za zvětšený přesun ZKD 50 m | t | 0,540 | 192,00 | 103,68 | CS ÚRS 2026 01 |

D 783	Dokončovací práce - nátěry	8405,55

| 71 | K | 783301313 | Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem | m2 | 1,500 | 90,70 | 136,05 | CS ÚRS 2026 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72 | K | 783314201 | Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 1,500 | 167,00 | 250,50 | CS ÚRS 2026 01 |
| 73 | K | 783315101 | Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí | m2 | 1,500 | 148,00 | 222,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 74 | K | 783317101 | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 1,500 | 152,00 | 228,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 75 | K | 783601345 | Odmaštění litinových otopných těles odmašťovačem vodou ředitelným před provedením nátěru | m2 | 8,000 | 138,00 | 1 104,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 76 | K | 783606824 | Odstranění nátěrů z litinových otopných těles okartáčováním | m2 | 8,000 | 155,00 | 1 240,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 77 | K | 783614141 | Základní jednonásobný syntetický nátěr litinových otopných těles | m2 | 8,000 | 125,00 | 1 000,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 78 | K | 783617147 | Krycí dvojnásobný syntetický nátěr litinových otopných těles | m2 | 8,000 | 173,00 | 1 384,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 79 | K | 783801203 | Okartáčování omítek před provedením nátěru | m2 | 7,500 | 84,80 | 636,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 80 | K | 783813101 | Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových povrchů | m2 | 7,500 | 73,00 | 547,50 | CS ÚRS 2026 01 |
| 81 | K | 783817421 | Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek | m2 | 7,500 | 221,00 | 1 657,50 | CS ÚRS 2026 01 |

| D |  | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 13 542,72 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 82 | K | 784111001 | Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 84,200 | 7,32 | 616,34 | CS ÚRS 2026 01 |
|  | W |  | 84,2 |  | 84,200 |  |  |  |
| 83 | K | 784111011 | Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m | m2 | 84,200 | 21,60 | 1 818,72 | CS ÚRS 2026 01 |
| 84 | K | 784121001 | Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m | m2 | 8,420 | 45,20 | 380,58 | CS ÚRS 2026 01 |
|  | W |  | 84,2*0,1 |  | 8,420 |  |  |  |
| 85 | K | 784161401 | Celoplošné vyhlazení podkladu sádrovou stěrkou v místnostech v do 3,80 m | m2 | 8,420 | 263,00 | 2 214,46 | CS ÚRS 2026 01 |
|  | W |  | 84,2*0,1 |  | 8,420 |  |  |  |
| 86 | K | 784181121 | Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 84,200 | 27,80 | 2 340,76 | CS ÚRS 2026 01 |
| 87 | K | 784211131 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra minimálně oděruvzdorných v místnostech do 3,80 m | m2 | 84,200 | 73,30 | 6 171,86 | CS ÚRS 2026 01 |
| 88 | D K | HZS HZS2232 | Hodinové zúčtovací sazby Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný - přepojení rozvodu | hod | 16,000 | 441,00 | 17 566,00 7 056,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 89 | K | HZS2491 | Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí | hod | 24,000 | 257,00 | 6 168,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 90 | K | HZS2492 | Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV - demontáže | hod | 14,000 | 200,00 | 2 800,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 91 | K | HZS3211 | Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky - demontáže | hod | 6,000 | 257,00 | 1 542,00 | CS ÚRS 2026 01 |

| D VRN D VRN4 | Vedlejší rozpočtové náklady Inženýrská činnost | 500,00 500,00 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 92 [ K 045303000 | Koordinační činnost | kpl ¦ | 1,000 | 500,00 | 500,00 CS ÚRS 2026 01 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Oprava místnosti číslo 408 - Pavilon A4 Poliklinika Karviná

| KSO: | CC-CZ: |
| --- | --- |
| Místo: Karviná | Datum: 13.03.2026 |
| Zadavatel: | IČ: |
| Statutární město Karviná | DIČ: |
| Uchazeč: | IČ: 06460020 |
| VALPET INVEST s.r.o. | DIČ: CZ06460020 |
| Projektant: | IČ: DIČ: |
| Zpracovatel: | IČ: DIČ: |

Poznámka:

| Cena bez DPH | 117 660,96 |
| --- | --- |
|  | Základ daně Sazba daně Výše daně |
| DPH základní snížená | 117 660,96 21,00% 24 708,80 0,00 12,00% 0,00 |
| Cena s DPH | v CZK 142 369,76 |

| Projektant | Zpracovatel |
| --- | --- |

Datum a podpis: Razitko	Datum a podpis:	Razítko

| Objednavatel | Uchazeč |
| --- | --- |

| Datum a podpis: Razítko | Datum a podpis: Razítko |
| --- | --- |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava místnosti číslo 408 - Pavilon A4 Poliklinika Karviná

Datum:	13.03.2026

Projektant:

Zpracovatel:

Místo:	Karviná

Zadavatel:	Statutární město Karviná

Uchazeč:	VALPET INVEST s.r.o.

| Náklady ze soupisu prací HSV - Práce a dodávky HSV | 117 660,96 15 596,07 |
| --- | --- |
| 6 - Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplni | 6 860,40 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 3 444,80 |
| 997 - Doprava suti a vybouraných hmot | 4 319,75 |
| 998 - Přesun hmot | 971.12 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 94 558,89 |
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | 956,00 |
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | 2 250,00 |
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | 3 989,00 |
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | 11 356,90 |
| 766 - Konstrukce truhlářské | 9 151,59 |
| 776 - Podlahy povlakové | 44 624.89 |
| 781 - Dokončovací práce - obklady | 7 336,35 |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | 4 105,05 |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | 10 789,11 |
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | 7 006,00 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 500,00 |
| VRN4 - Inženýrská činnost | 500,00 |

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava místnosti číslo 408 - Pavilon A4 Poliklinika Karviná

| Místo: Zadavatel: Uchazeč: | Karviná Statutární město Karviná VALPET INVEST s.r.o. |  |  | Datum: Projektant: Zpracovatel: | 13.03.2026 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| Náklady soupisu | celkem |  |  |  | 117 660,96 |  |

15 596,07

o HSV Práce a dodávky HSV

D 6	Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplní	6860,40

| 1 | K | 612131101 | Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně | m2 | 6,000 | 109,00 | 654,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | K | 612131121 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně | m2 | 8,000 | 80,50 | 644,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 3 | K | 612142001 | Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu | m2 | 3,000 | 310,00 | 930,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 4 | K | 612321121 | Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 6,000 | 339,00 | 2 034,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 5 | K | 612321191 | Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně | m2 | 6,000 | 95,00 | 570,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 6 | K | 619991001 | Zakrytí podlahy PE fólií | m2 | 40,000 | 24,90 | 996,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 7 | K | 619991011 | Obalení samostatných konstrukcí a prvků PE fólií | m2 | 12,000 | 38,20 | 458,40 | CS ÚRS 2026 01 |
| 8 | K | 632450124 | Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu | m2 | 1,000 | 574,00 | 574,00 | CS ÚRS 2026 01 |

w	1*1	1,000

D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	3444,80

| 9 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 25,300 | 81,00 | 2 049,30 | CS ÚRS 2026 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | K | 962086110 | Bourání pórobetonových příček nebo přizdívek tl do 100 mm | m2 | 4,000 | 146,00 | 584,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 11 | K | 965042121 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových tl do 100 mm pl do 1 m2 | m3 | 0,050 | 6 230,00 | 311,50 | CS ÚRS 2026 01 |

W	1*0,05	0,050

12 | K 978059361 Bourání obkladů z mozaiky plochy přes 1 m2	m2	4,000	125,00	500,00 CS ÚRS 2026 01

| D 997 Doprava suti a vybouraných hmot 4319,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | K | 997013213 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně | t | 0,934 | 1 520,00 | 1 419,68 | CS ÚRS 2026 01 |
| 14 | K | 997013219 | Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m | t | 9,340 | 115,00 | 1 074,10 | CS ÚRS 2026 01 |
| W 0,934*10 9,340 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | K | 997013511 | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením | t | 0,934 | 455,00 | 424,97 | CS ÚRS 2026 01 |
| 16 | K | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 0,934 | 1 500,00 | 1 401,00 | CS ÚRS 2026 01 |

D 998	Přesun hmot	971.12

| 17 | K | 998018002 | Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m | t | 0,308 | 2 380,00 | 733,04 | CS ÚRS 2026 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | K | 998018011 | Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m | t | 0,308 | 773,00 | 238,08 | CS ÚRS 2026 01 |

94 558,89

D PSV Práce a dodávky PSV

D 721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	956,00

| 19 | K | 721171912 | Potrubí z PP propojení potrubí DN 40 | kus | 1,000 | 308,00 | 308,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | K | 721174042 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 | m | 1,000 | 544,00 | 544,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 21 | K | 721194104 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 | kus | 1,000 | 104,00 | 104,00 | CS ÚRS 2026 01 |

D 722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	2250,00

| 22 | K | 722131932 | Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 20 | kus | 2,000 | 481,00 | 962,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | K | 722190401 | Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25 | kus | 2,000 | 281,00 | 562,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 24 | K | 722220121 | Nástěnka pro baterii G 1/2" s jedním závitem | pár | 1,000 | 464,00 | 464,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 25 | K | 722220231 | Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2" s kovovým vnitřním závitem | kus | 2,000 | 131,00 | 262,00 | CS ÚRS 2026 01 |

D 725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	3989,00

| 26 | K | 725211616 | Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm s krytem na sifon připevněné na stěnu šrouby | soubor | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | K | 725822611 | Baterie umyvadlová páková bez výpusti | soubor | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 28 | K | 725861102 | Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 | kus | 1,000 | 429,00 | 429,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 29 | K | 998725122 | Přesun hmot | kpl | 1,000 | 560,00 | 560,00 | CS ÚRS 2026 01 |

| D 741 Elektroinstalace - silnoproud 11 356,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | K | 741130001 | Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 5,000 | 31,10 | 155,50 | CS ÚRS 2026 01 |
| W 4+1 5,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | K | 741313003 | Montáž zásuvky (polo)zapuštěné bezšroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobné se zapojením vodičů | kus | 1,000 | 139,00 | 139,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 32 | M | 34555242 | zásuvka zapuštěná dvojnásobná | kus | 1,000 | 202,00 | 202,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 33 | K | 741316825 | Demontáž zásuvek domovních normální prostředí do 16A zapuštěných šroubových | kus | 1,000 | 60,00 | 60,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 34 | K | 741372062 | Montáž svítidla | kus | 4,000 | 605,00 | 2 420,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 35 | M | 348001 | Svítidlo | kus | 4,000 | 1 100,00 | 4 400,00 |  |
| 36 | K | 741374821 | Demontáž svítidla zářivkového dl do 1100 mm | kus | 8,000 | 197,00 | 1 576,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 37 | K | 741810001 | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč | kus | 1,000 | 2 000,00 | 2 000,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 38 | K | 998741122 | Přesun hmot tonážní pro silnoproud ruční v objektech v přes 6 do 12 m | t | 0,040 | 9 010,00 | 360,40 | CS ÚRS 2026 01 |
| 39 | K | 998741129 | Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro silnoproud za zvětšený přesun ZKD 50 m | t | 0,040 | 1 100,00 | 44,00 | CS ÚRS 2026 01 |

o 766	Konstrukce truhlářské	9151,59

| 40 | K | 766660002 | Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně | kus | 1,000 | 900,00 | 900,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | M | 61162087 | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 900x 1970-2100mm | kus | 1,000 | 4 900,00 | 4 900,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 42 | M | 01.1 | Příplatek za protihlukové dveře 32dB | kus | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |  |
| 43 | K | 766660729 | Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou | kus | 1,000 | 221,00 | 221,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 44 | M | 54914123 | dveřní kování interiérové rozetové klika/klika | kus | 1,000 | 698,00 | 698,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 45 | K | 766660745 | Montáž padací prahové lišty zafrézováním do dveřního křídla | kus | 1,000 | 350,00 | 350,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 46 | M | 19416030 | lišta mechanicky těsnící ZI+PP pro spodní hranu dveří dl 900mm | kus | 1,000 | 550,00 | 550,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 47 | K | 766660752 | Montáž dveřního interiérového kování - zámkové vložky | kus | 1,000 | 159,00 | 159,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 48 | M | 54964210 | vložka cylindncká stavební 35+55 | kus | 1,000 | 297,00 | 297,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 49 | K | 998766122 | Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské ruční v objektech v přes 6 do 12 m | t | 0,023 | 3 330,00 | 76,59 | CS ÚRS 2026 01 |

|  | D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 44 624,89 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | K | 776111117 | Broušení stávajícího podkladu povlakových podlah diamantovým kotoučem | m2 | 25,300 | 243,00 | 6 147,90 | CS ÚRS 2026 01 |
| 51 | K | 776111311 | Vysátí podkladu povlakových podlah | m2 | 25,300 | 18,30 | 462,99 | CS ÚRS 2026 01 |
| 52 | K | 776121112 | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah | m2 | 25,300 | 47,70 | 1 206,81 | CS ÚRS 2026 01 |
| 53 | K | 776121321 | Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah | m2 | 25,300 | 50,00 | 1 265,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 54 | K | 776141122 | Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm | m2 | 25,300 | 345,00 | 8 728,50 | CS ÚRS 2026 01 |
| 55 | K | 776201811 | Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně | m2 | 25,300 | 77,40 | 1 958,22 | CS ÚRS 2026 01 |
| 56 | K | 776222111 | Lepení pásů z PVC 2-složkovým lepidlem | m2 | 25,300 | 329,00 | 8 323,70 | CS ÚRS 2026 01 |
| 57 | M | 28411020 | podlahovina vinylová homogenní zátěžová úprava PUR, třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl S1 tl 2,00 mm, | m2 | 27,830 | 389,00 | 10 825,87 | CS ÚRS 2026 01 |
| 58 | W K | 776223112 | 25,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena | m | 27,830 12,650 | 97,30 | 1 230,85 | CS ÚRS 2026 01 |
|  | W |  | 25,3/2 |  | 12,650 |  |  |  |
| 59 | K | 776410811 | Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových | m | 22,500 | 18,70 | 420,75 | CS ÚRS 2026 01 |
| 60 | K | 776411111 | Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm | m | 22,500 | 91,20 | 2 052,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 61 | M | 28411007 | lišta soklová PVC 15x50mm | m | 24,750 | 32,80 | 811,80 | CS ÚRS 2026 01 |
|  | W |  | 22,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 24,750 |  |  |  |
| 62 | K | 776421312 | Montáž přechodových šroubovaných lišt | m | 0,900 | 195,00 | 175,50 | CS ÚRS 2026 01 |
| 63 | M | 55343119 | profil přechodový AI narážecí 40mm dub, buk, javor, třešeň | m | 1,000 | 297,00 | 297,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 64 | K | 776991121 | Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem | m2 | 25,300 | 10,00 | 253,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 65 | K | 998776122 | Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové ruční v objektech v přes 6 do 12 m | t | 0,310 | 1 490,00 | 461,90 | CS ÚRS 2026 01 |
| 66 | K | 998776129 | Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro podlahy povlakové za zvětšený přesun ZKD 50 m | t | 0,310 | 10,00 | 3,10 | CS ÚRS 2026 01 |

| PČ Typ Kód | Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| --- | --- |

| D 781 Dokončovací práce - obklady 7336,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 67 | K | 781111011 | Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu | m2 | 3,000 | 8,85 | 26,55 | CS ÚRS 2026 01 |
| 68 | K | 781121011 | Nátěr penetračni na stěnu | m2 | 6,000 | 67,70 | 406,20 | CS ÚRS 2026 01 |
| 69 | K | 781151031 | Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm | m2 | 3,000 | 252,00 | 756,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 70 | K | 781472218 | Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 19 do 22 ks/m2 | m2 | 3,000 | 901,00 | 2 703,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 71 | M | 59761702 | obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 19 do 22ks/m2 | m2 | 3,300 | 359,00 | 1 184,70 | CS ÚRS 2026 01 |
| W 3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 3,300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | K | 781472291 | Příplatek k montáži obkladů keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 10 m2 | m2 | 3,000 | 111,00 | 333,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 73 | K | 781491011 | Montáž zrcadel | kus | 1,000 | 821,00 | 821,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 74 | M | 63465126 | zrcadlo | kus | 1,000 | 900,00 | 900,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| W 0,90909090909091*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | K | 998781122 | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické ruční v objektech v přes 6 do 12 m | t | 0,100 | 1 820,00 | 182,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 76 | K | 998781129 | Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro obklady keramické za zvětšený přesun ZKD 50 m | t | 0,100 | 239,00 | 23,90 | CS ÚRS 2026 01 |

| D |  | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 10 789,11 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 86 | K W | 784111001 | Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m 65,06 | m2 | 65,060 65,060 | 7,32 | 476,24 | CS ÚRS 2026 01 |
| 87 | K | 784111011 | Obroušeni podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m | m2 | 65,060 | 21,60 | 1 405,30 | CS ÚRS 2026 01 |
| 88 | K | 784121001 | Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m | m2 | 5,000 | 45,20 | 226,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 89 | K | 784161401 | Celoplošné vyhlazení podkladu sádrovou stěrkou v místnostech v do 3,80 m | m2 | 8,000 | 263,00 | 2 104,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 90 | K | 784181121 | Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 65,060 | 27,80 | 1 808,67 | CS ÚRS 2026 01 |
| 91 | K | 784211131 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra minimálně oděruvzdomých v místnostech do 3,80 m | m2 | 65,060 | 73,30 | 4 768,90 | CS ÚRS 2026 01 |

| D |  | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 7 006,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 92 | K | HZS2232 | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný - přepojení rozvodu | hod | 12,000 | 441,00 | 5 292,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 93 | K | HZS2491 | Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí | hod | 2,000 | 257,00 | 514,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 94 | K | HZS2492 | Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV - stěhování a demontáže | hod | 6,000 | 200,00 | 1 200,00 | CS ÚRS 2026 01 |

| D VRN D VRN4 | Vedlejší rozpočtové náklady Inženýrská činnost | 500,00 500,00 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 95 K 045303000 | Koordinační činnost | ¦kpl I | 1,000 | 500,00 | 500,00 CS ÚRS 2026 01 |

D 783

4 105,05

| 77 | K | 783301313 | Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem | m2 | 1,500 | 90,70 | 136,05 | CS ÚRS 2026 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 78 | K | 783306809 | Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním | m2 | 1,500 | 209,00 | 313,50 | CS ÚRS 2026 01 |
| 79 | K | 783314201 | Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 1,500 | 167,00 | 250,50 | CS ÚRS 2026 01 |
| 80 | K | 783315101 | Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí | m2 | 1,500 | 148,00 | 222,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 81 | K | 783317101 | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 1,500 | 152,00 | 228,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 82 | K | 783601325 | Odmaštění článkových otopných těles vodou ředitelným odmašťovačem před provedením nátěru | m2 | 5,000 | 138,00 | 690,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 83 | K | 783606814 | Odstranění nátěrů z článkových otopných těles okartáčováním | m2 | 5,000 | 155,00 | 775,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 84 | K | 783614141 | Základní jednonásobný syntetický nátěr litinových otopných těles | m2 | 5,000 | 125,00 | 625,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 85 | K | 783617147 | Krycí dvojnásobný syntetický nátěr litinových otopných těles | m2 | 5,000 | 173,00 | 865,00 | CS ÚRS 2026 01 |

Dokončovací práce - nátěry