Č.j. NPÚ - 450/23712/2026

Servisní smlouva

Water Life s. r. o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddíle C, vložka 69179

se sídlem: Tleskačova 1661/4,66434 Kuřim

IČO: 29264103, DIČ: CZ 29264103

zastoupena: xxxxxxxxxxxx, jednatelem

Kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxx,

(dále jen „Zástupce Dodavatele“)

(dále jen „dodavatel“)

a

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

zastoupen: xxxxxxxxxxxxx, vedoucí správy státního zámku Lysice,

bankovní spojení: ČNB, pobočka Praha, č. účtu: 500005-60039011/0710

Kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxxxx, tel: xxxxxxxxxxxxxxx, email: xxxxxxxxxxxxxxx(dále jen „Zástupce Objednatele“)

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, správa státního zámku Lysice

adresa: Zámecká 1, 679 71 Lysice

tel.: xxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále „objednatel“)

(ve smlouvě společně dále jen jako „smluvní strany“)

uzavřeli níže uvedené dne, měsíce a roku tuto servisní smlouvu:

I.

Předmět smlouvy

Dodavatel se touto smlouvou a za podmínek v ní uvedených zavazuje provádět pro objednatele služby spočívající v provádění servisních úkonů specifikovaných v čl. II. této smlouvy a objednatel se zavazuje tyto služby spočívající v provádění servisních úkonů převzít dle podmínek stanovených v čl. IV. této smlouvy a za provedení tohoto servisu se zavazuje zaplatit cenu dle čl. III. této smlouvy.

II.

Obsah dodavatelem poskytnutých služeb

1.	Dodavatel se zavazuje provádět pro objednatele servis technologie rozvodů vody v zahradě a v zahradnictví areálu SZ Lysice, na adrese: Státní zámek Lysice, Zámecká 1, 679 71 Lysice, konkrétně:

  - Úprava vody (technologické zařízení ve východním křídle předzámčí)

  - Technologie filtrace vodních prvků

    - Bazén ve spodním (jižním) parteru zahrady (označení SO 11)

    - Kašna ve středním parteru zahrady (označení SO 17)

    - Kašna v horním (severním) parteru zahrady (označení SO 24)

  - Technologie čerpání z retenčních nádrží

    - Nádrž RN 1 (v zahradnictví, před skleníky)

    - Nádrž RN 2 (jihozápadní roh spodního parteru zahrady)

(dále jen „Servis“).

2. Dodavatel se zavazuje provést konkrétní servisní úkony ve smlouvě dále daných v těchto termínech:

2.1. Odzimování

2.1.1. Dodavatel provede na základě výzvy objednatele odzimování všech příslušných technologií a vodních prvků v období od 25. 3. 2026 do 15. 4. 2026, a to za splnění následujících podmínek a v tomto rozsahu:

2.1.2. Personální zajištění:

1 pracovník dodavatele

2 pracovníci objednatele

2.1.3. Rozsah dodávky:

- oprava 2 ks čerpadel Winner 300T

- instalace a zapojení demontovaných komponent filtrace kašen,

(2x Čerpadlo Winner 300T, zářič UV lampy Charm 110-16 AW, sonda pH a CL a dávkovače Aqua Asin Home CLF)

- nastavení dávkování chemie (Ferrocid 4601, Poly HMG-P, kyselina),

- revize úpravy vody (změkčovací filtr ZFD1354Rx73, pískové filtry TF1054Rx67) včetně sanitace systému dezinfekčním přípravkem (chlornan) před letní sezónou,

- kontrola funkce řízení čerpadel (Etech EV 10-15) v retenční nádrži dle tlaku.

- výměna pískové náplně filtrací včetně dodání náplně (2x 75 kg + 2x 375 kg)

2.2. Pravidelný průběžný servis

Dodavatel zajistí na základě výzvy objednatele průběžný servis všech příslušných technologií a vodních prvků v období od měsíce června 2026 do září 2026, a to za splnění následujících podmínek a v tomto rozsahu:

2.2.1. Termín: 2 x za sezónu, vždy ke dni 30. 6. 2026, ke dni 30.8. 2026

2.2.2. Personální zajištění:

1 pracovník dodavatele

1 pracovník objednatele

2.2.3. Rozsah dodávky:

- kontrola kvality vody (změření pH, ekvivalentu volného chloru),

- empirická úprava dávkování chemie s ohledem na počasí (v teplých měsících vyšší spotřeba chemie),

- kontrola tlakové ztráty a provedení regenerace síťových filtrů (Spiral Clean) v retenčních nádržích a úpravně vody,

-  kontrola tvrdosti za změkčovacím filtrem,

- kontrola tlakových ztrát na mechanických filtrech (Turbidex 1054) v úpravně,

- vyčištění UV lampy W720 v úpravně vody.

2. 3. Zazimování

2.3.1. Dodavatel provede na základě výzvy objednatele zazimování všech příslušných technologií a vodních prvků v období od 29. 10. 2026 do 31.10. 2026, a to za splnění následujících podmínek a v tomto rozsahu:

2.3.2. Personální zajištění:

1 pracovník dodavatele

2 pracovníci objednatele

2.3.3. Rozsah dodávky

- vyčištění filtrů SMG  900 a Martinic QS 500 Badu

-  demontáž čerpadel Winner 300T

-  uložení sond pH a FCL a dávkovače Aqua Asin home CLF

III.

Cena za poskytnuté služby a dodávky

- Cena servisních prací:

1. 1. Cena za provedení servisních úkonů specifikovaných jako Obsah dodávky dle článku II. této smlouvy je stanovena následovně:

1.1.1. Odzimování, nutné výměny filtrů a opravy čerpadel                   78 774,- Kč

1.1.2. Pravidelný průběžný servis: 6 000,- Kč / jeden výjezd, celkem 12 000,- Kč

1.1.3. Zazimování:		                                                         21 000,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH. Konkrétní ceny jednotlivých položek jsou v cenové nabídce

dodavatele, která je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy.

2. 	Cena je splatná na základě daňového dokladu – faktury vystavené dodavatelem vždy po řádném provedení příslušných dílčích servisních úkonů dle této smlouvy, splatnost každé faktury činí 30 dní ode dne doručení faktury objednateli. Přílohou každé faktury je i přesný soupis provedených prací a dodaného materiálu.

3.	Objednatel je povinen cenu za servis zaplatit dodavateli bezhotovostním převodem na platební účet dodavatele uvedený v daňovém dokladu – faktuře. Objednatel je povinen platbu specifikovat variabilním symbolem, kterým bude číslo daňového dokladu – faktury.

4. 	Dodavatel je oprávněn k ceně připočíst daň z přidané hodnoty ve výši stanovené dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a to k datu uskutečnění zdanitelného plnění, jímž je den převzetí dílčího předmětu plnění.

5.  	Objednatel nebude poskytovat dodavateli žádné zálohy.

IV.

Povinnosti a součinnost ze strany objednatele

1. 	Objednatel zajistí před termínem odzimování a zazimování i průběžného servisu vyčištění nádrží a vysátí vody v jímkách tak, aby jímka byla suchá.

2. 	Pracovníci objednatele zajistí v den odzimování přepravu materiálu a komponent tak, aby tyto byly připraveny při vstupu do každé jímky dle příslušnosti komponent ke každé z jímek. Pracovníci objednatele poskytnou pracovníkovi dodavatele fyzickou součinnost při dopravě komponent z povrchu do prostoru šachet.

3. 	Pracovníci objednatele poskytnou v den zazimování pracovníkovi dodavatele fyzickou součinnost zejména při dopravě komponent ze šachet na povrch. Pracovníci objednatele zajistí přepravu deinstalovaných komponent k uložení v místnosti, učené k jejich uskladnění po období mimo sezonu.

4. 	Pracovník objednatele bude přítomen během pravidelného servisu, prováděného 3krát za sezónu a poskytovat pracovníkovi dodavatele fyzickou součinnost.

5. 	Objednatel v předstihu zajistí potřebnou chemii, tak aby byla v době provádění servisu k dispozici v potřebném množství. Seznam této chemie a její množství dodavatel prokazatelně objednateli sdělí ke dni účinnosti této smlouvy.

V.

Součinnost smluvních stran

- Dodavatel a objednatel se předem, minimálně 48 hodin, dohodnou na přesném datu jednotlivých služeb dle této smlouvy.

VI.

Skončení smlouvy

- Smluvní strany jsou oprávněny písemně odstoupit od této smlouvy v případech stanovených právními předpisy a touto smlouvou.

- Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem, v případech stanovených smlouvou, jakož i v případech podstatného porušení smlouvy, zejména:

2.1.	dodavatel objednateli řádné neposkytne smluvně dohodnuté servisní úkony dle čl. II a čl. IV této smlouvy, a nezjedná nápravu ani v dodatečné lhůtě poskytnuté mu písemně objednatelem.

- Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem, v případech stanovených smlouvou, jakož i v případech podstatného porušení smlouvy, zejména:

3.1.	objednatel znemožní provádění servisu, a nezjedná nápravu ani v dodatečné lhůtě poskytnuté mu písemně dodavatelem,

3.2.	objednatel neposkytne smluvně dohodnutou součinnost svými pracovníky dle čl. II této smlouvy, a nezjedná nápravu ani v dodatečné lhůtě poskytnuté mu písemně dodavatelem,

3.3.	objednatel bude více jak 30 dní v prodlení s placením ceny servisu nebo její části, a nezjedná nápravu ani v dodatečné lhůtě poskytnuté mu písemně dodavatelem.

4.	Odstoupení musí mít písemnou formu s tím, že je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně.

5.	Každá ze smluvních stran může smlouvu vypovědět i bez udání důvodů s výpovědní lhůtou tří měsíců měsíce, která počíná běžet prvním dnem následujícím po dni doručení výpovědi druhé straně na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, či zaslanou do datové schránky.

6.         Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to ode dne účinnosti této smlouvy do 30. 10.

2026.

7.	Smlouva nabývá platnosti dnem oboustranného podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

VII.

Smluvní pokuty

1.	V případě prodlení dodavatele oproti lhůtám k plnění stanovených touto smlouvou nebo výzvou k plnění se dodavatel zavazuje objednateli zaplatit za každý, byť započatý den prodlení, smluvní pokutu ve výši 100,- Kč.

3.	Při nedodržení termínu splatnosti Faktury je dodavatel oprávněn požadovat od objednatele úhradu úroku z prodlení v zákonné výši.

4.	Smluvní strany si ujednaly, že uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, a to v rozsahu, v jakém škoda přesahuje sjednanou výši smluvní pokuty.

5.	Smluvní pokuta je splatná do 30 (třiceti) kalendářních dnů od doručení výzvy smluvní straně povinné ze smluvní sankce k úhradě této smluvní sankce.

6.	Objednatel si vyhrazuje právo započíst smluvní pokuty vůči i nesplatným pohledávkám dodavatele za objednatelem.

VIII.

Závěrečná ustanovení

- Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy řádně seznámily, že byla sepsána dle jejich svobodné a vážné vůle a nebyla sjednána v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom vyhotovení obdrží dodavatel a po jednom vyhotoveních obdrží objednatel. Tuto smlouvu lze měnit jen písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.

- Ve všech otázkách výslovně neupravených touto smlouvou se postupuje podle českého práva, zejména podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

- Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a její uveřejnění zajistí Objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.

- Dodavatel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou plnění.

- Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit obsah této smlouvy včetně případných dodatků k této smlouvě. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně odměny. Zhotovitel dále bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

- Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

Příloha: 1. Cenová nabídka dodavatele.

V Lysicích, dne 24. 3. 2026                                                  V Kuřimi, dne 24 3. 2026

………………….						…………………

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx					xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

objednatel							dodavatel