dodatek č. 2

- ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) KoPÚ Kopřivná       
č.:  1121-2024-521101 ze dne 16. 10. 2024

- (dále jen „Dodatek“)

- uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

Zastoupená: 		JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Romanou Svobodovou, zástupkyní vedoucí Pobočky Šumperk

Evou Soósovou, Pobočka Šumperk

Kontaktní údaje:

Adresa:		Pobočka Šumperk

Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk

Tel.:		+420 606 073 755

E-mail:		sumperk.pk@spucr.cz

ID datové schránky: 				z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- GB-geodezie, spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno - Slatina, IČO: 26271044, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 41159.

Zastoupená: 					Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem

V technických záležitostech zastoupená: 	xxxxx

Vedoucí týmu: 		xxxxx

Zástupce vedoucího týmu:		xxxxx, xxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: .		+420 xxxxx, +420 xxxxx

+420 xxxxx

E-mail: 		xxxxx

ID datové schránky: 				4pq7xj6

Bankovní spojení: .		Komerční banka, a.s., Zlín

Číslo účtu: 		115-6799070217/0100

DIČ: 		CZ26271044 – je plátce DPH

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2:

Čl. I.

Předmět dodatku

- Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek.

- Dodatkem se mění počet měrných jednotek u níže uvedených dílčích částí:

- navýšení počtu MJ u dílčích částí:

|  | Dílčí část Hlavního celku | MJ | Původní počet MJ | Počet navýšených MJ | Cena za 1 MJ v Kč bez DPH | Navýšení ceny v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 6.2.6 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů | 100 bm | 18 | 17 | xxx | xxx |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 507 | 23 | xxx | xxx |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 507 | 23 | xxx | xxx |
| 6.3 | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 507 | 4 | xxx | xxx |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 507 | 4 | xxx | xxx |
| 6.4 | Mapové dílo | ha | 507 | 23 | xxx | xxx |
|  | Součet navýšení ceny v Kč bez DPH |  |  |  |  | 88 914 |

Hodnota změn činí 88 914 Kč bez DPH, (tj. 2,3 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla navýšena.

snížení počtu MJ u dílčích částí:

|  | Dílčí část Hlavního celku | MJ | Původní počet MJ | Počet snížených MJ | Cena za 1 MJ v Kč bez DPH | Snížení ceny v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 288 | 21 | xxx | xxx |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 64 | 7 | xxx | xxx |
|  | Součet snížení ceny v Kč bez DPH |  |  |  |  | 128 800 |

Hodnota změn činí 128 800 Kč bez DPH, (tj. 3,4 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celkově se cena díla po změnách sníží o 39 886 Kč bez DPH.

- Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

- Odůvodnění:

- Ke změně počtu měrných jednotek došlo na základě zaměření skutečného stavu a průzkumu terénu. Při zjišťování průběhu hranic pozemků obvodu KoPÚ a vlastním šetření obvodů komise posoudila, že některé lokality není nutné do obvodu zahrnovat, a naopak v některých lokalitách dochází k rozšíření obvodu.

- Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ.  Součet hodnot všech změn činí 5,7 %, a nepřesáhne tak 10 % původní hodnoty závazku.

Dále je předmětem dodatku:

Změna osoby zastupující objednatele v technických záležitostech a její kontaktní údaje (tel.č.):

| V technických záležitostech zastoupená: | Ing. Romanou Svobodovou, zástupkyní vedoucí Pobočky Šumperk Evou Soósovou, Pobočka Šumperk |
| --- | --- |
| Telefon: | +420 606 073 755 |
| E-mail: | pk.sumperk@spu.gov.cz |

Čl. II.

Cena díla

Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla, uvedená v Čl. 3, odst. 3.1 Smlouvy akto:

|  | Celkem bez DPH | Celkem včetně DPH |
| --- | --- | --- |
| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ | 2 466 640,00 Kč | 2 984 634,40 Kč |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ | 1 084 650,00 Kč | 1 312 426,50 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | 212 000,00 Kč | 256 520,00 Kč |
| Celková cena Díla | 3 763 290,00 Kč | 4 553 580,90 Kč |

- Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

- 1.	Ostatní ustanovení Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1, zůstávají beze změny.

- 2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.

- 3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- 4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GB-geodezie, spol. s r.o.

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

Místo: Olomouc		Místo: Brno

Datum: 24. 3. 2026	Datum: 24. 3. 2026

________________________________ 	___________________________

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.		Ing. Zdeněk Láska

ředitel Krajského pozemkového úřadu	jednatel GB-geodezie, spol. s r.o.

pro Olomoucký kraj

Za správnost: Bc. Silvie Johanesová

Na žádost zhotovitele nejsou z důvodu uchování obchodního tajemství uveřejněny jednotkové ceny.