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Správa Národního parku Šumava

F 165 D

SMLOUVA O DÍLO
Oprava drobných kamenných památek na území NP Šumava
uzavřená dle § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů dále jen „občanský zákoník“)

I. SMLUVNÍ STRANY
Objednatel:

Správa Národního parku Šumava
sídlo:


1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

zastoupení: 

Mgr. Pavel Hubený
IČO:


00583171

DIČ:


CZ 00583171

kontaktní adresa: 
1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

 (Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky) 

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:
Stavební sdružení OKV s.r.o.

sídlo/bydliště :
Nová Ves 98, 334 41 Dobřany


zastoupený:
Jednatel. Kleinmeier Otakar


IČO:
25209710


DIČ:
CZ25209710


Zápis v OR:
Krajským soudem v Plzni oddíl C. vložka 8646
(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále též jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo

(dále také jako „smlouva“ nebo „SoD“)
II. Předmět smlouvy

2.1 Předmětem smlouvy je realizace díla, kterým je Oprava drobných kamenných památek na území NP Šumava. Předmět díla je blíže specifikován Souhrnným položkovým rozpočtem, který tvoří Přílohu A této smlouvy a Podrobnou specifikací díla, která tvořila Přílohu č. 2 Výzvy k podání nabídek.
2.2 
Zhotovitel se zavazuje, že provede výše uvedený předmět smlouvy a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení za podmínek uvedených v této SoD.

2.3 
Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

2.4

Zakázka je realizována v rámci projektu „Oprava drobných kamenných památek na území NP Šumava“, registrační číslo projektu 1241600039.
III. Kvalitativní podmínky

3.1
Požadovaná kvalita je vymezena obecně závaznými právními předpisy, hygienickými normami ČSN. Pokud porušením právních předpisů vznikne škoda, nese ji pouze zhotovitel. Dosažená kvalita musí garantovat, že dílo bude mít vlastnosti srovnatelné s podobnými díly, případně vlastnosti lepší.

IV. Dodací podmínky

4.1 
Záruční doba:  36 měsíců na práce provedené zhotovitelem.
      

4.2 
Záruční doba se vztahuje na všechny práce a dodávky, které prováděl zhotovitel a které jsou spojeny s realizací díla. Záruční doba začíná plynout dnem protokolárního předání a převzetí díla.

4.3 
Objednatel si vyhrazuje právo změnit rozsah svého záměru, případně vypustit provedení některých prací. Je však povinen v těchto případech řešit otázky úhrady podle cenových podmínek a případně dohodnout změnu lhůt provádění prací. Zhotovitel je povinen 
přistoupit na rozšíření dodávky o práce, které jsou nutné k dokončení a správné funkčnosti včetně užívání realizované stavby.
4.4 
Práce, které již v průběhu provádění vykazují nedostatky, nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikne-li touto náhradou objednateli škoda, 
hradí ji zhotovitel. Neodstranění těchto nedostatků v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem opravňuje objednatele odstoupit od smlouvy.     
V. Místa plnění
5.1
Objednatel předá zhotoviteli místa plnění díla Protokolem o předání díla. Termín předání místa plnění se dohodne při podpisu této smlouvy. 
5.2
Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za 
sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, 
zachování pořádku na staveništi, za požární bezpečnost. Rovněž odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a ve stanovených termínech.
5.3
Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla objednateli případně třetím osobám, odpovídá zhotovitel díla, který je povinen uhradit vzniklou škodu, nebo škodu odstranit na své náklady.

5.4 
Objednatel kontroluje provádění prací a svá stanoviska uvádí do záznamu o realizaci prací.
5.5 
Zhotovitel je povinen udržovat na místech plnění díla pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.

5.6 
Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob       
 pracujících na realizaci díla a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 
Zhotovitel se zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

VI. Jednoduchý záznam o realizaci prací
6.1
Jednoduchý záznam o realizaci prací vede zhotovitel ode dne předání míst plnění díla. Do záznamu zapisuje všechny skutečnosti rozhodné pro plnění SoD. Zapisuje veškeré údaje o pracích, které provádí, o jejich průběhu. Zejména o časovém postupu prací a jejich jakosti.

6.2
Během pracovní doby musí být záznam o realizaci prací trvale přístupný. Povinnost vést záznam o realizaci prací končí odevzdáním a převzetím posledního objektu díla a dnem odstranění poslední vady a provedení poslední vícepráce podle Protokolu o předání a převzetí díla.

6.3 
Zápisy do záznamu o realizaci prací čitelně zapisuje a podepisuje zhotovitel, popř. jím ve smlouvě pověřená osoba vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem plnění.

6.4 
V záznamu o realizaci prací musí být uvedeno mimo jiné:

· název, sídlo, IČO, DIČ zhotovitele,

· název, sídlo, IČO, DIČ objednatele.
6.5 
Mimo zhotovitele nebo jím pověřené osoby může do záznamu o realizaci prací provádět záznamy pověřená osoba objednatele a příslušné orgány státní správy.

6.6 
Nesouhlasí-li zhotovitel nebo jím pověřená osoba se zápisem zástupce objednatele, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má zato, že se zněním zápisu souhlasí. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům v záznamu o realizaci prací učiněných zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů.

6.7 
Zápisy v záznamu o realizaci prací se nepovažují za změnu SoD, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn SoD.

VII. Technický dozor investora

7.1 
Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě technický dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle smluvních podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do záznamu o realizaci prací.

7.2 
Zaměstnanec objednatele pověřený výkonem technického dozoru je oprávněn seznamovat se s podklady, podle kterých se připravuje realizace díla, účastní se předání díla, odsouhlasuje změny a doplňky, které neprodlužují lhůty, nezvyšují náklady a nezhoršují parametry. Kontroluje věcnou správnost a úplnost cenových podkladů, je oprávněn vstupovat na staveniště, účastní se kontrolní činnosti organizované nadřízeným orgánem a odevzdání a převzetí prací, kontroluje zakrývané práce, účastní se kolaudace, kontroluje odstranění vad, kontroluje vyklizení okolí díla.

7.3 
Technický dozor objednatele je oprávněn dát zaměstnancům zhotovitele příkaz k přerušení práce, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví realizujících dílo, hrozí-li nebezpečí způsobení škody.

7.4
Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých zaměstnanců na prověřování svých dodávek a prací, které provádí technický dozorce a činit neprodlená opatření k odstranění vytknutých závad. 

VIII. Cenové podmínky

8.1
Cena za kompletní touto smlouvou sjednané dílo, definované v čl. II. smlouvy, je stanovena vzájemnou dohodou smluvních stran ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990  Sb. v platném znění podle všech pozdějších předpisů, je zpracována podle pevně zadaných  podkladů pro veřejnou zakázku podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných  zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a činí:





Cena bez DPH 730.962,50
Cena vč. 21% DPH 884.464,63 Kč
cena celkem:
884.464,64


Zhotovitel prohlašuje, že k datu uzavření smlouvy je/není *) plátcem DPH.
*) Nehodící se škrtněte

V případě, že je zhotovitel plátcem DPH, daň z přidané hodnoty bude ke sjednaným cenám účtována podle zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. a daňových předpisů v platném znění podle všech pozdějších předpisů, v sazbě ve výši platné v době uskutečnění zdanitelného plnění nebo přijetí platby. Plnění bude použito pro výkon veřejnoprávní činnosti, tudíž nebude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti dle § 92f zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů.
8.2 
V této ceně jsou zahrnuty veškeré výdaje na straně zhotovitele, spojené s realizací předmětu SoD. Cena za dílo může být překročena pouze v případě, že v průběhu provádění díla vyvstane taková skutečnost, nutná ke zprovoznění nebo změna termínů dokončení z důvodů na straně objednatele, kterou nebylo možno před podpisem této smlouvy předvídat.

8.3 
Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele. Ceny uvedené v nabídce jsou pevné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni k datu provádění a předání díla.

8.4 
Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření díla 
vyplývajících z podmínek při provádění díla a odborných znalostí zhotovitele nebo 
z vyskytnutých se nenadálých nutných úprav, které nelze předvídat, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen, a předložit tento soupis objednateli. Teprve po jeho odsouhlasení má právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu.

8.5 Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování díla smluveného touto smlouvou v 
plné výši po celou dobu plnění.

IX. Čas plnění, lhůty

9.1
Zahájení prací:                 uveřejněním smlouvy v registru smluv
  


      
Dokončení prací:
30. 9. 2027
9.2
V případě, že zhotovitel bude muset přerušit provádění prací z titulu působení vyšší moci nebo nepříznivých klimatických podmínek, bude řešen termín dokončení stavby dodatkem ke smlouvě, ve kterém bude na základě vzniklých skutečností upraven termín dokončení stavby. O těchto skutečnostech bude zhotovitel neprodleně informovat objednatele a provede záznam do záznamu o realizaci prací.
9.3 
V případě, že dojde ke změně termínů zahájení a dokončení stavby z důvodů uvedených v bodě 9.2, není zhotovitel v prodlení se splněním závazku a nevztahují se na něj smluvní pokuty uvedené v bodě 14.1.

9.4 
Dodržení doby plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel se splněním závazku v prodlení.

9.5
Splněním předmětu smlouvy se rozumí úplné dokončení díla, a podepsání posledního Protokolu o předání a převzetí díla, předání dokladů o významných událostech vzniklých při realizaci díla.

9.6
Objednatel prohlašuje, že tato smlouva naplňuje podmínky uvedené v § 90 odst. 19 písm. b) a odst. 20 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve  znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“). Při realizaci Díla se tak na zhotovitele nevztahují zákazy týkající se zvláště chráněných druhů živočichů dané ustanovením § 50 odst. 1 a odst. 2 ZOPK, zákazy vjezdu motorových vozidel plynoucí z ustanovení § 16 odst. 2 písm. l) ZOPK a § 26 odst. 1 písm. c) ZOPK a zákazy podle § 44 odst. 4 ZOPK vyplývající z bližších ochranných podmínek dotčených zvláště chráněných území, avšak pouze v tom rozsahu a na ty činnosti, které jsou popsány v Čl. II. odst. 2.1 této smlouvy.

9.7
Na základě této smlouvy objednatel vydá zhotoviteli potvrzení o výjimce k vjezdu motorových vozidel mimo silnice, místní komunikace a místa vyhrazená orgánem ochrany přírody, které bude sloužit k prokázání oprávněnosti vjezdu a klíč od závor. Po dokončení díla je zhotovitel povinen obojí vrátit objednateli.
X. Financování

10.1 
Podkladem pro placení je faktura - daňový doklad.

10.2
Provedené práce budou fakturovány průběžně, avšak nejvýše za každé tři měsíce. Ke každé faktuře předloží zhotovitel objednateli soupis provedených prací, vč. dílčího Protokolu o předání a převzetí díla a po odsouhlasení objednatelem vystaví daňový doklad – fakturu, jejíž součástí jsou soupisy provedených prací, bez nichž je faktura neplatná. Fakturované práce se zdaňují příslušnou DPH. Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem převzetí a předání díla nebo jeho dílčí části.

10.3 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele. Práce, které provedl zhotovitel bez zakázky, nebo o své újmě, odchylně od smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat. Úhrada těchto prací se provede jen tehdy, jestliže objednatel dodatečně takové práce za nutné nebo žádoucí uzná. Pak se k soupisu prací přikládá i dodatečné oznámení objednatele.

10.5 
Faktury zhotovitele musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu, formou a obsahem odpovídat požadavkům právní úpravy zejména pak zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákonu o dani z přidané hodnoty a mít náležitosti obchodní listiny dle občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů. Nebude-li faktura splňovat tyto náležitosti, nebude odpovídat předmětu plnění, nebude-li doložena příslušnými doklady nebo bude-li jinak v nesouladu s touto smlouvou, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli na doplnění či jinou opravu, aniž se tím dostane do prodlení s úhradou příslušné částky. Nová lhůta splatnosti začne plynout doručením doplněné nebo opravené faktury objednateli na kontaktní adresu objednatele podle této smlouvy.

10.6
Splatnost faktury činí 21 kalendářních dnů ode dne jejího doručení na kontaktní adresu objednatele dle této smlouvy. Úhrada faktury bude provedena v české měně bezhotovostně z účtu objednatele na účet zhotovitele uvedený v Příloze B Kontaktní údaje této smlouvy. Číslo tohoto bankovního účtu bude uvedeno rovněž na zhotovitelem vystavené faktuře. Lhůta splatnosti je dodržena, pokud v její poslední den byl podán příkaz k převodu příslušné částky z účtu objednatele na účet zhotovitele.

10.7
Každou fakturu musí zhotovitel označit číslem a názvem projektu následovně: „Stavební práce byly realizovány v rámci projektu „Oprava drobných kamenných památek na území NP Šumava“, registrační číslo projektu 1241600039.“
10.8
Faktura zhotovitele musí dále obsahovat tyto náležitosti:

· označení faktury a její číslo,
· název, sídlo a identifikační číslo zhotovitele,
· předmět smlouvy,
· číslo účtu, bankovní spojení,
· fakturovanou částku v Kč,
· informaci, zdali je zhotovitel plátce nebo neplátce DPH v ČR nebo zahraničí,
· datum vystavení faktury, případně datum zdanitelného plnění u zhotovitele registrovaného v ČR.
XI. Odstoupení od smlouvy

11.1 
Tuto smlouvu lze měnit pouze elektronickým či listinným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

11.2 
Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

11.3 Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením 
termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje.

11.4 
Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho 
existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o 


odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.  

11.5 
Za podstatné porušení smlouvy se považuje prodlení v dokončení díla, opakované vadné 
plnění díla nebo taková jakost dodávaných prací, která nezaručuje bezvadné užívání podle 
stanovených parametrů anebo jestliže objednatel nesplní své finanční závazky a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.

11.6 
Dojde-li k odstoupení od smlouvy před dokončením díla, bude vzájemné finanční 
vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady, 
spojené s odstoupením od smlouvy, jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.

11.7 
Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:

· zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla,

· zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“,

· zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak,

· zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do 14 dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“,

· po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy,

· strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

XII. Odevzdání a převzetí díla

12.1 
Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním 
předmětu díla objednateli, včetně odstranění vad z řízení o odevzdání a převzetí.

12.2 Objednatel splní svůj závazek převzít dílo Protokolem o předání a převzetí, že dílo přejímá. Objednatel 
je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že dílo vykazuje vady, které brání řádnému 
a obvyklému užívání díla. Jestliže dílo vykazuje jiné vady, než se kterými počítá předchozí věta, budou zachyceny v předávacím protokolu s tím, že se zhotovitel zavazuje tyto odstranit na své náklady po podpisu tohoto protokolu v dohodnutém termínu. 
12.3 Vlastnické právo k věcem zabudovaným do díla přechází ze zhotovitele na objednatele 
okamžikem předání díla. Odpovědnost za škody a ztráty, které vzniknou na stavebních 
materiálech, dílech, nebo celé stavbě, rizika a nebezpečí, nese zhotovitel do okamžiku 
protokolárního převzetí díla objednatelem.
12.4 Zhotovitel je povinen písemně oznámit (e-mailem) objednateli nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 14 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

12.5 Po domluvě s objednatelem může zhotovitel předávat objednateli i samostatné části díla.

XIII. Odpovědnost za vady díla

13.1 
Právo objednatele na odstranění vad díla bude uplatněno:

 
a) při přejímce,


b) později v rámci reklamačního řízení během záruční doby.

13.2 
Převzal-li objednatel vadné dílo nebo jeho část, má právo na dodatečné, bezplatné 
odstranění vady nebo na přiměřenou slevu.

13.3 
Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v  reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu 
odstranit.

13.4 
Zhotovitel je povinen nejpozději do 15-ti dnů po obdržení reklamaci písemně oznámit 
objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.

13.5 
Termín odstranění reklamované vady se dohodne písemně, jinak je zhotovitel povinen 
vadu odstranit nejpozději do 30 dnů po jejím uplatnění. 

13.6 
Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady, vzniklé náklady.

13.7 
V případě, že zhotovitel odstraňuje vady své dodávky, je povinen provedenou opravu 
objednateli předat.

XIV. Smluvní pokuty

14.1
Za prodlení s dokončením díla zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.

14.2
Za pozdě zaplacené faktury uhradí objednatel zhotoviteli smluvní úroky z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

XV. Protikorupční strategie

15.1
Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel:

a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění smlouvy; nebo

b) zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.

15.2  
Zhotovitel nebyl v zadávacím řízení ovlivněn přímo ani nepřímo střetem zájmů ve vztahu k zadavateli, ani k subjektům podílejícím se na přípravě zadávacího řízení; zhotovitel nemá ani žádné zvláštní spojení s těmito osobami (např. majetkové, personální).
 

15.3
Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími právními předpisy. Zveřejnění obsahu smlouvy nemůže být považováno za porušení povinnosti mlčenlivosti. 

XVI. Závěrečná ustanovení

16.1
Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně po dobu do 31. 12. 2032.
16.2
Zhotovitel je povinen minimálně do 31. 12. 2032 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům, nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra, MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provádění kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
16.3
Případná neplatnost některého ujednání smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení. Strany smlouvy se v tomto případě zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost k uzavření dodatku ke smlouvě, kde bude neplatná část smlouvy nahrazena novým ujednáním, a to ve lhůtě do 14 dnů poté, co tato potřeba vyvstane.
16.4
Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem, na jehož smlouvy se vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany si tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Pro účely uveřejňování smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část této smlouvy nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny případné dodatky k této smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato smlouva měněna či ukončována.
16.5
Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy seznámil se všemi podmínkami, které by mohly mít vliv na plnění jeho závazků z této smlouvy.
16.6
Nedílnou součástí smlouvy jsou její přílohy.

16.7
Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.

16.8
Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v případě povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv, v ostatních případech dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran.
16.9 
Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že tato smlouva z jakéhokoliv důvodu nebude vyhotovena v elektronické podobě, bude sepsána ve třech vyhotoveních, přičemž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě vyhotovení objednatel.
Přílohy:

· Příloha A – Souhrnný položkový rozpočet 

· Příloha B – Kontaktní údaje

Ve Vimperku dne …………………..




V …………………… dne…………..

objednatel:






zhotovitel:

Správa Národního parku Šumava



……………………………





………………………………………

Mgr. Pavel Hubený, ředitel





Příloha B - Kontaktní údaje

SMLUVNÍ STRANY
Objednatel:

Správa Národního parku Šumava

sídlo:


1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

zastoupení: 

Mgr. Pavel Hubený

zástupce pro věci 

technické:

xxx
IČO:


00583171

DIČ:


CZ 00583171

bankovní spojení:
xxx
číslo účtu:

xxx
kontaktní adresa: 
1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

kontaktní osoba:
xxx

e-mail:

xxx

telefon:

xxx
Zhotovitel:
Stavební sdružení OKV s.r.o.


sídlo/bydliště :
Nová Ves 98, 334 41 Dobřany


zastoupený:
Jednatel. Kleinmeier Otakar


IČO:
25209710


DIČ:
CZ25209710


Zápis v OR:
Krajským soudem v Plzni oddíl C. vložka 8646
bankovní spojení:
xxx


číslo účtu:
xxx


plátce DPH
ano

kontaktní osoba:        
xxx
e-mail:            
xxx
telefon: 
xxx
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