Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. HS/1281

(dále jen „dodatek“)

1. OBJEDNATEL:	Městská část Praha-Satalice

se sídlem: K Radonicům 81/3, Praha 9, 190 15

zastoupená: Mgr. Miladou Voborskou, starostkou MČ

IČ: 00240711,  DIČ: CZ00240711

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 10451542/0800

(dále jako „Objednatel“)

2. ZHOTOVITEL:	Daniel Dobš

IČ: 07248377, DIČ: CZXXXXXXXX

se sídlem : Listopadová 131, Praha 190 12

Bankovní spojení: Čsob

číslo účtu: XXXXXXXXXX

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I.

- Smluvní strany prohlašují, že dne 6. 11. 2025 uzavřely smlouvu nazvanou: „Smlouva o dílo“ (dále jen „smlouva“). V souladu s článkem II. odst. II.5. smlouvy smluvní strany sjednávají tento dodatek, jehož předmětem je ocenění a odsouhlasení víceprací ZL 2 nutných ke zdárnému dokončení díla. V důsledku přijetí dodatku dochází ke změně ujednání o ceně díla, tedy ke změně článku II. odst. II. 1 smlouvy.

II.

Předmět dodatku

- Smluvní strany sjednávají změnu ujednání o ceně díla, článku II. odst. II.1. smlouvy, a to oceněním a odsouhlasením víceprací z důvodu dorovnání a ztužení betonové podezdívky plotu a prací s tím souvisejících, dále úprava terénu k podezdívce plotu. Na základě víceprací se mění čl. III. odst III.I dokončení a předání díla, prodlužuje se do 24. 4. 2026. Vícepráce provede Zhotovitel v rámci plnění ze smlouvy.

- Ocenění a odsouhlasení víceprací bude provedeno na základě výkazu výměr ve Změnovém listu č.2. Změnový list č. 2 je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

- Na základě tohoto dodatku dochází k odsouhlasení zvýšení ceny díla v hodnotě 86.352,- Kč bez DPH.

III.

Závěrečná ustanovení

- V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy nedotčeny.

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

- Tento dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

- Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlásily, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s jeho zněním připojují smluvní strany své podpisy.

V Praze dne 26. 3. 2026

| Městská část Praha-Satalice |  | Daniel Dobš |
| --- | --- | --- |

Příloha č. 1: Změnový list č.2 – Vícepráce (dorovnání a ztužení betonové podezdívky plotu, úprava terénu k podezdívce plotu)