DODATEK č.2

ke SMLOUVĚ O DÍLO

ze dne 22. 5. 2017

uzavřené podle § 2586 a násl. zák. č.89/2012 Sb., občanský zákoník

OBJEDNATEL:    		Armádní Servisní, příspěvková organizace

Zapsaný v obchodním rejstříku:	u Městského soudu v Praze, sp.zn. Pr. 1342

Jejímž jménem jedná:		xxxx, ředitel

Sídlo:				Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

IČ,DIČ:				60460580, CZ60460580

Tel., fax:				xxxx, xxxx

ID datové schránky:		dugmkm6

Odpovědní zástupci pro jednání:

- jednat ve věcech smluvních:	xxxx

- jednat ve věcech technických:	xxxx

(dále jen „objednatel“)	            xxxx

a

ZHOTOVITEL:        	AVOS VYŠKOV měřící a regulační technika, s.r.o.

Zapsaný v obchodním rejstříku:	      u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C19054

Zastoupený:	xxxx

Sídlo:	Drnovská 51/2, 682 01 Vyškov

IČ, DIČ:	60748982, CZ60748982

Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.

Číslo účtu:	xxxx

ID datové schránky:	hk4pzb2

Odpovědní zástupci pro jednání:

- jednat ve věcech smluvních:	xxxx

- jednat ve věcech technických:	xxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. XII (Závěrečná ustanovení) odst. 12.4, na uzavření dodatku č. 2, ke smlouvě o dílo, jejímž předmětem plnění je závazek zhotovitele zajistit pro objednatele realizaci komplexní rekonstrukce kotelen na tuhá paliva v kasárnách Vícenice – budovy č. 002, 003, 004, 005, uzavřené dne 22. 5. 2017 a v souladu s dodatkem č. 1 uzavřeným 17. 7. 2017. Tímto dodatkem číslo 2 se smlouva mění takto:

- Článek II. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ:

Termín zahájení plnění díla:	dle čl. 12.2 Smlouvy o dílo

Termín ukončení plnění díla: 	30. 11. 2017

Místo plnění díla: 				kasárna Vícenice u Náměště nad Oslavou

49°11'17.367"N, 16°7'22.379"E

- Článek III. CENA DÍLA:

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I této smlouvy a sestává z těchto částí:

Cena dle SoD:							10 981 400,00 Kč

Cena méněprací dle dodatku č. 2:                                               - 97 050,00 Kč

Cena víceprací dle dodatku č. 2:				    199 126,97 Kč

Cena dle SoD a dodatku č. 2:					11 083 476,97 Kč

slovy:	„jedenáctmilionůosmdesáttřitisícčtyřistasedmdesátšestkorunčeských, 97/100“

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

- Smlouva o dílo se doplňuje o:

Přílohu č. 3: OZ č. 1, ZL č. 1 vč. položkového rozpočtu s výkazem výměr a půdorysu (8 listů)

Přílohu č. 4: OZ č. 2, ZL č. 2 vč. položkového rozpočtu s výkazem výměr a půdorysu (7 listů)

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se dodatkem č. 2 nemění.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech originálech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Smluvní strany si dodatek č. 2 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.

V Praze dne:     	Ve Vyškově dne:

_________________________________		  _____________________________

Armádní Servisní, příspěvková organizace	   	  	     AVOS VYŠKOV

xxxxx				      měřící a regulační technika s.r.o.

ředitel 				         		              xxxx

jednatel