dílčí Smlouva O POSKYTOVÁNÍ KONZULTAČNÍCH SLUŽEB č. 4100067474

(ID VZ: 2600176)

uzavřená podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZZVZ“) a podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „Dílčí smlouva“)

Smluvní strany:

Objednatel:		Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

se sídlem:		Orlická 2020/4, 130 00 Praha

IČO:			411 97 518

kterou zastupuje:	PhDr. Ivan Duškov, MSc, ředitel VZP ČR

bankovní spojení:	Česká národní banka, Praha 1, Na Příkopě 28

č. účtu:			1110205001/0710, 1110504001/0710

ID datové schránky:	i48ae3q

(dále jen „Objednatel“)

Poskytovatel:		Deloitte Advisory s.r.o.

se sídlem:		Italská 2581/67, 120 00 Praha 2 - Vinohrady

IČO:			27582167

zastoupen:		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., Olbrachtova 1929/62, Praha 4

č. účtu:			12803492/0800

ID datové schránky:	vycyfxb

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 113225.

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně též jako „Smluvní strany“ a/nebo jednotlivě jako „Smluvní

strana“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v Dílčí smlouvě obsažených a s úmyslem být Dílčí
smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Dílčí smlouvy:

- Úvodní ustanovení

  - Objednatel a Poskytovatel uzavřeli dne 21. 3. 2025 Rámcovou dohodu na poskytování konzultačních služeb v oblasti ICT (dále jen „Dohoda“), jejímž účelem je zajištění realizace poskytování konzultačních služeb ve vztahu k projektům a veřejným zakázkám realizovaným Objednatelem.

  - Podpisem Dohody se tak Poskytovatel zavázal Objednateli poskytovat služby definované v čl. 3 Dohody, a to za podmínek stanovených v Dílčí smlouvě a v Dohodě.

  - Není-li v Dílčí smlouvě stanoveno jinak nebo neplyne-li z povahy věci jinak, mají veškeré pojmy definované v Dohodě a použité v Dílčí smlouvě stejný význam jako v Dohodě.

- Účel a předmět Smlouvy

  - Účelem této Dílčí smlouvy je zajistit ze strany Poskytovatele Objednateli poskytování konzultační podpory pro high-level posouzení skutečného stavu připravenosti infrastruktury a návrhu cílové architektury v programu „Transformace informačního systému VZP ČR“ (dále jen „NIS“).

  - Poskytovatel se Dílčí smlouvou zavazuje poskytnout Objednateli plnění v rozsahu dle Přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy – Specifikace předmětu plnění (dále jen „Příloha č. 1“) (dále jen „Služby“).

  - Smluvní strany se zavazují poskytnout si navzájem součinnost nezbytnou k řádnému splnění jejich povinností dle této Dílčí smlouvy.

- Doba, způsob a místo plnění

  - Poskytovatel je povinen poskytovat plnění řádně a včas.

  - Smluvní strany se dohodly, že Poskytovatel je připraven poskytnout na základě této Dílčí smlouvy Objednateli Služby v maximálním rozsahu 40 člověkodnů (MD) tj. 320 člověkohodin.

  - Místem plnění je Ústředí VZP ČR Orlická 2020/4, 130 00 Praha 3.

  - Dojde-li při plnění dle této Dílčí smlouvy ke zpracování osobních údajů, je Poskytovatel povinen poskytovat plnění v souladu s Dohodou, a to zejména s čl. 11. „Ochrana informací“.

- Odměna za poskytnutí Služeb

  - Odměna za poskytnutí Služeb byla stanovena v souladu s Výzvou k podání nabídek na zajištění Služeb, které jsou předmětem této Dílčí smlouvy.

  - Smluvní strany se dohodly, že odměna za poskytnutí Služeb Poskytovatelem dle této Dílčí smlouvy činí 12 000 Kč bez DPH za 1 člověkoden (dále jen „MD“) (8 hodin poskytování Služeb). Celkový rozsah plnění činí maximálně 40 MD.

  - Odměna za poskytování Služeb v Kč bez DPH bude určena na základě skutečného rozsahu poskytnutých Služeb dle Výkazu plnění (viz odst. 4.5) a výše odměny za 1 MD poskytování Služeb v Kč bez DPH ve výši uvedené v odst. 4.2. K odměně za poskytování Služeb bude připočtena DPH v zákonné výši.

  - Odměna za Služby poskytované plnění bude fakturována v souladu s Rámcovou dohodou vždy za příslušný kalendářní měsíc, ve kterém byly Služby poskytovány.

  - Výkaz plnění bude obsahovat přehled osob, které se na straně Poskytovatele na poskytování Služeb podílely, počet hodin poskytování Služeb, připadajících jednotlivě na tyto osoby a věcné vymezení části Služeb, na nichž se dané osoby podílely.

  - Ostatní podmínky vztahující se k platbě odměny za Služby poskytnuté Poskytovatelem dle Dílčí smlouvy, jakož i lhůta splatnosti, jsou uvedeny v čl. 6 Rámcové dohody.

  - Faktura musí obsahovat interní číslo Objednatele, tj. číslo: 4100067474.

- Termín poskytnutí Služeb

  - Smluvní strany se dohodly na uskutečnění úvodního workshopu nejpozději do 5 pracovních dnů od nabytí účinnosti této Dílčí smlouvy.

  - Služby dle této Dílčí smlouvy je Poskytovatel povinen poskytnout nejpozději do 30 kalendářních dnů od termínu konání úvodního workshopu.

- Závěrečná ustanovení

  - Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

  - Práva a povinnosti Smluvních stran, které nejsou upraveny ve Dílčí smlouvě, se řídí Dohodou.

  - V případě rozporu mezi Dílčí smlouvou a Dohodou mají aplikační přednost ustanovení Dílčí smlouvy, ledaže by z Dohody, či z příslušných právních předpisů vyplývalo jinak.

  - Smlouva spolu s příslušnými ustanoveními Dohody představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu této Dílčí smlouvy.

  - Nedílnou součást této Dílčí smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace předmětu plnění

Příloha č. 2 – Realizační tým Poskytovatele

  - Dílčí smlouva je uzavřena elektronicky, tj. prostřednictvím uznávaného elektronického podpisu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, opatřeného časovým razítkem.

  - Dílčí smlouva může být ukončena písemnou dohodou Smluvních stran.

  - Objednatel je oprávněn v době trvání Dílčí smlouvy kdykoliv vypovědět, a to i bez udání důvodu, s výpovědní dobou jednoho měsíce s tím, že tato výpověď musí být zaslána písemně Poskytovateli.

  - Osobami pověřenými k jednání ve věcech plnění této Dílčí smlouvy jsou oprávněny osoby, jejichž oprávnění zastupovat Smluvní stranu je zřejmé z veřejného seznamu nebo vyplývá ze zákona a dále touto Dílčí smlouvou výslovně pověřené níže uvedené osoby (dále jen „Pověřené osoby“):

Za Objednatele:

| Jméno a příjmení: | XXXXXXXXXX |
| --- | --- |
| E-mail: | XXXXXXXXXX |
| Telefon: | XXXXXXXXXX |

nebo

| Jméno a příjmení: | XXXXXXXXXX |
| --- | --- |
| E-mail: | XXXXXXXXXX |
| Telefon: | XXXXXXXXXX |

Za Poskytovatele:

| Jméno a příjmení: | XXXXXXXXXX |
| --- | --- |
| E-mail: | XXXXXXXXXX |
| Telefon: | XXXXXXXXXX |

Nebo

| Jméno a příjmení: | XXXXXXXXXX |
| --- | --- |
| E-mail: | XXXXXXXXXX |
| Telefon: | XXXXXXXXXX |

Je-li Pověřených osob určeno více, může každá z nich jednat samostatně.

  - Smluvní strany se zavazují, že o každé změně Pověřených osob / členů realizačního týmu nebo jejich kontaktních údajů se budou bez zbytečného odkladu navzájem informovat. Pokud není změna Pověřených osob / členů realizačního týmu nebo jejich kontaktních údajů provedena dodatkem k této Dílčí smlouvě, je každá Smluvní strana povinna bez zbytečného odkladu příslušnou změnu písemně oznámit druhé Smluvní straně, a to:

- e-mailem zaslaným Pověřenou osobou jedné Smluvní strany Pověřené osobě druhé Smluvní strany, ve kterém bude změna oznámena;

- oznámením zaslaným druhé Smluvní straně do její datové schránky;

změna Pověřené osoby / členů realizačního týmu či jejích kontaktních údajů pak je účinná dnem uvedeným v oznámení, nejdříve však okamžikem, kdy je oznámení o změně druhé Smluvní straně řádně doručeno.

  - Osoby Objednatele oprávněné poskytovat součinnost Poskytovateli jsou (dále jen „Oprávněné osoby“):

- Za oblast provozované infrastruktury IS VZP ČR:

| Jméno a příjmení: | XXXXXXXXXX |
| --- | --- |
| E-mail: | XXXXXXXXXX |
| Telefon: | XXXXXXXXXX |

- Za oblast infrastruktury v rámci programu NIS:

| Jméno a příjmení: | XXXXXXXXXX |
| --- | --- |
| E-mail: | XXXXXXXXXX |
| Telefon: | XXXXXXXXXX |

- Za oblast architektury IS VZP ČR:

| Jméno a příjmení: | XXXXXXXXXX |
| --- | --- |
| E-mail: | XXXXXXXXXX |
| Telefon: | XXXXXXXXXX |

| Jméno a příjmení: | XXXXXXXXXX |
| --- | --- |
| E-mail: | XXXXXXXXXX |
| Telefon: | XXXXXXXXXX |

- Za oblast cílové architektury v rámci programu NIS:

| Jméno a příjmení: | XXXXXXXXXX |
| --- | --- |
| E-mail: | XXXXXXXXXX |
| Telefon: | XXXXXXXXXX |

| Jméno a příjmení: | XXXXXXXXXX |
| --- | --- |
| E-mail: | XXXXXXXXXX |
| Telefon: | XXXXXXXXXX |

  - Smluvní strany prohlašují, že si Dílčí smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz
toho k ní připojují svoje podpisy.

Objednatel						Poskytovatel

podepsáno elektronicky					podepsáno elektronicky

PhDr. Ivan Duškov, MSc				XXXXXXXXXX

ředitel							partner

Všeobecná zdravotní pojišťovna			Deloitte Advisory s.r.o.

České republiky 						.

Příloha č. 1: Specifikace předmětu plnění

Objednatel požaduje poskytování konzultačních služeb zaměřených na high-level posouzení infrastruktury (HW/SW, cloud, virtualizace, sítě, úložiště, bezpečnostní a provozní vrstvy), které má dodat faktický přehled AS‑IS stavu a připravenosti infrastruktury na bezpečnostní standard NIS2. Cílem je rovněž posoudit, zda je infrastruktura dlouhodobě udržitelná, bezpečná a schopná provozu dle cílové architektury NIS vč. zohlednění právních a ekonomických rizik vzhledem k vendor lock-in VZP ČR, plnění legislativních a bezpečnostních požadavků, prioritních kroků modernizace/stabilizace a dalších investic do infrastruktury.

V rámci posouzení cílové architektury bude ověřen AS-IS stav, interní podklady ověřující budoucí efektivitu a nákladovost cílového řešení, koncepční smysluplnost cílové architektury vůči komplexitě provozování systémů IS VZP ČR a učiněným investicím (primárně pro oblast DWH, cloudová integrační vrstva), připravenosti na adaptaci a postup adaptace navrhovaných technologií, včetně hodnocení dosavadních investic a postupů realizace.

VZP ČR očekává, že posouzení poskytne VZP ČR stručný rozhodovací podklad, zda je infrastruktura dlouhodobě udržitelná, bezpečná a schopná provozu transformovaného informačního systému.

Klíčové otázky Objednatele:

Jaký je skutečný stav infrastruktury a architektury dnes (systémy, procesy, rizika, udržitelnost)?

Co z infrastruktury a cílové architektury je již v NIS dodáno (navrženo / realizováno / integrováno / nasazeno) a v jaké kvalitě?

Kolik prostředků bylo na část NIS infrastruktury a cílové architektury vynaloženo (externě i interně v rozsahu dostupných dat) a odpovídá to dosaženému výsledku?

Jaké jsou kritické rozhodovací body a realistické varianty dalšího postupu?

Posouzení musí zahrnovat:

### Stav AS‑IS (infrastruktura a architektura IS VZP ČR)

Technický stav a udržitelnost (EOL/EOS, technologický dluh, dokumentace).

Architektura a integrační vazby (logická úroveň).

Provozní kritičnost (dopady výpadků, stabilita, kapacity).

Hlavní rizika (legislativní, provozní, personální, bezpečnostní – high‑level).

### NIS – infrastruktura a cílová architektura

Hodnocení architektonického a datového modelu.

Hodnocení právních a ekonomických rizik realizované varianty ve vztahu k vendor lock-in VZP ČR.

Mapa dodaných/rozpracovaných funkčních celků (hotovo/rozpracováno/pozastaveno).

Vztah k AS‑IS (nahrazení / paralelní běh / integrace).

Známé nedodělky, závislosti a překážky (data, integrace, testování, provozní připravenost).

### Ekonomika a „value for money“ (NIS)

Přehled dosud vynaložených nákladů vztahujících se k infrastruktuře a cílové architektuře NIS (externí dodávky, interní kapacity, licence – dle dostupných dat, náklady na novou infrastrukturu).

Porovnání plán vs. skutečnost, rozhodovací body a realistické varianty dalšího postupu.

Kvalita řízení projektu a aktivit v rámci tvorby infrastrukturního prostředí pro NIS.

Posouzení přiměřenosti cena/výkon a identifikace známek neefektivity či vendor lock‑in.

Předpokládaná struktura výstupů zahrnuje:

- Posouzení v rozsahu minimálně 20 stran s výše uvedenými strukturovanými kapitolami ve formě elektronicky podepsaného dokumentu ve formátu PDF s posouzením a analýzou zjištění Poskytovatele dle požadavků Objednatele.

- Management summary (max. 10 stran) pro ne‑IT management.

- Matice rizik a kritičnosti (dopad × pravděpodobnost + návrh řízení rizik).

- Přehled „dodáno / stav / náklady / přínos“ pro infrastrukturu a cílovou architekturu NIS.

- Rozhodovací přehled variant a opatření (scénáře dalšího postupu).

- Prezentaci výsledků vedení VZP ČR (viz Workshop písm. b)) v předpokládaném rozsahu 1 hodiny včetně předání elektronického souboru ve formátu PPTX s prezentací.

Posouzení výše uvedeného poskytne VZP ČR stručný rozhodovací podklad k udržitelnosti infrastruktury a cílové architektury NIS z hlediska dlouhodobého a bezpečného provozu informačního systému a přispěje rovněž k vyšší transparentnosti, efektivitě a kvalitě přípravy a zpracování zadávacích řízení v oblasti IT s cílem minimalizace rizika neefektivního využití finančních prostředků a prodloužení realizace projektů nebo snížení kvality dodávaných služeb.

Další požadavky Objednatele na výstupy:

- Posouzení musí vycházet z analýzy dostupné dokumentace, konzultací (IT i business) a dostupných provozních/finančních dat.

- Závěry musí jasně oddělovat: (1) zjištěný stav (fakta), (2) interpretaci, (3) doporučení dalšího postupu.

- U doporučení je Poskytovatel povinen uvést očekávaný přínos, rizika, předpoklady a orientační časový horizont (0–3 měsíce / 3–12 měsíců / 12–36 měsíců).

Workshop

- Za účelem podrobného vysvětlení a předání dostupné dokumentace Objednatelem Poskytovateli a seznámení Poskytovatele s požadavky na předmět plnění se Objednatel zavazuje uspořádat do pěti (5) pracovních dnů od nabytí účinnosti této Dílčí smlouvy úvodní workshop, kde mimo jiné dojde k nastavení rámce poskytování předmětu plnění na základě této Dílčí smlouvy vč. formy komunikace a požadavků na výstupy (formát zpracování posouzení, způsob vrácení dokumentace Poskytovatelem Objednateli po skončení plnění apod.)

- Za účelem prezentace výstupů Poskytovatelem zpracovaného posouzení Objednateli se Poskytovatel zavazuje uskutečnit do pěti (5) pracovních dnů od předání finálního posouzení závěrečný workshop s prezentací výstupů posouzení vedení VZP ČR v předpokládaném rozsahu 1 hodiny. Konkrétní termín bude stanoven po dohodě Pověřených osob obou Smluvních stran.

Workshopy budou uskutečněny prezenční formou v místě plnění nebo distanční formou, a to dle dohody Smluvních stran. Distanční formou se rozumí např. účast prostřednictvím telekonference, prostřednictvím videokonference nebo prostřednictvím jiných technických prostředků.

Příloha č. 2: Realizační tým Poskytovatele

| Vedoucí realizačního týmu (vedoucí projektu) | XXXXXXXXXX |
| --- | --- |
| Zástupce vedoucího realizačního týmu a Lead IT Architekt | XXXXXXXXXX |
| Zástupce vedoucího realizačního týmu a DDD Expert | XXXXXXXXXX |
| Quality Assurance Lead | XXXXXXXXXX |