Dodatek č. 2

ke smlouvě č.j. NG/99/2017

1. Národní galerie v Praze

se sídlem: Staroměstské nám. 12, 110 15 Praha 1

zastoupena: Jiřím Fajtem, generálním ředitelem

IČ: 00023281, DIČ: CZ00023281

bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 050008-0008839011/0710

(dále jen „objednatel“)

a

1. OMNILINK Services a.s.

se sídlem: V Korytech 3155/23, Záběhlice, 106 00 Praha 10

zastoupena: Filipem Lukášem, předsedou představenstva a Ing. Robertem Hořčíkem, členem představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18197

IČ: 24298557, DIČ: CZ 24298557

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě vzájemného konsensu o všech níže
uvedených ustanoveních tento

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č.j. NG/99/2017 ze dne 23.1.2017:

I.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je úprava Projektové dokumentace dle čl. III Smlouvy. Jedná se zejména o úpravu technického řešení aktivních prvků sítě na základě připomínek MKČR:
2. Optimalizaci technického řešení s cílem snížit variabilitu aktivních prvků.
3. Přesun PoE portů z 1 OGibitových páteřních přepínačů na Gigabitové přístupové přepínače.
4. Optimalizaci datové propustnosti aktivních prvků.
5. Revizi požadovaných technických parametrů, tak aby byly stanoveny na základě otevřených technických standardů.
6. Termín plnění předmětu tohoto dodatku je 5 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy.
7. Cena plnění v rozsahu dle bodu 1. tohoto Dodatku byla stanovena na 24 000 Kč bez DPH, (slovy: dvacet čtyři tisíc korun českých).
8. Ostatní ujednání zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Pro případ povinnosti zveřejnění tohoto dodatku dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) smluvní strany sjednávají, že uveřejnění provede Národní galerie v Praze. Obě smluvní strany berou na vědomí, že nebudou zveřejněny pouze ty informace, které nelze poskytnout podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím. Považuje-li druhá strana některé informace uvedené v tomto dodatku a Smlouvě za informace, které nemohou nebo nemají být zveřejněny v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., je povinna na to Národní galerii v Praze současně s uzavřením tohoto dodatku písemně upozornit. Pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá tento dodatek účinnosti dnem uveřejnění, ledaže se smluvní strany tímto dodatkem dohodly na pozdějším datu účinnosti. Druhá smluvní strana výslovně souhlasí s tím, že Národní galerie v Praze v případě pochybností, o tom, zdaje dána povinnost uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv, tento dodatek v zájmu transparentnosti a právní jistoty uveřejní.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné, vážně míněné a omylu prosté vůle, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne 18. 9. 2017

Za objednatele Za zhotovitele