## DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo číslo: 35/17

(dále jen „dodatek“)

I.

### Smluvní strany

- Dětský domov Úsměv a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, p. o.

Se sídlem: 	Bukovanského 25, 710 00  Ostrava-Slezská Ostrava

Zastoupen:	Bc. Evou Chodurovou, ředitelkou zařízení

IČ:	61989321

DIČ:	CZ61989321

Bankovní spojení: 	Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 	16132761/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: Bc. Eva Chodurová, ředitelka zařízení, tel. 724 059 515

(dále jen „objednatel“)

- Obchodní firma PERPERIKON s. r. o.

Se sídlem: Newtonova 783/15, 702 00  Ostrava

Zastoupena: Ing. Nikolay Apostolov

IČ: 27859347

DIČ: CZ27859347

Bankovní spojení: ČSOB

Číslo účtu: 224066834/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C vložka 31985. Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Nikolay Apostolov, tel. 773 55 55 64

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Úvodní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 21. 8. 2017 smlouvu o dílo č. 35/17 (dále jen „smlouva“) na provedení stavby „Oprava sociálních zařízení“ (dále jen „dílo“).

- V průběhu provádění díla vyvstala potřeba na realizaci dodatečných prací, které nebyly ve smlouvě sjednány a jsou nezbytné k dokončení díla (dále jen „vícepráce). Původním záměrem bylo použít stávající předměty (např. sprchová zástěna, žebrové topení, umyvadlo apod.), ale v průběhu stavby vyvstala potřeba předmětů nových.

- Cena víceprací činí:

cena bez DPH	15.776,- Kč

DPH 15 %	2.366,40 Kč

cena celkem vč. DPH	18.142,40 Kč

- Rozsah víceprací je blíže specifikován ve stavebním deníku, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku a je součástí zápisu z jednání Technicko-dokumentační komise.

- V důsledku sjednaných víceprací se mění celková cena plnění díla.

III.
Změna smlouvy

- Smluvní strany se dohodly na provedení v tomto dodatku uvedených víceprací.

- Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.

- Cena za dílo, sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se navyšuje o cenu víceprací. Cena za dílo tak činí:

cena bez DPH	225.783,60 Kč

DPH 15 %	33.867,54 Kč

cena celkem vč. DPH	259.651,14 Kč

- Realizace víceprací má vliv na termín realizace díla sjednaný v čl. IV odst. 1 smlouvy. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 30.9.2017.

IV.
Závěrečná ustanovení

- Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

- Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

- Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

- Příloha č. 1: Rekapitulace ceny za dílo.

- Příloha č. 2: Položkový rozpočet víceprací.

| V Ostravě dne: 25.9.2017 |  | V Ostravě dne: 25.9.2017 |
| --- | --- | --- |
| za objednatele |  | za zhotovitele |