ZČ 2680 – Turnov, ul. Jana Palacha – obnova vodovodu a kanalizace
_________________________________________________________________________________________________________


Smlouva o dílo

č. objednatele: 35/26, org. č. 511.054
č. zhotovitele: 2680
Uzavřená ve smyslu § 2586 a následujících Občanského zákoníku
I. SMLUVNÍ STRANY
Objednatel :




Vodohospodářské sdružení Turnov

Dobrovolný svazek obcí, registrovaný u Krajského úřadu Libereckého kraje
Sídlo:





Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov






IČO  49295934, DIČ CZ49295934
Statutární zástupce

(oprávněný k podpis smlouvy):

Ing. Milan Hejduk – ředitel svazku
Zástupce pro věci technické:




Telefon, E-mail










Zhotovitel :




Ing. Petr Čepický-V&K ENGINEERING

Sídlo:





Granátová 1929, 511 01 Turnov

Provozovna:




Vejrichova 272, 511 01 Turnov






IČ 49297945, DIČ CZ7003153432
Statutární zástupce:



Ing. Petr Čepický (čís.aut. 0601197)
Telefon, E-mail






Bankovní spojení:





II. OZNAČENÍ PŘEDMĚTU DÍLA
Turnov, ul. Jana Palacha - obnova vodovodu a kanalizace
III. PŘEDMĚT SMLOUVY
1. Vypracování technického řešení.
2. Dopracování technického řešení do projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS) v souladu s přílohou č.3 vyhlášky č.131/2024 Sb.
3. Součástí DPS je soupis předpokládaných prací a dodávek, včetně podrobného výkazu výměr, zpracovaný metodikou ÚRS, a.s.

4. Inženýrská činnost, tj. zajištění všech nutných vyjádření a stanovisek pro provedení stavby. Předpokládá se režim Drobné stavby podle přílohy č.1 zákona č.283/2021 Sb., odst. (1), písmeno a), bod 11 nebo bod 12-výměna vedení a sítí technické infrastruktury, pokud nedochází nebo dochází k překročení hranice stávajícího ochranného nebo bezpečnostního pásma (Metodika MMR).
5. Součástí technického řešení nejsou hydrotechnické výpočty mimo zájmové území a návrh dešťového oddělovače.

IV. CENA A ZPŮSOB HRAZENÍ DODÁVKY
1. Celková cena dohodnuté projektové dokumentace v 6-ti pare je stanovena jako smluvní a skládá se z následujících položek:

	IV.1.1.1 Činnost projektanta, technické řešení obnovy (PD1)
	150 000,0 Kč

	IV.1.1.2 Činnost projektanta, dokumentace pro provedení stavby (PD2)
	150 000,0 Kč

	IV.1.1.3 Činnost projektanta, soupis provedených prací a dodávek (PD3)
	30 000,0 Kč

	IV.1.2 Inženýrsko-geologický průzkum (IGP)
	0,0 Kč

	IV.1.3 Projektová subdodávka specialisty (SUB 01)
	0,0 Kč

	IV.1.4 Činnost geodeta (GEODET) – zajišťuje objednatel
	15 000,0 Kč

	IV.1.5 Inženýrská činnost (IČ)
	7 000,0 Kč

	IV.1.6 Správní poplatky (SP)
	0,0 Kč

	IV.1.7 Plán BOZP (BOZP)
	0,0 Kč

	Součet
 bez DPH
	352 000,0 Kč

	DPH (21%)
	73 920,0 Kč

	CELKEM S DPH
	425 920,0 Kč


2. V uvedené částce je zahrnut finanční náklad na dodávku všech uvedených činností potřebných k vyhotovení projektové dokumentace a získání jednotlivých rozhodnutí, příp. povolení, vyjma správních poplatků.
3. Bude-li objednatel požadovat dokumentaci ve více vyhotoveních než v 6-ti sjednaných pare, jak je uvedeno ve smlouvě, k dohodnuté ceně budou připočteny náklady za vícetisky. Cena vícetisků bude stanovena na základě ceny veškerých grafických a reprografických prací.

4. Bude-li objednatel požadovat zhotovení vícetisků dodatečně (po předání dohodnutého počtu vyhotovení), bude k ceně za vícetisky připočtena částka za zpracování vícetisků (dle aktuální hodinové sazby zhotovitele).

5. Platební kalendář se stanovuje tak, že po zajištění a předání dále specifikovaných položek bude vystavena faktura. Fakturu na uvedenou částku objednatel uhradí ve 15-ti denní lhůtě splatnosti. Jednotlivé dílčí položky včetně ocenění, bez DPH jsou následující:
	po předání: IV.1.1.1
	150 000,0 Kč

	po předání: IV.1.1.2 až IV.1.5
	202 000,0 Kč

	Celkem bez DPH
	352 000,0 Kč


6. Příslušná DPH bude uplatněna ve faktuře podle v té době platné zákonné výše.
7. V případě, že dojde k odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele po zahájení projektových prací, bude zhotovitel fakturovat práce rozpracované ke dni zrušení nebo odstoupení od této smlouvy, které objednatel uhradí.
8. Sankce v případě hrubého porušení smluvních podmínek, tj. prodlení s předáním dohodnuté části předmětu díla v daném termínu, může činit za den prodlení s odevzdáním příslušné části předmětu díla max. 0,05% z výše plnění.
9. Sankce za pozdní úhradu faktur objednatelem může činit za den prodlení s úhradou max. 0,05% z výše účtované platby.
10. Cena díla je stanovena jako maximálně přípustná. V případě méněprací budou tyto méněpráce zohledněny v celkové ceně díla dohodou obou smluvních stran.
V. TERMÍNY PLNĚNÍ
1. dle bodu III.1 nejpozději do 1.11.2026
2. dle bodu III.2 nejpozději do 15.12.2026
VI. ZÁVAZKY ZHOTOVITELE, ZÁRUKY
1. Zhotovitel se zavazuje v rámci sjednané ceny zajistit činnosti dle čl. III., vč. kompletace a koordinace jednotlivých subdodavatelů. Součástí činnosti zhotovitele dle čl. III. je rovněž svolání minimálně jednoho výrobního výboru (VV) v sídle objednatele, včetně vyhotovení záznamu.
2. Zhotovitel v rámci své činnosti rovněž připravuje podklady pro souhlasy vlastníků dotčených pozemků. V tomto případě se jedná o formuláře „Souhlas vlastníka se stavbou“, ve smyslu ustanovení § 187 Stavebního zákona č. 283/2021 Sb. a Smlouva o právu umístit a vybudovat stavbu ve smyslu ustanovení § 1725 zákona č. 89/2012 Sb.
3. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat právní předpisy a ty technické normy, na které právní předpisy odkazují, nebo jejich dodržení vyžaduje projektová dokumentace pro povolení stavby.
4. Záruční lhůta na odevzdanou PD1, PD2 a PD3 se stanovuje v délce 24 měsíců.
5. Zhotovitel neodpovídá za prodlení v termínech plnění, které by nastaly z důvodu vyšší moci nebo neplnění závazků objednatele. Dále neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů nebo informací převzatých od objednatele a zhotovitel ani při vynaložení potřebné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na ně písemně bez zbytečného odkladu upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.
6. Výše uvedené činnosti budou zajištěny oprávněným autorizovaným subjektem.

VII. ZÁVAZKY OBJEDNATELE
1. Objednatel prohlašuje, že má k jednotlivým termínům fakturace zajištěno potřebné finanční krytí předmětu díla, že dokončenou příslušnou část díla dle specifikace podle bodu III. převezme, a že za ní v daném termínu zaplatí.

2. Objednatel se zavazuje, že bude podle svých možností spolupůsobit, z důvodu budoucích vlastních majetkoprávních vztahů při projednávání stavbou dotčených pozemků tak, aby mohl právně zajistit optimální podmínky provozu díla pro sebe nebo právní nástupce. V tomto případě zajišťuje veškeré souhlasy vlastníků dotčených pozemků, jako nezbytného podkladu pro svoji provozní činnost.
3. Objednatel se zavazuje udělit zhotoviteli plnou moc k uskutečňování vybraných úkonů. Tato plná moc tvoří přílohu č.1 této smlouvy a její platnost končí současně s ukončením platnosti této smlouvy.
4. Objednatel se zavazuje uhradit ostatní správní poplatky a další poplatky, požadované organizacemi nebo orgány státní správy, které jsou nezbytné pro zdárné dokončení díla.
VIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. O předání a převzetí jednotlivých částí a celého díla sepíší účastníci písemný protokol o předání a převzetí, ve kterém potvrdí stav díla a případné závady nebránící užívání spolu s termíny odstranění těchto závad. Protokol o předání a převzetí díla se vyhotovuje ve dvou výtiscích, jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
2. Režim této smlouvy je podřízen Občanskému zákoníku v platném znění. Obě smluvní strany se zavazují vynaložit veškeré úsilí, aby případné spory, které mohou vzniknout v průběhu realizace díla, byly řešeny cestou vzájemné dohody. V případě, že smluvní strany nevyřeší spor smírnou cestou, předají spornou otázku místně příslušnému obchodnímu soudu.
3. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže se takto stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se považují okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy a v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných skutečností mimořádné povahy, které mají přímý vliv na plnění díla. O vlivu vyšší moci na průběh díla musí být uzavřena oběma stranami v optimální době smluvní dohoda.
IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Odstoupit od této smlouvy lze po souhlasu obou smluvních stran.

2. Pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, platí obecné předpisy platných zákoníků.
3. Pokud by nastaly příčiny k objektivním změnám, bude tato skutečnost řešena na základě dodatku SoD, odsouhlaseného oběma smluvními stranami.
4. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit pří výkonu finanční kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.
5. Smlouva má čtyři strany a jednu přílohu, kterou tvoří plná moc a je vydána ve dvou originálních vyhotoveních. Jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a jedno objednatel.
6. Smlouva vstupuje v platnost právoplatným podpisem obou smluvních stran.
V Turnově 26.3.2026



V Turnově 26.3.2026
....................................................



....................................................
Ing. Milan Hejduk





Ing. Petr Čepický
PAGE  
1/4

