Návrh časového harmonogramu - Z444 - Modernizace hřišť v areálu ZŠ Fryčovická

|  | 2017 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Předpoklad plnění v kalendářních týdnech | 34. | 35. | 36. | 37. | 38. | 39. |
| Převzetí staveniště |  |  |  |  |  |  |
| Zařízení staveniště, přípravné práce |  |  |  |  |  |  |
| Demontáž oplocení |  |  |  |  |  |  |
| Zemní práce |  |  |  |  |  |  |
| Podkladní vrstvy |  |  |  |  |  |  |
| Beachvolejbalové hřiště včetně sport.vybavení |  |  |  |  |  |  |
| Zpevněné plochy |  |  |  |  |  |  |
| Povrch hokejbalového hřiště |  |  |  |  |  |  |
| D+M mantinelu |  |  |  |  |  |  |
| D+M mobiliáře |  |  |  |  |  |  |
| D+M oplocení |  |  |  |  |  |  |
| Povrch dětského hřiště |  |  |  |  |  |  |
| Retoping povrchu atletického oválu |  |  |  |  |  |  |
| Opravy, výměna sportovního vybavení atletického oválu |  |  |  |  |  |  |
| Dokončovací práce, terénní úpravy |  |  |  |  |  |  |
| Dokončení a předání díla |  |  |  |  |  |  |

Předpokládané zahájení prací: Dokončení díla:

28.8.2017

do 40-ti dnů od předání staveniště

………………………………………………..

V Plzni dne 8. 8. 2017	Jaroslav Karásek, jednatel

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Návrh časového harmonogramu - Rekonstrukce školního hřiště SOŠ pro administrativu Evropské unie

|  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Předpoklad plnění v kalendářních dnech | 27.9. | 28.9. | 29.9. | 30.8. | 1.10. | 2.10. | 3.10. | 4.10. | 5.10. | 6.10. | 7.10. | 8.10. | 9.10. | 10.1 | 11.1 | 12.1 | 13.10. | 14.10. | 15.10. | 16.10. | 17.10. | 18.10. | 19.10. | 20.10. | 21.10. | 22.10. |
| Převzetí staveniště |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zařízení staveniště, přípravné práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Demontáž oplocení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| oprava sloupků |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| odstranění stávajícího povrchu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| čištění podkladu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| penetrace podkladu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| provedení nové vrstvy EPDM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lajnování |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| osazení herních prvků |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| demontáž stávajícího chodníku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| odkopávky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| osazení obrub |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nové provedení zámkové dlažby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dokončovací práce, terénní úpravy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dokončení a předání díla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Předpokládané zahájení prací: Dokončení díla:

V Plzni dne 21. 9. 2017

Jaroslav Karásek, jednatel

VYSSPA Sports Technology s.r.o.