xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Vyřizuje

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxx

Věc: Cenový návrh provedení kontrolní prohlídky vnějších fasád a podhledů Nové budovy Národního muzea

Vážený pane inženýre, na základě vaší poptávky a specifikace na společné schůzce Vám zasílám CN na provedení kontrolní prohlídky prvků opláštění nové budovy Národního muzea (vnějších fasád a vnejšího podhledu). Prohlídka bude zaměřena na ověření celistvosti fasády, upevnění dílčích prvků. Dále bude provedena vizuální kontrola stavu na přístupných částech konstrukce a pomocí endoskopu bude namátkově ověřen systém a stav kotvení jednotlivých prvků.

| Popis činnosti | Měrná jednotka | Počet jednotek | Jedn. cena | Cena bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Podrobná prohlídka svislých fasád (obvodový plášť) - práce budou probíhat na celém obvodovém plášti budovy avšak dle lokální dostupnosti (nelze všude) - kontrola stavu opláštění, jeho připevnění a celistvosti - záznam poruch do pohledů či jiných podkladů / pořízení fotografické dokumentace - dle možností akustické trasování povrchů - endoskopická kontrola kotvení fasádních prvků fibroskopem Olympus iPLEX (min 50x) | soubor | 1 | 240000 | 240 000 |
| Podrobná prohlídka podhledů v exteriéru objektu - práce budou probíhat u podhledu přístupného z exteriéru - kontrola stavu opláštění, jeho připevnění a celistvosti - záznam poruch do pohledů či jiných podkladů / pořízení fotografické dokumentace - endoskopická kontrola kotvení fasádních prvků fibroskopem Olympus iPLEX (min 20x) | soubor | 1 | 160000 | 160 000 |
| Cestovní náklady (dopravné) - práce in-situ jsou předpoklády v rozsahu maximálně 15 až 20 dnů | ks | 1 | 15000 | 15 000 |
| Souhrnná expertní zpráva v českém jazyce - zpráva 3 x + digitální verze. - popis zjištěných skutečností formou tabulek, popisu, schemat, fotografií - návrhy a doporučení opatření a dalšího postupu | 20 % z polních prací | - | 0,2 | 80 000 |
| Zpřístupnění konstrukce pomocí vysokozdvižné plošiny či jinak zajistí objednatel na své náklady | soubor | 1 | 0 | 0 |
| Cena celkem bez DPH |  |  |  | 495 000 |

Pozn:

- Jednotkové ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

- Ceny jsou uvedeny při předpokladu provádění prací v běžném pracovním týdnu, tj. PO-PÁ v čase 8:00 - 17:00.

- Vzhledem k charakteru prací nelze práce provádět při zhoršených klimatických podmíkách jako je děšť, námraza, silný vítr (nad 12 m/s a to i v nárazech), teplota nižší než +8°C, snížená viditelnost (mlha).

- Objednatel zajistí vymezení bezpečného prostoru v oblasti provádění prací (zákaz parkování a pohybu osob) ve vzdálenosti min 4 m od svislého průmětu prohlížené konstrukce, např. pomocí mobilního zábradlí a pásky.

Doba trvání průzkumných prací: 15-20 dnů / 2-3 osoby.

Práce je možné provádět z kapacitních důvodů KÚ ČVUT cca od poloviny května 2026. Zpráva z průzkumu do cca 6-8 týdnů od ukončení prací in-situ.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx