DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

SD/2025/1132 ze dne 14. 11. 2025

uzavřený ve vzájemné shodě dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi níže uvedenými smluvními stranami:

I. Smluvní strany

Objednatel                                                        Dodavatel

Statutární město Jablonec nad Nisou                Název firmy: Tadeáš Chvátal

Mírové náměstí 3100/19                                    adresa: Aloisina výšina 636/116, Liberec

PSČ: 466 01                                                      PSČ: 460 15

IČO: 262 340                                                     IČO: 09436219

DIČ: CZ00262340                                             DIČ: CZ0201142722

číslo účtu: 121-451/0100                                   tel.: 774 974 874

bankovní ústav: KB Jablonec nad Nisou           e-mail: info@drevoch.cz

kontaktní osoba: Jan Čermák

tel.: 483 357 130

e-mail: cermak@mestojablonec.cz

II. Předmět dodatku č. 2

Předmětem tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo je rozšíření předmětu díla provedením víceprací na DH Stavbařů, spočívajících v nasazení těžké techniky k odstranění nadrozměrných betonových základů a odvozu více než 4 tun betonové sutě, vše dle cenové nabídky ze dne 16. 3. 2026, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku jako Příloha č. 1.

III. Cena a platební podmínky

Smluvní cena za dílo se mění. V návaznosti na dohodnuté vícepráce se navyšuje o 29 276,00 Kč bez DPH (35 423,96 Kč vč. DPH).

Celková cena za dílo po změně činí 103 287,00 Kč bez DPH (124 977,27 Kč vč. DPH).

III. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

- Tento Dodatek č. 2 může být podepsán vlastnoručně nebo elektronicky. V případě vlastnoručního podpisu je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden. V případě elektronického podpisu je použit kvalifikovaný certifikát vydaný akreditovaným poskytovatelem.

- Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, případně pozdějším datem podpisu jedné ze stran, a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

- Dodatek bude zveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Obě smluvní strany prohlašují, že jeho obsah není obchodním tajemstvím a může být zveřejněn bez omezení.  stanoveným způsobem bez omezení či zvláštních podmínek. Zveřejnění tohoto dodatku zajistí objednatel v souladu se zákonem.

- Smluvní strany si řádně přečetly, souhlasí s jeho obsahem a potvrzují to svými podpisy.

V Jablonci nad Nisou dne: 					V Jablonci nad Nisou dne:

……………………………………………                                  ……………………………………………

Ing. Štěpánka Gaislerová					za dodavatele

vedoucí odboru městské ekologie

……………………………………………

Mgr. Barbora Šnytrová

vedoucí oddělení cirkulární ekonomiky