Dodatek č.1 smlouvy o dílo

na vypracování Aktualizace studie proveditelnosti MVE na jezu Vítkovice, st.č. 4099; uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dne 17.5.2017, mezi smluvními stranami:

Objednatel: 	Povodí Odry, státní podnik

sídlo:	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava Doručovací číslo: 701 26

IČO  /  DIČ:	70890021    /  	CZ70890021

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl A XIV, vložka 584

Zhotovitel:			AQUATIS a.s.
sídlo:				Botanická 834/56, 602 00 Brno

IČO  /  DIČ:			46347526  /  CZ46347526

Bankovní spojení:		UniCredit Bank

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 775

Smluvní strany se v souladu se zněním čl. 12. bod 12.4. smlouvy dohodly na následujících změnách citované smlouvy:

čl. 3. Doba plnění – bod 3.2. se mění a nově zní takto:

3.2.	Zhotovitel se zavazuje provést předmět díla a předat hotové dílo v termínu do 8. 12. 2017, přičemž závaznými termíny ukončení dílčích částí díla jsou:

plnění bodu 2.1  	do 16.11.2017

plnění bodu 2.2 	do 16.11.2017

plnění bodu 2.3  	do 8.12. 2017

- Ostatní ujednání smlouvy. tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.

za objednatele:							za zhotovitele:

v Ostravě dne	12.9.2017					v Brně dne   19.9.2017

Ing. Jiří Pagáč	Ing. Pavel Kutálek

generální ředitel	generální ředitel

Ing. Radek Maděřič

technický ředitel