SMLOUVA O IMPLEMENTACI A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

# uzavřená podle § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“)

# Smluvní strany

1.	Security Avengers s.r.o.

se sídlem Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1

zastoupená:		Ing. Matej Kačic, Ph.D.

bankovní spojení:	Banka Creditas, a.s.

číslo účtu:		103470304/2250

IČ:			09617477

DIČ:			CZ09617477

(společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 339054)

(dále jen „Poskytovatel“)

2.	Fakultní nemocnice Plzeň

se sídlem Edvarda Beneše 1128/13, Plzeň, 301 00

zastoupená:		doc. MUDr. Václavem Šimánkem, Ph.D., ředitelem FN

bankovní spojení:	ČNB

číslo účtu:		33739311/0710

IČO:			00669806

DIČ:			CZ00669806

(dále jen „Objednatel“)

Objednatel a Poskytovatel dále jednotlivě též jen „Smluvní strana" nebo společně „Smluvní strany") uzavírají v souladu s § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ") tuto Smlouvu o implementaci a poskytování služeb (dále jen „Smlouva")

# Úvodní ustanovení

  - Smlouva se uzavírá na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Vulnerability management", ev. č. Z2026-006312 (dále jen „Veřejná zakázka") ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ") uveřejněné v elektronické podobě na profilu zadavatele na adrese https://tenderarena.cz/dodavatel/zakazka/860826.

  - Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující Smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

  - Poskytovatel prohlašuje, že se seznámil se zadávací dokumentací Veřejné zakázky včetně všech jejích příloh, že ji považuje za dostatečný podklad pro plnění předmětu Smlouvy a že disponuje kapacitami a odbornými znalostmi nezbytnými pro realizaci předmětu plnění Smlouvy.

# Předmět plnění

  - Předmětem Smlouvy je implementace a poskytování služeb nástroje pro řízení zranitelností (Vulnerability Management), který bude poskytován jako služba formou SaaS (Software as a Service). Cílem je zajistit centrální, škálovatelný a efektivní systém pro identifikaci, správu a mitigaci zranitelností napříč celým technologickým prostředím Objednatele (dále jen „Řešení" nebo „Nástroj").

  - Součástí poskytnutí Řešení je:

- Přípravná fáze – analýza infrastruktury, identifikace cílových systémů, návrh řešení, vypracování plánu implementace a jeho schválení objednatelem, ověření síťových požadavků, definice politiky uchovávání dat;

- Implementace a migrace – migrace ze stávajícího řešení Tenable Security Center na cloudové řešení včetně nasazení komponent, konfigurace, testování;

- Poskytnutí licence – nevýhradní licence k užití Nástroje pro 800 skenovaných aktiv na dobu 60 měsíců (dále jen „Licence");

- Služby podpory – technická podpora a údržba Nástroje dle článku 7 Smlouvy (dále jen „Služby podpory");

- Služby rozvoje – rozvoj Řešení dle požadavků Objednatele v rozsahu 20 člověkodnů na dobu trvání Smlouvy (dále jen „Služby rozvoje").

  - Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v příloze č. 1 Smlouvy – Technická specifikace.

  - Objednatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli za řádně poskytnuté plnění sjednanou cenu dle článku 4. Smlouvy.

# Termíny a místo plnění

  - Poskytovatel se zavazuje poskytovat plnění v následujících termínech:

| Fáze | Termín dokončení |
| --- | --- |
| Přípravná fáze, implementace a migrace, Poskytnutí Licence | Nejpozději do 2 měsíců od účinnosti Smlouvy |
| Služby podpory | 60 měsíců od akceptace Řešení |
| Služby rozvoje | Po dobu trvání Služeb podpory |

  - Místem plnění jsou areály Fakultní nemocnice Plzeň na adrese Edvarda Beneše 13, Plzeň – Bory a alej Svobody 80, Plzeň – Lochotín.

  - Pokud to povaha plnění umožňuje, je Poskytovatel oprávněn poskytovat plnění vzdáleným přístupem.

# Cena a platební podmínky

  - Cena za poskytování plnění je sjednána následovně:

| Položka | Cena bez DPH |
| --- | --- |
| Přípravná fáze, implementace a migrace Řešení | 100 000 Kč |
| Licence na dobu 60 měsíců (800 aktiv) | 2 720 000 Kč |
| Služby podpory – celkem za 60 měsíců | 720 000 Kč |
| Služby rozvoje – cena za 20 člověkodnů | 80 000 Kč |
| Celková maximální cena | 3 620 000 Kč |

  - Ceny jsou uvedeny v CZK bez DPH. K cenám bude připočtena DPH v zákonné výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

  - Ceny jsou maximální a nepřekročitelné po celou dobu trvání Smlouvy a zahrnují veškeré náklady spojené s plněním.

# Platební podmínky

  - Smluvní strany se dohodly, že úhrada za plnění bude provedena na základě faktur zaslaných elektronicky ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz a to nejpozději do 7. kalendářního dne ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. K částce bude přičtena DPH v zákonné výši.

  - Splatnost faktur je stanovena na 30 dní od data jejich vystavení.

  - Úhradu za poskytnuté plnění provede Objednatel v české měně.

  - Objednatel neposkytne Poskytovateli žádné zálohové platby.

  - Poskytovatel se zavazuje, že jím vystavené faktury budou obsahovat veškeré zákonné náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, číslo této smlouvy, specifikaci fakturovaného plnění, období, za které je plnění fakturováno, a příslušné přílohy dle odstavců 5.8. až 5.10 celkovou cenu bez DPH a včetně DPH.

  - V případě, že vystavená faktura obsahuje nesprávné cenové údaje, nesprávné náležitosti nebo chybí ve faktuře některé z náležitostí uvedené v předchozích odstavcích, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit Poskytovateli. V takovém případě je Poskytovatel povinen vystavit fakturu novou. Doba splatnosti opravené nebo doplněné faktury počne běžet dnem jejího doručení Objednateli.

  - Právo fakturovat Přípravnou fázi, Implementaci, migraci a Poskytnutí licence vzniká po akceptaci Řešení Objednatelem dle článku 6 této Smlouvy. Faktura musí obsahovat jako přílohu podepsaný akceptační protokol. Licence je fakturována jednorázově na celé období 60 měsíců.

  - Služby podpory jsou fakturovány čtvrtletně zpětně, vždy k poslednímu dni příslušného kalendářního čtvrtletí. První faktura bude poměrně upravena dle skutečné doby poskytování služeb v daném čtvrtletí. Přílohou faktury je výkaz poskytnutých Služeb podpory za dané období.

  - Služby rozvoje jsou fakturovány čtvrtletně zpětně dle skutečně poskytnutého objemu člověkodnů. Přílohou faktury je výkaz práce schválený oprávněnou osobou Objednatele obsahující popis provedených prací, počet člověkodnů, datum realizace a podpis oprávněné osoby Objednatele.

  - Za den úhrady se považuje den odepsání částky z účtu Objednatele.

  - V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury má Poskytovatel nárok na úrok z prodlení ve výši 0,01% z fakturované částky za každý i započatý den prodlení.

# Předání a převzetí

  - Řešení bude předáno protokolárně po úspěšném dokončení Přípravné fáze, Implementace a migrace a Poskytnutí licence.

  - Smluvní strany se dohodly na akceptačním řízení. Poskytovatel oznámí Objednateli písemně připravenost Nástroje k akceptaci. Objednatel provede akceptační testy do 10 pracovních dnů od oznámení a Nástroj buď akceptuje, akceptuje s výhradami, nebo odmítne s uvedením důvodů. V případě akceptace s výhradami Poskytovatel odstraní vady ve lhůtě stanovené Objednatelem, nejdéle však do 10 pracovních dnů, a po odstranění vad proběhne opakované akceptační řízení.

  - Podmínkou akceptace je plná funkčnost Řešení dle technické specifikace, úspěšná migrace ze stávajícího řešení Tenable Security Center, předání dokumentace zahrnující architekturu, konfiguraci a postupy, jakož i provedení školení obsluhy v rozsahu minimálně 1 den.

  - Nevyjádří-li se Objednatel k připravenosti Řešení ve lhůtě 10 pracovních dnů, považuje se Řešení za akceptované bez výhrad.

# Služby podpory a služby rozvoje

  - Smluvní strany se dohodly na Službách podpory, které zahrnují:

- Technickou podporu v režimu 8x5 (Po–Pá, 8:00–16:00);

- Reakční dobu dle odstavce 7.3 od vzniku incidentu a zapsání do ticketovacího systému;

- Lhůta pro odstranění incidentu dle odstavce 7.3 od započetí řešení incidentu;

- Průběžnou údržbu a aktualizace systému včetně bezpečnostních záplat s tím, že servisní okno bude vždy na základě schválení Objednatelem;

- 1x měsíčně profylaxi a kontrolu funkčnosti;

- Zvýšenou podporu (hot-line) po dobu 2 měsíců po akceptaci Řešení;

  - Objednatel v rámci služby podpory zajistí 1x měsíčně profylaxi, která zahrnuje, minimálně:

    - diagnostiku a odstraňování poruch technologie;

    - preventivní prohlídku technologie v rozsahu: funkčnost technologie; kontrola stavu nainstalovaných updatů a hotfixů; kontrola a analýza chybových logů systémového SW, stejně tak aplikačního programového vybavení; kontrola vytíženosti systémových zdrojů; sběr zpětné vazby od administrátorů systému.

  - Poskytovatel se zavazuje Objednateli, že jakékoliv incidenty plnění služeb technické podpory, budou odstraněny na náklady Poskytovatele. Reakční doba u jednotlivých kategorií incidentu je následující:

| Kategorie | Popis | Reakční doba |
| --- | --- | --- |
| Kritická | - Nefunkčnost způsobená dodanou technologií nebo - Nefunkčnost/nedostupnost dodané technologie nebo - Snížená dostupnost služeb zapříčiněná např. z důvodu zahlcení sítě, nebo - Výpadek nebo závada na síti, která způsobí nedostupnost kteréhokoliv business critical serveru FNP nebo informačního systému v síti FNP nebo | Maximální lhůta servisní odezvy 8 hodiny |
| Vysoká | - Nefunkčnost některé z komponent, která nedovoluje vykonávat požadovanou činnost. - Vážné chyby řešení ovlivňující provoz FNP. | Maximální doba servisní odezvy 24 hodin |
| Střední a nízká | Ostatní incidenty | Maximální doba servisní odezvy 48 hodin |

  - Nahlašování incidentů probíhá prostřednictvím:

- telefonicky na číslo (kritické incidenty): +420 775 686 490;

- ticketovacího systému (všechny incidenty): https://support.avengers.cz.

  - Incident nahlašuje a klasifikuje Objednatel telefonicky/emailem nebo vytvořením ticketu v ticketovacím systému Poskytovatele. Poskytovatel může po nahlášení incidentu Objednatelem změnit závažnost kategorie incidentu, vždy však s řádným odůvodněním a schválením ze strany Objednatele.

  - Incident zaznamenává do ticketovacího systému i Poskytovatel.

  - Smluvní strany se dohodly na Službách rozvoje v celkovém rozsahu 20 člověkodnů na dobu trvání Smlouvy. Člověkodnem se pro potřeby této smlouvy rozumí 8 hodin práce specialisty Poskytovatele.

  - Objednatel objednává Služby rozvoje určenou odpovědnou osobou Objednatele dle přílohy č. 3 prostřednictvím ticketovacího systému obsahujícím popis požadované úpravy nebo rozšíření, požadovaný termín realizace a kontaktní osobu. Poskytovatel do 5 pracovních dnů zašle Objednateli potvrzení přijetí požadavku, odhadovanou pracnost v člověkodnech a navrhovaný termín realizace. Objednatel odsouhlasí nebo odmítne návrh do 5 pracovních dnů a odsouhlasením návrhu je požadavek závazně objednán.

  - Poskytovatel realizuje odsouhlasený požadavek v odsouhlaseném termínu a po dokončení předá Objednateli výstup k akceptaci. Objednatel akceptuje výstup do 5 pracovních dnů nebo uvede konkrétní výhrady. Nevyjádří-li se Objednatel ve lhůtě, považuje se výstup za akceptovaný bez výhrad.

  - Poskytovatel vede průběžnou evidenci čerpání člověkodnů a informuje Objednatele při dosažení 75% a 90% čerpání. Nevyčerpané člověkodny se nepřevádí a neposkytuje se za ně náhrada.

# Práva a povinnosti smluvních stran

  - Poskytovatel je povinen poskytovat plnění řádně, včas a bez vad, postupovat s odbornou péčí a v souladu s nejlepší praxí v oboru a informovat Objednatele bez zbytečného odkladu o skutečnostech majících vliv na plnění.

8.2. Poskytovatel je dále povinen dodržovat provozní a bezpečnostní předpisy Objednatele a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích.

8.3. Poskytovatel je povinen sledovat a chránit oprávněné zájmy objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny a interními předpisy souvisejícími s předmětem plnění Smlouvy, které objednatel zhotoviteli poskytne, nebo s pokyny jím pověřených osob.

8.4. Poskytovatel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli veškeré skutečnosti, které mohou mít vliv na povahu nebo na podmínky poskytování plnění dle smlouvy. Zejména je povinen neprodleně písemně oznámit objednateli změny svého majetkoprávního postavení, jako je např. přeměna společnosti, vstup do likvidace, úpadek či prohlášení konkurzu.

8.5. Poskytovatel je povinen informovat objednatele nebo jím pověřenou třetí stranu o průběhu plnění předmětu smlouvy a akceptovat připomínky k plnění předmětu smlouvy.

8.6. Poskytovatel je povinen použít veškeré podklady předané mu objednatelem pouze pro účely smlouvy a zabezpečit jejich řádné vrácení objednateli, bude-li to objektivně možné vzhledem k jejich povaze a způsobu použití

8.7. Poskytovatel je povinen udržovat realizační tým dle přílohy č. 3 Smlouvy a změny klíčových členů týmu předem oznámit Objednateli.

8.8. Objednatel je povinen poskytnout součinnost potřebnou k realizaci předmětu Smlouvy, hradit řádně fakturované částky, poskytnout přístup k relevantním systémům a informacím a určit kontaktní osoby pro komunikaci s Poskytovatelem.

8.9. Poskytovatel je povinen při ukončení Smlouvy poskytnout součinnost při přechodu na jiné řešení, předat aktuální dokumentaci, umožnit export dat ve standardních formátech a poskytnout konzultace v rozsahu max. 5 člověkodnů bezúplatně.

Licence a práva duševního vlastnictví

  - Poskytovatel poskytuje Objednateli nevýhradní Licenci k užívání Nástroje na dobu 60 měsíců od akceptace Řešení, bez územního omezení, pro 800 skenovaných aktiv, bez omezení počtu on-premise skenerů a bez omezení frekvence skenování.

  - Do licenčního limitu se nezapočítávají aktiva detekovaná pouze v rámci discovery skenování, aktiva identifikovaná pasivním monitoringem v discovery režimu a nespravovaná aktiva bez detailních informací.

  - Licence zahrnuje právo užívat Nástroj k účelu dle Smlouvy, pořizovat zálohy konfigurace a nastavení, umožnit přístup oprávněným uživatelům Objednatele, integrovat Nástroj se systémy Objednatele prostřednictvím API a exportovat data v podporovaných formátech.

  - Objednatel není oprávněn poskytnout Licenci nebo její část třetí osobě, provádět reverzní inženýrství Nástroje, odstranit nebo měnit označení autorských práv ani používat Nástroj v rozporu s dokumentací.

  - Veškerá dokumentace, konfigurace, customizace a další výstupy vytvořené v rámci implementace jsou vlastnictvím Objednatele.

  - Objednatel má právo na export všech dat z Nástroje ve standardních formátech (JSON, CSV).

  - Poskytovatel prohlašuje, že je oprávněn poskytnout Licenci v rozsahu dle Smlouvy, že plnění dle Smlouvy je prosté právních vad a že plnění neporušuje práva duševního vlastnictví třetích osob.

  - V případě uplatnění nároků třetích osob z titulu porušení jejich práv duševního vlastnictví se Poskytovatel zavazuje na své náklady zajistit právo Objednatele Nástroj dále užívat, případně nahradit Nástroj jiným funkčně ekvivalentním bez dodatečných nákladů Objednatele, nebo nahradit Objednateli veškerou újmu.

  - Po ukončení Licence je Poskytovatel povinen umožnit export všech dat Objednatele, poskytnout součinnost při migraci na jiné řešení a zachovat přístup k datům po dobu 30 dnů po ukončení.

# Odpovědnost za vady a újmu

  - Poskytovatel odpovídá za vady plnění, které se vyskytnou v době trvání Smlouvy.

  - Poskytovatel je povinen vady odstraňovat bezplatně v rámci Služeb podpory ve lhůtách dle čl. 7.3.

  - Poskytovatel odpovídá za újmu způsobenou porušením povinností ze Smlouvy v plné výši.

  - Poskytovatel se zavazuje mít po celou dobu trvání Smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu s limitem plnění min. 10.000.000 Kč a na požádání předložit Objednateli doklad o pojištění.

  - Odpovědnost Poskytovatele není omezena na újmu způsobenou úmyslně nebo hrubou nedbalostí.

# Smluvní pokuty

  - Za prodlení s dokončením Přípravné fáze, Implementace a migrace a Poskytnutí licence dle čl. 3.1 je Poskytovatel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % za každý i započatý den prodlení z částky uvedené v čl. 4.1 u předmětných položek.

  - Za nedodržení reakčních dob dle čl. 7.3:

- Nedodržené lhůty reakční doby u kritické incidentu : 5.000 Kč za každých i započatých 60 minut prodlení za jednotlivý incident;

- Nedodržené lhůty reakční doby u vysokého incidentu : 1500 Kč za každých i započatých 60 minut prodlení za jednotlivý incident;

- Nedodržené lhůty reakční doby u středního a nízkého incidentu : 500 Kč za každých i započatých 60 minut prodlení za jednotlivý incident;

  - Za prodlení s realizací odsouhlaseného požadavku na Služby rozvoje je Poskytovatel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý i započatý den prodlení.

  - Za každý případ porušení povinnosti mlčenlivosti dle čl. 12 je Poskytovatel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč.

  - Za každý případ závažného porušení pravidel kybernetické bezpečnosti dle čl. 13 je Poskytovatel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč.

  - Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů od doručení písemné výzvy k úhradě.

  - Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu újmy v plné výši.

  - Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti pohledávkám Poskytovatele.

  - Celková výše smluvních pokut není omezena.

# Ochrana důvěrných informací

  - Za důvěrné informace se považují veškeré informace poskytnuté v souvislosti se Smlouvou, které nejsou veřejně dostupné, zejména informace o infrastruktuře a systémech Objednatele, informace o zranitelnostech a bezpečnostním stavu, osobní údaje a obchodní a technické know-how.

  - Smluvní strany se zavazují důvěrné informace chránit a neposkytnout třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany.

  - Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na informace, které jsou nebo se stanou veřejně známými bez zavinění přijímající strany, a na informace, které musí být sděleny na základě právního předpisu nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci.

  - Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení Smlouvy bez časového omezení.

# Kybernetická bezpečnost

  - Poskytovatel bere na vědomí, že Objednatel je poskytovatelem regulované služby v režimu vyšších povinností dle zákona č. 264/2025 Sb., o kybernetické bezpečnosti a plní povinnosti vyhlášky č. 409/2025 Sb., o bezpečnostních opatřeních.

  - Poskytovatel je povinen dodržovat Pravidla chování dodavatelů v oblasti bezpečnosti informací dostupné na webových stránkách Objednatele https://www.fnplzen.cz/ostatni/informace-pro-dodavatele/bezpecnostni-pravidla-pro-dodavatele.

  - V případě potřeby vzdáleného přístupu k informačním a komunikačním systémům Objednatele ze strany Poskytovatele je toto možné pouze na základě předchozího uzavření smlouvy o vzdáleném přístupu prostřednictvím technického řešení Objednatele. Vzor smlouvy o vzdáleném přístupu je uveden v aktuální verzi na oficiálních webových stránkách Objednatele pod odkazem https://www.fnplzen.cz/smlouva_vzdaleny_pristup.

  - Poskytovatel je povinen neprodleně informovat Objednatele o jakémkoli bezpečnostním incidentu souvisejícím s plněním Smlouvy.

# Trvání a ukončení smlouvy

  - Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do ukončení poskytování Služeb podpory (60 měsíců od předání Nástroje).

  - Smlouva nabývá platnosti podpisem obou stran a účinnosti uveřejněním prostřednictvím registru smluv.

  - Smlouvu lze ukončit na základě vzájemné písemné dohody obou smluvních stran nebo odstoupením od smlouvy dle odst. 5 a násl. tohoto článku, a dále v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

  - Smluvní strany se dohodly, že Poskytovatel nemá možnost smlouvu vypovědět. Objednatel má možnost Smlouvu vypovědět s tříměsíční výpovědní dobou, která počne svůj běh prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi Poskytovateli.

  - Kterákoliv smluvní strana může od této smlouvy odstoupit, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.

  - Pro účely této Smlouvy se za podstatné porušení smluvních povinností považuje takové porušení, u kterého strana porušující Smlouvu měla nebo mohla předpokládat, že při takovémto porušení Smlouvy, s přihlédnutím ke všem okolnostem, by druhá smluvní strana neměla zájem Smlouvu uzavřít; zejména:

    - prodlení Poskytovatele s Přípravnou fází, implementací a migrací a Poskytnutím Licence o více než 30 dní;

    - jestliže Poskytovatel ujistil Objednatele, že předmět plnění má určité vlastnosti, zejména vlastnosti Objednatelem vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se následně ukáže nepravdivým;

    - při nemožnosti odstranění vady;

    - v případě, že se kterékoliv prohlášení Poskytovatele uvedené ve Smlouvě ukáže jako nepravdivé;

    - při prodlení Objednatele s úhradou faktury o více než 60 dnů.

  - Odstoupení od Smlouvy musí mít písemnou formu, musí v něm být přesně popsán důvod odstoupení, podpis odstupující smluvní strany, jinak je odstoupení od Smlouvy neplatné. Smlouva zaniká ke dni doručení oznámení odstupující smluvní strany o odstoupení druhé smluvní straně.

  - Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na náhradu újmy vzniklé z porušení smluvní povinnosti, práva na zaplacení smluvní pokuty a úroku z prodlení, ani ujednání o způsobu řešení sporů a volbě práva.

# Závěrečná ujednání

  - Tato smlouva je vyhotovena v jednom stejnopise v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že tato smlouva z jakéhokoli důvodu nebude vyhotovena v elektronické podobě, bude sepsána ve dvou vyhotoveních, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

  - Jakékoli změny a dodatky této smlouvy musí být učiněny písemně a schváleny podpisem obou smluvních stran. Tyto dodatky se stanou nedílnou součástí této smlouvy.

  - Smluvní strany tímto prohlašují, že se dohodly na místní příslušnosti soudu v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád v platném znění takto: Místně příslušným soudem pro případ sporů vyplývajících z této smlouvy je soud dle sídla Objednatele.

  - Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy, které budou takto označeny.

  - Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich vůli a nepodepisují ji v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

# Přílohy

Příloha č. 1: Technická specifikace

Příloha č. 2: Ceník

Příloha č. 3: Realizační tým

V Praze dne dle elektronického podpisu		V Plzni dne dle elektronického podpisu

Prodávající:						Kupující:

_____________________________			_______________________________

Ing. Matej Kačic, Ph.D.				   doc. MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.

jednatel								ředitel

Příloha č. 1: Technická specifikace

Technický popis řešení

# Přehled řešení a princip fungování

Tenable Vulnerability Management (dále jen „Tenable VM“) je cloudová platforma pro řízení zranitelností a bezpečnostního stavu aktiv (asset inventory, průběžné skenování, vyhodnocení nálezů, prioritizace, reporting a integrace). Řešení je provozováno jako SaaS – uživatelské rozhraní, datové úložiště a analytické funkce jsou provozovány v cloudu Tenable. Do prostředí zákazníka se umísťují pouze „senzory“ pro sběr dat.

Základními typy senzorů v Tenable VM jsou:

- Tenable Nessus Scanner (aktivní síťové skeny – porty, služby, zranitelnosti, konfigurační a compliance kontroly).

- Tenable Nessus Agent (agentové skenování koncových stanic/servrů, vhodné pro mobilní zařízení, segmentované sítě a místa bez přímé dosažitelnosti skenerem).

- Tenable Network Monitor (NNM) (pasivní monitoring síťového provozu pro discovery/identifikaci aktiv a doplnění kontextu).

- Cloud senzory (cloud scanners) jsou regionální skenovací uzly provozované Tenable, které můžeš zvolit jako „scanner“ pro spouštění skenů bez vlastní skenovací infrastruktury. Umožnují také skenovat aktiva z venku.

Tenable VM sjednocuje výsledky z těchto zdrojů do asset inventory, nad kterým probíhá:

- normalizace a obohacení dat (OS, služby, identifikátory, zranitelnosti),

- řízení rozsahu (tagy, dynamická kategorizace, skupiny),

- prioritizace nálezů (CVSS + Tenable VPR a další signály),

- workflow pro práci s nálezy (výjimky/accept/recast, reporting, exporty, integrace).

## Architektura (logická a komunikační)

### Logické komponenty

Tenable VM (SaaS)

- Webové rozhraní pro administraci, dashboardy, reporting, správu skenů, aktiv, uživatelů a integrací.

- Datový model (Assets, Findings, Vulnerabilities, Audits, Web App Findings), analytika a exporty. Viz přehled platformy

On-prem / privátní senzory

- Nessus Scanner: aktivní skenování interních sítí (credentialed i necredentialed), konfigurační skeny, plánování skenů.

- Nessus Agent: agentové skeny, skupiny agentů, řízení pokrytí.

- NNM: pasivní detekce a discovery z provozu, volitelně „discovery mode“.

### Komunikační toky

- Uživatelé přistupují do Tenable VM přes web (HTTPS).

- Senzory (scannery, agenti, NNM) komunikují směrem do cloudu (odchozí konektivita) a nahrávají výsledky skenů / telemetrii. Nazpět dostávají aktualizace pluginů pro detekování  nenovějších zranitelností.

- Skenování interních aktiv probíhá z interního scannera/agentů na cíle v interní síti.

- Pro skenování externě dostupných aktiv lze využít i Tenable cloud scannery.

## Skenování a pokrytí aktiv

Tenable VM podporuje dvě hlavní metody:

- Discovery skeny – slouží k nalezení aktiv (host discovery / discovery plugins).

- Assessment skeny – plnohodnotné skeny zranitelnosti (síťové i privilegované), včetně vyhodnocení služeb, konfigurací a dalších kontrol.

Z pohledu licencování Tenable VM rozlišuje „discovered only“ vs. „assessed“ aktiva; discovery aktiva lze objevit bez dopadu do licenčního počtu, dokud nejsou posouzena na zranitelnosti. Viz přehled skenování.

Autentizované skeny jsou realizovány přes nastavení přihlašovacích údajů (Credentials) v konfiguraci skenu a umožňují hlubší detekci (OS, instalovaný software, patch úroveň, lokální konfigurace). Viz privilegované skeny

## Asset inventory, kategorizace a řízení rozsahu

Tenable VM udržuje asset inventory (Hosts/Web Applications) a umožňuje:

- filtrování a pohledy nad aktivy (Assets workbench),

- manuální i dynamické tagování aktiv na základě pravidel,

- používání tagů pro řízení oprávnění, rozsahu skenů a reportingu.

Tagy jsou tvořeny jako Category:Value a lze je aplikovat ručně nebo automaticky pomocí „Tag Rules“ nad atributy aktiv. Viz Tagování.

## Vyhodnocení nálezů, prioritizace a výjimky

Tenable VM pracuje s „Finding“ (konkrétní výskyt zranitelnosti na aktivu) a poskytuje detailní atributy: CVE, CVSS, vektory, důkazy, doporučení remediation, metadata o exploitovatelnosti a další signály.

Kromě CVSS Tenable používá i dynamický metrický rámec VPR (Vulnerability Priority Rating) pro prioritizaci oprav. Viz Risk Metrics

Pro řízení výjimek a „snížení závažnosti“ (např. false positive / kompenzační opatření) Tenable VM podporuje:

- Recast rules (změna severity),

- Accept rules (akceptace rizika), včetně expirace pravidel a trasovatelnosti.

Viz Recast and Accept Rules

## Dashboardy, reporty a exporty

Tenable VM poskytuje dashboardy pro operativní i manažerský pohled (stav pokrytí, trendy, top zranitelnosti, exploitable/at-risk segmenty, apod.). Viz Dashboards

Reportování je podporováno jak formou „Reports“ nad daty Tenable VM, tak exporty z Findings/Assets. Řešení podporuje i plánované/sdílené výstupy podle možností konkrétního typu reportu/exportu. Viz Generate Findings Reports

## Integrace

Integrace jsou realizovány zejména:

- přes Tenable Vulnerability Management API (autentizace přes API klíče, řízení přístupu),

- přes konektory/integrace (např. ITSM),

- přes datové exporty a streamy do externích nástrojů (SIEM/log management).

API přístup a zabezpečení API je řízen v nastavení Tenable VM. Viz API Access Security

# Naplnění technických požadavků

## Požadavky na výrobce – vulnerability research tým

Tenable VM je postaveno na tom, že výrobce Tenable průběžně zajišťuje aktualizace detekčního obsahu a kontextu zranitelností přímo v produktu (např. průběžná aktualizace detekcí a metrik rizika používaných pro prioritizaci nálezů). Zákazník tak získává průběžně aktualizovaný nástroj s aktuálními informacemi a rizikovými metrikami nad zranitelnostmi, včetně podpory risk-based prioritizace.

Tenable disponuje vlastním Vulnerability Research Teamem, která rozšiřuje standardní „vendor content“ o nezávislou analýzu, rychlou kontextualizaci a operativní podporu zákazníkovi. Tým je schopen:

- Provádět nezávislou analýzu zranitelností mimo rámec veřejných databází (CVE/NVD), včetně ověření dopadu v konkrétním prostředí zákazníka a vyhodnocení reálné zneužitelnosti (exploitability) a provozních souvislostí.

- Zajišťovat průběžnou operativní aktualizaci informací pro zákazníka i v situacích, kdy veřejné databáze nejsou aktuální / jsou zpožděné / mají neúplné informace.

- Poskytovat vlastní kontextové hodnocení závažnosti a priority (např. s ohledem na skutečný dopad na business, expoziční plochu, dostupnost mitigace, typ nasazení technologie u zákazníka apod.) a pomáhat přenést to do provozního režimu.  Tenable pá vlastní hodnocení závažnosti nálezů (VPR viz  Vulnerabilities by VPR)

- Identifikovat a sledovat nové zranitelnosti (včetně zero-day) nebo slabiny ve specifických technologiích a knihovnách – zejména tam, kde veřejné zdroje ještě neposkytují úplný popis nebo je informace teprve v procesu zveřejnění – a poskytnout zákazníkovi včasné doporučení mitigace.

- Spolupracovat s komunitou a výrobci (responsible disclosure) – podle povahy zjištění jsme schopni koordinovat předání informací výrobci, případně se podílet na publikaci do veřejných registrů / komunitních zdrojů (tam, kde je to vhodné a procesně možné).

- Více o Tenable research týmu zde: Tenable Security Response Team | Tenable®

## Požadavky na dodavatele – implementace

Implementace bude rozdělena na tři fáze:

- Přípravná fáze

- Migrační fáze

- Testovací fáze

Přípravná fáze

- analýza stávající infrastruktury a síťové topologie,

- identifikaci cílových systémů a segmentů, které budou zahrnuty do skenování / agentového pokrytí,

- návrh nejvhodnější architektury Tenable VM (kombinace scannerů, agentů, případně proxy/collector dle síťových omezení),

- vypracování detailního implementačního plánu včetně milníků, rozsahu a závislostí,

- ověření síťových požadavků (porty, firewall, proxy, DNS, certifikáty) včetně návrhu bezpečného komunikačního modelu,

- definice politiky uchovávání dat (retence) a způsobu práce s exporty/reporty dle požadavků zákazníka.

Migrační fáze:

Migraci zajistíme tak, aby byl minimalizován dopad na provoz a byl zachován požadovaný rozsah skenování a reportingu.

- instalace a zprovoznění on-premise komponent dle návrhu (např. skenery, případně proxy/collector dle architektury),

- pilotní instalace agentů minimálně na 100 zařízení (dle domluveného výběru reprezentativních segmentů),

- nastavení politik aktualizace agentů a pravidel pro jejich správu,

- návrh a aplikace tagování pro logickou segmentaci (např. pobočky, VLAN, typy systémů, kritičnost, vlastní kategorie).

Zajistíme konfiguraci Tenable VM tak, aby odpovídala bezpečnostním požadavkům a provoznímu modelu zákazníka, zejména:

- nastavení SSO (např. Entra ID) a ověření přihlašovacího toku,

- aktivaci a vynucení MFA dle požadavků,

- nastavení RBAC (role a oprávnění) včetně omezení přístupu dle segmentů/tagů,

- přípravu a nastavení skenovacích šablon a politik (privilegovaných / neprivilegovaných, discovery vs. assessment, plánování),

- integraci s PAM řešením pro bezpečné použití přihlašovacích údajů pro autentizované skeny (dle možností a integračního scénáře),

- hardening on-prem komponent (zabezpečení OS, minimalizace služeb, provozní zásady),

- ověření šifrované komunikace agentů/senzorů vůči Tenable VM a správné TLS konfigurace dle prostředí,

- zapnutí a konfiguraci auditních logů a jejich napojení / export do SIEM dle integračního scénáře zákazníka.

Testovací fáze:

Zajistíme testování minimálně na 100 systémech, a to v rozsahu:

- ověření detekce zranitelností (včetně privilegovaných skenů a ověření kvality nálezů),

- ověření výkonu (scan performance, dopady na síť a cílové systémy, dopady agentů),

- ověření bezpečnostních nastavení (SSO/MFA, role, přístupy, komunikační model),

- ověření všech integrací (PAM, SIEM, případně ticketing/ITSM),

- provedení simulace výpadku relevantních částí (např. dočasná nedostupnost senzorů/proxy) a ověření, že konfigurace a nastavení lze obnovit (zálohování/restore konfiguračních parametrů dle dohodnutého provozního postupu).

Zajistíme pilotní provoz v délce minimálně 4 týdny na vybraných segmentech:

- průběžné monitorování výsledků, kvality detekce a výkonu,

- sběr a vyhodnocení feedbacku (SOC/IT, vlastníci systémů),

- vyhodnocení výkonových dopadů agentů na cílové systémy v pilotní skupině,

- návrh a provedení úprav konfigurace (scan policy, scheduling, credential scope, tag rules, reporty).

Po úspěšném pilotu zajistíme přechod do produkčního provozu:

- aktivaci všech plánovaných skenů a nasazení do všech cílových segmentů,

- aktivaci všech integrací (SIEM, PAM, případně ITSM/ticketing) a nastavení uživatelů/rolí,

- zapnutí automatických reportů pro compliance dle požadavků (např. ISO/NIST/CIS) a přípravu výstupů pro management a operativu,

- definici metrik a dashboardů pro měření úspěšnosti a stavu, typicky:

  - pokrytí agentů (coverage),

  - úspěšnost autentizovaných skenů,

  - počet kritických zranitelností po segmentech / tagovaných částech sítě,

Součástí dodávky bude předání technické dokumentace včetně:

- architektury (logická + síťová),

- konfigurace (scan policy, credential model, role/permissions, integrace),

- provozních postupů (monitoring, troubleshooting, aktualizace, práce s výjimkami),

- doporučení pro běžnou operativu a governance (procesy práce s nálezy, pravidelné reporty).

Harmonogram:

- Implementaci dokončíme nejpozději do 2 měsíců od účinnosti smlouvy (za předpokladu včasné součinnosti zákazníka – přístupy, síťové změny, testovací okna).

- Zvýšená podpora po nasazení: Poskytneme 2 měsíce hot-line podpory po uvedení do produkčního provozu (rychlé řešení incidentů, ladění politik, úpravy reportů a dashboardů, konzultace k provozu).

## Migrace ze stávajícího řešení

Jako dodavatel zajistíme přímou a bezproblémovou migraci („seamless migration“) z Tenable Security Center tak, aby přechod navázal na dosavadní provoz a investice zadavatele a nevyžadoval kompletní reimplementaci procesů Vulnerability Managementu.

Zajistíme migraci tak, aby bylo možné znovu využít stávající agenty a skenery bez nutnosti jejich plošné reinstalace, a to v rozsahu technicky možném pro dané typy senzorů a jejich verze. Součástí migrace bude:

- inventarizace aktuálně nasazených skenerů a agentů,

- ověření kompatibility a cílového registračního modelu v novém řešení,

- přepojení / „re-link“ senzorů do cílové platformy a ověření jejich funkčnosti.

Garantujeme, že po migraci bude nové řešení schopné okamžitě detekovat zranitelnosti v minimálně stejném rozsahu, jako stávající Tenable Security Center, a to bez období „slepého místa“. Zajistíme zejména:

- přenastavení skenů tak, aby po migraci navazovaly bez prodlevy,

- validaci, že zranitelnosti detekované ve stávajícím řešení jsou detekovatelné i v novém řešení,

- porovnání výsledků (baseline) a vyhodnocení odchylek včetně návrhu nápravných kroků.

Zajistíme, že bude zachována stávající metodika práce se zranitelnostmi včetně postupů pro:

- analýzu a triage,

- prioritizaci (kritičnost, exploitability, kontext),

- reporting (operativní i manažerský),

- řízení výjimek (false positive, kompenzační opatření, risk acceptance),

- eskalace a předávání do IT/servisních týmů.

Součástí migrace bude mapování stávajících procesů na funkcionality nového řešení.

Zajistíme přenesení stávajících konfigurací a skenovacích politik vytvořených v Tenable Security Center do nového řešení, zejména:

- skenovací šablony a profily,

- rozsahy skenů (targeting), scheduling,

- reportování výsledků skenů,

- credential model (autentizované skeny),

- výkonnostní nastavení a omezení,

- tagování/segmentace (pokud je využívána).

V rámci migrace provedeme také optimalizaci tam, kde to nový model umožňuje (např. zjednodušení správy rozsahů přes tagy / dynamická pravidla, konsolidace šablon apod.) – vždy při zachování funkční parity.

Zajistíme převod identity a přístupu tak, aby byl zachován stávající bezpečnostní model:

- převod uživatelských účtů nebo jejich napojení přes SSO (dle cílového modelu),

- zachování členství ve skupinách a mapování rolí,

- převod a nastavení oprávnění tak, aby uživatelé i skupiny měli po migraci stejnou (nebo výslovně schválenou) viditelnost aktiv, skenů, reportů a výsledků.

Zajistíme zachování stávajících integračních vazeb (SIEM, ticketing, další bezpečnostní nástroje) tak, aby:

- nebylo nutné dělat zásadní změny v navazujících systémech,

- byla zachována logika toku dat (exporty, notifikace, tikety, korelace),

- případné úpravy byly minimální a realizované v rámci dodávky.

Kde nebude možné zachovat integraci 1:1 (např. rozdílný integrační model), dodáme ekvivalentní integrační scénář a zajistíme jeho implementaci a otestování.

Zajistíme možnost archivace a zpětného nahlížení do historických výsledků z Tenable Security Center. V rámci migrace dodáme:

- návrh archivační strategie (co se archivuje, v jakém formátu, kde, jak dlouho),

- export historických dat a jejich uložení dle požadavků zadavatele,

- postupy pro dohledání historických nálezů a auditní potřeby (např. pro compliance, retrospektivní analýzu incidentů).

## Technický support a licence

### Support výrobce

- Dostupnost podpory je 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce (24×7×365), včetně víkendů a svátků.

- Reakční doba je v případě kritického problému do 2 hodin od nahlášení incidentu.

- Support plán bude v rozsahu Advanced, viz Technical Support Plans | Tenable®

### Support dodavatele

- Dodavatel bude poskytovat technickou podporu v režimu 8×5×365 (8 hodin denně, 5 dní v týdnu, po celý rok).

- V případě kritického problému dodavatel zajistí reakci nejpozději do 8 hodin od nahlášení incidentu.

- Součástí supportních služeb dodavatele je:

  - zajištění aktualizace všech komponent,

  - 1x měsíčně provedení profylaxe,

  - 20 man-days pro rozvoj, které může Zadavatel čerpat po dobu celých 60 měsíců.

Navrhované SLA

| Typ incidentu | Režim provozu | Závažnost | Čas odezvy | Čas vyřešení |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Provozní | 8x5 | A (Kritická) | 8 hodin | 5 pracovních dní |
|  | 8x5 | B (Vysoká) | 24 hodin | 10 pracovních dní |
|  | 8x5 | C (Střední, Nízká) | 48 hodin | best effort |
| Dotaz nebo konfigurační požadavek (služby rozvoje) | 8x5 | - | 5 pracovních dní | best effort |

### Licenční model

Dodavatel dodá licence k řešení Tenable Vulnerability Management v následujícím rozsahu a parametrech:

- Licence pro 800 skenovaných cílových technických aktiv (assets).

- Bez limitace poměru network-based vs. agent-based skenování.

- Bez omezení počtu instalovaných on-premise skenerů.

- Bez omezení počtu prováděných skenů.

- Doba platnosti licence na období 60 měsíců.

Více o licencování zde: Licence

## Architektura

- Centrální správa bude provozována jako SaaS (Tenable Vulnerability Management) bez nutnosti instalace centrálních komponent v prostředí zadavatele; v prostředí zadavatele budou nasazeny pouze on-prem skenery / senzory a/nebo agenti dle požadovaného způsobu skenování. viz Scans

- Skenovací sondy (on-prem skenery) budou dodány jako virtuální appliance. Dodavatel zajistí jejich provoz v režimu průběžných aktualizací a bezpečné konfigurace dle doporučení výrobce. viz Best Practices

- Komunikace on-prem komponent do cloudu může být centralizována přes on-prem Sensor Proxy (kolektor/proxy). Tato komponenta slouží k optimalizaci komunikace mezi on-prem prostředím a cloudovou správou, zejména formou cache a distribuce potřebných dat (např. aktualizací) směrem k interním komponentám. viz Sensor Proxy

- Skenování perimetru (externích cílů) může být realizováno pomocí cloudových skenerů výrobce bez nutnosti instalace vlastní on-prem sondy. viz Tenable Nessus Cloud Scanners

- Stávající on-prem sondy v jednotlivých subnetech lze využít i v cílovém řešení jako linked senzory/scannery a řídit je centrálně v Tenable VM (včetně organizace do skupin a definice sítí). viz Linked Scanners

## Centrální správa

- Bezpečný přístup do webové konzole (HTTPS) a kompatibilita s běžnými prohlížeči – přístup do konzole je přes https://cloud.tenable.com a podporované prohlížeče/cipher suites jsou definované v systémových požadavcích. Viz System Requirements

- Vícefaktorové přihlášení (MFA) – platforma podporuje 2FA/MFA (např. TOTP) a správce může vynutit 2FA pro konkrétní uživatele; uživatel si následně 2FA nastaví v profilu. viz  Two Factor Authentication

- SSO přes Microsoft Entra ID (SAML) – konzole podporuje SAML SSO; konfigurace se zakládá v nastavení SAML a pro Entra ID existuje postup (metadata/Reply URL/Identifier). viz SAML a  Entra ID

- Granulární přístup k datům podle spravovaných entit / OU / skenovaných systémů (oddělení poboček) – oddělení viditelnosti a oprávnění k aktivům/nálezům lze řídit pomocí Access Groups (skupiny aktiv/targetů dle pravidel jako IP/FQDN apod.) a přiřadit je uživatelům/skupinám. viz Access Groups

- RBAC (předdefinované i vlastní role) – systém podporuje role, jejich privilegia a správu přístupů kombinací Roles + Permissions (oprávnění k datům). viz Roles

- Automatické a pravidelné aktualizace databáze zranitelností (min. denně) – pluginy/obsah pro skenery jsou aktualizovány v denním cyklu a Nessus (linked do VM) standardně checkuje aktualizace každých ~24 hodin. viz Tenable Nessus Plugin and Software Updates

- Export dat minimálně do JSON a CSV (zranitelnosti, aktiva, filtrování/nálezy) – export nálezů (Findings) je dostupný do CSV/JSON, včetně přehledu export aktivit. viz Export Findings a Export Activities

## Skenování

- Řešení podporuje agent-based skenování, network-based skenování, discovery skenování, externí skenování z cloudových skenerů a pasivní monitorování síťového provozu (např. SPAN/TAP porty).

- Systémy detekované pouze discovery skenem nebo pasivním monitoringem, které nebyly následně plně skenovány (assessed), se nezapočítávají do licenčního modelu.  Viz Tenable Vulnerability Management Licenses

- Řešení umožňuje detekci zranitelností minimálně na: koncových stanicích, serverech, databázových systémech, webových serverech, síťových prvcích, virtualizačních platformách a aplikačních serverech.

- Je možné definovat šablony skenů s možností opakovaného použití a úprav.

- Definice cílových systémů pro skenování je možná pomocí: IP / rozsahů / CIDR, FQDN a tagů přiřazených aktivům. Viz Scan Targets

- Skeny lze spouštět ad-hoc i plánovaně (jednorázově i pravidelně dle časového plánu).

- Síťové skenování podporuje neautentizované i autentizované skeny (připojení pomocí privilegovaného účtu).  Viz Assessment Scans

- Autentizované skenování je podporováno minimálně pro: Windows, macOS, Linux, Cisco zařízení a databáze MSSQL, MySQL, Oracle.

- Řešení umožňuje vytvořit vlastní typ skenu bez nutnosti využití předdefinovaných šablon/profilů.

- Řešení obsahuje předdefinované šablony minimálně pro scénáře: discovery, detekce zranitelností, identifikace otevřených portů.  Viz Scan Templates

- Pro jednotlivé skeny lze specifikovat výkonnostní parametry (tuning) pro řízení zátěže sítě a cílových systémů, případně pro zkrácení doby skenování.

- Řešení na základě výsledků a databáze detekcí rozlišuje aktuální vs. již opravené/mitigované nálezy (po opětovném skenu se stav nálezů aktualizuje).

- Více ke skenování v dokumentaci viz Scans

## Pasivní monitoring síťové komunikace

- Řešení podporuje pasivní monitoring síťového provozu prostřednictvím Tenable Network Monitor (NNM) připojeného na SPAN/TAP za účelem identifikace aktiv a potenciálních zranitelností bez aktivního zásahu do cílových systémů. Viz Tenable Network Monitor Documentation | Tenable™

- Pasivní monitoring umožňuje:

  - sledování komunikace (pasivní analýza provozu),

  - detekci základních charakteristik aktiv (např. identifikace hostů) a při vypnutém discovery režimu také zpracování zranitelností dle dostupného obsahu,

  - identifikaci systémů, které nebyly dosud aktivně skenovány,

  - zařazení do inventáře a využití v následném VM workflow.

- Pasivní monitoring je vhodný jako neinvazivní metoda pro prostředí, kde nelze/není vhodné aktivní skenování (OT/ICS, medicínská zařízení, legacy, third-party, kritická infrastruktura).

- Pokud je NNM nastaven pouze do discovery režimu, sbírá jen základní asset data a tento režim je licenčně oddělen tak, aby „discovery-only“ přístup neznamenal plné posouzení aktiv; při plném posuzování (vulnerabilities) se pak aktiva řídí standardní licenční metodikou, viz licence.

## Asset Management

- Tenable VM poskytuje centrální inventář všech skenovaných i pouze objevených aktiv (Assets / Explore).

- Tenable VM umožňuje ruční přiřazování tagů administrátorem i automatické (dynamické) tagování pomocí tag rules. Viz Tags

- Automatické tagy lze stavět minimálně nad atributy jako OS, IP/CIDR/rozsahy, FQDN/hostname, MAC, installed software (CPE), open ports, stav Assessed vs. Discovered a další systémové vlastnosti. Viz Asset Tagging

- Tenable VM umožňuje vytvářet vlastní tagy ve formátu Category:Value a používat je pro filtrování, reporting, cílení skenů i řízení přístupu (dle zvoleného přístupového modelu). viz Manage Tags

- Detail assetu Tenable VM zobrazuje minimálně IP, DNS/FQDN, MAC, detekovaný OS, přiřazené tagy a historii / časové údaje (např. First Seen / Last Seen, typ/zdroj dat – agent/network/NNM).  Viz View Asset Details

- Tenable VM u aktiva eviduje a zobrazuje open ports (port/protocol/service) a umožňuje s nimi dále pracovat (např. filtrování).

- Tenable VM pracuje s informací o nainstalovaném SW přes atributy typu CPE/Installed Software a umožňuje jejich použití ve filtrech.

- Tenable VM umožňuje filtrování minimálně dle hostname/FQDN, IP, MAC, OS, First Seen / Last Seen, portů, installed software, tagů a dalších systémových parametrů. Viz Asset Filters

- Tenable VM rozlišuje typy aktiv (např. Managed/Unmanaged) a zároveň rozlišuje Assessed vs. Discovered (posouzené vs. pouze objevené).

- Aktiva zjištěná pouze discovery režimem (bez posouzení zranitelností) se v Tenable VM nezapočítávají do licence. Do licence se počítají až aktiva, která jsou assessed dle licenční metodiky. Viz licence.

- Více o asset management u v dokumentaci, viz Assets

## Kontrola konfigurace (compliance / hardening)

Tenable Tenable Vulnerability Management podporuje kontrolu konfigurace cílových systémů vůči bezpečnostním standardům a „baseline“ politikám prostřednictvím compliance auditů (Host Audits), které lze provádět samostatně jako konfigurační skeny, nebo je kombinovat se skenováním zranitelností v rámci jednotného posouzení bezpečnostního stavu.

Řešení umožňuje provádět kontroly konfigurace minimálně podle:

- Center for Internet Security Benchmarks (CIS) – Tenable VM poskytuje obsah a reportovací šablony pro CIS benchmarky a jejich verze (Benchmark/Benchmark Version).

- Vendor / výrobci doporučené baseline – v Tenable VM jsou dostupné i „vendor-based“ a „Tenable best practice“ audity (tj. baseline profily vycházející z doporučených konfigurací výrobců / autorit).

- Seznam všech auditů k dispozici je: Audits | Tenable®

Kontroly konfigurace (audity) jsou v Tenable VM realizovány auditními soubory (Audit Files) a odpovídajícími typy kontrol. Auditní obsah je dostupný pro široké spektrum technologií včetně (příklady z oficiálně uváděných audit typů):

- Operační systémy: Windows a Unix-like systémy (včetně audit checků pro macOS).

- Databázové systémy: např. Microsoft SQL Server, MySQL, PostgreSQL, Oracle Database, MongoDB.

- Síťové prvky: např. Cisco IOS/NX-OS/ASA, Juniper JunOS, ArubaOS, HPE ProCurve aj.

- Virtualizační platformy: např. VMware vCenter / vSphere, RHEV.

- Firewallová řešení: např. Check Point GAiA, Fortinet FortiOS, Palo Alto PAN-OS, SonicWall SonicOS, WatchGuard Fireware aj.

- Audity umí kontrolovat konfigurační parametry přes registry/policy, soubory a jejich obsah, běžící procesy apod., což umožňuje ověřování konfigurací typických pro serverové role (např. kontrola konfigurací ukládaných v souborech a OS policy).

- Viz seznam všech autidů: Audits | Tenable®

Tenable VM umožňuje pracovat s auditními soubory (Audit Files), které definují jednotlivé kontrolní body (konfigurační testy). Tyto auditní soubory lze:

- použít jako vlastní bezpečnostní baseline (včetně nahrání/využití vlastních auditů v Tenable VM),

- upravovat – auditní soubory jsou textové/XML definice kontrol, kde lze měnit očekávané hodnoty kontrol (např. „expect“), doplňovat nové položky (custom checks) a tím baseline rozšířit nebo přizpůsobit. Viz Scan Templates

Výsledky auditů jsou v Tenable VM evidovány jako Host Audits findings a poskytují přehledné vyhodnocení shody, zejména:

- Procentuální skóre shody – u compliance výstupů lze pracovat s vyhodnocením na úrovni poměru „passed/failed“ kontrol (Tenable u compliance reportingu explicitně pracuje s procentuálním vyjádřením pass/fail).

- Seznam nesouladů – výsledky jsou dostupné jako Host Audits nálezy a lze je filtrovat podle auditních a benchmark atributů.

- Návrh nápravných opatření / doporučená konfigurace – jednotlivé audit checky mohou obsahovat „solution“ (doporučené řešení/remediaci) jako součást definice kontrolního bodu, což se promítá do výstupu pro operativní nápravu konfigurace.

### Filtrování a reporting compliance výsledků

Tenable VM umožňuje filtrovat a reportovat compliance stav (Host Audits) minimálně podle:

- typu technologie / OS (Operating Systems filtr),

- konkrétní baseline / auditu (Audit File, Benchmark, Benchmark Version),

- „závažnosti“ nesouladu na úrovni výsledku kontroly (Result – tj. aktuální/změněný výsledek kontrolního bodu),

- časového období (First Audited / Last Audited; obecně Last Seen zahrnuje i configuration scans).

- více viz Findings Filters

Pro tvorbu výstupů lze využít reportovací funkce Tenable VM, které zahrnují i compliance zaměřené šablony (např. CIS a vendor-based audit reporty).

Kontrola konfigurace je v Tenable VM podporována jako samostatný konfigurační sken (Configuration Scans / Policy Compliance Auditing) nezávisle na zranitelnostním skenování. Zároveň Tenable výslovně uvádí možnost získat vulnerability i compliance data v rámci skenování (tj. výsledky lze sjednotit do společného přehledu bezpečnostního stavu a následně reportovat). Například viz Example Audit Items (Tenable Nessus Compliance Checks)

## Analýza zranitelností

Tenable VM pracuje s Finding (konkrétní výskyt zranitelnosti na konkrétním aktivu) a pro každý nález umožňuje otevřít detail, který obsahuje jak kontext postiženého systému, tak detailní informace o samotné zranitelnosti a důkazy z detekce (plugin output).

V rámci detailu nálezu a souvisejících metadat Tenable VM poskytuje minimálně následující informace:

- Identifikace zranitelného systému (např. hostname/FQDN, IP adresa) – informace jsou dostupné v kontextu aktiva i ve filtrech nad nálezy (Asset Name, IPv4/IPv6 apod.). viz View Findings Details

- Identifikátor CVE – Tenable VM eviduje CVE pro zranitelnosti a umožňuje jej zobrazit i filtrovat.

- Závažnost (severity) – nález nese CVSS-based „Severity“ a dále je k dispozici risk-based prioritizace přes VPR.

- CVSSv3 Base Score a vektor – dostupné jako atributy zranitelnosti a současně jako filtrovatelné položky (CVSSv3 Base Score / CVSSv3 Vector).

- CVSSv3 Temporal Score a vektor – dostupné jako filtrovatelné položky (CVSSv3 Temporal Score / CVSSv3 Temporal Vector).

- CVSSv4.0 – Tenable VM podporuje atributy CVSSv4 (včetně Base Score a metrik/vektoru v rámci CVSSv4 položek).

- Datum zveřejnění zranitelnosti – Tenable VM podporuje práci s datem „Vulnerability Published“.

- Datum prvního výskytu v prostředí a datum posledního výskytu – pro nálezy jsou k dispozici časové atributy jako „First Discovered“, „First Seen“ a „Last Seen“).

- Datum zveřejnění opravy (patch release) – Tenable VM podporuje práci s datem „Patch Published“.

- Informace o možnosti zneužití (exploitability) a náročnosti zneužití – Tenable VM vystavuje signály jako „Exploitability Ease“, „Exploit Maturity“ a související indikátory/exploit frameworky (např. Metasploit/Canvas/CORE).

- Hodnocení závažnosti výrobcem (vendor score) – dostupné jako „Vendor Severity“.

- Textový popis zranitelnosti a doporučení k odstranění (solution/remediation) – v detailu nálezu je k dispozici „Description“ a související informace k nápravě; zároveň existují exportní pole pro „Solution“.

- Konkrétní technický výstup skenu – „Plugin Output“ je součástí detailu nálezu a je dostupný i jako exportní pole. Viz Export Findings

- Číslo portu a síťový protokol (pokud relevantní) – nález nese „Port“ a „Protocol“ a tyto atributy jsou dostupné i pro filtrování a export.

- Informace, zda je zranitelnost zneužívána známým malwarem – k dispozici je příznak „Exploited By Malware“.

- Existence workaroundu, pokud není dostupný patch – Tenable VM pracuje s atributy „Workaround“ (včetně typu a data publikace) a podporuje jejich export.

- Míra aktivního zneužívání ve světě na základě threat intelligence – Tenable VM používá risk-based metriky (VPR) a související „key drivers“ / intenzity (např. „Malware Observations Intensity“, „In the News Intensity“) jako signály pro prioritizaci.

- Informace, zda se zranitelnost nachází v katalogu CISA Known Exploited Vulnerabilities (KEV) – dostupné jako samostatný atribut (např. „CISA KEV Due Date“) a současně jako signál ve VPR (Beta) driverech.

- Informace o tom, zda se jedná o zranitelnost typu RCE – v Tenable VM je k dispozici sada klasifikačních metadat (např. CWE, Categories, plugin metadata a CVSS vektory), podle kterých lze RCE třídu prakticky identifikovat a filtrovat; oficiální dokumentace pro VM nicméně nepopisuje jedno samostatné boolean pole „RCE = ano/ne“ jako univerzální atribut pro všechny nálezy.

- Hodnota EPSS – Tenable VM eviduje „EPSS Score“ a umožňuje jej filtrovat. EPSS je třetí stranou spravovaná metrika od FIRST.

- Stav zranitelnosti (nově objevená, stále přítomná, znovu objevená po odstranění, odstraněná) – Tenable VM používá stavový model (New / Active / Resurfaced / Fixed) a umožňuje podle něj filtrovat.

- Více o nálezech v dokumentaci viz Findings

Filtrování a reporting zranitelností

- Tenable VM umožňuje filtrování nálezů pomocí Query builderu nad širokou sadou atributů zranitelností a aktiv. Kromě standardních filtrů (asset identifikace, CVE/CVSS, port/protokol, časové atributy) jsou dostupné i filtry pro EPSS, exploit maturity/ease, CISA KEV, workaround/patch published, vendor severity, plugin output a další. Filtrování je možné kombinovat v rámci jednoho dotazu (více kritérií současně). Viz Findings Filters

Oddělení zranitelností od konfiguračních/compliance nálezů

- Tenable VM rozlišuje typy nálezů na Findings stránce a pracuje odděleně s Vulnerabilities a s konfiguračními/compliance výsledky ve formě Host Audits (samostatný typ nálezů). Tím je zajištěno jednoznačné oddělení zranitelností od compliance findings v přehledech, filtrech i exportech. Viz Findings Types

Tenable VM podporuje výjimky formou:

- Accept Rules – akceptace rizika pro vybrané nálezy.

- Recast Rules – změna (přepsání) závažnosti nálezu v kontextu organizace (např. snížení severity / klasifikace jako false positive v rámci procesu). Viz Recast Rules

- Pravidla lze cílit jak na konkrétní zranitelnost a konkrétní asset, tak na skupiny aktiv – a to pomocí podmínek v Query builderu (např. CVE/Plugin + IP/hostname/tagy). Součástí pravidel je možnost nastavit expiraci a evidovat odůvodnění/komentář (Recast Reason / Comments) pro trasovatelnost, viz About Recast and Accept Rules

Prioritizace v Tenable VM je realizována kombinací:

- CVSS metrik (severity) a souvisejících vektorů,

- risk-based metriky VPR (Vulnerability Priority Rating), která pracuje s více signály (např. exploit maturity, indikace zneužití malwarem, vazby na KEV a další threat signály) pro praktické určení priority oprav.

Pro práci s nálezy Tenable VM poskytuje:

- Scan-specifické pohledy (Scans → detail skenu, zobrazení zranitelností „by plugin“ / „by asset“).

- Agregovaný pohled napříč prostředím (Explore → Findings), kde lze nálezy filtrovat mimo jiné i dle „Scan ID“ a kombinovat tak pohled „konkrétní sken“ vs. „celé prostředí“. viz View Scan Details (Tenable Vulnerability Management)

## Dashboardy a reporty

Dashboardy

- Řešení umožňuje používat předpřipravené dashboardy a zároveň vytvářet vlastní dashboardy (včetně kopie dashboardu z Template Library a  následné úpravy).

- Dashboardy podporují drill-down z widgetu do detailu souvisejících dat.

- Řešení obsahuje Widget Library s Tenable-poskytovanými widgety a umožňuje je přidávat do dashboardů.

- Řešení umožňuje vytvářet custom widgety a definovat dataset, grouping a filtry.

- Custom widgety lze stavět nad datasety Findings i Assets, včetně entity Host Audits (compliance), Vulnerabilities a dalších typů zjištění.

- Dashboardy podporují zobrazení trendů v čase prostřednictvím Tenable widgetů (např. trending).

- Přehled licencí je dostupný jako metrika v přehledových obrazovkách i detailně v části License Information včetně trendů a využití.

- Úspěšnost autentizovaného skenu je dostupná per-asset přes metriky jako Last Authenticated Status a Last Authentication Attempt Time.

- Dashboardy lze exportovat do CSV / PDF / detailed PDF a exporty lze i plánovat na e-mailové příjemce.

Sdílení dashboardů

- Dashboardy lze sdílet s uživateli nebo skupinami.

- Sdílené dashboardy jsou pro příjemce read-only (úpravy se řeší duplikací do vlastní kopie).

- Zobrazený obsah se může lišit podle scopu uživatele (např. Access Groups).

- Viz  dokumentace Dashboards

Reporty

- Řešení poskytuje Tenable-předdefinované report template a zároveň umožňuje vytvořit vlastní reporty z dostupných formátů.

- Reporty lze plánovat (Once/Daily/Weekly/Monthly/Custom/Yearly) a odesílat e-mailem příjemcům.

- Reporty podporují odeslání výsledků e-mailem jako PDF a volitelně i s password protection.

- Report template lze sdílet s ostatními uživateli (Shared Report Templates).

- Pro cílené výstupy lze generovat a plánovat reporty přímo z Explore/Findings na základě filtrů.

- CSV výstupy pro další zpracování jsou podporované exportem dashboardů a exportem Findings do CSV/JSON.

- Viz  Reports

Řízení přístupu (role/tagy/scope)

- Řešení podporuje role a oprávnění k objektům (např. Can View / Can Scan / Can Edit / Can Use) včetně práce s reporty a dashboardy.

- Přístup lze řídit přes permission konfigurace navázané na tagy (objekty) a přes scope typu Access Groups / permission konfigurace.

- Viz Permissions

## Integrace

- Řešení podporuje integraci se SIEM přes integrační bvalíčky pro Splunk a IBM QRadar, které synchronizují data o aktivech a zranitelnostech z Tenable VM a umožňují jejich korelaci v SIEM. Viz Tenable and IBM QRadar SIEM Integration Guide a Tenable and Splunk Integration Guide

- Řešení podporuje integraci s PAM pro bezpečné použití přístupových údajů při autentizovaných skenech, a to minimálně s BeyondTrust a CyberArk.  Viz Tenable Vulnerability Management and BeyondTrust Integration Guide a Tenable Vulnerability Management and CyberArk Enterprise Password Vault Integration Guide

- Řešení podporuje integraci se service desk, minimálně Atlassian Jira (Cloud), včetně automatického vytváření/řízení ticketů z dat Tenable VM a jejich uzavírání. Viz Tenable for Jira Cloud Integration Guide

- Řešení poskytuje veřejně dokumentované REST API pro čtení informací o aktivech a zranitelnostech.

- API umožňuje spouštění a řízení skenů (create/update/launch a práce se stavem skenů).

- API podporuje export výstupů a výsledků (asset/vulnerability export workflow a compliance export).

- Správa výjimek a úprava závažnosti je v API řešena přes Recast/Accept pravidla (Recast Rules API).

- Dokumentace api je zde: Navigate the APIs

- Pro OT/IoT/biomed oblast je k dispozici integrace s Medigate/Tenable OT Security (OT Connectors), která importuje OT aktiva a související data do Tenable VM. Viz OT Connectors

- Pro cloudová prostředí jsou dostupné konektory pro inventarizaci a využití cloud metadat v asset managementu (AWS/Azure/GCP konektory).  Viz Connectors

Příloha č. 2: Ceník

| Název | Množství | Jednotková cena v Kč |  |  | Celková cena v Kč |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | bez DPH | DPH | s DPH | bez DPH | DPH | s DPH |
| Přípravná fáze, implementace a migrace | 1 | 100000 | 21000 | 121000 | 100000 | 21000 | 121000 |
| Licence na dobu 60 měsíců pro 800 | 1 | 2720000 | 571200 | 3291200 | 2720000 | 571200 | 3291200 |
| Služby podpory na dobu 60 měsíců Řešení | 1 | 720000 | 151200 | 871200 | 720000 | 151200 | 871200 |
| Služby rozvoje Řešení | 20 | 4000 | 840 | 4840 | 80000 | 16800 | 96800 |
| Celkem |  |  |  |  | 3 620 000,00 Kč | 760 200,00 Kč | 4 380 200,00 Kč |

Příloha č. 3: Realizační tým

| Jméno a přijmení | XXX |
| --- | --- |
| Role na projektu | Vedoucí projektu, bezpečnostní architekt |
| Relevantní certifikace | Certified Information Systems Security Professional CompTIA SecurityX Tenable Specialist |

| Jméno a přijmení | XXX |
| --- | --- |
| Role na projektu | Bezpečnostní specialista |
| Relevantní certifikace | Tenable Specialist |

| Jméno a přijmení | XXX |
| --- | --- |
| Role na projektu | Technik |
| Relevantní certifikace | Tenable Partner Sales Engineer – Vulnerability Exposure |