dodatek č.7

ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. 0404/2023/OI

(dále jen „dodatek“)

1. Město Aš

se sídlem: Aš, Kamenná 52

IČ: 00253901

DIČ: CZ00253901

bankovní spojení: ČSOB a.s. Aš

číslo účtu:

zastoupen: Vítězslav Kokoř, MBA

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Stavební společnost VARO, s.r.o.

sídlo: Cheb, Hviezdoslavovo nám. 534/5, 350 02 Cheb

IČ: 263 56 503

DIČ: CZ26356503

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu:

zastoupen: Václav Frolík

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C vložka 15072

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

zavírají ve smyslu čl. XVII odst. 17. 6. smlouvy tento dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Komunitní centrum Aš“

- Předmět dodatku

  - Předmětem tohoto dodatku č.7  jsou vzniklé skutečnosti, které nastaly v průběhu realizace díla. Jedná změny v provádění díla nutné ke zdárnému dokončení díla, které mají vliv na cenu díla a změnu v článku 16.1. smlouvy. Změna smlouvy je v souladu s § 222 ZZVZ.

- Obsah dodatku

Tento dodatek č. 7 upravuje článek II. odst. 2. 1. smlouvy o dílo následovně:

V článku II odst. 2. 1. nově zní:

  - Smluvní strany se dohodly na ceně maximální, za řádné a včasné provedení Díla, ve výši:

Cena za realizaci VZ za SO 01 a SO 02 (dotace) DPH		58 139 189,02 Kč

Cena za realizaci VZ za SO 03 bez DPH				49 692 810,98 Kč

Změny dle dodatku č. 1:

Změna za realizaci VZ za SO 01 a SO 02 (dotace) DPH		+ 1 071 977,21 Kč

Změna za realizaci VZ za SO 03 bez DPH				+    687 815,40 Kč

Vícenáklady celkem bez DPH:                                      		+ 1 759 792,61 Kč

Změny dle dodatku č. 2:

Změna za realizaci VZ za SO 01 a SO 02 (dotace) DPH		+ 2 982 837,21 Kč

Změna za realizaci VZ za SO 03 bez DPH				+ 1 107 120,43 Kč

Dodatek č.2 celkem bez DPH:                                      		+ 4 089 957,64 Kč

Změny dle dodatku č. 3:

Změna za realizaci VZ za SO 01 a SO 02 (dotace) DPH		+ 1 154 493,47 Kč

Změna za realizaci VZ za SO 03 bez DPH				+    739 075,93 Kč

Dodatek č.3 celkem bez DPH:                                      		+ 1 893 569,40 Kč

Změny dle dodatku č. 4:

Změna za realizaci VZ za SO 01 a SO 02 (dotace) DPH		-     502 419,85 Kč

Změna za realizaci VZ za SO 03 bez DPH				+    531 669,83 Kč

Dodatek č.4 celkem bez DPH:                                      		+      29 249,98 Kč

Změny dle dodatku č. 5:

Změna za realizaci VZ za SO 01 a SO 02 (dotace) DPH		 +   371 714,26 Kč

Změna za realizaci VZ za SO 03 bez DPH				 + 2 310 534,80 Kč

Dodatek č.5 celkem bez DPH:                                      		 + 2 682 249,06 Kč

Změny dle dodatku č. 7:

Změna za realizaci VZ za SO 01 a SO 02 (dotace) DPH		 + 3 296 292,96 Kč

Změna za realizaci VZ za SO 03 bez DPH				    + 282 530,96 Kč

Dodatek č.7 celkem bez DPH:                                      		 + 3 578 823,92 Kč

Cena celé VZ bez  DPH: 						121 865 642,61 Kč

(dále jen „Cena za provedení Díla“)

DPH je v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92 a) (sazba 21%)

Článek 16.1. nově zní:

16.1.	Oprávněné osoby Objednatele ve věcech technických:

a) Radim Křístek – vedoucí oddělení investic

b) K+K dopravní služby s.r.o., Vrbenského 1543/12, 350 02 Cheb, Pavel Hudlický (TDS)

- Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

  - Dodatek je uzavírán v souladu usnesením RM č. 184/26 ze dne 23.03.2026

  - Dodatek je vyhotoven elektronicky a je opatřen elektronickými podpisy zástupců obou smluvních stran.

V Chebu dne:                                                        V Aši dne:

____________________________________ 	 	_________________________________

Za Zhotovitele				                     Za Objednatele             		           Václav Frolík				  	 Vítězslav Kokoř, MBA

jednatel společnosti				       starosta města Aš