# DODATEK č. 1

# ke  SMLOUVĚ O DÍLO NPU-450/102396/2025

Dále jen „smlouva“

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“)

Smluvní strany

Objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

zastoupen: xxxxxxxxxxxxxx, vedoucí správy SZ Jánský Vrch, Jánský Vrch č.p. 60, 
790 70 Javorník, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx, tel: xxxxxxxxxxxxxxx

bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 500005-60039011/0710

Kontaktní osoba: investiční technik xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, tel: xxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „Zástupce objednatele“)

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, územní památková správa v Kroměříži

Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž,

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel: 	STOLZED s.r.o.

IČ: 07972440, DIČ: CZ07972440

se sídlem Bílý Potok 18, 790 70 Javorník

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, spisová zn. C 77904

zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxx, jednatel

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx

Kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx, (dále jen „Zástupce zhotovitele“)

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

- Smluvní strany uzavřely dne 28. 11. 2025 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla SZ Jánský Vrch – Rekonstrukce prádelny, část střecha a výplně otvorů v areálu SZ Jánský Vrch.

- Objednatel se zhotovitelem se dohodli na úpravě čl. 3.1.2 Termín pro dokončení díla. Termín plnění do 30. 4. 2025 není možné dodržet z objektivních příčin. Důvodem jsou nevhodné podmínky pro osazení dřevěných výplní otvorů. Stěny objektu byly silně nasáklé vlhkostí, přičemž jejich vysychání trvalo déle, než se původně předpokládalo. Řádné vyschnutí stěn je přitom nezbytné, aby nedošlo ke zkroucení nově osazených dřevěných prvků – oken a dveří.

- Změna není podstatnou změnou smlouvy, nemění povahu veřejné zakázky a její hodnoty. Nové znění čl. 3.1.2. Termín pro dokončení Díla: 30. 9. 2026.

- Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

- Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, přičemž smlouvu uveřejní objednatel.

V Javorníku dne 31. 3. 2026						V Javorníku dne 31. 3. 2026

Za objednatele:								Za zhotovitele:

……………………………………………….						………………………………………

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx							xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

vedoucí správy SZ Jánský Vrch						jednatel